Приложение

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Цимлянского района» за отчетный период 6 мес. 2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареали-зации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1.  «Развитие жилищного хозяйства в Цимлянском районе» | Заместитель главыАдминистрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре Менгель С.В. | X | X | X | 140,6 | 140,6 | 86,5 | 22,3 |
|  | Основное мероприятие 1.3. Мероприятия по содержанию муниципального жилищного фонда в рамках подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Цимлянском районе» муниципальной программы Цимлянского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Цимлянского района» | Заместитель главыАдминистрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре Менгель С.В. | Капитальный ремонт многоквартирных домов | 01.01.2022 | 30.12.2022 | 140,6 | 140,6 | 86,5 | 22,3 – планируется освоить до конца года |
|  | Подпрограмма 2. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Цимлянского района» | Заместитель главыАдминистрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре Менгель С.В. | X | X | X | 48899,7 | 48899,7 | 6411,7 | 900,1 |
|  | Основное мероприятие 2.1.Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации | Заместитель главыАдминистрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре Менгель С.В. | Повышение удовлетворенности населения Цимлянского района уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | 01.01.2022 | 30.12.2022 | 48837,6 | 48837,6 | 6381,5 | 900,0 – планируется освоить до конца года |
|  | Основное мероприятие 2.4.Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | Заместитель главыАдминистрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре Менгель С.В. | Повышение удовлетворенности населения Цимлянского района уровнем коммунального обслуживания | 01.01.2022 | 30.12.2022 | 62,1 | 62,1 | 30,2 | 0,1– планируется освоить до конца года |
|  | Подпрограмма 3. «Благоустройство» | Заместитель главыАдминистрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре Менгель С.В. | Х | X | Х | 570,0 | 570,0 | 285,0 | Х |
|  | Основное мероприятие 3.1. Мероприятия по осуществлению полномочий по организации ритуальных услуг в части создания специализированной службы по вопросам похоронного дела | Заместитель главыАдминистрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре Менгель С.В. | Повышение удовлетворенности населения Цимлянского района уровнем услуг, согласно гарантированного перечня услуг по погребению | 01.01.2022 | 30.12.2022 | 570,0 | 570,0 | 285,0 | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Заместитель главыАдминистрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре Менгель С.В. |  |  |  | 49610,3 | 49610,3 | 6783,2 | 9223,9 |

Заместитель главы

Администрации Цимлянского района

по строительству, ЖКХ и архитектуре С.В. Менгель

**Пояснительная информация**

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Цимлянского района» за отчетный период 6 мес. 2022 г.

Муниципальная программа Цимлянского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Цимлянского района» (далее - муниципальная программа) утверждена Постановлением Администрации Цимлянского района №924 от 12.12.2018.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в Цимлянском районе»;

Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Цимлянского района»;

Подпрограмма 3 «Благоустройство».

Распоряжением Администрации Цимлянского района №335 от 28.12.2021 утвержден план реализации муниципальной программы Цимлянского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Цимлянского района» на 2022 год.

На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрено 49610,3 тыс.рублей. В том числе 33516,3 тыс.рублей – средства федерального бюджета, 14483,5 средства областного бюджета, 1610,5 тыс. рублей - средства местного бюджета. Расходование денежных средств было направлено на выполнение следующих основных мероприятий:

- мероприятия по содержанию муниципального жилищного фонда в рамках подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Цимлянском районе» муниципальной программы Цимлянского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Цимлянского района» - 140,6 тыс. рублей.

- строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно – канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации - 48837,6 тыс. рублей.

- возмещение предприятиям жилищно – коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги - 62,1 тыс. рублей;

На 1 июля 2022 года фактически освоено 6783,2 тыс. рублей, что составляет 13,6 %.

Основные мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.

Заместитель главы

Администрации Цимлянского района

по строительству, ЖКХ и архитектуре С.В. Менгель