**администрациЯ Цимлянского района**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

Вредакции распоряжений Администрации Цимлянского района от 17.02.2023 № 20.

16.12.2022 № 275 г. Цимлянск

Об утверждении плана реализации муниципальной программы Цимлянского района «Энергоэффективность

и развитие энергетики» на 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района от 01.03.2018 № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цимлянского района», решением Собрания депутатов Цимлянского района от 22.12.2022 № 156 «О бюджете Цимлянского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Цимлянского района «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2023 год, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре Менгеля С.В.

Глава Администрации

Цимлянского района В.В. Светличный

Распоряжение вносит отдел

строительства и муниципального

хозяйства Администрации

Цимлянского района

Приложение

к распоряжению

Администрации

Цимлянского района

от 16.12.2022 № 275

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2023 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации  | Объем расходов, (тыс. рублей)  |
| всего | федеральный бюджет | областнойбюджет | местный бюджет | внебюджетныеисточники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Заместитель главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре Менгель С.В.; заведующий отделом культуры Администрации Цимлянского района Тимохина Н.Ю; заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района Антипов И.В. | Х | Х | 80,0 | 0 | 0 | 80,0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 1.1. Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке/замене | Заместитель главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре Менгель С.В.; заведующий отделом культуры Администрации Цимлянского района Тимохина Н.Ю; заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района Антипов И.В. | Обеспечение расчетов бюджетных учреждений за потребляемые объемы энергетических ресурсов по приборам учета | 30.12.2023  | 80,0 | 0 | 0 | 80,0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 1.2. Приобретение энергосберегающего оборудования и материалов для бюджетных учреждений  | Заместитель главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре Менгель С.В.; заведующий отделом культуры Администрации Цимлянского района Тимохина Н.Ю; заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района Антипов И.В. | Повышение энергетической эффективности бюджетных учреждений | 30.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Подпрограмма 2. «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» | Заместитель главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре Менгель С.В.; заведующий отделом культуры Администрации Цимлянского района Тимохина Н.Ю; заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района Антипов И.В. | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 2.1. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объектов электрических сетей, реконструкция объектов электрических сетей, приобретение оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей | Заместитель главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре Менгель С.В.; заведующий отделом культуры Администрации Цимлянского района Тимохина Н.Ю; заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района Антипов И.В. | Готовность к финансированию реконструкция электрических сетей, повышениенадежности предоставления услуг электроснабжения населению Цимлянского района, сокращение сроковвосстановления объектов электроснабжения Цимлянского района | 30.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 2.2. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объектов электрических сетей, реконструкция объектов электрических сетей, приобретение оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей | Заместитель главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре Менгель С.В.; заведующий отделом культуры Администрации Цимлянского района Тимохина Н.Ю; заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района Антипов И.В. | Готовность к финансированию строительства и реконструкции электрических сетей наружного (уличного) освещения, повышение уровня освещенности, сокращение сроковвосстановления электрических сетей наружного (уличного) освещения | 30.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по муниципальной программе | Х | Х | Х | 80,0 | 0 | 0 | 80,0 | 0 |

Управляющий делами А.В. Кулик