Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Цимлянского района» отчетный период 2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое) описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в Цимлянском районе» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Предоставление межбюджетных трансферт бюджетам муниципальных образований на предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов | Администрация Цимлянского района Заместитель Главы Администрации Цимлянского района Ковалев Г.Н. |  | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 62,7 | 62,7 | 1 |
| 1.2 | Предоставление межбюджетных трансферт управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на замену и модернизацию лифтов, отработавших срок службы | Администрация Цимлянского района Заместитель Главы Администрации Цимлянского района Ковалев Г.Н. | капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: г. Цимлянск ул. Советская 17 | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 62,7 | 62,7 | 1 |
| 1.3. | Предоставление мер муниципальной поддержки капитального ремонта товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, управляющим организациям, региональному оператору в соответствии с Областным законом от 11.06.2013 № 1101-ЗС «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области» | Администрация Цимлянского района Заместитель Главы Администрации Цимлянского района Ковалев Г.Н. |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере | Администрация Цимлянского рай Заместитель Главы Администрации Цимлянского района Ковалев Г.Н. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Администрация Цимлянского рай Заместитель Главы Администрации Цимлянского района Ковалев Г.Н. | капитальный ремонт многоквартирного дома | X |  | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Цимлянского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации | Администрация Цимлянского района Заместитель Главы Администрации Цимлянского района Ковалев Г.Н. | получение положительного заключения государственной экспертизы, возмещение услуг населению Цимлянского района |  |  | 668,7 | 668,7 | 2 |
| 2.1.1 | Строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства | Администрация Цимлянского района Заместитель Главы Администрации Цимлянского района Ковалев Г.Н. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства | Администрация Цимлянского района Заместитель Главы Администрации Цимлянского района Ковалев Г.Н. |  |  |  | 648,2 | 648,2 | 2 |
| 2.1.3 | Капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства | Администрация Цимлянского района Заместитель Главы Администрации Цимлянского района Ковалев Г.Н. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в объеме, превышающим установленные индексы максимального роста размеры платы граждан за коммунальные услуги (холодное водоснабжение) | Администрация Цимлянского района Заместитель Главы Администрации Цимлянского района Ковалев Г.Н. |  |  |  | 20,5 | 20,5 | 7 |
| 2.2 | Строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации | Администрация Цимлянского района Заместитель Главы Администрации Цимлянского района Ковалев Г.Н. |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство газовых сетей | Администрация Цимлянского района Заместитель Главы Администрации Цимлянского района Ковалев Г.Н. |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка проектно-сметной документации на строительство газовых сетей | Администрация Цимлянского района Заместитель Главы Администрации Цимлянского района Ковалев Г.Н. |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство, реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения, включая разработку проектно-сметной документации | Администрация Цимлянского района Заместитель Главы Администрации Цимлянского района Ковалев Г.Н. |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство, реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Администрация Цимлянского района Заместитель Главы Администрации Цимлянского района Ковалев Г.Н. |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Администрация Цимлянского района Заместитель Главы Администрации Цимлянского района Ковалев Г.Н. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Контрольное событие программы | Администрация Цимлянского района Заместитель Главы Администрации Цимлянского района Ковалев Г.Н. | получение положительного заключения государственной экспертизы | X |  | X | X | X |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Заместитель Главы Администрации Цимлянского района                                                         Г.Н.Ковалев