Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы

*«Развитие транспортной системы»*

отчетный период 2014 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры» |
| 1.1  1.1.1  | Основные мероприятия : Основное мероприятие 1.1:содержание авто­мобильных дорог общего пользова­ния местного значения и ис­кусственных со­оружений на них | Администрация Цимлянского района(Заместитель Главы района Ковалев Г.Н.). | Содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | 19.03.201401.01.2014 | 31.12.201431.12.201431.12.201431.12.2014 | 272,901498,74445,215001380 | 272,901228,1000 | 101000 |
| 1.1.2 1.1.3  | Основное мероприятие 1.2.:ремонт автомо­бильных дорог об­щего пользования местного значения и искусственных со­оружений на нихОсновное мероприятие 1.3.: капитальный ре­монт автомобиль­ных дорог общего пользования местного зна­чения и искус­ственных сооруже­ний на них Основное меропри­ятие 1.4.:проектные работы по капитальному ремонту автомо­бильных дорог об­щего пользования местного значения и ис­кусственных со­оружений на них | Администрация Цимлянского района(Заместитель Главы района Ковалев Г.Н.).Администрация Цимлянского района(Заместитель Главы района Ковалев Г.Н.).Администрация Цимлянского района(Заместитель Главы района Ковалев Г.Н.). | Капитальный ремонт а/дороги по ул.Центральная хутор ПаршиковРазработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автодорожного моста через реку Кумшак в ст.КрасноярскаяРазработка ПСД на капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования «ст.Красноярская – х.Лозной – ст.Лозновская – ст.Камышевская»Разработка ПСД на капитальный ремонт автомобильной дороги подъезд от а/д ст.Красноярская – х.Лозной – ст.Лозновская – ст.Камышевская к п.Сосенки |
|  | Основное меропри­ятие 1.5.:строительство и реконструкция ав­томобильных до­рог общего пользо­ва­ния местного значения и ис­кусственных со­оружений на нихОсновное меропри­ятие 1.6.:проектные работы по строительству и реконструкции ав­томобильных дорог общего пользова­ния местного | Администрация Цимлянского района(Заместитель Главы района Ковалев Г.Н.).Администрация Цимлянского района(Заместитель Главы района Ковалев Г.Н.). | Строительство автодороги по улице Вербной станицы КалининскойРазработка ПСД на реконструкцию моста через реку Россошь в х.Богатырев | 02.06.201408.10.2014 | 01.09.2014Работа не окончена | 724,22369,8 | 724,22369,8 | соглашениесоглашение |
| 2 |  |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Заместитель Главы Администрации

Цимлянского района Г.Н. Ковалев