Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы

*«Развитие транспортной системы»*

отчетный период 2016 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры» |
| 1.1  1.1.1  | Основные мероприятия : Основное мероприятие 1.1:содержание авто­мобильных дорог общего пользова­ния местного значения и ис­кусственных со­оружений на них | Администрация Цимлянского района(Заместитель Главы района Репин Ю.Ф) | Содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | 11.01.201619.07.201604.07.201611.05.2016 | 31.12.201631.12.201616 рабочих дней25 рабочих дней | 100,81995,9404,4270,6 | 100,81995,9404,4270,6 | 1111 |
| 1.1.2 1.1.3  | Основное мероприятие 1.2.:ремонт автомо­бильных дорог об­щего пользования местного значения и искусственных со­оружений на нихОсновное мероприятие 1.3.: капитальный ре­монт автомобиль­ных дорог общего пользования местного зна­чения и искус­ственных сооруже­ний на них Основное меропри­ятие 1.4.:проектные работы по капитальному ремонту автомо­бильных дорог об­щего пользования местного значения и ис­кусственных со­оружений на них | Администрация Цимлянского района(Заместитель Главы района Репин Ю.Ф)Администрация Цимлянского района(Заместитель Главы района Репин Ю.Ф)Администрация Цимлянского района(Заместитель Главы района Репин Ю.Ф) |  |
|  | Основное меропри­ятие 1.5.:строительство и реконструкция ав­томобильных до­рог общего пользо­ва­ния местного значения и ис­кусственных со­оружений на нихОсновное меропри­ятие 1.6.:проектные работы по строительству и реконструкции ав­томобильных дорог общего пользова­ния местного | Администрация Цимлянского района(Заместитель Главы района Репин Ю.Ф)Администрация Цимлянского района(Заместитель Главы района Репин Ю.Ф) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Итого: |  |  |  |  | 2771,17 | 2771,17 |  |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Заместитель Главы Администрации

Цимлянского района Ю.Ф.Репин