Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы

*«Развитие транспортной системы»*

отчетный период 2016 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) | |
| предусмотрено  муниципальной программой | | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) | |
| 1 | 2 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | |
| 1 | Подпрограмма 1.  «Развитие транспортной инфраструктуры» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1    1.1.1 | Основные мероприятия :    Основное  мероприятие 1.1:  содержание авто­мобильных дорог общего пользова­ния местного значения и ис­кусственных со­оружений на них | Администрация Цимлянского района  (Заместитель Главы района Репин Ю.Ф) | | Содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | | 11.01.2016  19.07.2016  04.07.2016  11.05.2016 | | 31.12.2016  31.12.2016  16 рабочих дней  25 рабочих дней | | 100,8  1995,9  404,4  270,6 | | 100,8  1995,9  404,4  270,6 | | 1  1  1  1 | |
| 1.1.2  1.1.3 | Основное  мероприятие 1.2.:  ремонт автомо­бильных дорог об­щего пользования местного значения и искусственных со­оружений на них  Основное  мероприятие 1.3.: капитальный ре­монт автомобиль­ных дорог общего пользования местного зна­чения и искус­ственных сооруже­ний на них  Основное меропри­ятие 1.4.:  проектные работы по капитальному ремонту автомо­бильных дорог об­щего пользования местного значения и ис­кусственных со­оружений на них | Администрация Цимлянского района  (Заместитель  Главы района Репин Ю.Ф)  Администрация Цимлянского района  (Заместитель Главы района Репин Ю.Ф)  Администрация Цимлянского района  (Заместитель Главы района Репин Ю.Ф) | |  | |
|  | Основное меропри­ятие 1.5.:  строительство и реконструкция ав­томобильных до­рог общего пользо­ва­ния местного значения и ис­кусственных со­оружений на них  Основное меропри­ятие 1.6.:  проектные работы по строительству и реконструкции ав­томобильных дорог общего пользова­ния местного | Администрация Цимлянского района  (Заместитель Главы района Репин Ю.Ф)  Администрация Цимлянского района  (Заместитель Главы района Репин Ю.Ф) | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2 | Итого: | |  | |  | |  | |  | | 2771,17 | | 2771,17 | |  |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Заместитель Главы Администрации

Цимлянского района Ю.Ф.Репин