Отчет

 об исполнении плана реализации муниципальной программы Цимлянского района

*«Развитие транспортной системы»* за отчетный период 6 месяцев 2019 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель  соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации  | Фактическая дата окончанияреализации, наступление контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоен-ных средств и причины их не- освоения |
| предус-мотреномуници-пальной програм-мой | предусмот-рено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры» | 18882,40 | 18882,40 | 6479,33 |  |
| 1.1  | Основные мероприятия: |  |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1.1:содержание авто­мобильных дорог общего пользования местного значения и ис­кусственных сооружений на них | Администрация Цимлянского района(Заместитель главы района Полежаев С.В.) | Содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 12438,80 | 12438,80 | 6479,33 | 5959,47 |
| 1.1.2. | Основное мероприятие 1.2.:ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных со­оружений на них | Администрация Цимлянского района(Заместитель главы района Полежаев С.В.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3  | Основное мероприятие 1.3.: капитальный ремонтавтомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооруже­ний на них  | Администрация Цимлянского района(Заместитель главы района Полежаев С.В. | Капитально отремонтиро-вать 3 км автомобильных дорог | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 684,8 | 684,8 | 0 | 684,8 |
| 1.1.4 | Основное мероприятие 1.4.:проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог об­щего пользования местного значения и ис­кусственных со­оружений на них | Администрация Цимлянского района(Заместитель главы района Полежаев С.В.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Основное мероприятие 1.5.:строительство и реконструкция ав­томобильных дорог общего пользования местного значения и ис­кусственных со­оружений на них | Администрация Цимлянского района(Заместитель главы района Полежаев С.В.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Основное мероприятие 1.6.:проектные работы по строительству и реконструкции ав­томобильных дорог общего пользования местного | Администрация Цимлянского района(Заместитель главы района Полежаев С.В.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 | Основное мероприятие 1.7.:Иные межбюджетные трансферты из бюджета района бюджетам поселений для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на:Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значенияРемонт автомобильных дорог | Администрация Цимлянского района(Заместитель главы района Полежаев С.В.) | Оказание содействия в выполнении поселениями своих обязательств | Соглашение с городским поселениемСоглашение с городским поселениемДополнительное соглашение с городским поселение | 31.12.201931.07.201931.07.2019 |  | 781,5608,9500,0 | 000 | 781,5608,9500,0 |
| 2 | Подпрограмма 2. «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Цимлянского района» |  | - | - | - |
| 2.1 | Основные мероприятия : |  | Денежные средства не запланированы |
| 2.1.1 | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий |  |  |  |  |  | - | - | - |
| 2.1.2 | Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях |  |  |  |  |  | - | - | - |

Заместитель главы Администрации Цимлянского района

 по строительству, ЖКХ и архитектуре С.В. Полежаев

**Пояснительная информация**

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Цимлянского района

«Развитие транспортной системы» на 2019 год по итогам I полугодия 2019 года»

Муниципальная программа Цимлянского района «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Цимлянского района от 20.12.2018 № 965.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры в Цимлянском районе»;

Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Цимлянского района» (ресурсное обеспечение данной подпрограммы не предусмотрено).

Распоряжением Администрации Цимлянского района от 27.12.2018 № 308 утвержден план реализации муниципальной программы Цимлянского района «Развитие транспортной системы» на 2019 год.

На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрено 18 882,4 тыс. рублей. В том числе 4 549,5 тыс. рублей - средства областного бюджета, 14 332,9 тыс. рублей средства дорожного фонда Цимлянского района. Расходование денежных средств было предусмотрено на выполнение следующих основных мероприятий:

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них – 12 501,1 тыс. рублей;

- капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них – 684,8 тыс. рублей.

- иные межбюджетные трансферты из бюджета района бюджетам поселений для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров – 1 890,4 тыс. рублей.

На 1 июля 2019 года фактически освоено 6 479,33 тыс. рублей на выполнение основного мероприятия:

расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, что составляет 34,3%.

Основные мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.

Заместитель главы Администрации Цимлянского района

 по строительству, ЖКХ и архитектуре С.В. Полежаев