Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы

*«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными*

*услугами населения Цимлянского района»*

отчетный период 2017 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1.  «Развитие жилищного хозяйства в Цимлянском районе» | | | | | | | |
| 1.1 | Основные мероприятия : |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1.1  Предоставление межбюджетных трансферт бюджетам муниципальных образований на предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов | Администрация Цимлянского района  И.о.Заместителя Главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре  Демина А.В. | Показатель на прежнем уровне | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 289,4 | 289,4 | 1(соглашение) |
| 1.1.2. | Основное мероприятие 1.3  Предоставление мер муниципальной поддержки капитального ремонта товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, управляющим организациям, региональному оператору в соответствии с Областным законом от 11.06.2013 № 1101-ЗС «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области» | Администрация Цимлянского района  И.о.Заместителя Главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре  Демина А.В. | Показатель на прежнем уровне | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 133,0 | 132,7 |  |
| 2 | Подпрограмма 2.0  «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Цимлянского района» | | | | | | | |
| 2.1 | Основные мероприятия : |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие 1.  Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства | Администрация Цимлянского района  И.о.Заместителя Главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре  Демина А.В. | Показатель на прежнем уровне | 01.01.2017год | 31.12.2017 год | 1100,0 | 346,5\* | 1 |
| 2.1.2 | Мероприятие 3.  Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | Администрация Цимлянского района  И.о.Заместителя Главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре  Демина А.В. | Показатель на прежнем уровне | 01.01.2017год | 31.12.2017 год | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3 | Мероприятие 4.  Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии | Администрация Цимлянского района  И.о.Заместителя Главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре  Демина А.В. | Сокращена доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии | 01.01.2017год | 31.12.2017 год | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.4 | Мероприятие 5.  Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов муниципальных образований Цимлянского района | Администрация Цимлянского района  И.о.Заместителя Главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре  Демина А.В. | Показатель на прежнем уровне | 01.01.2017год | 31.12.2017 год | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.5 | Мероприятие 6.  Уровень газификации населения Цимлянского района | Администрация Цимлянского района  И.о.Заместителя Главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре  Демина А.В. | Показатель на прежнем уровне | 01.01.2017год | 31.12.2017 год | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 1522,4 | 768,4 | 0 |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Примечание \*- снижение стоимости расходов на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов ВКХ с 1100,0 до 346,5 тыс.руб. произошло в результате проведенного аукциона.

Исполняющий обязанности заместитель Главы Администрации

Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре А.В. Демина