администрациЯ Цимлянского района

Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.10.2010 г.	                                     № 1362        	           	г. Цимлянск

Об утверждении районной долгосрочной целевой программы  «Охрана окружающей среды и рационального природопользования на 2011-2015 годы на территории Цимлянского района»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", постановлением Администрации Цимлянского района от 11.05.2010г. № 471 «О порядке принятия решения о разработке муниципальных ведомственных целевых программ, их формирования, реализации, порядке проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных ведомственных целевых программ», в целях улучшения состояния окружающей среды  на территории Цимлянского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить районную долгосрочную целевую программу «Охрана окружающей среды и рационального  природопользования на 2011-2015 годы на территории Цимлянского района», согласно приложению.

2. Контроль за выполнением  постановления возложить на заместителя Главы Администрации района - начальника отдела сельского хозяйства Козлова А.А.

Глава Цимлянского района                                                   В.П. Сапонов

Постановление вносит

отдел сельского хозяйства

Администрации района

Приложение

к постановлению

Администрации района

от  25.10.2010г. № 1362

РАЙОННАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И РАЦИОНАЛЬНОГО

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ НА 2011-2015 ГОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА».

г. Цимлянск

ПАСПОРТ

РАЙОННОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

« ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И РАЦИОНАЛЬНОГО

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ НА 2011-2015 ГОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА».

| Наименование Программы | - Районная долгосрочная целевая программа «Охрана окружающей среды и рационального природопользования на 2011-2015годы на территории Цимлянского района» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Распоряжение Главы Администрации Цимлянского района о принятии решения о разработке муниципальной долгосрочной целевой программы «Охрана окружающей среды и рационального природопользования на 2011-2015годы на территории Цимлянского района» от 19.10.2010г № 247. |
| Заказчик Программы | - Администрация Цимлянского района |
| Разработчик Программы | - отдел сельского хозяйства Администрация Цимлянского района - отдел коммунальной инфраструктуры и архитектуры Администрации района. |
| Основная цель Программы | - Обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду; - улучшение состояния окружающей среды, создание эколого-экономических предпосылок для устойчивого развития Цимлянского района; - оздоровление и восстановление нарушенных экосистем (парки, лесополосы, водоемы и др.) - повышение экологической культуры путем привлечения учащейся молодежи к участию в общегородских природоохранных мероприятиях, формирование экологической культуры населения Цимлянского района. |
| Основные задачи Программы | - Стабилизация экологической обстановки в районе, в том числе: - предотвращение деградации и сохранение природных компонентов; - оптимизация деятельности по обращению с твердыми бытовыми и промышленными отходами; - улучшение состояния водных объектов района, повышение безопасности ГТС; - сохранение водных биологических ресурсов Цимлянского водохранилища; - сохранение и развитие особо охраняемых природных территорий и озеленение района; - повышения уровня экологического образования и просвещения населения Цимлянского района, организация информирования населения о состоянии окружающей среды. |
| Сроки реализации Программы | - 2011 – 2015 годы |
| Исполнители Программы | - Администрация Цимлянского района: - отдел имущественных отношений Администрации Цимлянского района. - отдел сельского хозяйства Администрации района; - отдел коммунальной инфраструктуры и архитектуры Администрации района; - администрации городского и сельских поселений. - предприятия и организации района. |
| Объемы и источники финансирования Программы | - Общий объём финансирования Программы составляет 2353,9 тыс. рублей, из них: - в 2011 году - 438 тыс. рублей, в том числе: из федерального бюджета - 0 тыс. рублей; из областного бюджета - 0 тыс. рублей; из местного бюджета - 438 тыс. рублей; - в 2012 году – 413,4 тыс. рублей, в том числе: из федерального бюджета - 0 тыс. рублей; из областного бюджета – 0 тыс. рублей; из местного бюджета – 413,4 тыс. рублей; - в 2013 году – 438,5 тыс. рублей, в том числе: из федерального бюджета - 0 тыс. рублей; из областного бюджета - 0 тыс. рублей; из местного бюджета – 438,5 тыс. рублей; - в 2014 году - 874 тыс. рублей, в том числе: из федерального бюджета - 0 тыс. рублей; из областного бюджета - 600 тыс. рублей; из местного бюджета - 190 тыс. рублей; из бюджета администрации Калининского сельского поселения – 84 тыс. рублей; - в 2015 году - 190 тыс. рублей, в том числе: из федерального бюджета - 0 тыс. рублей; из областного бюджета - 0 тыс. рублей; из местного бюджета - 190 тыс. рублей; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - Улучшение состояния компонентов природной среды - атмосферного воздуха, почв, водных объектов, зеленых насаждений и др. - Уменьшение доли аварийно-опасных гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности на 50%; - Улучшение эколого - экономических условий проживания населения в Цимлянском районе. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | - Контроль за реализацией Программы осуществляет Глава Администрации Цимлянского района. |

- РАЗДЕЛ  I

СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ

ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

В условиях реформирования экономики вопросы охраны окружающей среды приобретают особое значение. Экологическая ситуация в Ростовской области, и в частности в Цимлянском районе, остается напряженной, а уровень загрязнения окружающей среды - высоким.

В связи с этим возрастает актуальность разработки и реализации мер по улучшению экологической ситуации, по рациональному использованию природных ресурсов, проведения воспитательной и образовательной работы с населением.

Вопросы укрепления природоохранного комплекса территории района особенно важны с учетом роста уровня жизни населения района, что напрямую влечет за собой увеличение количества бытовых отходов, загрязнение атмосферного воздуха из-за увеличения количества автотранспорта в районе, создания новых предприятий и организаций в районе, которые тоже оказывают неблагоприятное влияние на экологическую обстановку в целом.

Одной из серьезных экологических проблем в Цимлянском районе остается проблема организации сбора, вывоза и транспортирования отходов к местам размещения, хранения  в сельских поселениях и г. Цимлянске. Свалки, куда вывозятся отходы потребления и производства, не отвечают современным экологическим требованиям. Нерешенность вопросов размещения, переработки и утилизации твердых отходов приводит к увеличению их объемов, размеров занимаемой ими территории, росту числа несанкционированных свалок, интенсивному загрязнению почв, поверхностных водоемов, подземных вод и  атмосферного воздуха. Разработка и оформление  нормативной документации, на санкционированные места размещения  ТБО, организация мероприятий по обращению с отходами производства и потребления в сельских поселениях,   могут реально создать предпосылки для улучшения ситуации  в обращении с отходами производства и потребления в Цимлянском районе.

Формирование экологической культуры жителей Цимлянского района, повышение уровня экологического воспитания и образования населения, особенно детей и подростков, являются залогом ответственного отношения граждан к окружающей среде. При этом без информирования населения обо всех аспектах охраны окружающей среды и рационального природопользования, без реализации права граждан на получение достоверной информации о состоянии окружающей среды не произойдет радикальных изменений в его сознании и поведении.

Настоящая программа ориентирована на улучшение состояния окружающей среды и природных ресурсов, создание эколого-экономических предпосылок для  устойчивого развития Цимлянского района и обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду.

- РАЗДЕЛ II

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Настоящая Программа является основным базовым документом для разработки планов, программ и проектов обеспечения экологической безопасности Цимлянского района в целом в области охраны окружающей среды и рационального природопользования на период 2011-2015годов.

При отборе мероприятий, направленных на  решение существующих проблем, учитывались значимость проблемы для района, ее соответствие приоритетам экологического развития, и сроки решения проблемы.

Программа основана на принципе единого управления и координации деятельности всех служб района, участвующих в её реализации.

Система управления Программой позволяет обеспечить анализ выполнения мероприятий, а также принимать оперативные меры по их корректировке.

Мероприятия Программы направлены на поэтапное достижение целевых экологических показателей Цимлянского района и включат в себя вопросы:

-охраны атмосферного воздуха;

-охраны и восстановление водных объектов;

-состояния почвы и рационального использования земель;

-обращения с отходами производств и потребления;

-охраны и воспроизводства зеленых насаждений на территории района;

-экологического образования и просвещения населения района.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории Цимлянского района являются выбросы от автотранспорта и стационарных источников - промышленных предприятий. На территории сельских поселений района выбросы менее значительны.

Водными объектами Цимлянского района являются р. Кумшак, р. Сухая, р. Дон, р. Россошь, Цимлянское водохранилище и 24 водохранилища, образованные балочными дамбами. Основной водный объект, который испытывает экологическую нагрузку это Цимлянское водохранилище и р. Кумшак. Источниками загрязнения поверхностных вод реки Кумшак,  являются сбрасываемые различной степени загрязненности сточные воды жилищно-коммунального хозяйства, промышленных предприятий Цимлянского городского поселения (90%) и хозяйственно-бытовой деятельности населения, живущего по берегам реки  (20-15%) В результате чего, происходит обмеление реки Кумшак, заиливание придонных родников, заболачивание прибрежной зоны, а также сточные воды, сбрасываемые в р.Кумшак  создают угрозу загрязнения поверхностных водоисточников населенных мест, расположенных на берегах р.Дон вниз по течению реки. Необходимо провести ряд мероприятий по очистке прибрежной зоны р.Кумшак и по  повышению качества сточных вод на выходе с очистных сооружений канализации г. Цимлянска.

Цимлянское водохранилище является основным регулирующим  водоемом  в бассейне р. Дон, обеспечивающим судоходные глубины и устойчивую работу водозаборов, а  также является основным рыбопромысловым объектом не только нашего района, но и Ростовской области.

Для Цимлянского водохранилища характерна высокая степень загрязнения по всей акватории, которая увеличивается в местах антропогенного воздействия. 	Антропогенное воздействие на состояние окружающей среды повышенное, причем доминирует в основном сельскохозяйственная нагрузка.

Наиболее уязвимые компоненты и факторы природного и техногенного характера, приводящие к ухудшению состояния и снижению устойчивости естественных экосистем Цимлянского водохранилища являются:

- опасные экзогенные процессы, приводящие к разрушению береговой линии Цимлянского водохранилища, которые способствуют засорению, заилению водохранилища;

- повышенная антропогенная нагрузка, выражающаяся в нефтепродуктовом загрязнении;

- несоблюдение режима водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос сельхозтоваропроизводителями и рыбодобывающими бригадами.

На территории Цимлянского района расположено 29 гидротехнических сооружений, 7 из которых подлежат ликвидации. На некоторых сооружениях требуется проведение ремонтно-восстановительных работ. Основная проблема это бесхозяйные гидротехнические сооружения, которые расположены на территории сельских поселений. Острой проблемой стоит оформление в собственность и приведение этих  ГТС в порядок.

Раздел III

Система программных мероприятий

районной долгосрочной целевой программы «Охрана окружающей среды и рационального

природопользования на 2011-2015 годы  на территории Цимлянского района».

| № п/п | Наименование мероприятий | исполнитель | Сроки выполнения | Источники финансирования | Объем финансирования, единица измерения (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | всего |
| 1 | Проведение сходов граждан с доведением информации: - о порядке обращения с отходами при их сборе и вывозе; - об охране окружающей среды - об исполнении правил содержания и благоустройства территорий населенных пунктов района; - | Администрация Цимлянского района | Весна -осень 2011-2015гг. | Не требует затрат средств |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Снижение вредного воздействия на атмосферный воздух |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение замеров выбросов загрязняющих веществ атмосферу стационарными источниками | Предприятия и организации района | 2011-2015гг. | Средства предприятий |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Мониторинг уровня воздействия на окружающую среду в границе СЗЗ | Предприятия и организации района | 2011-2015гг. | Средства предприятий |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Содержание водоемов и ГТС в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обследование ГТС № 0641005; № 0641006 на озере Ильмень-ерик Пролив. | ОСХ Администрации района | 2012г. | Не требует затрат средств |  |  | - |  |  |  |
| 3.2. | Проведение обучения и аттестации лица, ответственного за эксплуатацию ГТС (в области безопасности ГТС). | ОСХ Администрации района | 2011г. | Местный бюджет | 20 |  |  |  |  | 20 |
| 3.3. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт ГТС водохранилища Котлубань в районе ст. Калининская . | Администрация Калининского сельского поселения | 2014г. | Бюджет Администрации Калининского сельского поселения, Областной бюджет |  |  |  | *** 84 600 |  | 84 600 |
| 3.4. | Содержание бесхозяйных объектов в т.ч. ликвидация списанных бесхозяйных ГТС. | Администрации сельских поселений | 2011-2015гг. | Бюджет администраций сельских поселений. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Проведение обследования побережья Цимлянского водохранилища в пределах Цимлянского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Проведение обследования территории побережья Цимлянского водохранилища, на которых базируются рыболовецкие бригады и другие хозяйствующие субъекты в целях контроля за состоянием береговой зоны, сохранения водных биоресурсов, а также профилактики правонарушений и обеспечения пожарной безопасности. | ОСХ Администрации района, постоянная комиссия | 2010-2015гг. | Не требует затрат средств |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Проведение обследования побережья Цимлянского водохранилища с целью выявления несанкционированных свалок в черте городского поселения и местах рекреации. | ОСХ Администрации района, администрация городского поселения | 2010-2015гг. | Не требует затрат средств |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Проведение круглого стола на тему «Проблемы сохранения биоресурсов Цимлянского водохранилища». | ОСХ Администрации района | 2011г | Не требует затрат средств |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Снижение вредного воздействия на загрязнение почвы, здоровья населения и окружающую среду в целом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Оформление технических паспортов на 4 свалки. | Отдел коммунальной инфраструктуры и архитектуры Администрации района, ОСХ Администрации района | 2011г. | Местный бюджет | 40 |  |  |  |  | 40 |
| 5.2. | Регистрация права собственности в регистрационной службе, получение свидетельств о государственной регистрации права | Отдел коммунальной инфраструктуры и архитектуры Администрации района, ОСХ Администрации района | 2011г. | Не требует затрат средств |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Проведение работ по инвентаризации источников выбросов загрязняющий веществ в атмосферу для Администрации Цимлянского района (база – Администрация и 4 свалки) | Отдел коммунальной инфраструктуры и архитектуры Администрации района, ОСХ Администрации района. | 2011г. | Местный бюджет | 75 |  |  |  |  | 75 |
| 5.4. | Разработка проекта нормативов ПДВ (база-Администрация и 4 свалки) | Отдел коммунальной инфраструктуры и архитектуры Администрации района, ОСХ Администрации района. | 2011г. | Местный бюджет | 75 |  |  |  |  | 75 |
| 5.5. | Проведение дератизации на 23 свалках: ст. Калининская, ст. Терновская, х. Антонов, х. Карнауховский, ст. Камышевская, ст. Лозновская, х. Карпов, х. Ломовцев, х. Рынок-Каргальский, х. Синий Курган, х. Лозной, х. Железнодорожный, ст. Кумшацкая, ст. Маркинская, х. Паршиков, х. Черкасский, х. Ремизов, ст. Новоцимлянская, п. Сосенки, п. Дубравный, х. Богатырев, х. Карповский, городская свалка | Администрация района, | 2011-2015гг. | Местный бюджет | 70 | 80** | 80 ** | 30** | 30 ** | 290 |
| 5.6. | Проведение ликвидации и рекультивации свалок согласно этапов: 1- х. Лозной, п. Сосенки; 2- ст. Калининская, ст. Маркинская; 3- оставшиеся свалки; | Отдел коммунальной инфраструктуры и архитектуры Администрации района, ОСХ Администрации района. | 2011-2015гг. | Местный бюджет | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 5.7. | Принятие нормативных документов, определяющих порядок сбора, вывоза, транспортирования, размещения ТБО с территорий населенных пунктов на которых будут ликвидированы свалки. | Отдел коммунальной инфраструктуры и архитектуры Администрации района, | 2011г. | Не требует затрат средств. |  |  |  |  |  |  |
| 5.8. | Содержание городской свалки | Отдел коммунальной инфраструктуры и архитектуры Администрации района, ООО «Коммунальщик» | 2011-2013гг. | Местный бюджет | 95 | 95 | 95 | ** | ** | 285 |
| 5.9. | Разработка проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (база -Администрация и 4 свалки). | Отдел коммунальной инфраструктуры и архитектуры Администрации района, ОСХ Администрации района. | 2012г. | Местный бюджет |  | 175 |  |  |  | 175 |
| 5.10. | Обучение специалиста на право работы с опасными отходами I – IV класса опасности. | Главный бухгалтер (проведение оплаты) | 2012г. | Местный бюджет |  | 10 |  |  |  | 10 |
| 5.11. | Разработка программы проведения производственного экологического контроля в области обращения с отходами I - IVкласса опасности (база-Администрация и 4 свалки) | Отдел коммунальной инфраструктуры и архитектуры Администрации района, ОСХ Администрации района. | 2013г. | Местный бюджет |  |  | 65 |  |  | 65 |
| 5.12. | Разработка материалов экологического обоснования деятельности по сбору, использованию, обеззараживанию, транспортированию, размещению отходов I-IVкласса опасности (база- Администрация и 4 свалки) | Отдел коммунальной инфраструктуры и архитектуры Администрации района, ОСХ Администрации района | 2013г. | Местный бюджет |  |  | 93,4 |  |  | 93,4 |
| 5.13. | Получение лицензии (расходы на пошлины) | Отдел коммунальной инфраструктуры и архитектуры Администрации района. | 2013г. | Местный бюджет |  |  | 4 |  |  | 4 |
| 5.14. | Проведение мероприятий по созданию информационного поля (изготовление информационных щитов, указателей, листовок) | Отдел коммунальной инфраструктуры и архитектуры Администрации района. | 2011-2015гг. | Местный бюджет | 13 | ** | 10** | 15** | 10 | 48 |
| 5.15. | Проведение мероприятий по благоустройству на 4 свалках. | Отдел коммунальной инфраструктуры и архитектуры Администрации района. | 2014-2015гг. | Местный бюджет |  |  |  | 15 | 15 | 30 |
| 5.16. | Организация мониторинга на 4 свалках. | ОСХ Администрации района и Отдел коммунальной инфраструктуры и архитектуры Администрации района. | 2014-2015гг. | Местный бюджет |  |  |  | 20 | 15 | 35 |
| 5.17. | Проведение рейдов по выявлению несанкционированных свалок в Цимлянском районе. | ОСХ Администрации района и Отдел коммунальной инфраструктуры и архитектуры Администрации района. | 2011-2015гг. | Не требует затрат средств |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Озеленение территории района | ОСХ Администрации района и Отдел коммунальной инфраструктуры и архитектуры Администрации района. | 2013-2015гг. | Местный бюджет. |  | ** | 15 | 10 | 10 | 35 |
| 7 | Проведение мероприятий в рамках Дней защиты от экологической опасности под девизом «Экология. Безопасность. Жизнь». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Организация и проведение субботников, трудовых десантов, рейдов. | ОСХ Администрации района, Управление делами | 2011-2015гг. | Не требует затрат средств |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Изготовление листовок и другой печатной продукции (использование конкурсных работ учащихся школ). | ОСХ Администрации района | 2011-2015гг. | Не требует затрат средств |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. | Проведение ликвидации несанкционированных свалок. | ОСХ Администрации района и Отдел коммунальной инфраструктуры и архитектуры Администрации района, Администрации сельских поселений | 2013-2015 | Местный бюджет | ** | ** | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 8 | Осуществление мероприятий по экологическому воспитанию и образованию подрастающего поколения согласно плана-программы. | ОСХ Администрации района | 2011-20115 | Местный бюджет | 50 | 53,4 | 66,1 | 90 | 100 | 359,5 |
|  | Итого тыс. рублей |  |  |  | 438 | 413,4 | 438,5 | 874 из них 600 обл. 84с/п, 190 район | 190 | 2353,9 |

* *- объемы финансирования после проведения предшествующих мероприятий  носят прогнозный характер  и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании бюджета на очередной год.

РАЗДЕЛ IV

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы обеспечивается комплексом мероприятий по  правовому, организационному, финансовому, информационному и методическому обеспечению.

Программа предусматривает персональную ответственность исполнителей за выполнение мероприятий:

1. Формы и методы организации управления реализацией районной долгосрочной целевой программы определяются муниципальным заказчиком (заказчиком – координатором).

2. Руководитель районной долгосрочной целевой программы несет ответственность за текущее управление  реализацией программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией программы.

3. Реализация мероприятий районной долгосрочной целевой программы осуществляется на основе:

муниципальных контрактов (договоров), заключаемых в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

условий, порядка и правил, утвержденных федеральными, областными нормативными правовыми актами, а также муниципальными нормативными правовыми актами.

4. Муниципальные заказчики районных долгосрочных целевых программ (заказчики-координаторы) с учетом выделяемых на реализацию программ финансовых средств ежегодно уточняют целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации программ, состав исполнителей в докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств местного бюджета в установленном порядке. Доклад должен включать информацию о результатах реализации районной долгосрочной  целевой программы за истекший год и за весь период реализации программы, включая оценку значений целевых индикаторов и показателей.

5. В случае несоответствия результатов выполнения районной долгосрочной целевой программы целям и задачам, а также невыполнения показателей результативности, утвержденных программой, муниципальный заказчик (заказчик – координатор) готовит предложения о корректировке сроков реализации районной долгосрочной целевой программы.

6. При изменении объемов финансирования, предусмотренных Программой, муниципальные заказчики уточняют объемы финансирования за счет средств областного бюджета, федерального бюджета, местного бюджета, готовят предложения по внесению изменений в перечень мероприятий Программы и сроки их исполнения.

7. На реализацию мероприятий по разработке проектно-сметной документации на ремонт и реконструкцию гидротехнического сооружения, расположенного на территории  Калининского сельского поселения балка Котлубань, выделяются средства Фонда софинансирования расходов областного бюджета в виде субсидий бюджету муниципального образования на разработку проектно-сметной документации на гидротехническое сооружение, находящееся в муниципальной собственности.

- РАЗДЕЛ V

ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ

И КОНТРОЛЬ ЗА  ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Управление Программой осуществляется Администрацией Цимлянского района.

Муниципальный заказчик Программы несёт ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий Программы, эффективное использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию Программы.

Отчет о реализации Программы в соответствующем году должен содержать:

общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

перечень завершенных в течение года мероприятий по Программе;

перечень не завершенных в течение года мероприятий Программы и процент их не завершения;

анализ причин несвоевременного завершения программных мероприятий;

предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и иных способах достижения программных целей либо о прекращении дальнейшей реализации Программы.

- РАЗДЕЛ VI

ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В результате выполнения мероприятий Программы будет обеспечено:

- уменьшение доли аварийно-опасных гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, на 50 процентов;

- увеличение площади ежегодно создаваемых зеленых насаждений;

- повышение уровня экологического просвещения и образования.

- снижение вредного воздействия на загрязнение почвы, здоровья населения           и окружающую среду в целом при обращении с отходами производства и потребления.

- Верно: управляющий делами                                  В.В. Светличный