администрациЯ Цимлянского района

Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.02. 2010 г.      	                                       №152                         	      г. Цимлянск

О реализации районной долгосрочной

целевой программы  «Комплексное   развитие

систем коммунальной  инфраструктуры

по Цимлянскому району на 2010-2012 годы»

В соответствии с пунктом 3. Порядка принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Администрации Цимлянского района от 15.06.2009 г.  № 504 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить районную долгосрочную целевую программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры по Цимлянскому району  на   2010-2012 годы»,  согласно приложению.

2. Определить уполномоченными органами исполнительной власти по управлению и реализации программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры по Цимлянскому району  на   2010-2012 годы»  финансовый отдел и отдел коммунальной инфраструктуры и архитектуры Администрации района.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации района Гуляева А.Д. и  заместителя Главы Администрации района Грицких В.А.

И.о. Главы Администрации района                      	                            А.Д. Гуляев

Постановление вносит

заместитель Главы Администрации

района Грицких В.А.

Приложение

к постановлению Администрации

Цимлянского района

от 25.02.2010 г. № 152

| Наименование программы | Районная долгосрочная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры по Цимлянскому району на 2010-2012 годы». |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Распоряжение Администрации Цимлянского района от 16.02.2010 №26 « О разработке районной долгосрочной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры по Цимлянскому району на 2010-2012 годы» |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация Цимлянского района |
| Разработчик программы | Администрация Цимлянского района |
| Основная цель программы | Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, улучшение экологической ситуации в районе. |
| Основные задачи программы | -модернизация объектов коммунальной инфраструктуры; -повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры; -снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; -повышение качества предоставления коммунальных услуг; -улучшение экологической ситуации; |
| Сроки реализации программы | 2010-2012 годы |
| Структура программы, перечень подпрограмм, основных направлений и мероприятий | 1. Содержание проблемы, анализ причин её возникновения, обоснование необходимости ее решения программным методом. 2. Основные цели, задачи, сроки реализации Программы, а также целевые индикаторы и показатели. 3. Система программных мероприятий. 4. Механизм реализации Программы. 5. Оценка эффективности социально-экономических последствий реализации Программы. |
| Исполнители программы | Администрация Цимлянского района , Администрации городского и сельских поселений, организации жилищно-коммунального комплекса. |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования Программы составляет: в 2010-2012 годах 56188,406 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 48093,582 тыс. рублей; средства бюджета Цимлянского района и бюджетов городского и сельских поселений – 8094,824 тыс.руб. По годам: в 2010 году – 11394,852тыс. рублей в 2011 году – 19567,914тыс. рублей; в 2012 году – 25225,640 тыс. рублей Объемы средств областного бюджета, бюджета Цимлянского района и бюджетов городского и сельских поселений для финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке в соответствии с областным законом об областном бюджете и с решением Собрания депутатов Цимлянского района о бюджете Цимлянского района на соответствующий финансовый год. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | -снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; -повышение качества предоставления коммунальных услуг; -улучшение экологической ситуации; |
| Система организации контроля за реализацией программы | контроль за реализацией Программы осуществляется, Администрацией Цимлянского района. |

Раздел 1

Содержание проблемы, анализ причин ее возникновения, обоснование необходимости ее решения программными  методами

В настоящее время деятельность коммунального комплекса Цимлянского района характеризуется неравномерным развитием систем коммунальной инфраструктуры сельских поселений, низким качеством предоставления коммунальных услуг.

Причинами возникновения этих проблем являются: высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры  и их технологическая отсталость, низкая эффективность существующей системы управления в коммунальном секторе, непрозрачные методы ценообразования на товары и услуги организаций коммунального комплекса, преобладание административных методов хозяйствования.

Высокий уровень износа и технологическая отсталость объектов коммунальной инфраструктуры связаны с проводимой в предыдущие годы тарифной политикой, которая не обеспечивала реальных финансовых потребностей организаций коммунального комплекса в модернизации основных фондов, не формировала стимулов к сокращению затрат. При этом стоимость жилищно-коммунальных услуг для населения в последние годы значительно возросла. Действующий в большинстве случаев затратный метод формирования тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения с использованием нормативной рентабельности не стимулирует организации коммунального комплекса к снижению собственных издержек.

Следствием высокого износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления  коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры составляет 60-80 процентов

Отмечается повсеместное несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию и реконструкцию основных фондов коммунальной инфраструктуры даже минимальным потребностям. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения и водоотведения практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам.

Для повышения качества коммунальных услуг, снижения  износа основных фондов, решения экологических вопросов необходимо обеспечить масштабную реализацию инвестиционных проектов модернизации объектов коммунального комплекса. Общая потребность в средствах на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры Цимлянского района  оценивается в 56188,406 тыс.рублей.

Такой объем инвестиций не может быть обеспечен только за счет  инвестиционных составляющих тарифа и бюджетных вложений Цимлянского района,  необходимо оказание государственной поддержки , решить проблему другим способом на данный момент не представляется возможным.

Поэтому программный метод решения данной проблемы наиболее действенный, хотя и связан с определенными рисками:

риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении роста экономики, возникновении бюджетного дефицита, сокращение объемов финансирования;

риск повышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины , специализированное оборудование, что может привести  к увеличению стоимости работ, снижению объёмов строительства, реконструкции , капитального ремонта объектов водоснабжения.

Раздел 2

Основные цели и задачи  и сроки реализации районной долгосрочной Программы, а также целевые индикаторы и показатели

Целью Программы является повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению.

Преобразования, проводимые в рамках Программы, обеспечат сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги и приведут к повышению качества предоставляемых услуг населению.

Для достижения поставленной цели предполагается решить следующие задачи:

-  модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. Бюджетные средства направляются на выполнение инвестиционных проектов по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с реконструкцией существующих объектов с высоким уровнем износа, а также со строительством новых объектов для замены объектов с высоким уровнем износа;

-  повышения эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры. Выполнение данной задачи будет обеспечено путем формирования условий, выполнение которых позволит участвовать в конкурсе на получение средств федерального, областного бюджетов для реализации инвестиционных проектов. Важным направлением является совершенствование системы тарифного регулирования в коммунальном комплексе, включающее в себя разработку инвестиционных программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры, утверждение тарифов на подключение к коммунальным сетям. Ключевым направлением является привлечение к управлению объектами коммунальной инфраструктуры на конкурсной основе частных компаний и формирование договорных отношений концессионного типа между органом местного самоуправления и организацией коммунального комплекса, что позволит улучшить качество управления, снизить риски частного инвестирования в коммунальную инфраструктуру;

Раздел 3

Система программных мероприятий

В рамках Программы предусматривается финансирование мероприятий, направленных на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, за счет средств  областного бюджета  и бюджетов городского и сельских поселений Цимлянского района, средств внебюджетных источников, в том числе средств  предприятий за счет взимания платы с застройщиков за подключение к коммунальным сетям.

Система программных мероприятий приведена в приложении №1 к Программе.

Объемы финансирования Программы рассчитаны с учетом затрат, необходимых для достижения значений целевых индикаторов Программы. Объемы финансирования Программы приведены в таблице 1.

Таблица 1

Объемы финансирования Программы по источникам и годам

(тыс. рублей)

| Источники финансирования | Всего | В том числе по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого финансирование по Программе | 56188,406 | 11394,852 | 19567,914 | 25225,640 |
| областной бюджет | 48093,582 | 9750,300 | 16750,134 | 21593,148 |
| бюджет Цимлянского района и бюджеты поселений | 8094,824 | 1644,552 | 2817,780 | 3632,492 |

Объёмы финансирования Программы носят прогнозный	 характер и подлежат ежегодной корректировке на основании анализа выполнения программы в сроки утверждения  областного  бюджетов и бюджета Цимлянского района.

Раздел 4

Механизм реализации районной долгосрочной  Программы

Мероприятия Программы предусматривают осуществление мер по оказанию государственной поддержки проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Ежегодно Администрация Цимлянского  района будет проводить отбор проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры для участия в Программе. Средства для реализации проектов предоставляются на условиях софинансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов всех уровней и средств внебюджетных источников (по годам реализации программы) при соблюдении по каждому рассматриваемому проекту следующих условий:

Отбор проектов осуществляется по следующим направлениям:

- модернизация сетей и объектов водоснабжения, направленная на снижение аварийности, потерь в процессе производства и транспортировки, повышение срока службы, снижение уровня эксплуатационных расходов;

- модернизация систем водоотведения, направленная на снижение аварийности, эксплуатационных расходов и повышение качества очистки стоков;

Приоритет будет отдаваться модернизации объектов коммунального комплекса с более высоким уровнем износа.

Порядок рассмотрения  проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры для участия в реализации мероприятий за счет средств областного бюджета в рамках Программы будет определяется Администрацией Цимлянского района.

Строительство, реконструкция социально значимых объектов коммунальной инфраструктуры может осуществляться за счет средств областного бюджета.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией Цимлянского района.

Раздел 5

Оценка социально-экономической эффективности программы

Оценка эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ должна содержать общую оценку вклада программы в экономическое развитие района, а также оценку эффективности расходования бюджетных средств. Общая оценка вклада  программы в экономическое развитие района должна содержать оценку социальных, экономических и (или) экологических последствий от реализации муниципальной долгосрочной целевой программы.

Оценка вклада муниципальной долгосрочной целевой программы в экономическое развитие района производится по следующим направлениям:

- степень достижения целей;

- степень соответствия запланированному уровню затрат.

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

Бюджетная эффективность муниципальной долгосрочной целевой программы определяется как изменение финансовых поступлений в бюджеты всех уровней вследствие реализации муниципальной долгосрочной целевой программы и изменение объема и состава расходных обязательств.

Реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 50 процентов;

- повышение качества и надежности коммунальных услуг;

- создание основы для участия частного сектора в финансировании проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и  управлении объектами коммунальной инфраструктуры;

- снижение экологической нагрузки на регион, улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки.

Система программных мероприятий по реализации Программы приведена в приложении.

Верно: управляющий делами                                                             Н.И. Безбабнов

Приложение  к  Районной целевой

долгосрочной программе «Комплексное

развитие систем коммунальной инфраструктуры

по Цимлянскому району на 2010-2012 годы»

Система    программных мероприятий.

| № п/п | Содержание мероприятий | Цель мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок испол-нения | Источник финан-сирования | Объем финансирования по годам |  |  |  |  | Всего |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |  | 10 |
| 1. | Капитальный ремонт уличных водопроводов в населенных пунктах городского и сельских поселений Цимлянского района | Повышение качества предоставления услуг по водоснабжению, снижение уровня износа систем водоснабжения | Администрация Цимлянского района, Администрации городского и сельских поселений. | 2010-2012 | Областной бюджет, бюджет Цимлянского района, бюджеты поселений | 11394,852 | 13977,914 |  | 18517,640 |  |  | 43890,406 |
|  | Перечень объектов капитального ремонта уличных водопроводов в населенных пунктах городского и сельских поселений Цимлянского района, запланированных к финансированию в 2010-2012 гг. представлен соответственно в таблицах № 1, № 2, № 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Строительство 11-ти водонапорных башен в населенных пунктах сельских поселений Цимлянского района | Повышение качества предоставления услуг по водоснабжению | Администрация Цимлянского района, Администрации сельских поселений. | 2010-2012 | Областной бюджет, бюджет Цимлянского района, бюджеты поселений | - | 5590,000 |  | 6708,000 |  |  | 12298,000 |
|  | Перечень объектов строительства 11-ти водонапорных башен в населенных пунктах сельских поселений Цимлянского района, запланированных к финансированию в 2010-2012 гг. представлен соответственно в таблицах № 4, № 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: Объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней  на очередной финансовый год.

Перечень объектов капитального ремонта уличных водопроводов в населенных пунктах  городского и сельских  поселений   Цимлянского района, запланированных к финансированию в 2010г.

Таблица №1

| № пп | Наименование поселения, виды работ и наименование объектов | Вид работ | Общая стоимость, тыс. руб. | В том числе: областной бюджет | В том числе: местный бюджет | Протяженность (л.м.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Лозновское сельское поселение всего: |  | 3628,261 | 3104,200 | 524,061 | 3752 |  |
| 1.1. | Уличный водопровод по переулку Школьный от К (сущ. ж/б d =1200) до жилого дома в ст.Лозновской | капитальный ремонт | 46,237 | 39,579 | 6,658 | 69 |  |
| 1.2. | Уличный водопровод по переулку Молодежный от ул. Аббясева до ул.Лесная, от жилого дома №62 до ВК-1 в х.Лозной | капитальный ремонт | 908,617 | 777,776 | 130,841 | 1080 |  |
| 1.3. | Уличный водопровод по ул.Мира от ВК-1 до ВК-3 в х.Лозной | капитальный ремонт | 1077,091 | 921,990 | 155,101 | 1089 |  |
| 1.4. | Уличный водопровод по ул.Молодежная от ВК-1 до ВК-7 в ст. Камышевская | капитальный ремонт | 1019,412 | 872,617 | 146,795 | 932 |  |
| 1.5. | Уличный водопровод по ул.Советская в х. Лозной | капитальный ремонт | 576,904 | 492,239 | 84,665 | 582 |  |
| 2. | Маркинское сельское поселение всего: |  | 2226,638 | 1903,900 | 322,738 | 2130 |  |
| 2.1. | Уличный водопровод по ул.Цветочная в х.Паршиков | капитальный ремонт | 343,255 | 292,754 | 50,501 | 350 |  |
| 2.2. | Уличный водопровод по ул.Центральная в ст.Маркинская | капитальный ремонт | 171,711 | 145,954 | 25,757 | 138 |  |
| 2.3. | Уличный водопровод по ул.Ленина в ст.Маркинская | капитальный ремонт | 470,066 | 402,376 | 67,690 | 490 |  |
| 2.4. | Уличный водопровод по ул.Ленина от пожарного гидранта до водонапорной башни в ст.Маркинская | капитальный ремонт | 189,506 | 162,217 | 27,289 | 170 |  |
| 2.5. | Уличный водопровод по ул.Цветочная в х.Паршиков | капитальный ремонт | 588,703 | 503,930 | 84,773 | 582 |  |
| 2.6. | Уличный водопровод по ул.Школьная в х.Железнодорожный | капитальный ремонт | 463,397 | 396,668 | 66,729 | 400 |  |
| 3. | Саркеловское сельское поселение всего: |  | 5539,953 | 4742,200 | 797,753 | 5682 |  |
| 3.1. | Уличный водопровод по ул.Станичная (от ул.Центральная до пер.Садовый) в ст. Хорошевская | капитальный ремонт | 286,491 | 245,236 | 41,255 | 257 |  |
| 3.2. | Уличный водопровод по ул.Приморская (от ул.Центральная до ВК 13) в ст. Хорошевская | капитальный ремонт | 240,595 | 205,949 | 34,646 | 241 |  |
| 3.3. | Уличный водопровод по ул.Садовая (от ул.Станичная до пер.Школьный) в ст. Хорошевская | капитальный ремонт | 147,692 | 126,424 | 21,268 | 132 |  |
| 3.4. | Уличный водопровод по ул.Степная (от ВК 15 «а» до насосной станции поселкового водопровода) в ст. Хорошевская | капитальный ремонт | 304,252 | 260,440 | 43,812 | 319 |  |
| 3.5. | Уличный водопровод по ул.Казачья (от ВК 4 ул.Центральная до ВК 22 ул.Казачья) в ст. Хорошевская | капитальный ремонт | 379,052 | 324,469 | 54,583 | 371 |  |
| 3.6. | Уличный водопровод по ул.Казачья (от ВК 22 ул.Казачья до пер.Безымянный) в ст. Хорошевская | капитальный ремонт | 372,048 | 318,473 | 53,575 | 400 |  |
| 3.7. | Уличный водопровод по пер.Школьный в ст. Хорошевская | капитальный ремонт | 77,169 | 66,057 | 11,112 | 88 |  |
| 3.8. | Уличный водопровод по ул.Станичная, ул.Винзаводская, пер.Школьный (от ВК 6 «а» до ВК 11 «а») в ст. Хорошевская | капитальный ремонт | 249,888 | 213,904 | 35,984 | 272 |  |
| 3.9. | Уличный водопровод по ул.Степная (от ВК 2 до ВК 14) в ст. Хорошевская | капитальный ремонт | 252,201 | 215,884 | 36,317 | 250 |  |
| 3.10. | Уличный водопровод по ул.Набережная, ул.Казачья (от ВК 19 до ВК 20) в ст. Хорошевская | капитальный ремонт | 369,799 | 316,548 | 53,251 | 406 |  |
| 3.11. | Уличный водопровод по ул.Степная (от ВК13 до ВК 15 «а») в ст. Хорошевская | капитальный ремонт | 286,556 | 245,292 | 41,264 | 311 |  |
| 3.12. | Уличный водопровод по ул.Центральная ( от клуба до водонапорной башни) в ст. Хорошевская | капитальный ремонт | 516,811 | 442,390 | 74,421 | 513 |  |
| 3.13. | Уличный водопровод по ул.Центральная ( от ВК 7 до клуба) в ст. Хорошевская | капитальный ремонт | 504,195 | 431,591 | 72,604 | 470 |  |
| 3.14. | Уличный водопровод по ул.Морская, ул.Станичная ( от ВК 9 до ВК 10) в ст. Хорошевская | капитальный ремонт | 287,800 | 246,357 | 41,443 | 314 |  |
| 3.15. | Уличный водопровод по ул. Приморская ( ВК 9 до ул.Центральная) в ст. Хорошевская | капитальный ремонт | 315,945 | 270,449 | 45,496 | 324 |  |
| 3.16. | Уличный водопровод по ул. Станичная ( ВК 8 до ВК 13 ) в ст. Хорошевская | капитальный ремонт | 161,079 | 137,884 | 23,195 | 164 |  |
| 3.17. | Уличный водопровод по ул. Мира от ул.Комсомольская до ул.Садовая в пос.Саркел | капитальный ремонт | 545,330 | 466,802 | 78,528 | 600 |  |
| 3.18. | Уличный водопровод по пер.Виноградный в пос.Саркел | капитальный ремонт | 243,050 | 208,051 | 34,999 | 250 |  |
|  | ВСЕГО по Цимлянскому району |  | 11394,852 | 9750,300 | 1644,552 | 11564 |  |

Перечень объектов капитального ремонта уличных водопроводов в населенных пунктах  городского и сельских  поселений   Цимлянского района, запланированных к финансированию в 2011г.

Таблица №2

| № пп | Наименование поселения, виды работ и наименование объектов | Вид работ | Общая стоимость, тыс. руб. | В том числе: областной бюджет | В том числе: местный бюджет | Протяженность (л.м.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Калининское сельское поселение всего: |  | 4602,915 | 3940,095 | 662,820 | 4381 |  |
| 1.1. | Уличный водопровод по ул.Молодежная в ст.Калининская | капитальный ремонт | 1532,462 | 1311,787 | 220,675 | 1698 |  |
| 1.2. | Уличный водопровод по ул.Морская в ст.Калининская | капитальный ремонт | 390,013 | 333,851 | 56,162 | 354 |  |
| 1.3. | Уличный водопровод по ул.Спортивная в х.Антонов | капитальный ремонт | 301,166 | 257,798 | 43,368 | 275 |  |
| 1.4. | Уличный водопровод по ул.Степная в х.Антонов | капитальный ремонт | 310,203 | 265,534 | 44,669 | 331 |  |
| 1.5. | Уличный водопровод от водонапорной башни до ул.Степная в х.Антонов | капитальный ремонт | 335,237 | 286,963 | 48,274 | 290 |  |
| 1.6. | Уличный водопровод по ул.Центральная в х.Антонов | капитальный ремонт | 115,543 | 98,905 | 16,638 | 99 |  |
| 1.7. | Уличный водопровод (от ул. Степная до ул.Просвещения) в х.Антонов | капитальный ремонт | 175,165 | 149,941 | 25,224 | 136 |  |
| 1.8. | Уличный водопровод (от ул. Степная до ул.Набережная) в ст. Терновская | капитальный ремонт | 517,812 | 443,247 | 74,565 | 458 |  |
| 1.9. | Уличный водопровод по ул.Набережная в ст. Терновская | капитальный ремонт | 212,683 | 182,057 | 30,626 | 174 |  |
| 1.10. | Уличный водопровод по ул.Мира х. Карнауховский | капитальный ремонт | 275,405 | 235,747 | 39,658 | 220 |  |
| 1.11. | Уличный водопровод от ул.Центральной до ул.Школьной и от ул.Школьной до ул.Молодежной) х.Карнауховский | капитальный ремонт | 437,226 | 374,265 | 62,961 | 346 |  |
| 2. | Красноярское сельское поселение всего: |  | 470,483 | 402,733 | 67,750 | 551 |  |
| 2.1. | Уличный водопровод по ул.Гвардейская (от водонапорной башни до ул.Советская в ст.Красноярская | капитальный ремонт | 322,608 | 276,152 | 46,456 | 358 |  |
| 2.2. | Уличный водопровод по ул.Строителей от водозаборной скважины (ВК-1) в ст.Красноярская | капитальный ремонт | 147,875 | 126,581 | 21,294 | 193 |  |
| 3. | Новоцимлянское сельское поселение всего: |  | 1303,434 | 1115,740 | 187,694 | 1307 |  |
| 3.1. | Уличный водопровод по ул.Набережная в ст.Новоцимлянская | капитальный ремонт | 273,800 | 234,373 | 39,427 | 233 |  |
| 3.2. | Уличный водопровод по ул.Зеленая (от ул.Центральная до ул.Северная) в х.Ремизов | капитальный ремонт | 166,688 | 142,685 | 24,003 | 144 |  |
| 3.3. | Уличный водопровод по ул.Вишневая (от ул.Веселая до ул.Садовая) в х.Ремизов | капитальный ремонт | 333,438 | 285,423 | 48,015 | 372 |  |
| 3.4. | Уличный водопровод по ул. Садовая (от ул. Вишневая до ул. Центральная) в х.Ремизов | капитальный ремонт | 113,132 | 96,841 | 16,291 | 132 |  |
| 3.5. | Уличный водопровод по ул. Центральная (от ул.Садовая до ул. Зеленая) в х.Ремизов | капитальный ремонт | 186,157 | 159,350 | 26,807 | 216 |  |
| 3.6. | Уличный водопровод по ул. Веселая Вишневая (от ул Детская до ул.Центральная) в х.Ремизов | капитальный ремонт | 230,219 | 197,067 | 33,152 | 210 |  |
| 4. | Цимлянское городское поселение всего: |  | 7601,082 | 6506,526 | 1094,556 | 2975 |  |
| 4.1. | Уличный водопровод по ул.Ленина в границах от ВК ул.Боевой Славы до ВК ул.Краснознаменная в г.Цимлянске | капитальный ремонт | 3250,272 | 2782,233 | 468,039 | 1178 |  |
| 4.2. | Уличный водопровод по ул.Морская (от ул.Карла Маркса до ул.Набережной) в г.Цимлянске | капитальный ремонт | 780,720 | 668,296 | 112,424 | 282 |  |
| 4.3. | Уличный водопровод по переулку Гайдара (от ул.Свердлова до ул.Красноармейской) в г.Цимлянске | капитальный ремонт | 980,350 | 839,180 | 141,170 | 515 |  |
| 4.4. | Уличный водопровод по ул.Набережной от ул.Морской (ВК врезки здания гидрометеорологической обсерватории) до ул. Социалистической (ВК на пересечении с ул. Карла Маркса) в г.Цимлянске | капитальный ремонт | 2589,740 | 2216,817 | 372,923 | 1000 |  |
|  | ВСЕГО по Цимлянскому району |  | 13977,914 | 11965,094 | 2012,820 | 9214 |  |

Перечень объектов капитального ремонта уличных водопроводов в населенных пунктах  городского и сельских  поселений   Цимлянского района, запланированных к финансированию в 2012г.

Таблица №3

| № пп | Наименование поселения, виды работ и наименование объектов | Вид работ | Общая стоимость, тыс. руб. | В том числе: областной бюджет | В том числе: местный бюджет | Протяженность (л.м.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цимлянское городское поселение всего: |  | 18517,64 | 15851,100 | 2666,540 | 7059 |  |
| 1.1. | Уличный водопровод по переулку А.Морозовой ( от ул.Свердлова до ул.Красноармейской) в г.Цимлянске | капитальный ремонт | 756,523 | 647,584 | 108,939 | 501 |  |
| 1.2. | Уличный водопровод по переулку О.Кошевого ( от ВК по ул.Красноармейской до ВК по ул.Свердлова) в г.Цимлянске | капитальный ремонт | 900,802 | 771,087 | 129,715 | 468 |  |
| 1.3. | Уличный водопровод по ул.Свердлова от ВК ул.Краснознаменной (врезка в центральную магистраль) до ул.Советской (ВК на соединении с водопроводной линией по ул.Советской) в г.Цимлянске | капитальный ремонт | 2189,235 | 1873,985 | 315,250 | 469 |  |
| 1.4. | Уличный водопровод по переулку Космонавтов (от ул.Свердлова до ул.Красноармейской) в г.Цимлянске | капитальный ремонт | 1109,345 | 949,599 | 159,746 | 494 |  |
| 1.5. | Уличный водопровод по ул.Некрасова в границах от ВК ул.Свердлова до ул.Московская (домовладение№2) в г.Цимлянске | капитальный ремонт | 790,353 | 676,542 | 113,811 | 480 |  |
| 1.6. | Уличный водопровод по ул. Карла Маркса (от ул. Морская до ул.Социалистическая) в г.Цимлянске | капитальный ремонт | 1584,270 | 1356,135 | 228,135 | 603 |  |
| 1.7. | Уличный водопровод по пер. Газетный (от ул.Социалистической до ул.Театральной) в г.Цимлянске | капитальный ремонт | 1572,610 | 1346,154 | 226,456 | 521 |  |
| 1.8. | Уличный водопровод пер.Майский (от ул.Свердлова до ул.Красноармейской) в г.Цимлянске | капитальный ремонт | 772,551 | 661,304 | 111,247 | 490 |  |
| 1.9. | Уличный водопровод по ул. Энгельса (от ул. Карла Маркса до ул.Социалистическая) в г.Цимлянске | капитальный ремонт | 311,930 | 267,012 | 44,918 | 104 |  |
| 1.10. | Уличный водопровод по ул.Свердлова (от ул.Красноармейской до ул.Некрасова) в г.Цимлянске | капитальный ремонт | 4114,125 | 3521,691 | 592,434 | 1547 |  |
| 1.11. | Уличный водопровод по ул. Советская (от ул. К.Маркса до ул.Набережная) в г.Цимлянске | капитальный ремонт | 1207,099 | 1033,277 | 173,822 | 457 |  |
| 1.12. | Уличный водопровод по ул.Нагорная (от насосной станции III-го подъема по ул.Краснознаменной, ул.Нагорной до ул.Советской) в г.Цимлянске | капитальный ремонт | 3208,797 | 2746,730 | 462,067 | 925 |  |
|  | ВСЕГО по Цимлянскому району |  | 18517,64 | 15851,100 | 2666,540 | 7059 |  |