администрациЯ Цимлянского района

Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.04.2012 г.     	                                    № 548                                	г. Цимлянск

Об утверждении отчета о ходе работ по

муниципальной долгосрочной целевой программе

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

и развитие жилищного строительства в Цимлянском

районе на 2010-2012 годы» за 2011 год

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнение постановления Администрации Цимлянского района от 01.02.2012г. № 114  «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан и развитие жилищного строительства в Цимлянском районе на 2010-2012 годы» за 2011 год, согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Цимлянского района по строительству, коммунальной инфраструктуре и архитектуре Ковалева Г.Н.

Глава Цимлянского района		                    			 В.П. Сапонов

Постановление вносит заместитель Главы

Администрации Цимлянского района Г.Н.Ковалев

Приложение

к постановлению

Администрации района

от 24.04.2012 г.  № 548

Отчет о ходе работ по

муниципальной долгосрочной целевой программе

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан и развитие жилищного строительства в Цимлянском районе на 2010-2012 годы»

за 2011 год

В ходе реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан и развитие жилищного строительства в Цимлянском районе на 2010-2012 годы» в 2011 году согласно Решениям Областной Межведомственной Комиссии были распределены средства областного бюджета, перечисленные из федерального бюджета по направлению расходов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» в сумме 44 110 800 рублей.

В первом квартале 2011 года приобретено жилье общей площадью 600,4м2 для 14 ветеранов ВОВ, израсходованы средства в сумме 13 759,2 тыс. руб.

Во втором квартале 2011 года приобретено жилье общей площадью 744 м2 для 19 ветеранов ВОВ, израсходованы средства в сумме 19 630,8 тыс. руб.

В третьем квартале 2011 года приобретено жилье общей площадью 174,3м2 для 4 ветеранов ВОВ, израсходованы средства в сумме 4 132,8 тыс. руб.

В четвертом квартале 2011 года приобретено жилье общей площадью 206м2 для 5 ветеранов ВОВ, израсходованы средства в сумме 5 490,0 тыс. руб.

Средства в сумме 1098,0 тыс. руб. предназначенные для приобретения жилого помещения ветерана ВОВ Коновальчуковой Валентине Трофимовне небыли освоены по причине снятия с квартирного учета в виду смерти.

В соответствии с Областным законом от 22.06.2006 № 499-ЗС «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями  Ростовской области по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», постановлением Администрации Ростовской области от 18.09.2006 № 384    «О порядке обеспечения жилыми помещениями и расходования субвенций на осуществление полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в возрасте от 18 до 23 лет, а так же детей, находящихся под опекой (попечительством)» и протоколом заседания Областной межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов обеспечения жильем, улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета и средств, поступающих в областной бюджет из федерального бюджета в целях обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в возрасте от 18 до 23 лет, а так же детей, находящихся под опекой (попечительством), были распределены субвенций в сумме 5 427 900 рублей, из них средства федерального бюджета в сумме 1 920 000 рублей и 3 507 900 рублей областного бюджета.

Во втором квартале 2011 года в муниципальную собственность было приобретено жилье и заключены договора социального найма на жилые помещения для 3 детей-сирот общей площадью 119,1 м2, израсходованы средства областного бюджета в сумме 2 663,1 тыс. рублей.

В четвертом квартале 2011 года в муниципальную собственность было приобретено жилье и заключены договора социального найма на жилые помещения для 2 детей сирот общей площадью 89,8 м2 израсходованы средства областного бюджета в сумме 844,8 тыс. рублей и средства федерального бюджета в сумме 997,0 тыс. рублей, экономия по итогам торгов составила 78,2 тыс. рублей из средств федерального бюджета.

Средства федерального бюджета в сумме 844,8 тыс.рублей предусмотренные на приобретение жилого помещения для детей-сирот Лазаренко Кристины Витальевны не были освоены по причине отсутствия заявок, конкурс не состоялся.

ОТЧЕТ
о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий 
 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан и развитие жилищного строительства

в Цимлянском районе на 2010-2012 годы» за 2011 год

(тыс. рублей)

| Наиме- нование меро- приятия | Показатели результативности муниципальных долгосрочных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сте- пень выпол- нения меро- при- ятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наимено- вание показа- теля ре- зульта- тивности меро- приятия | единица изме- рения | план | факт | откло- нение (про- цен- тов) | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | феде- раль- ный бюджет | обла- стной бюджет | мест- ный бюд- жет | прочие источ- ники | всего | феде- раль- ный бюджет | обла- стной бюд- жет | мест- ный бюд- жет | прочие источ- ники |  |
| Всего по Про- грамме |  |  |  |  |  | 49538,7 | 46030,8 | 3507,9 | - | - | 47517,7 | 44009,8 | 3507,9 | - | - | 96% |
| Обеспечение жильем ветеранов ВОВ | Количество граждан получивших жилье в собственность | Чел. | 43 | 42 |  | 44110,8 | 44110,8 | - | - | - | 43012,8 | 43012,8 | - | - | - | 98% |
| Обеспечение жильем детей-сирот | Количество граждан получивших жилье по договору соц. найма | Чел. | 6 | 5 |  | 5427,9 | 1920,0 | 3507,9 | - | - | 4504,9 | 997,0 | 3507,9 | - | - | 83% |

Верно: управляющий делами                                                                    В.В. Светличный