администрациЯ Цимлянского района

Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2013 г.	                                   № 572                                   	г. Цимлянск

Об утверждении отчета о ходе работ по

муниципальной долгосрочной целевой программе

«Комплексное развитие систем коммунальной

инфраструктуры по Цимлянскому району на 2010-

2015 годы» за 2012 год

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнение постановления Администрации Цимлянского района от 08.04.2013г. № 429 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры по Цимлянскому району на 2010-2015 годы » за 2012 год, согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Цимлянского района по строительству, коммунальной инфраструктуре и архитектуре Ковалева Г.Н.

Исполняющий обязанности

Главы Цимлянского района                                                     К.А. Кулягин

Постановление вносит заместитель Главы

Администрации Цимлянского района Г.Н.Ковалев

Приложение к постановлению

Администрации района

от 29.04.2013 г.  № 572

Отчет о ходе работ по

муниципальной долгосрочной целевой программе

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

по Цимлянскому району на 2010-2015 годы»

за 2012 год

По муниципальной долгосрочной целевой программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры по Цимлянскому району на 2010-2015 годы» в 2012 году было выделено 11 172,948 тыс. рублей, в том числе из средств:

областного бюджета – 9 606,926 тыс. рублей;

местного бюджета – 1 566,022 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры по Цимлянскому району на 2010-2015 годы» -11 172,948 тыс. рублей, что составляет 100 процентов от запланированных средств, в том числе средства:

областного бюджета – 9 606,926 тыс. рублей (100 процентов);

местного бюджета – 1 566,022 тыс. рублей (100 процентов).

В рамках реализации программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры по Цимлянскому району на 2010-2015 годы» выполнены следующие мероприятия:

- выборочный капитальный ремонт водопровода по ул. Строителей в ст. Красноярская, Цимлянского района, Ростовской области, израсходовано- 104,497 тыс. рублей из них:

средства областного бюджета – 88,106 тыс. рублей,

средства местного бюджета – 16,391 тыс. рублей;

- выборочный капитальный ремонт водопровода по ул. Гвардейская в ст. Красноярская, Цимлянского района, Ростовской области израсходовано – 227,972 тыс. рублей из них:

средства областного бюджета – 196,056 тыс. рублей,

средства местного бюджета – 31,916 тыс. рублей;

- выборочный капитальный ремонт водопровода по ул. Аббясева в х. Лозной, Цимлянского района, Ростовской области израсходовано – 462,576 тыс. рублей из них:

средства областного бюджета – 397,815 тыс. рублей,

средства местного бюджета – 64,761 тыс. рублей;

- выборочный капитальный ремонт водопровода по ул. Нагорная в г. Цимлянске, Цимлянского района, Ростовской области израсходовано – 2256,176 тыс. рублей из них:

средства областного бюджета – 1940,311 тыс. рублей,

средства местного бюджета – 315,865 тыс. рублей;

- выборочный капитальный ремонт водопровода по ул. Свердлова в г. Цимлянске, Цимлянского района, Ростовской области израсходовано – 2892,728 тыс. рублей из них:

средства областного бюджета – 2487,700 тыс. рублей,

средства местного бюджета – 405,028 тыс. рублей;

- выборочный капитальный ремонт водопровода по ул. Набережная в г. Цимлянске, Цимлянского района, Ростовской области израсходовано – 1830,047 тыс. рублей из них:

средства областного бюджета – 1573,840 тыс. рублей,

средства местного бюджета – 256,207 тыс. рублей;

- выборочный капитальный ремонт водопровода по ул. Свердлова в  г. Цимлянске, Цимлянского района, Ростовской области израсходовано – 1198,950 тыс. рублей из них:

средства областного бюджета – 1031,097 тыс. рублей,

средства местного бюджета – 167,853 тыс. рублей;

- строительство уличного водопровода в ст. Красноярская, Цимлянского района, Ростовской области израсходовано – 2200,000 тыс. рублей из них:

средства областного бюджета – 1892,000 тыс. рублей,

средства местного бюджета – 308,000 тыс. рублей;

Незавершенных объектов капитального строительства, реализуемых в рамках программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры по Цимлянскому району на 2010-2015 годы», нет.

Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры по Цимлянскому району на 2010-2015 годы» в 2012 году представлен  в таблице №1.

Целевые показатели программы представлены в таблице №2.

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры по Цимлянскому району на 2010-2015 годы» за 2012 финансовый год и за весь период реализации представлена в таблице №3.

Таблица №2

Целевые показатели программы.

| № п/п | Наименование показателей результативности | Ед. измер. | Ожидаемые значения целевых показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 г. | 2011 г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015 г. |
| 1. | протяженность сетей, на которых выполнен капитальный ремонт | м.п | 3725 | - | 5091 | - | * | * |
| 2. | протяженность сетей, в результате строительства | м.п | - | - | 3098 | 1000 | * | * |

Таблица №1

ОТЧЕТ
о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий 
 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры по Цимлянскому району на 2010-2014 годы»

за 2012 год

(тыс. рублей)

| Наиме- нование меро- приятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района об утверждении Программы |  |  |  |  | Уточненный план бюджетных ассигнований на 2012 год (тыс. рублей) |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | все-го | федеральный бюд-жет* | област-ной бюд-жет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | 5жет раль- ный бюджет | обла- стной бюджет | мест- ный бюд- 5жет | прочие источ- 5жет | всего | 5жет раль ный бюджет | обла- стной бюд- 5жет | мест- ный бюджет | прочие источ- ники |  |
| Всего по Про- грамме | 11172,948 | 0 | 9606,926 | 1566,022 | 0 | 11172,948 | 0 | 9606,926 | 1566,022 | 0 | 11172,948 | 0 | 9606,926 | 1566,022 | 0 | 0 |
| Кап. ремонт водопровода по ул. Строителей в ст. Красноярская | 104,497 | 0 | 88,106 | 16,391 | 0 | 104,497 | 0 | 88,106 | 16,391 | 0 | 104,497 | 0 | 88,106 | 16,391 | 0 | 0 |
| Кап. ремонт водопровода по ул. Гвардейская в ст. Красноярская | 227,972 | 0 | 196,056 | 31,916 | 0 | 227,972 | 0 | 196,056 | 31,916 | 0 | 227,972 | 0 | 196,056 | 31,916 | 0 | 0 |
| Кап. ремонт водопровода по ул. Аббясева в х. Лозной | 462,576 | 0 | 397,815 | 64,761 | 0 | 462,576 | 0 | 397,815 | 64,761 | 0 | 462,576 | 0 | 397,815 | 64,761 | 0 | 0 |
| Кап. ремонт водопровода по ул. Нагорная в г. Цимлянске | 2256,176 | 0 | 1940,311 | 315,865 | 0 | 2256,176 | 0 | 1940,311 | 315,865 | 0 | 2256,176 | 0 | 1940,31183 | 315,865 | 0 | 0 |
| Кап. ремонт водопровода по ул. Свердлова в г. Цимлянске | 2892,728 | 0 | 2487,700 | 405,028 | 0 | 2892,728 | 0 | 2487,700 | 405,028 | 0 | 2892,728 | 0 | 2487,700 | 405,028 | 0 | 0 |
| Кап. ремонт водопровода по ул. Набережная в г. Цимлянске | 1830,047 | 0 | 1573,840 | 256,207 | 0 | 1830,047 | 0 | 1573,840 | 256,207 | 0 | 1830,047 |  | 1573,840 | 256,207 | 0 | 0 |
| Кап. ремонт водопровода по ул. Свердлова в г. Цимлянске | 1198,950 | 0 | 1031,097 | 167,853 | 0 | 1198,950 | 0 | 1031,097 | 167,853 | 0 | 1198,950 |  | 1031,097 | 167,853 | 0 | 0 |
| Строительство уличного водопровода в ст. Красноярская | 2200,000 | 0 | 1892,00 | 308,00 | 0 | 2200,000 | 0 | 1892,00 | 308,00 | 0 | 2200,000 |  | 1892,00 | 308,00 | 0 | 0 |

Таблица №3

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры по Цимлянскому району на 2010-2014 годы»

за отчетный 2012 финансовый год и за весь период реализации 2010-2012 годов

| № п/п | Наименование показателей результатив- ности | Единица измере- ния | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2010 г. | отклоне-ние от планового показателя (+, -) | 2011 г. | отклоне-ние от планового показа-теля (+, -) | 2012 г. | отклоне-ние от планового показа-теля (+, -) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | протяженность сетей, на которых выполнен капитальный ремонт | м.п | 3725 | - | 5091 | 3725 | 0 | - | 0 | 5091 | 0 |
| 2. | протяженность сетей, в результате строительства | м.п | - | - | 3098 | - | 0 | - | 0 | 3098 | 0 |

Верно: управляющий делами                                                               В.И. Липилкин