администрациЯ Цимлянского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.03.2015 г.                                             № 236                                     г. Цимлянск

О внесении изменений в постановление

Администрации Цимлянского района

от 15.10.2013 г. № 1214 «Об утверждении

муниципальной программы Цимлянского района

«Обеспечение качественными

жилищно – коммунальными услугами

населения Цимлянского района»

В соответствии с решением Собрания депутатов Цимлянского района от 25.12.2014г. №189 «О бюджете Цимлянского района на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» и от 12.09.2013 №1084 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цимлянского района» ,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Цимлянского района от 25.10.2013 г. № 1214 «Об утверждении муниципальной программы Цимлянского района «Обеспечение качественными жилищно- коммунальными услугами населения Цимлянского района» изменения, согласно приложению к настоящему постановлению.

- 2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуры Ковалева Г.Н.

Исполняющий обязанности

Главы Цимлянского района                                                                    А.А. Козлов

Постановление вносит

отдел коммунальной инфраструктуры

и архитектуры Администрации

Цимлянского района

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Цимлянского района

от 03.03.2014 г.  № 236

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в приложение№1 к постановлению Администрации Цимлянского района от 25.10.2013г. №1214 «Об утверждении муниципальной программы Цимлянского района  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Цимлянского района»

1. Раздел «ПАСПОРТ муниципальной программы Цимлянского района

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Цимлянского района »:

1. 1. Подраздел «Ответственный исполнитель муниципальной программы Цимлянского района » изложить в следующей редакции:

| «Ответственный исполнитель муниципальной программы Цимлянского района |  | Администрация Цимлянского района» |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. Подраздел «Участники муниципальной программы Цимлянского района » изложить в следующей редакции: |  |  |
| «Участники муниципальной программы Цимлянского района |  | Администрация Цимлянского района, органы местного самоуправления муниципальных образований Цимлянского района в случае принятия их представительными органами соответствующих решений» |
| 1.3 Подраздел « Ресурсное обеспечение Муниципальной программы Цимлянского района изложить в следующей редакции: |  |  |
| «Ресурсное обеспечение Муниципальной программы Цимлянского района | – | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет по годам: в 2014-2020 годах 10 901,2 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 10 169,8 тыс. рублей; средства бюджетов городского и сельских поселений – 731,4 тыс.руб. внебюджетные средства- 0,0 тыс.руб. в 2014 году – 10 901,2 тыс. рублей; в том числе: - областной бюджет 10 169,8 тыс.рублей, - местный бюджет 731,4 тыс.рублей. В 2015 году – 0,0 тыс. рублей В 2016 году – 0,0 тыс. рублей В 2017 году – 0,0 рублей В 2018 году –0,0 тыс. рублей В 2019 году – 0,0 тыс. рублей В 2020 году – 0,0 тыс. рублей Объемы средств областного бюджета, бюджета Цимлянского района и бюджетов городского и сельских поселений для финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке в соответствии с областным законом об областном бюджете и с решением Собрания депутатов Цимлянского района о бюджете Цимлянского района на соответствующий финансовый год. |

- Подраздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы», раздела «7.1. Паспорт подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в Цимлянском районе » Муниципальной  программы изложить в следующей редакции:

| Ресурсное обеспечение подпрограммы | – | Общий объем финансирования Программы составляет: в 2014-2020 годах 920,8 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 858,1 тыс. рублей; средства бюджетов городского и сельских поселений – 62,7 тыс.руб. внебюджетные средства-0,0 тыс.руб в 2014 году – 920,8 тыс. рублей в том числе: - областной бюджет 851,1 тыс.рублей; - местный бюджет 62,7 тыс.рублей; В 2015 году – 0,0 тыс. рублей В 2016 году – 0,0 тыс. рублей В 2017 году – 0,0тыс. рублей В 2018 году – 0,0 тыс. рублей В 2019 году – 0,0 тыс. рублей В 2020 году – 0,0 тыс. рублей Муниципальная программа финансируется из областного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на ее реализацию областным законом об областном бюджете. Средства местных бюджетов, объемы финансирования и направления мероприятий Муниципальной программы определяются нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных образований Цимлянского района. Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
| --- | --- | --- |

3.Подраздел «8.1. Паспорт подпрограммы «Ресурсное обеспечение подпрограммы »  раздела 8. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Цимлянского района изложить в следующей редакции:

| «Ресурсное обеспечение подпрограммы | – | Общий объем финансирования Программы составляет: в 2014-2020 годах 9980,4 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 9311,7 тыс. рублей; средства бюджетов городского и сельских поселений – 668,7 тыс.руб. внебюджетные средства-0,0 тыс.руб. в 2014 году – 9980,4 тыс. рублей; в том числе: - областной бюджет 9311,7 тыс. рублей, - местный бюджет 668,7 тыс.рублей; В 2015 году – 0,0 тыс. рублей В 2016 году – 0,0 тыс. рублей В 2017 году – 0,0тыс. рублей В 2019 году – 0,0 тыс. рублей В 2020 году – 0,0 тыс. рублей» |
| --- | --- | --- |

4. Таблицу «ПЕРЕЧЕНЬ подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы» изложить в новой редакции:

ПЕРЕЧЕНЬ

подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия муниципальной программы | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия муниципальной программы | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия не реализации основного мероприятия муниципальной й программы | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в Цимлянском районе» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1 Предоставление межбюджетных трансферт бюджетам муниципальных образований на предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов | отдел коммунальной инфраструктуры и архитектуры Администрации Цимлянского района; Администрация Цимлянского района, органы местного самоуправления муниципальных образований Цимлянского района в случае принятия их представительными органами соответствующих решений | 2014 | 2019 | капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов | корректировка муниципальной программы | целевые показатели (индикаторы) 1 Мунпрограммы, 1.1, 1.3 подпрограммы |
| 2 | Основное мероприятие 1.2 Предоставление межбюджетных трансферт управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на замену и модернизацию лифтов, отработавших срок службы | отдел коммунальной инфраструктуры и архитектуры Администрации Цимлянского района; Администрация Цимлянского района, органы местного самоуправления муниципальных образований Цимлянского района в случае принятия их представительными органами соответствующих решений | 2017 | 2019 | замена (модернизация) лифтов | корректировка муниципальной программы | целевой показатель (индикатор) 1.2 подпрограммы |
| 3 | Основное мероприятие 1.3 Предоставление мер муниципальной поддержки капитального ремонта товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, управляющим организациям, региональному оператору в соответствии с Областным законом от 11.06.2013 № 1101-ЗС «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области» | отдел коммунальной инфраструктуры и архитектуры Администрации Цимлянского района; Администрация Цимлянского района, органы местного самоуправления муниципальных образований Цимлянского района в случае принятия их представительными органами соответствующих решений | 2017 | 2019 | капитальный ремонт многоквартирных домов | корректировка Муниципальные программы | целевой показатель (индикатор) 1.1 подпрограммы |
| 4 | Основное мероприятие 1.4 Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере | отдел коммунальной инфраструктуры и архитектуры Администрации Цимлянского района; Администрация Цимлянского района, органы местного самоуправления муниципальных образований Цимлянского района в случае принятия их представительными органами соответствующих решений | 2014 | 2019 | повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ |  | целевой показатель (индикатор) 1 муниципальной программы |
| Подпрограмма «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Цимлянский район » |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 2.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации | отдел коммунальной инфраструктуры и архитектуры Администрации Цимлянского района; Администрация Цимлянского района, органы местного самоуправления муниципальных образований Цимлянского района в случае принятия их представительными органами соответствующих решений | 2014 | 2020 | повышение удовлетво- ренности населения Цимлянского района уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов; |  | целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 2.1, 2.2, 2,3 |
| 6 | Основное мероприятие 2.2 Строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации | отдел коммунальной инфраструктуры и архитектуры Администрации Цимлянского района; Администрация Цимлянского района, органы местного самоуправления муниципальных образований Цимлянского района в случае принятия их представительными органами соответствующих решений | 2017 | 2020 | повышение уровня газификации населения Цимлянского района | корректировка Муниципальные программы | показатель (индикатор) подпрограммы 2. |
| 7 | Основное мероприятие 2.3 Строительство, реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения, включая разработку проектно-сметной документации | отдел коммунальной инфраструктуры и архитектуры Администрации Цимлянского района; Администрация Цимлянского района, органы местного самоуправления муниципальных образований Цимлянского района в случае принятия их представительными органами соответствующих решений | 2017 | 2020 | повышение протяженности освещенных улиц населенных пунктов Цимлянского района | корректировка муниципальной программы | показатель (индикатор) подпрограммы 2.5 |

5. Таблицу «Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы» изложить в новой редакции:

Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники мунпрограммы | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Р3Пр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Цимлянского района | ВСЕГО в том числе по ответственным исполнителям, участникам мунпрограммы |  |  |  |  | 10169,8 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма | Развитие жилищного хозяйства в Цимлянского района | ВСЕГО |  |  |  |  | 858,1 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Предоставление межбюджетных трансферт бюджетам муниципальных образований на предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов |  | 951 | 0501 | 0717318 |  | 858,1 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Предоставление межбюджетных трансферт управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на замену и модернизацию лифтов, отработавших срок службы |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 | Предоставление мер муниципальной поддержки капитального ремонта товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, управляющим организациям, региональному оператору в соответствии с Областным законом от 11.06.2013 № 1101-ЗС «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4 | Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма | «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Цимлянского района» | ВСЕГО в том числе |  |  |  |  | 9311,7 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации |  |  |  |  |  | 9026,6 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2. | Строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3 | Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в объеме, превышающим установленные индексы максимального роста размеры плата граждан за коммунальные услуги (холодное водоснабжение) |  |  |  |  |  | 285,1 |  |  |  |  |  |  |

6. Дополнить  приложение №1 к постановлению Администрации Цимлянского района от 25.10.2013г. №1214 «Об утверждении муниципальной программы Цимлянского района  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Цимлянского района» таблицей:

Расходы

местного бюджета, федерального и областного бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Цимлянского района» | всего | 10901,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет <1> | 731,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 10169,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | « Паспорт подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в Цимлянском районе» | всего | 920,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 62,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 858,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Цимлянского района» | всего | 9980,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 668,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 9311,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Верно: управляющий делами                                                                                   Н.И. Безбабнов