администрациЯ Цимлянского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.03.2015 г.   	                                 № 273                                       г.  Цимлянск

О внесении изменений в постановление

Администрации Цимлянского района

от 04.12.2013 № 1425 «Об утверждении

Плана реализации муниципальной программы

Цимлянского района «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения

Цимлянского района» на 2014 год

В соответствии постановлением Администрации Цимлянского района от 12.09.2013 № 1084 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цимлянского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Цимлянского района от 04.12.2013 № 1425 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Цимлянского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Цимлянского района», изменения, изложив приложение в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре Ковалева Г.Н.

Исполняющий обязанности

Главы Цимлянского района            		                                            А.А. Козлов

Постановление вносит

отдел коммунальной инфраструктуры и

архитектуры Администрации района

Приложение

к постановлению

Администрация Цимлянского района

от 25.03.2015 г.  № 273

План
реализации муниципальной программы Цимлянского района

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными

услугами населения Цимлянского района»

| №п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов <*> (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего • | местный бюджет | федераль ный бюджет | областной бюджет | внебюдже тные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развития жилищного хозяйства в Цимлянском районе» | 1)Отдел коммунальной инфраструктуры и архитектуры Администрации Цимлянского района , 2)Администрация Цимлянского г/п, 3)Администрация Саркеловского с/п, 4)Администрация Маркинского с/п, 5)Администрация Красноярского с/п, :6)Администрация Лозновского с/п, 7)Администрация Новоцимлянского с/п, 8)Администрация Калининского с/п, | приведение технического состояния многоквартирных домов в соответствие с нормативными требованиями; повышение уровня информированности собственников помещений в многоквартирных домах об их правах и обязанностях в сфере ЖКХ; проведение капитального многоквартирных домов | с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. | 920,8 | 62,7 | 0 | 858,1 | 0 |
| 1.1 | Основные мероприятия: Предоставление межбюджетных трансферт бюджетам муниципальных образований на предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов. |  |  | с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. | 920,8 | 62,7 | 0 | 858,1 | 0 |
| 1.1.1 | Направлено на улучшение технического состояния многоквартирных домов, улучшение условий проживания граждан. Капитальный ремонт многоквартирных домов может проводиться как с привлечением, так и без привлечения финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. | 1)Администрация Цимлянского г/п, | капитальный ремонт по адресу г. Цимлянск ул. Советская д.17 | с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г | 920,8 | 62,7 | 0 | 858,1 | 0 |
| 1.2 | Предоставление межбюджетных трансферт управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на замену и модернизацию лифтов, отработавших срок службы. |  |  | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1 | Мероприятие 1.Замена (модернизация) лифтового оборудования в многоквартирных домах, что позволит обеспечить безопасность граждан при пользовании лифтами |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Предоставление мер муниципальной поддержки капитального ремонта товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, управляющим организациям, региональному оператору в соответствии с Областным законом от 11.06.2013 № 1101-ЗС «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области». |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | 1.Мероприятие муниципальной поддержки капитального ремонта, проводимого за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах. В рамках мероприятия средства областного бюджета будут направлены на поддержку выполнения отдельных, наиболее значимых и дорогостоящих видов работ по капитальному ремонту. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Мероприятие1. Освещение в средствах массовой информации изменений жилищного законодательства, затрагивающих права и устанавливающих обязанности граждан и организаций в сфере ЖКХ; Реализация указанного мероприятия позволит провести необходимую информационную работу с населением, что приведет к принятию собственниками осознанных решений в сфере управления многоквартирными домами. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения | 1)Отдел коммунальной инфраструктуры и архитектуры Администрации Цимлянского района , 2)Администрация Цимлянского г/п, 3)Администрация Саркеловского с/п, 4)Администрация Маркинского с/п, 5)Администрация Красноярского с/п, :6)Администрация Лозновского с/п, 7)Администрация Новоцимлянского с/п, 8)Администрация Калининского с/п, |  | с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. | 9980,4 | 668,7 | 0 | 9311,7 | 0 |
| 2.1 | Основные мероприятия: Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие 1. Строительство и реконструкция объектов водопроводно- канализационного хозяйства. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2 | - Мероприятие 2. Разработка проектно- сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно – канализационного хозяйства. | 1.Администрация Цимлянского г/п, | получение положительного заключения государственной экспертизы | с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. | 9674,8 | 648,2 | 0 | 9026,6 | 0 |
| 2.1.3 | Мероприятие 3. Капитальный ремонт объектов водопроводно- канализационного хозяйства. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.4 | Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в объеме, превышающим установленные индексы максимального роста размеры плата граждан за коммунальные услуги (холодное водоснабжение) граждан за жилое помещение и коммунальные услуги е услуги в объеме, превы | 1)Отдел коммунальной инфраструктуры и архитектуры Администрации Цимлянского района , 2)Администрация Цимлянского г/п, 3)Администрация Саркеловского с/п, 4)Администрация Маркинского с/п, 5)Администрация Красноярского с/п, :6)Администрация Лозновского с/п, 7)Администрация Новоцимлянского с/п, 8)Администрация Калининского с/п, | возмещения жителям Цимлянского района за коммунальные услуги (холодное водоснабжение)превышающим уст. индекс макс.роста платы за 1 первое полугодье 2014 года. | с 01.01.2014г. по 31.12.2014г | 305,6 |  | 20,5 | 285,1 |  |
| 2.2. | Основные мероприятия: Строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации. |  | мероприятие включает предоставление межбюджетных трансферт областного бюджета бюджетам муниципальных образований Цимлянского района на софинансирование мероприятий по модернизации систем газоснабжения. |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Мероприятие 1. Строительство газовых сетей. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Мероприятие 2.Разработка проектно-сметной документации на строительство газовых сетей. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Основные мероприятия: Строительство, реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения муниципальных образований, включая разработку проектно-сметной документации. |  | мероприятие включает предоставление межбюджетные трансферты областного бюджета бюджетам муниципальных образований Цимлянского района на софинансирование мероприятий по модернизации систем наружного (уличного) освещения. |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Мероприятие1.Строительство, реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 | Мероприятие2.Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. | 10901,2 | 731,7 | 0 | 10169,8 | 0 |

<*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.

- Верно: управляющий делами                                                                                        Н.И. Безбабнов