администрациЯ Цимлянского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.05.2015 г.   	                                 № 357                                       г.  Цимлянск

Об утверждении отчета о  реализации

муниципальной программы Цимлянского района

«Обеспечение доступным и комфортным жильем

населения Цимлянского района» за 2014 год

В  соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района от 12.09.2013 № 1084 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цимлянского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  отчет о реализации муниципальной программы Цимлянского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Цимлянского района» за 2014 год,  согласно приложению.

2.	Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации района по строительству, ЖКХ и архитектуре   Ковалева Г.Н.

Глава Цимлянского района                                                                     А.К. Садымов

Постановление вносит

отдел коммунальной инфраструктуры и

архитектуры Администрации района

Приложение

к постановлению

Администрации района

от 18.05.2015 г.

Отчет

о ходе работ по реализации муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем

населения Цимлянского района» за 2014 год

Все мероприятия Программы направлены на развитие жилищного строительства в рамках реализации приоритетных направлений муниципальной политики в жилищной сфере деятельности.

Цель муниципальной программы Цимлянского района – повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения муниципальных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан.

Для достижения цели муниципальной программы необходимо решение следующих задач:

- обеспечение перспективных территорий документами территориального планирования в целях создания условий для участия в жилищном строительстве, в том числе жилищных некоммерческих объединений граждан и индивидуальных застройщиков;

- содействие условиям стимулирования жилищного строительства.

Решение данной задачи характеризуют показатели – «Объем ввода жилья в эксплуатацию, в том числе жилья экономического класса, по отношению к предыдущему году» и «Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда».

Оказание мер муниципальной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан, в том числе с учетом исполнения муниципальных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан.

Решение данной задачи характеризует показатель – «Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение муниципальной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей – претендентов на получение социальных выплат».

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Цимлянского района:

- увеличение доли перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство и в отношении которых разработаны планы освоения и обеспечения инженерной инфраструктурой;

- увеличение объема ввода жилья, в том числе жилья экономического класса, по отношению к 2013 году, принятому за единицу;

- оказание мер муниципальной поддержки в улучшении жилищных условий.

Срок реализации муниципальной программы Цимлянского района рассчитан на семь лет – с 2014 по 2020 годы.

Показатели, запланированные на 2014 год «Оказание мер муниципальной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан»,

выполнены в полном объеме.

- Таблица 11

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Цимлянского района» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель (индикатор) Объем ввода жилья в эксплуатацию, в том числе жилья экономического класса, по отношению к предыдущему году | процентов | 115 | 108,7 | 109,7 |  |
| 2. | Показатель (индикатор) Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение муниципальной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей – претендентов на получение социальных выплат | процентов | 86 | 86 | 86 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие территорий для жилищного строительства в Цимлянском районе» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель (индикатор) Доля земельных участков, включенных в «Региональный адресный перечень земельных участков для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства», по которым разработаны проекты планировки и межевания территории | процентов | - | - | - | - |
| 1.2. | Показатель (индикатор) Предельное количество процедур необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономического класса | единиц | 40 | 30 | 30 |  |
| 1.3. | Показатель (индикатор) Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономического класса | дней | 350 | 280 | 280 |  |
| Подпрограмма 2 «Оказание мер муниципальной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель (индикатор) Планируемая площадь ликвидируемого многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | тыс. кв. м. | 2,3 | - | - |  |
| 2.2. | Показатель (индикатор) Площадь многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, признанного таковым до 01.01.2012 года, подлежащая отселению до 31 декабря 2015 года | тыс. кв. м. | 2,3 | - | - |  |
| 2.3. | Показатель (индикатор) Площадь ликвидированного многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, признанного таковым до 1 января 2012 г., по годам реализации до 1 сентября 2017 г. | тыс. кв. м. | 2,3 | - | - |  |
| 2.4. | Показатель (индикатор) Количество семей, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | семей | 74 | - | - |  |
| 2.5. | Показатель (индикатор) Количество молодых семей – претендентов на получение социальных выплат | семей | 13 | 5 | 5 |  |
| 2.6. | Показатель (индикатор) Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем | человек | 22 | 12 | 16 | 4 человека получили жилье по решению суда |
| 2.7. | Показатель (индикатор) Общая площадь жилых помещений, планируемых к приобретению (строящихся) для предоставления гражданам, переселяемым из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | тыс. кв. м. | 4,2 | - | - |  |
| 2.8. | Показатель (индикатор) Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) молодыми семьями – претендентами на получение социальных выплат | тыс. кв. м. | 0,67 | 0,39 | 0,39 |  |
| 2.9. | Показатель (индикатор) Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | тыс. кв. м. | 0,55 | 0,28 | 0,4 |  |
| 2.10. | Показатель (индикатор) Количество граждан, в отношении которых приняты судебные постановления, обязывающие органы местного самоуправления обеспечить их жильем в порядке, отличном от действующего | человек | - | 4 | 4 |  |
| 2.11. | Показатель (индикатор) Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) гражданам, В отношении которых приняты судебные постановления, обязывающие органы местного самоуправления обеспечить их жильем в порядке, отличном от действующего | тыс. кв. м. | - | 0,06 | 0,06 |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 12

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Оказание мер муниципальной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | Заместитель Главы Администрации Цимлянского района Ковалев Г.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | ликвидация аварийного жилищного фонда, переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда | ликвидация аварийного жилищного фонда, переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда | нет |
| 1.1.2 | Мероприятие Обеспечение жильем молодых семей в Цимлянском районе | Заместитель Главы Администрации Цимлянского района Ковалев Г.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | улучшение жилищных условий молодыми семьями – участниками подпрограммы – 9 семей | улучшили жилищные условия молодые семьи – участники подпрограммы – 7 семьи | 2 семьи - отказались |
| 1.1.3 | Мероприятие Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Заместитель Главы Администрации Цимлянского района Ковалев Г.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | решение жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | решили жилищную проблему дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей | нет |
| Подпрограмма 2 «Развитие территорий для жилищного строительства в Цимлянском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие Создание условий по развитию территорий путем вовлечения в оборот земельных участков в целях жилищного строительства, в том числе жилья экономического класса | Заместитель Главы Администрации Цимлянского района Ковалев Г.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | вовлечение в оборот земельных участков обеспечит реализацию планов освоения территорий для жилищного строительства | вовлечение в оборот земельных участков обеспечила реализацию планов освоения территорий для жилищного строительства | нет |
| 2.1.2 | Мероприятие Обеспечение перспективных земельных участков документами территориального планирования и планировки территорий с целью формирования территорий для жилищного строительства | Заместитель Главы Администрации Цимлянского района Ковалев Г.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | сформированные территории использовать для жилищного строительства | сформированные территории использовали для жилищного строительства | нет |
| 2.1.3 | Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в том числе для создания жилья экономического класса путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров | Заместитель Главы Администрации Цимлянского района Ковалев Г.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | снижение административных барьеров, увеличение темпов строительства, в том числе жилья экономического класса | снижение административных барьеров, увеличение темпов строительства, в том числе жилья экономического класса | нет |

- Таблица 14

Сведения

об использовании местного бюджета, областного и федерального бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Цимлянского района»

за  2014 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотрен-ных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Цимлянского района» | всего | 17 705,8 | 16 500,180 |
|  |  | местный бюджет | 516,9 | 488,7715 |
|  |  | федеральный бюджет | 4 359,6 | 3 262,0625 |
|  |  | областной бюджет | 12 829,3 | 12 749,346 |
|  |  | внебюджетные источники | - |  |
| Подпрограмма 1 | «Оказание мер муниципальной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» | всего | 17 705,8 | 16 500,18 |
|  |  | местный бюджет | 516,9 | 488,7715 |
|  |  | федеральный бюджет | 4 359,6 | 3 262,0625 |
|  |  | областной бюджет | 12 829,3 | 12 749,346 |
|  |  | внебюджетные источники | - |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | всего | - |  |
|  |  | местный бюджет | - |  |
|  |  | федеральный бюджет | - |  |
|  |  | областной бюджет | - |  |
|  |  | внебюджетные источники | - |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Обеспечение жильем молодых семей в Цимлянском районе | всего | 7 520,8 | 6 315,18 |
|  |  | местный бюджет | 516,9 | 488,7715 |
|  |  | федеральный бюджет | 2 177,1 | 1 079,56250 |
|  |  | областной бюджет | 4 826,8 | 4 746,846 |
|  |  | внебюджетные источники | - |  |
| Основное мероприятие 1.3 | Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | всего | 10 185,0 | 10 185,0 |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | 2 182,5 | 2 182,5 |
|  |  | областной бюджет | 8 002,5 | 8 002,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Развитие территорий для жилищного строительства в Цимлянском районе» | всего | - |  |
|  |  | местный бюджет | - |  |
|  |  | федеральный бюджет | - |  |
|  |  | областной бюджет | - |  |
|  |  | внебюджетные источники | - |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Создание условий по развитию территорий путем вовлечения в оборот земельных участков в целях жилищного строительства, в том числе жилья экономического класса | всего | - |  |
|  |  | местный бюджет | - |  |
|  |  | федеральный бюджет | - |  |
|  |  | областной бюджет | - |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2. 2 | Обеспечение перспективных земельных участков документами территориального планирования и планировки территорий с целью формирования территорий для жилищного строительства | всего | - |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - |  |
|  |  | областной бюджет | - |  |
|  |  | внебюджетные источники | - |  |

Верно: управляющий делами                                                                                    Н.И. Безбабнов