администрациЯ Цимлянского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.05.2016 г.   	                                 № 218                                        г.  Цимлянск

Об утверждении отчета о  реализации

муниципальной программы Цимлянского района

«Обеспечение доступным и комфортным жильем

населения Цимлянского района» за 2015 год

В  соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района от 12.09.2013 № 1084 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цимлянского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Цимлянского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Цимлянского района» за 2015 год,  согласно приложению.

2.	Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации района по строительству, ЖКХ и архитектуре        Репина Ю.Ф.

Глава Цимлянского района                                                                     А.К. Садымов

Постановление вносит

отдел коммунальной инфраструктуры и

архитектуры Администрации района

Приложение

к постановлению

Администрации района

от 05.05.2016  №  218

Отчет

о реализации муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем

населения Цимлянского района» за 2015 год

Все мероприятия Программы направлены на развитие жилищного строительства в рамках реализации приоритетных направлений муниципальной политики в жилищной сфере деятельности.

Цель муниципальной программы Цимлянского района – повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения муниципальных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан.

Для достижения цели муниципальной программы необходимо решение следующих задач:

- обеспечение перспективных территорий документами территориального планирования в целях создания условий для участия в жилищном строительстве, в том числе жилищных некоммерческих объединений граждан и индивидуальных застройщиков;

- содействие условиям стимулирования жилищного строительства.

Решение данной задачи характеризуют показатели – «Объем ввода жилья в эксплуатацию, в том числе жилья экономического класса, по отношению к предыдущему году» и «Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда».

Оказание мер муниципальной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан, в том числе с учетом исполнения муниципальных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан.

Решение данной задачи характеризует показатель – «Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение муниципальной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей – претендентов на получение социальных выплат».

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Цимлянского района:

- увеличение доли перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство и в отношении которых разработаны планы освоения и обеспечения инженерной инфраструктурой;

- увеличение объема ввода жилья, в том числе жилья экономического класса, по отношению к 2014 году, принятому за единицу;

- оказание мер муниципальной поддержки в улучшении жилищных условий.

Срок реализации муниципальной программы Цимлянского района рассчитан на семь лет – с 2014 по 2020 годы.

Показатели, запланированные на 2015 год «Оказание мер муниципальной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан»,

выполнены в полном объеме.

Верно: управляющий делами                                                             Н.И. Безбабнов

Приложение  № 1

к отчету о реализации муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем

населения Цимлянского района» за 2015 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Цимлянского района» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель (индикатор) Доля перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство и в отношении которых, органами государственной власти Ростовской области, органами местного самоуправления разработаны планы освоения и обеспечения инженерной инфраструктурой | процентов | - | - | - | - |
| 2. | Показатель (индикатор) Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей – претендентов на получение социальных выплат | процентов | 86 | 86 | 86 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие территорий для жилищного строительства в Цимлянском районе» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель (индикатор) Доля земельных участков, включенных в «Региональный адресный перечень земельных участков для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства», по которым разработаны проекты планировки и межевания территории | процентов | 7,1 | 7,1 | 7,1 | - |
| 1.2. | Показатель (индикатор) Предельное количество процедур необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономического класса | единиц | 15 | 15 | 15 | - |
| 1.3. | Показатель (индикатор) Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономического класса | дней | 130 | 130 | 130 | - |
| Подпрограмма 2 «Стимулирование развития рынка жилья» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель (индикатор) Количество разработанных проектов на строительство жилых домов, а также на строительство, реконструкцию муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры (в том числе для детей-сирот) | единиц | - | - | - | - |
| Подпрограмма 3 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Показатель (индикатор) Планируемая площадь ликвидируемого многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | тыс. кв. м. | - | - | - | - |
| 3.2. | Показатель (индикатор) Площадь многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, признанного таковым до 1 января 2012 г., подлежащая отселению до 1 сентября 2017 г. | тыс. кв. м. | - | - | - | - |
| 3.3. | Показатель (индикатор) Площадь ликвидированного многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, признанного таковым до 1 января 2012 г., по годам реализации до 1 сентября 2017 г. | тыс. кв. м. | - | - | - | - |
| 3.4. | Показатель (индикатор) Количество семей, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | семей | - | - | - | - |
| 3.5. | Показатель (индикатор) Количество молодых семей – претендентов на получение социальных выплат | семей | 4 | 8 | 8 | - |
| 3.6. | Показатель (индикатор) Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем | человек | 15 | 15 | 15 | - |
| 3.7. | Показатель (индикатор) Количество семей, подлежащих обеспечению жильем по договору социального найма, в составе, которых имеется трое или более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей | семей | - | - | - | - |
| 3.8. | Показатель (индикатор) Общая площадь жилых помещений, планируемых к приобретению (строящихся) для предоставления гражданам, переселяемым из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | тыс. кв. м. | - | - | - | - |
| 3.9. | Показатель (индикатор) Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) молодыми семьями – претендентами на получение социальных выплат | тыс. кв. м. | 0,22 | 0,42 | 0,42 | - |
| 3.10. | Показатель (индикатор) Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | тыс. кв. м. | 0,38 | 0,38 | 0,38 | - |
| 3.11. | Показатель (индикатор) Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для семей, в составе которых имеется трое или более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей | тыс. кв. м. | - | - | - | - |
| 3.12. | Показатель (индикатор) Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для семей, в составе которых имеется трое или более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей | тыс.кв.м. | - | - | - | - |
| 3.13. | Показатель (индикатор) Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) гражданам, в отношении которых приняты судебные постановления, обязывающие органы местного самоуправления обеспечить их жильем в порядке, отличном от действующего | тыс. кв. м. | - | - | - | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Приложение  № 2

к отчету о реализации муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем

населения Цимлянского района» за 2015 год

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие территорий для жилищного строительства в Цимлянском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие Доля земельных участков, включенных в «Региональный адресный перечень земельных участков для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства», по которым разработаны проекты планировки и межевания территории | Заместитель Главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Эти мероприятия не были запланированы на 2015 год | - | нет |
| 1.1.2 | Мероприятие Предельное количество процедур необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономического класса | Заместитель Главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Соблюдение предельное количество процедур необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономического класса | Соблюдение предельного количества процедур необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономического класса | нет |
| 1.1.3 | Мероприятие Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономического класса | Заместитель Главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Соблюдать предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономического класса | Соблюдение предельного срока прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономического класса | нет |
| Подпрограмма 2 «Стимулирование развития рынка жилья» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие Количество разработанных проектов на строительство жилых домов, а также на строительство, реконструкцию муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры (в том числе для детей-сирот) | Заместитель Главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Эти мероприятия не были запланированы в 2015 году | - | нет |
| Подпрограмма 3 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Мероприятие Планируемая площадь ликвидируемого многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | Заместитель Главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Эти мероприятия не были запланированы в 2015 году | - | нет |
| 3.1.2 | Мероприятие Площадь многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, признанного таковым до 1 января 2012 г., подлежащая отселению до 1 сентября 2017 г. | Заместитель Главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Эти мероприятия не были запланированы в 2015 году | - | нет |
| 3.1.3 | Мероприятие Площадь ликвидированного многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, признанного таковым до 1 января 2012 г., по годам реализации до 1 сентября 2017 г. | Заместитель Главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Эти мероприятия не были запланированы в 2015 году | - | нет |
| 3.1.4 | Мероприятие Количество семей, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | Заместитель Главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Эти мероприятия не были запланированы в 2015 году | - | нет |
| 3.1.5 | Мероприятие Количество молодых семей – претендентов на получение социальных выплат | Заместитель Главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 4 молодых семьи – претендентов на получение социальных выплат | 8 молодых семей – претендентов получили социальные выплаты | нет |
| 3.1.6 | Мероприятие Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем | Заместитель Главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 15 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем | На 15 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей из областного бюджета выделы финансовые средств. Администрацией района были проведены мероприятия: заключен договор, мун.контракты заключены, через электронный аукцион проведены торги по приобретению жилых помещений. Путем долевого строительства были заключены контракты на 15 жилых помещений общей площадью не менее 25 кв.м. 7 человек – заключили договора соцнайма с Администрацией района (ул.Лазо, 4, стр.1), 8 человек отторгованы по адресу – ул. Лазо, 4, стр.2, не заселены, т.к. подрядчик не закончил строительство. | Подрядчик не закончил строительство 15 квартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Цимлянск, ул. Лазо, 4, строение 2 |
| 3.1.7 | Мероприятие Количество семей, подлежащих обеспечению жильем по договору социального найма, в составе, которых имеется трое или более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей | Заместитель Главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Эти мероприятия не были запланированы в 2015 году | - | нет |
| 3.1.8 | Мероприятие Общая площадь жилых помещений, планируемых к приобретению (строящихся) для предоставления гражданам, переселяемым из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | Заместитель Главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Эти мероприятия не были запланированы в 2015 году | - | нет |
| 3.1.9 | Мероприятие Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) молодыми семьями – претендентами на получение социальных выплат | Заместитель Главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Приобретение общей площади жилых помещений, приобретаемых (строящихся) молодыми семьями – претендентами на получение социальных выплат | Мероприятие выполнено в полном объеме | нет |
| 3.1.10 | Мероприятие Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Заместитель Главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Приобретение запланированной общей площади жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Мероприятие не выполнено в полном объеме. Администрацией района выполнены все мероприятия, подрядчик не закончил строительство многоквартирного жилого дома. | Подрядчик не закончил строительство 15 квартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Цимлянск, ул. Лазо, 4, строение 2 |
| 3.1.11 | Мероприятие Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для семей, в составе которых, имеется трое или более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей | Заместитель Главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Эти мероприятия не были запланированы в 2015 году | - | нет |
| 3.1.12 | Мероприятие Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для семей, в составе которых имеется трое или более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей | Заместитель Главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Эти мероприятия не были запланированы в 2015 году | - | нет |
| 3.1.13 | Мероприятие Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) гражданам, в отношении которых приняты судебные постановления, обязывающие органы местного самоуправления обеспечить их жильем в порядке, отличном от действующего | Заместитель Главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Эти мероприятия не были запланированы в 2015 году | - | нет |

Приложение  № 3

к отчету о реализации муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем

населения Цимлянского района» за 2015 год

Сведения

об использовании местного бюджета, областного и федерального бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Цимлянского района»

за  2015 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотрен-ных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Цимлянского района» | всего | 18 341,4 | 17 880,3 |
|  |  | местный бюджет | 277,2 | 277,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 2 958,6 | 2 502,9 |
|  |  | областной бюджет | 15 105,9 | 15 100,2 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие территорий для жилищного строительства в Цимлянском районе» | всего | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Доля земельных участков, включенных в «Региональный адресный перечень земельных участков для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства», по которым разработаны проекты планировки и межевания территории | всего | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Предельное количество процедур необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономического класса | всего | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономического класса | всего | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | «Стимулирование развития рынка жилья» | всего | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Количество разработанных проектов на строительство жилых домов, а также на строительство, реконструкцию муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры (в том числе для детей-сирот) | всего | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 | «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» | всего | 18 341,4 | 17 880,3 |
|  |  | местный бюджет | 277,2 | 277,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 2 958,6 | 2 502,9 |
|  |  | областной бюджет | 15 105,9 | 15 100,2 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.1 | Планируемая площадь ликвидируемого многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | всего | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.2 | Площадь многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, признанного таковым до 1 января 2012 г., подлежащая отселению до 1 сентября 2017 г. | всего | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.3 | Площадь ликвидированного многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, признанного таковым до 1 января 2012 г., по годам реализации до 1 сентября 2017 г. | всего | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.4 | Количество семей, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | всего | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.5 | Количество молодых семей – претендентов на получение социальных выплат | всего | 6 716,7 | 6 255,3 |
|  |  | местный бюджет | 277,2 | 277,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 2 958,6 | 2 502,9 |
|  |  | областной бюджет | 3 480,9 | 3 475,2 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.6 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем | всего | 11 625,0 | 11 625,0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 11 625,0 | 11 625,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.7 | Количество семей, подлежащих обеспечению жильем по договору социального найма, в составе, которых имеется трое или более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей | всего | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.8 | Мероприятие Общая площадь жилых помещений, планируемых к приобретению (строящихся) для предоставления гражданам, переселяемым из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | всего | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.9 | Мероприятие Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) молодыми семьями – претендентами на получение социальных выплат | всего | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.10 | Мероприятие Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | всего | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.11 | Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для семей, в составе которых, имеется трое или более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей | всего | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.12 | Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для семей, в составе которых имеется трое или более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей | всего | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.13 | Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) гражданам, в отношении которых, приняты судебные постановления, обязывающие органы местного самоуправления обеспечить их жильем в порядке, отличном от действующего | всего | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |