администрациЯ Цимлянского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2016 г.   	                                 № 454                                        г.  Цимлянск

О внесении изменений в постановление

Администрации Цимлянского района

от 15.10.2013 № 1217 «Об утверждении

муниципальной программы Цимлянского

района «Развитие транспортной системы»

В соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района от 12.09.2013 №1084 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цимлянского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести в приложение к постановлению Администрации Цимлянского района от 15.10.2013 № 1217 «Об утверждении муниципальной программы Цимлянского района «Развитие транспортной системы» изменения, согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации района по строительству, ЖКХ и архитектуре Репина Ю.Ф.

Глава Цимлянского района	                                                              А.К. Садымов

Постановление  вносит 
отдел коммунальной

инфраструктуры и архитектурыкоммунальной инфраструктуры

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Приложение

к постановлению

Администрации

Цимлянского района

от 07.10.2016  № 454

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в приложение к постановлению Администрации Цимлянского района

от 15.10.2013 №1217 «Об утверждении муниципальной программы Цимлянского района «Развитие транспортной системы»

- Таблицу №4 изложить в следующей редакции:

- Таблица №4

Расходы

бюджета Цимлянского района на реализацию муниципальной программы 
Цимлянского района «Развитие транспортной системы»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации <1> |  |  |  | Расходы <2> (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| муниципальная программа | развитие транспортной системы | Администрация Цимлянского района | 902 | - | - | - | 25309,8 | 12378,7 | 9399,3 | 11063,5 | 5111,9 | 5111,9 | 5111,9 |
| Подпрограмма 1 | развитие транспортной инфраструктуры Цимлянского района | Администрация Цимлянского района | 902 | - | - | - | 25309,8 | 12378,7 | 9399,3 | 11063,5 | 5111,9 | 5111,9 | 5111,9 |
| Основное мероприятие 1.1 | содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Цимлянского района | 902 902 | 0409 0409 0409 0409 0409 0409 | 151 2240 151 0351 151 7351 151 00 22400 151 00 S3510 151 00 73510 | 224 244 244 244 244 | 2019,8 272,9 3800 | 129,3 1800,0 | 5563,7 100,8 1800,0 | 2253,8 100,7 1800 | 5111,9 | 5111,9 | 5111,9 |
| Основное мероприятие 1.2 | ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Цимлянского района | 902 | 0409 | 151 2241 | 244 | - | 6430,6 | - | 4265,0 | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 | капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Цимлянского района |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.4 | проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Цимлянского района |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.5 | строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Цимлянского района |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.6 | проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Цимлянского района | 902 902 | 0409 0409 | 151 0350 151 7350 | 244 244 |  | - |  | 117,5 2099,3 | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.7 | Иные межбюджетные трансферты из бюджета района бюджетам поселений для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на: Строительство и реконструкцию; Капитальный ремонт; Разработку проектно сметной документации; Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров; | Администрация Цимлянского района | 902 902 902 904 902 | 0409 0409 0409 0409 0409 0409 0409 | 151 8503 151 7348 151 8502 151 8501 151 8501 151 7351 15100 73510 | 540 540 540 540 540 540 540 | 724,2 10084,0 1498,7 445,2 2795,3 3669,7 | 900,0 - 350,1 1934,8 | - - 1934,8 | - 1934,8 |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.8 | Погашение кредиторской задолженности на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за 2014 год |  | 902 904 | 0409 0409 | 151 7351 151 7351 | 244 540 |  | 319,2 514,7 |  |  |  |  |  |

- Таблицу № 7 изложить в следующей редакции:

- Таблица №7

- Перечень

инвестиционных объектов капитального ремонта, строительства, реконструкции,

(включая разработку ПСД) Цимлянского района

| № п/п | Наименование муниципального образования | Наименование инвестицион-ного проекта | Номер и дата положительного заключения государственной (негосударст-венной) экспертизы | Сроки получения положительного заключения государственной (негосударст-венной) экспертизы на проектную (сметную) документацию | Объем расходов (тыс. рублей) | в том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цимлянский район | Разработка проектно-сметной документации на объект: «Строительство подъезда к х.Рынок Романовский» |  | 2017 | всего |  |  |  | 2216,8 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  | 2099,3 |
|  |  |  |  |  | Бюджет Цимлянскогорайона |  |  |  | 117,5 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт автомобильной дороги «ст.Красноярская – х.Лозной – ст.Лозновская – ст.Камышевская» |  |  | всего |  | 6430,6 |  | 4265,0 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Цимлянского района |  | 6430,6 |  | 4265,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения |  |  |  |  |
| 5. | Маркинское сельское поселение | Капитальный ремонт автодороги ул.Центральная хутор Паршиков Цимлянский район Ростовская область | 61-1-5-0246-13 от 22.02.2012 |  | всего | 2894,54 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Цимлянского района | 1498,74 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 1395,8 |  |  |  |
|  | Новоцимлянское сельское поселение | Разработка проектно-сметной документации на объект: « Реконструкция моста через реку Россошь в х.Богатырев Цимлянского района Ростовской области» |  |  | всего | 3000,0 | 472,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Цимлянского района | 2795,3 | 350,1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет сельского поселения | 204,7 | 121,90 |  |  |
|  | Красноярское сельское поселение | Разработка проектно-сметной документации на объект: «Капитальный ремонт автодорожного моста через реку Кумшак в ст.Красноярская Цимлянского района Ростовской области |  |  | всего | 1250,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Цимлянского района | 445,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 804,8 |  |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт автодороги переулок Цимлянский станица Красноярская Цимлянский район Ростовская область | №3-6-1-0215-12 от 09.11.2012 |  | всего |  | 3476,60 |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Цимлянского района |  | 900,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения |  | 2576,6 |  |  |
|  | Калининское сельское поселение | Строительство автодороги по улице Вербной станицы Калининской Цимлянского района Ростовской области | № 61-1-5-0430-13 от 19.04.2013 | 19.04.2013 | Всего: | 10808,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 10084,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Цимлянского района | 724,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения |  |  |  |  |
| ВСЕГО: |  |  |  |  | всего | 17952,74 | 10379,2 |  | 2216,8 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 10084,0 |  |  | 2099,3 |
|  |  |  |  |  | бюджет Цимлянского района | 5463,44 | 7680,7 |  | 4382,5 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 2405,3 | 2698,5 |  |  |

Верно: и.о. управляющего делами                                                                         Н.К. Гетманова