администрациЯ Цимлянского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.04.2017 г.   	                                 № 222                                       г.  Цимлянск

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Цимлянского

района «Развитие транспортной системы» за 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района от 12.09.2013 № 1084 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цимлянского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  отчет о реализации муниципальной программы Цимлянского района «Развитие транспортной системы» за 2016 год,  согласно приложению.

2.	Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации района по ЖКХ, строительству и  архитектуре Репина Ю.Ф.

Глава Цимлянского района                                                                     А.К. Садымов

Постановление вносит

отдел коммунальной инфраструктуры и

архитектуры Администрации района

Приложение

к постановлению

Администрации Цимлянского района

от 27.04.2017 № 222

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной  программы Цимлянского района «Развитие транспортной системы» за 2016 год

1. Конкретные результаты, достигнутые в 2016 году

На реализацию муниципальной программы Цимлянского района «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) в 2016 году было предусмотрено 9399,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета – 3 734,8 тыс. рублей;

местного бюджета – 5 664,5 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации муниципальной программы 
	9 198,5 тыс. рублей, в том числе средств:

областного бюджета – 3 734,8 тыс. рублей;

местного бюджета – 5 463,7 тыс. рублей.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

В 2016 году:

обеспечено содержание 291,42  километра автомобильных дорог общего пользования местного значения.

2. Результаты реализации основных 
мероприятий подпрограммы муниципальной программы

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие транспортной инфраструктуры Ростовской области» (далее – Подпрограмма 1);

В рамках реализации Подпрограммы 1 в 2016 году выполнены следующие основные мероприятия:

Основное мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них – обеспечено содержание 291,42  километра автомобильных дорог общего пользования местного значения.

3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы повлияли следующие факторы:

неэффективность мер, принимаемых по повышению безопасности дорожного движения;

недостаточность мер, принимаемых по пропаганде безопасного поведения на дорогах среди детей и их родителей;

рост количества дорожно-транспортных происшествий по вине водителей транспортных средств.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных
ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной Программы

В 2016 году на реализацию мероприятий  Программы предусматривалось финансирование в размере 9 399,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета – 3 734,8 тыс.рублей;

местного бюджета – 5 664,5 тыс. руб.

Освоено в рамках реализации муниципальной программы 
	9 198,5 тыс. рублей, в том числе средств:

областного бюджета – 3 734,8 тыс. рублей;

местного бюджета – 5 463,7 тыс. рублей.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей
(индикаторов) Программы, подпрограммы Программы за 2016 год

Результаты реализации основных мероприятий Программы и подпрограмм Программы в 2016 году характеризуются следующими значениями показателей (индикаторов):

Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения - 1,3;

Количество километров построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения - 1,6.

Раздел 6. Информация о внесенных
ответственным исполнителем изменениях в Программу

В рамках эффективной реализации мероприятий Программы в 2016 году были приняты следующие постановления Администрации Цимлянского района:

от 18.05.2016 № 245 «О внесении изменений в постановление Администрации Цимлянского района от 15.10.2013 № 1217 «Об утверждении муниципальной программы Цимлянского района «Развитие транспортной системы»;

от  07.10.2016  № 454 «О внесении изменений в постановление Администрации Цимлянского района от 15.10.2013 № 1217 «Об утверждении муниципальной программы Цимлянского района «Развитие транспортной системы».

Раздел 7. Результаты оценки эффективности реализации
Программы в 2016 году, в том числе бюджетной эффективности

Эффективность реализации Программы в 2016 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности Программы:

I. Степень достижения целевых показателей Программы, подпрограммы Программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 3,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 мероприятия не запланированы;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.3 мероприятия не запланированы;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.4 мероприятия не запланированы;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.5 мероприятия не запланированы;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.6 мероприятия не запланированы;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.7 мероприятия равна 3,00.

Раздел 8. Результаты реализации мер
муниципального и правового регулирования

Меры муниципального и правового регулирования Программы в
2016 году не осуществлялись.

Раздел 9. Предложения по дальнейшей реализации Программы

Дальнейшая реализация программных мероприятий предусматривает внесение изменений в Программу в 2017 году – в рамках реализации мер о разработке проектно-сметной документации и новому строительству дорожных объектов.

Оптимизация бюджетных расходов в рамках Программы на 2017 год
не предусмотрена.

В связи с принятием полномочий по дорожной деятельности предполагается предусмотреть  выполнение работ по имеющейся разработанной ПСД, в границах сельских поселений.

Верно: управляющий делами                                              Н.И. Безбабнов

Приложение  № 1

к отчету о реализации муниципальной программы

«Развитие транспортной системы» за 2016 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 2,009 | 1,3 | 0 | -0,71 Работы не планировались из-за недостатка финансовых средств |
|  | Количество километров построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0 | 1,6 | 0 | Работы не планировались из-за недостатка финансовых средств |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Цимлянского района» |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 2,009 | 1,3 | 0 | -0,71 Работы не планировались из-за недостатка финансовых средств |
|  | Количество километров построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0 | 1,6 | 0 | Работы не планировались из-за недостатка финансовых средств |

Приложение  № 2

к отчету о реализации муниципальной программы

«Развитие транспортной системы» за 2016 год

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Цимлянского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1.1: содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Заместитель Главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | - | Недостаток средств |
| 1.1.2 | Основное мероприятие 1.2.: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Заместитель Главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | мероприятия не были запланированы в 2016 году |  | нет |
| 1.1.3 | Основное мероприятие 1.3.: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Заместитель Главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | мероприятия не были запланированы в 2016 году |  | нет |
| 1.1.4 | Основное мероприятие 1.4.: проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Заместитель Главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | мероприятия не были запланированы в 2016 году | - | нет |
| 1.1.5 | Основное мероприятие 1.5.: строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Заместитель Главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | мероприятия не были запланированы в 2016 году | - | нет |
| 1.1.6 | Основное мероприятие 1.6.: проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Заместитель Главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | мероприятия не были запланированы в 2016 году | - | нет |

Приложение  № 3

к отчету о реализации муниципальной программы

«Развитие транспортной системы» за 2016 год

Сведения

об использовании местного бюджета, областного и федерального бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы

«Развитие транспортной системы»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотрен-ных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы» | всего | 9399,3 | 6604,2 |
|  |  | местный бюджет | 5664,5 | 2869,4 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 3734,8 | 3734,8 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие транспортной инфраструктуры Цимлянского района» | всего | 9399,3 | 6604,2 |
|  |  | местный бюджет | 5664,5 | 2869,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 3734,8 | 3734,8 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1 | содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего | 7464,5 | 4669,4 |
|  |  | местный бюджет | 5664,5 | 2869,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 1800 | 1800 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.2 | ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.3 | капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.4 | проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего | 0 |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.5 | строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.6 | проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.7 | Иные межбюджетные трансферты из бюджета района бюджетам поселений для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на: Строительство и реконструкцию; Капитальный ремонт; Разработку проектно сметной документации | всего | 1934,8 | 1934,8 |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1934,8 | 1934,8 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |