администрациЯ Цимлянского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.04.2017 г.   	                                 № 225                                        г.  Цимлянск

Об утверждении отчета о  реализации

муниципальной программы Цимлянского района

«Обеспечение доступным и комфортным жильем

населения Цимлянского района» за 2016 год

В  соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района от 12.09.2013 № 1084 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цимлянского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  отчет о реализации муниципальной программы Цимлянского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Цимлянского района» за 2016 год,  согласно приложению.

2.	Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации района по строительству, ЖКХ и архитектуре        Репина Ю.Ф.

Глава Цимлянского района                                                                     А.К. Садымов

Постановление вносит

отдел коммунальной инфраструктуры и

архитектуры Администрации района

Приложение

к постановлению

Администрации района

от 27.04.2017 № 225

Отчет

о реализации муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем

населения Цимлянского района» за 2016 год

Раздел 1. Конкретные результаты,
достигнутые за отчетный период

Основные результаты, достигнутые в отчетном году

В рамках реализации приоритетных задач муниципальной политики в жилищной сфере деятельности, направленных на повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения муниципальных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, при реализации муниципальной программы Цимлянского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Цимлянского района» (далее–Программа) в 2016 году достигнуты следующие результаты:

- оказана муниципальная поддержка в улучшении жилищных условий
2 семьям.

Раздел 2. Результаты реализации
основных мероприятий подпрограмм Программы

Достижению указанных результатов в 2016 году способствовала реализация основных мероприятий Программы, а именно:

Основное мероприятие 1.1. Создание условий для развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков в целях жилищного строительства, в том числе жилья экономического класса.

В План развития перспективных территорий для жилищного строительства на территории Цимлянского района на 2014–2020 годы и на перспективу до 2030 года включено 150 земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство. По состоянию на 1 января 2017 г. по 34 земельным участкам разработаны проекты планировки. Составлены планы освоения и обеспечения их инженерной инфраструктурой.

Основное мероприятие 1.2. Обеспечение перспективных земельных участков документами территориального планирования и планировки территорий с целью формирования территорий для жилищного строительства.

В рамках основного мероприятия в 2016 году за счет средств бюджетов Цимлянского городского и Красноярского сельского поселения разработаны проекты планировки и межевания приоритетных территорий жилищного строительства.

В рамках основного мероприятия проводилась работа по выносу земельных участков в натуру с установкой межевых знаков на местности.
В 2016 году проведены кадастровые работы и вынесены в натуру 34 земельных участков.

Основное мероприятие 1.3. Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в том числе для создания жилья экономического класса, путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров.

В рамках мероприятий по улучшению инвестиционного климата в градостроительной сфере на территории Цимлянского района в 2016 году обеспечен контроль за градостроительной деятельностью органов местного самоуправления по приведению в соответствие с требованиями законодательства правил землепользования и застройки и соблюдению исчерпывающего перечня процедур в жилищном строительстве. Обеспечена возможность получения в электронном виде основных процедур в градостроительной сфере деятельности, в том числе: предоставление разрешения на строительство; предоставление разрешения на ввод в эксплуатацию; предоставление градостроительного плана; экспертиза результатов инженерных изысканий и проектной документации.

В 2016 году на территории Цимлянского района продолжался мониторинг реализации мероприятий по сокращению прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при подключении объектов к сетям инженерной инфраструктуры. В результате оптимизации срок и количество процедур, относящихся к компетенции органов власти, необходимых для подключения строящихся (реконструируемых) объектов к инженерной инфраструктуре, составляет 25 рабочих дней и сводится к одной административной процедуре, что позволило снизить риски предпринимательской деятельности в сфере строительства.

Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, сокращено с 15 до 13 единиц. Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта, сокращен с 130 до 90 дней.

Основное мероприятие 2.1. Создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства, в том числе строительства жилья экономического класса, включая малоэтажное жилищное строительство.

В рамках реализации основного мероприятия в 2016 году на территории Цимлянского района предприятиями и организациями всех форм собственности с учетом индивидуального строительства построено 1,04 тыс. кв. метров общей площади жилья. Из общего объема введенного жилья 0,62 тыс. кв. метров, или 59,6 процента, составляет жилье по стандартам экономкласса, 1,04 тыс. кв. метров, или 100 процентов – малоэтажноежилье.

Во всех муниципальных образованиях на территории Цимлянского района муниципальные программы по вводу жилья выполнены в полном объеме.

Основное мероприятие 2.2. Содействие формированию рынка доступного арендного жилья коммерческого использования, в том числе для граждан, имеющих невысокий уровень дохода.

В рамках реализации мероприятий по формированию на территории Ростовской области арендного жилищного фонда Правительством Ростовской области разработаны и утверждены все нормативные правовые акты, необходимые для создания и регулирования рынка арендного жилья.

Основное мероприятие 3.1. Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

В 2016 году на территории Цимлянского района мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, с учетом изменений, внесенных в Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», не проводились, так как были не запланированы.

Основное мероприятие 3.2. Обеспечение жильем молодых семей в на территории Цимлянского района.

В рамках мероприятия выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья 2 молодым семьям.

Основное мероприятие 3.3. Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений.

Запланированные мероприятия не были выполнены в связи с тем, что  в 2016 году не состоялись торги на приобретение жилых помещений для 14 детей-сирот и в конце года были исключены из списков 2016 года и включены в список 2017 года.

Раздел 3. Анализ факторов,
повлиявших на ход реализации Программы

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации Программы, являются:

несостоявшиеся торги по приобретению жилых помещений.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных
ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Программы

В 2016 году на реализацию мероприятий  Программы предусматривалось финансирование в размере 13 741,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 455,7 тыс. руб.;

областного бюджета – 13 186,1 тыс.рублей;

местного бюджета – 99,5 тыс. руб.

Освоено 2 307,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 455,7 тыс. руб.;

областного бюджета – 1 752,2 тыс.рублей;

местного бюджета – 99,5 тыс. руб.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей
(индикаторов) Программы, подпрограмм Программы за 2016 год

Результаты реализации основных мероприятий Программы и подпрограмм Программы в 2016 году характеризуются следующими значениями показателей (индикаторов):

долей перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство и в отношении которых органами муниципальной власти  Цимлянского района, органами местного самоуправления разработаны планы освоения и обеспечения инженерной инфраструктурой – 12,0 процентов;

темпом ввода жилья в эксплуатацию – 100,0 процентов;

удельным весом введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда – 0,02 процента;

долей молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей – претендентов на получение социальных выплат – 100,0 процентов;

предельным количеством процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономического
класса – 13 единиц;

предельным сроком прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономического класса – 90 дней;

количество молодых семей – претендентов на получение социальных выплат – 2 семьи;

количеством детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем – 14 человек не были обеспечены;

общей площадью жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 0,35 тыс.кв. метров не приобретено;

Таким образом, в результате реализации Программы в 2016 году из 
7 запланированных показателей достигнуто в полном объеме 5 показателей, выполнено не в полном объеме 1 показатель, не выполнено 1 показатель.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) представлены в приложении № 1.

Раздел 6. Информация о внесенных
ответственным исполнителем изменениях в Программу

В рамках эффективной реализации мероприятий Программы в 2016 году были приняты следующие нормативно-правовые акты:

- Постановление Администрации Цимлянского района от 15.10.2013 № 1211 «Об утверждении муниципальной программы Цимлянского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Цимлянского района»;

- Постановление Администрации Цимлянского района от 24.02.2016 № 81 «О внесении изменений в постановление Администрации Цимлянского района от 15.10.2013 № 1211 «Об утверждении муниципальной программы Цимлянского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Цимлянского района»;

- Постановление Администрации Цимлянского района от 18.05.2016 № 251 «О внесении изменений в постановление Администрации Цимлянского района от 15.10.2013 № 1211 «Об утверждении муниципальной программы Цимлянского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Цимлянского района»;

- Постановление Администрации Цимлянского района от 02.06.2016 № 281 «О внесении изменений в постановление Администрации Цимлянского района от 15.10.2013 № 1211 «Об утверждении муниципальной программы Цимлянского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Цимлянского района»;

- Постановление Администрации Цимлянского района от 07.07.2016 № 316 «О внесении изменений в постановление Администрации Цимлянского района от 15.10.2013 № 1211 «Об утверждении муниципальной программы Цимлянского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Цимлянского района».

Раздел 7. Результаты оценки эффективности реализации

Программы в 2016 году, в том числе бюджетной эффективности

Эффективность реализации Программы в 2016 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности Программы:

I. Степень достижения целевых показателей Программы, подпрограмм Программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.3 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 мероприятия не запланированы;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.1 мероприятия не запланированы;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.2 мероприятия не запланированы;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.3 мероприятия не запланированы;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.4 мероприятия не запланированы;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.5 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.6 равна 0,00 мероприятия не были выполнены;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.7 мероприятия не запланированы;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.8 мероприятия не запланированы;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.9 мероприятия не запланированы;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.10 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.11 равна 0,00 мероприятия не были выполнены;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.12 мероприятия не запланированы;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.13 мероприятия не запланированы.

Обоснование отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты, представлено в приложении № 2.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы составляет 3,4, что характеризует не высокий уровень эффективности реализации Программы по степени достижения целевых показателей в 2016 году.

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 0,30, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации Программы по степени реализации основных мероприятий в 2016 году.

III. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств федерального, областного бюджета и местного бюджетов, составляет 1,00.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств федерального, областного бюджета и местного бюджетов составляет 0,99.

3. Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию Программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации Программы в 2016 году.

Уровень реализации Программы  в целом составляет 0,99, что характеризует высокий уровень реализации Программы по итогам 2016 года.

В ходе исполнения Программы в 2016 году обеспечена реализация принципов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе эффективности использования бюджетных средств, прозрачности (открытости), достоверности бюджета, адресности и целевого характера бюджетных средств.

Произведенные в 2016 году расходы участников Программы полностью соответствуют их установленным расходным полномочиям.

Экономия средств областного бюджета, выделенных на реализацию основных мероприятий Программы, исполненных в полном объеме в 2016 году, составила 0,577 тыс. рублей.

Раздел 8. Результаты реализации мер

муниципального и правового регулирования

Меры муниципального и правового регулирования Программы в
2016 году не осуществлялись.

Раздел 9. Предложения по дальнейшей реализации Программы

Дальнейшая реализация программных мероприятий предусматривает внесение изменений в Программу в 2017 году – в рамках реализации мер о приятий по улучшению жилищных условий молодых семей ожидается поступление средств федерального бюджета на обеспечение жильем молодых семей.

Оптимизация бюджетных расходов в рамках Программы на 2017 год
не предусмотрена.

В целях отражения фактически предоставленного жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, необходимо в срок до 1 июля
2017г. дополнить программу показателем, отражающим долю детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений из числа подлежащих обеспечению жильем.

Верно: управляющий делами                                                             Н.И. Безбабнов

Приложение  № 1

к отчету о реализации муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем

населения Цимлянского района» за 2016 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Цимлянского района» |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Доля перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство и в отношении которых органами государственной власти Ростовской области, органами местного самоуправления разработаны планы освоения и обеспечения инженерной инфраструктурой | процентов | 86 | 86 | 86 | - |
|  | 2. Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей – претендентов на получение социальных выплат (процентов) | процентов | 86 | 100 | 100 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие территорий для жилищного строительства в Цимлянском районе» |  |  |  |  |  |  |
|  | - Доля земельных участков, включенных в Региональный адресный перечень земельных участков для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства, по которым разработаны проекты планировки и межевания территории (процентов) | процентов | 7,1 | 7,1 | 7,1 | - |
|  | - Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономического класса (единиц) | единиц | 13 | 13 | 13 | - |
|  | 1.3. Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономического класса (дней) | дней | 130 | 90 | 90 | - |
| Подпрограмма 3 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. Планируемая площадь ликвидируемого многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции (тыс. кв. метров) | тыс. кв. м. | - | - | - | - |
|  | 3.2. Площадь многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, признанного таковым до 1 января 2012 г., подлежащая отселению до 1 сентября 2017 г. (тыс. кв. метров) | тыс. кв. м. | - | - | - | - |
|  | 3.3. Площадь ликвидированного многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, признанного таковым до 1 января 2012 г., по годам реализации до 1 сентября 2017 г. (тыс. кв. метров) | тыс. кв. м. | - | - | - | - |
|  | 3.4. Количество семей, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции (семей) | семей | - | - | - | - |
|  | 3.5. Количество молодых семей – претендентов на получение социальных выплат (семей) | семей | 7 | 2 | 2 | - |
|  | 3.6. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем (человек) | человек | 15 | 14 | 0 | Не состоялись торги на приобретение жилых помещений |
|  | 3.7. Количество семей, подлежащих обеспечению жильем по договору социального найма, в составе, которых имеется трое или более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей (семей) | семей | - | - | - | - |
|  | 3.8. Количество граждан, в отношении которых приняты судебные постановления, обязывающие органы местного самоуправления обеспечить их жильем в порядке, отличном от действующего (человек) | тыс. кв. м. | - | - | - | - |
|  | 3.9. Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) молодыми семьями – претендентами на получение социальных выплат (тыс. кв. метров) | тыс. кв. м. | 0,34 | 0,13 | 0,13 | - |
|  | 3.10. Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (тыс. кв. метров) | тыс. кв. м. | 0,38 | 0,35 | 0 | Не состоялись торги на приобретение жилых помещений |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Приложение  № 2

к отчету о реализации муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем

населения Цимлянского района» за 2016 год

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие территорий для жилищного строительства в Цимлянском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие Доля земельных участков, включенных в «Региональный адресный перечень земельных участков для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства», по которым разработаны проекты планировки и межевания территории | Заместитель Главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Эти мероприятия не были запланированы на 2016 год | - | нет |
| 1.1.2 | Мероприятие Предельное количество процедур необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономического класса | Заместитель Главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Соблюдение предельное количество процедур необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономического класса | Соблюдение предельного количества процедур необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономического класса | нет |
| 1.1.3 | Мероприятие Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономического класса | Заместитель Главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Соблюдать предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономического класса | Соблюдение предельного срока прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономического класса | нет |
| Подпрограмма 2 «Стимулирование развития рынка жилья» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие Количество разработанных проектов на строительство жилых домов, а также на строительство, реконструкцию муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры (в том числе для детей-сирот) | Заместитель Главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Эти мероприятия не были запланированы в 2016 году | - | нет |
| Подпрограмма 3 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Мероприятие Планируемая площадь ликвидируемого многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | Заместитель Главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Эти мероприятия не были запланированы в 2016 году | - | нет |
| 3.1.2 | Мероприятие Площадь многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, признанного таковым до 1 января 2012 г., подлежащая отселению до 1 сентября 2017 г. | Заместитель Главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Эти мероприятия не были запланированы в 2016 году | - | нет |
| 3.1.3 | Мероприятие Площадь ликвидированного многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, признанного таковым до 1 января 2012 г., по годам реализации до 1 сентября 2017 г. | Заместитель Главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Эти мероприятия не были запланированы в 2016 году | - | нет |
| 3.1.4 | Мероприятие Количество семей, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | Заместитель Главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Эти мероприятия не были запланированы в 2016 году | - | нет |
| 3.1.5 | Мероприятие Количество молодых семей – претендентов на получение социальных выплат | Заместитель Главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 2 молодые семьи – претенденты на получение социальных выплат | 2 молодые семьи – претенденты получили социальные выплаты | нет |
| 3.1.6 | Мероприятие Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем | Заместитель Главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 14 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем | 14 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей не были обеспечены жилыми помещениями | Не состоялись торги на приобретение жилых помещений |
| 3.1.7 | Мероприятие Количество семей, подлежащих обеспечению жильем по договору социального найма, в составе, которых имеется трое или более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей | Заместитель Главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Эти мероприятия не были запланированы в 2016 году | - | нет |
| 3.1.8 | Мероприятие Общая площадь жилых помещений, планируемых к приобретению (строящихся) для предоставления гражданам, переселяемым из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | Заместитель Главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Эти мероприятия не были запланированы в 2016 году | - | нет |
| 3.1.9 | Мероприятие Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) молодыми семьями – претендентами на получение социальных выплат | Заместитель Главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Приобретение общей площади жилых помещений, приобретаемых (строящихся) молодыми семьями – претендентами на получение социальных выплат | Мероприятие выполнено в полном объеме | нет |
| 3.1.10 | Мероприятие Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Заместитель Главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Приобретение запланированной общей площади жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Мероприятие не выполнено | Не состоялись торги на приобретение жилых помещений |
| 3.1.11 | Мероприятие Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для семей, в составе которых, имеется трое или более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей | Заместитель Главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Эти мероприятия не были запланированы в 2016 году | - | нет |
| 3.1.12 | Мероприятие Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для семей, в составе которых имеется трое или более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей | Заместитель Главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Эти мероприятия не были запланированы в 2016 году | - | нет |
| 3.1.13 | Мероприятие Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) гражданам, в отношении которых приняты судебные постановления, обязывающие органы местного самоуправления обеспечить их жильем в порядке, отличном от действующего | Заместитель Главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Эти мероприятия не были запланированы в 2016 году | - | нет |

Приложение  № 3

к отчету о реализации муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем

населения Цимлянского района» за 2016 год

Сведения

об использовании местного бюджета, областного и федерального бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Цимлянского района»

за  2016 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотрен-ных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Цимлянского района» | всего | 2 307,4 | 2 301,6 |
|  |  | местный бюджет | 99,5 | 99,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 455,7 | 455,7 |
|  |  | областной бюджет | 1 752,2 | 1 746,5 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие территорий для жилищного строительства в Цимлянском районе» | всего | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Доля земельных участков, включенных в «Региональный адресный перечень земельных участков для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства», по которым разработаны проекты планировки и межевания территории | всего | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Предельное количество процедур необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономического класса | всего | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономического класса | всего | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» | всего | 2 307,4 | 2 301,6 |
|  |  | местный бюджет | 99,5 | 99,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 455,7 | 455,7 |
|  |  | областной бюджет | 1 752,2 | 1 746,5 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Планируемая площадь ликвидируемого многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | всего | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.2 | Площадь многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, признанного таковым до 1 января 2012 г., подлежащая отселению до 1 сентября 2017 г. | всего | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.3 | Площадь ликвидированного многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, признанного таковым до 1 января 2012 г., по годам реализации до 1 сентября 2017 г. | всего | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.4 | Количество семей, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | всего | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.5 | Количество молодых семей – претендентов на получение социальных выплат | всего | 2 307,37 | 2 301,6 |
|  |  | местный бюджет | 99,5 | 99,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 455,7 | 455,7 |
|  |  | областной бюджет | 1 752,17 | 1 746,5 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.6 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем | всего | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.7 | Количество семей, подлежащих обеспечению жильем по договору социального найма, в составе, которых имеется трое или более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей | всего | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.8 | Мероприятие Общая площадь жилых помещений, планируемых к приобретению (строящихся) для предоставления гражданам, переселяемым из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | всего | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.9 | Мероприятие Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) молодыми семьями – претендентами на получение социальных выплат | всего | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.10 | Мероприятие Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | всего | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.11 | Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для семей, в составе которых, имеется трое или более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей | всего | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.12 | Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для семей, в составе которых имеется трое или более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей | всего | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.13 | Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) гражданам, в отношении которых, приняты судебные постановления, обязывающие органы местного самоуправления обеспечить их жильем в порядке, отличном от действующего | всего | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |