администрациЯ Цимлянского района

Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.04.2008г.      	                                     № 488                     	           г. Цимлянск

О подготовке к пожароопасному сезону

и мерах по предупреждению и тушению

лесных пожаров на территории района в 2008г.

В целях своевременного принятия мер по предупреждению лесных пожаров и обеспечения эффективной борьбы с ними, в соответствии с постановлением Администрации Ростовской области №145 от 30.09.2005г. «О неотложных мерах по охране лесов от пожаров»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать штаб по борьбе с лесными пожарами в составе, согласно приложению №1.

2. Утвердить план основных мероприятий по подготовке лесных массивов к пожароопасному сезону на территории Цимлянского района, согласно приложению №2.

3. С наступлением пожароопасного сезона с 01.04.2008 г. по 01.11.2008 года запретить бесконтрольное выжигание камыша вдоль оросительных каналов, стерни и сухой травы на полях, разведение костров, неорганизованный отдых в лесах.

4. Рекомендовать начальнику Романовского территориального отдела департамента лесного хозяйства Бублику А.А и  директору ГОРО «Романовский лесхоз» Бублику А.В., руководителям сельскохозяйственных предприятий, имеющих на балансе леса и защитные лесные насаждения, с 10.04.2008 г. по 01.11.2008 г.:

-  до начала пожароопасного периода разработать оперативные планы  по профилактике и  тушению лесных пожаров на землях лесного фонда на территории  Цимлянского района

и согласовать их  с  КЧС и ПБ района (с Администрациями сельских поселений);

  - до начала пожароопасного периода заключить договора (на проведение работ и возмещение затрат в связи с этим), между департаментом лесного хозяйства Ростовской области (далее департамент) и организациями, предприятиями, включая государственные учреждения противопожарной службы РО, привлекаемыми в установленном порядке для организации и обеспечения охраны лесов от пожаров (в том числе для тушения лесных пожаров);

  - с наступлением пожароопасного периода усилить охрану лесов от пожаров;

- при возникновении пожара в лесном массиве обеспечить доставку техники и людей к месту пожара согласно плана организации тушения пожаров;

- регулярно проводить разъяснительную работу среди населения, о необходимости соблюдения Правил пожарной безопасности во время пребывания в лесных массивах, в виде лекций, радиопередач, распространения листовок и через межрайонную газету «Придонье»;

- разработать маршруты патрулирования в особо опасных местах, организовать пожарные дружины, обеспечить группы патрулирования транспортом, средствами пожаротушения;

- своевременно проводить уход за мин. полосами вдоль лесных полос, а также вокруг массивов насаждений;

- обеспечить проведение инструктажа по технике безопасности при тушении лесных пожаров;

- установить предупреждающие аншлаги при въезде в лесные массивы;

- закрыть въезды в лесные массивы в период высокой пожарной опасности;

- до 10.04.2008 г. привести в полную готовность, имеющуюся противопожарную технику и инвентарь;

- организовать места хранения противопожарного инвентаря, иметь резерв ГСМ;

- усилить контроль за соблюдением противопожарных требований при проведении сельскохозяйственных работ в лесах и прилегающих к ним землям;

- не допускать в пожароопасный период огневую очистку лесосек;

- привлекать в установленном порядке к ответственности нарушителей, допускающих засорение лесов бытовыми отходами и остатками строительных материалов;

- до начала пожароопасного периода произвести контролируемый отжиг сухой травы вокруг лесных массивов, в местах особо опасных в противопожарном отношении.

5. Заместителю Главы Администрации района - начальнику отдела сельского хозяйства Аленикову И.П. с наступлением пожароопасного периода с 10.04.2008 г. по 01.11.2008 г.

  - закрепить за землепользователями защитные лесные насаждения с целью их сохранности от пожаров;

  - обязать землепользователей до начала уборочных работ произвести опашку защитных лесных насаждений и запретить сельхозпалы.

6. Рекомендовать Главам Администраций сельских поселений:

  - при возникновении лесных пожаров мобилизовать население для их тушения, обеспечить участников тушения противопожарным инвентарем, а так же доставку людей к месту пожара в соответствии с утвержденным Департаментом противопожарной службы Ростовской области Планом привлечения сил и средств, для тушения пожара в лесах Цимлянского района.

7. Рекомендовать директору ООО «Новоцимлянский - Руслан» Батажеву А.Я., директору ЗАО «Антоновское» Яковенко О.А., директору ООО «15 лет октября» Фоменко Н.П. – выделить транспорт для совместного патрулирования лесов, иметь запас ГСМ, продуктов питания на случай тушения пожаров в урочище «Большие».

8. Рекомендовать начальнику ОВД Цимлянского района Савенко В.Г. до 10.04.2008 г.:

  - организовать совместно с Романовским лесхозом Цимлянским гарнизоном пожарной охраны, оперативные группы из работников ОВД,  для выявления и пресечения нарушений правил пожарной безопасности в лесах, выявления и привлечения к ответственности виновных в возникновении лесных пожаров;

  - оказывать силами сотрудников милиции максимальное содействие работникам департамента лесного хозяйства, в организации тушения лесных пожаров, привлекать следующие в попутном направлении транспортные средства для доставки и возвращения рабочих и оборудования, задействованных на тушении лесных пожаров.

9. Рекомендовать председателю общества охотников и рыболовов Зенкину П.И.:

  - обеспечить сохранность лесов от пожаров, выявление и привлечение к ответственности виновных в их возникновении;

  - до 10.04.2008 г. укомплектовать егерские кордоны противопожарным инвентарём. С 10.04.2008 г.:

  - Рекомендовать старшему инспектору охотнадзора госзаказника «Цимлянский» Фещенко А.П. – разработать и согласовать с Администрацией Цимлянского района и  землепользователями, план противопожарных мероприятий на арендуемых землях, обеспечить егерские кордоны средствами пожаротушения согласно нормам.

10. Рекомендовать директору ФГУ «Управления водными ресурсами Цимлянского водохранилища»  Муковскому В.И.:

  - разработать мероприятия по сохранности лесов от пожаров в прибрежной зоне Цимлянского водохранилища.

11. Рекомендовать главному врачу МУЗ «ЦРБ» Шпилевой И.Г.:

- на период тушения лесного пожара оказывать неотложную медицинскую помощь пострадавшим на тушении лесного пожара.

12. Рекомендовать директору ПТПО «Цимлянский» Романовой А.И.:

  - организовать питание людей, участвующих в тушении пожара (при заключении договора с Романовским территориальным отделом департамента лесного хозяйства).

13. Рекомендовать редактору газеты «Придонье» Сивашову Н.П.:

  - регулярно освещать вопросы сбережения лесов, соблюдения правил пожарной безопасности и систематически публиковать материалы по предупреждению лесных пожаров в лесах района.

14. Рекомендовать начальнику Цимлянского линейно-технического участка Волгодонского узла электросвязи Репину Ю.Ф.:

  - на период высокой пожарной опасности обеспечить устойчивую экстренную связь с Администрациями поселений,  Цимлянским гарнизоном пожарной охраны, по оперативной организации тушения лесного пожара.

15. Рекомендовать при проведении расчетов, связанных с расходованием средств на профилактику и тушение пожаров в лесах района, руководителям всех участвующих структур, неукоснительно руководствоваться порядком расходования и учета средств, утвержденным постановлением Администрации Ростовской области от 30.09.2005г. №145 «О неотложных мерах по охране лесов о т пожаров».

16. Постановление Главы Администрации Цимлянского района «О подготовке к пожароопасному сезону и мерах по предупреждению и тушению лесных пожаров на территории района» от 05.04.2006 года №116 считать утратившим силу.

17. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации района – начальника управления сельского хозяйства Алейникова И.П.

Глава района						          	 Г.А. Климов

Постановления вносит

Сектор по ВМР, ГО ЧС и ЕДДС.

Приложение  №1

к постановлению

Администрации района

от 07.04.2008 г.  № 488

Состав штаба по борьбе с лесными пожарами

Алейников И.П. – заместитель Главы Администрации района – начальник отдела сельского

хозяйства, руководитель штаба;

Заместители руководителя штаба:

- Бублик А.В. – директор  ГОРО «Романовский лесхоз» (по согласованию);

- Бублик А.А. – начальник Романовского территориального отдела департамента лесного хозяйства;

- Савенко В.Г. – начальник ОВД Цимлянского района (по согласованию);

- Смольянин С.И. – зав. сектором по ВМР, ГО ЧС и ЕДДС Администрации района;

- Грищенко Е.С. –  зам. начальника 1-го отряда ОГПС МЧС России по Ростовской обл.

(по согласованию).

Члены штаба:

- Яковенко О.А. – директор ЗАО «Антоновское» (по согласованию);

- Иванов М.А.    – директор СПК «Степной» (по согласованию);

-Павличенко Д.С.   – зам. начальника отдела сельского хозяйства Администрации района;

- Банников А.В.  – председатель ООО «Цимлянское» (по согласованию);

- Сивашов Н.П.  – редактор районной газеты «Придонье»;

- Чупалаев С.А.  – директор ЗАО им. Ленина (по согласованию);

- Муковский В.И.  – директор ФГУ Управления водными ресурсами Цимлянского

водохранилища (по согласованию);

- Батажев А.Я.    – директор ООО «Новоцимлянский – Руслан» (по согласованию);

- Текутьев С.Ф.  – Глава Администрации Новоцимлянского сельского поселения;

- Каверина И.Н. – Глава Администрации Красноярского сельского поселения;

- Попов А.Б.       – Глава Администрации Калининского сельского поселения;

- Подскребалин А.Е. – Глава Администрации Лозновского сельского поселения;

- Ерофеев А.В.  – Глава Администрации Маркинского сельского поселения;

- Михаил А.В.   – Глава Администрации Саркеловского сельского поселения.

Управляющий  делами                                                                   Н.И. Безбабнов

Приложение  №2

к постановлению

Администрации района

от 07.04.2008 г.  № 488

ПЛАН

основных мероприятий по подготовке лесных массивов к пожароопасному сезону

на территории Цимлянского района

| № | # Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1.Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1. | Провести расширенное заседание КЧС и ПБ района с Главами администраций сельских поселений, (заинтересованными лица-ми), по вопросу противопожарной устойчивости объектов народ-ного хозяйства и населённых пунктов в пожароопасный сезон. | Апрель | Нач. штаба ГО района |
| 2. | Определить порядок сбора членов районного штаба по борьбе с пожарами в экстренных ситуациях. | Апрель | Нач. штаба ГО р-на, лесхоз, Цим. гарнизон пож. охраны» |
| 3. | Провести проверку готовности к летнему пожароопасному периоду НПФГО лесхоза и хозяйств, а так же объектов и населенных пунктов, прилегающих к лесным массивам. | Апрель | Лесхоз, ОГПН, нач. штаба ГО |
| ### 2.Предупреждение пожаров |  |  |  |
| 4. | В соответствии с правилами пожарной безопасности в лесах организовать выполнение следующих профилактических мероприятий: - проведение противопожарного инструктажа рабочих и служащих лесхоза, хозяйств; - создание противопожарных минерализованных полос; - оборудование техники искрогасителями; - установить запрет на сжигание сухой травы в лесах и стерни на полях. | Май | Лесхоз, администрации сельских поселений |
| 5. | Изготовить аншлаги о запрещении въезда в леса, пользовании открытым огнём, установить шлагбаумы, запрещающие въезд в лесные массивы. | Май | Лесхоз |
| 6. | Через средства массовой информации довести до сведения населения района и г. Цимлянска постановление Главы Администрации Цимлянского района о запрещении неорганизованного отдыха граждан в лесах. | Апрель – сентябрь | Редакция газеты |
| 7. | Организовать патрулирование территории лесов работниками лесхоза, ОВД, хозяйств, с привлечением общественности. | Апрель – сентябрь | Лесхоз, ОВД, хозяйства |
| ### 3.Обеспечение готовности НПФГО подразделений пожарной охраны лесхоза и хозяйств |  |  |  |
| 8. | Провести однодневные семинары с руководителями противопожарных формирований по ликвидации пожаров в лесах. | Апрель | Адм. сельских поселений, лесхоз, штаб ГО |
| 9. | Обеспечить устойчивую телефонную связь между лесхозом, хозяйствами, отделом сельского хозяйства и пожарной охраной для оперативного сообщения о возникновении пожаров. | Май | Узел электросвязи |
| 10. | Лесхозу и с/х предприятиям при возникновении пожаров мобилизовать дополнительную технику и людей для быстрой ликвидации стихийного бедствия. | По мере необходимости | Руководители хозяйств, Адм. с/ поселений |

Управляющий  делами                                                                             Н.И. Безбабнов