администрациЯ Цимлянского района

Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.12.2013 г.   	                                 № 1413                                       г.  Цимлянск

О внесении изменений в постановление

Администрации Цимлянского района

от 30.03.2010 г. № 301 «О реализации

районной долгосрочной  целевой программы

«Развитие сети автомобильных дорог общего

пользования Цимлянского района на 2010-2012 годы»

В целях приведения в соответствие с областной долгосрочной целевой программой «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Ростовской области в 2010-2012 годы» районной долгосрочной целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Цимлянского района на 2010-2015 годы»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Цимлянского района от 30.03.2010г. № 301 «О реализации районной долгосрочной целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Цимлянского района на 2010-2012 годы» изменения, изложив приложение к постановлению Администрации  в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением  постановления возложить на заместителя Главы Администрации района по строительству, коммунальной инфраструктуре и архитектуре Ковалева Г.Н.

Исполняющий обязанности

Главы Цимлянского района                                                       А.А. Козлов

Постановление вносит отдел

коммунальной инфраструктуры

и архитектуры

Приложение

к постановлению

Администрации Цимлянского района

от 03.12.2013 г.  № 1413

ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы |  | Районная долгосрочная целевая программа «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Цимлянского района на 2010-2015 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- | --- |
| Основание для разработки Программы |  | Распоряжение Администрации Цимлянского района от 10.02.2010 года № 21 «О разработке районной долгосрочной целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Цимлянского района на 2010-2012 годы» |
| Муниципальный заказчик Программы |  | Администрация Цимлянского района |
| Разработчик Программы |  | Администрация Цимлянского района |
| Основная цель Программы |  | Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры и снижение транспортных издержек в экономике |
| Основные задачи Программы | – – – | поддержание автомобильных дорог общего пользования на уровне соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них; сохранение протяженности, соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог; сохранение протяженности, соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, с увеличением пропускной способности автомобильных дорог, улучшением условий движения автотранспорта; |
| Сроки реализации Программы |  | 2010 – 2015годы |
| Структура Программы, перечень основных направлений и мероприятий Программы |  | Паспорт программы Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации, целевые индикаторы и показатели Программы Раздел 3. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение, перечень мероприятий с разбивкой по годам, источникам финансирования Программы Раздел 4. Механизм реализации, организация управления и контроль хода реализации Программы. Раздел 5. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации Программы Приложение к Программе: система программных мероприятий Программа не имеет подпрограмм, мероприятия делятся по следующим направлениям: - мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них; - мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них; - мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них; |
| Исполнители Программы |  | Администрация Цимлянского района, администрации городского и сельских поселений. |
| Объемы и источники финансирования Программы |  | Общий объем финансирования Программы составляет: в 2010-2015 годах 158 317,612 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета 134475,8 тыс. рублей; средства бюджета Цимлянского района и бюджетов городского и сельских поселений –23841,812 тыс. рублей. По годам: в 2010 году –20 792, 4 тыс. рублей; в 2011 году – 23 545,0 тыс. рублей; в 2012 году – 32 659,045 тыс. рублей; в 2013 году – 10740,717 тыс. рублей; в 2014 году – 37 709,571 тыс. рублей, в 2015 году — 32 870,879 тыс. рублей. Объемы средств областного бюджета, бюджета Цимлянского района и бюджетов городского и сельских поселений для финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке в соответствии с областным законом об областном бюджете и с решением Собрания депутатов Цимлянского района о бюджете Цимлянского района на соответствующий финансовый год. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы |  | Реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов: - процент автомобильных дорог находящихся на содержании от общей протяженности сети автомобильных дорог местного значения - 100 %; - протяженность участков автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт с целью доведения их до нормативных требований - 39,225 км. ; - протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием, в результате строительства с целью доведения их до нормативных требований – 2,1 км. |
| Система организации контроля за исполнением Программы |  | Контроль хода реализации Программы осуществляется Администрацией Цимлянского района. |

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

1.1.  Влияние развития  улично-дорожной сети  на экономику  Цимлянского района (далее – район).

Эффективность работы экономики района во многом определяется эффективностью функционирования транспортной инфраструктуры, которая, в свою очередь, существенно зависит от уровней мобильности товаров и подвижности населения, обеспечиваемых автомобильным транспортом в повседневных массовых перевозках, поэтому важнейшим условием обеспечения устойчивого экономического роста района должно быть развитие сети автомобильных дорог.

Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно:

- автомобильные дороги - это линейные сооружения, очень материалоёмкие, трудоёмкие, а следовательно требующие больших финансовых затрат;

- в отличие от других видов транспорта автомобильный транспорт наиболее доступный для всех видов транспорта, а его неотъемлемый элемент - автомобильная дорога доступна абсолютно всем гражданам страны, водителям и пассажирам транспортных средств и пешеходам;

- помимо высокой первоначальной стоимости строительства, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог так же требуют больших затрат.

Как и любой товар, автомобильная дорога обладает определенными потребительскими свойствами, а именно:

- удобство и комфортность передвижения;

- скорость движения;

- пропускная способность;

- безопасность движения;

- экономичность движения;

- долговечность;

- стоимость содержания;

- экологическая безопасность.

Основной целью деятельности государства по финансированию дорожного хозяйства является максимальное удовлетворение потребности населения и экономики страны в автомобильных дорогах с высокими потребительскими свойствами при минимальных и ограниченных ресурсах.

Оценка влияния дорожного хозяйства на экономику включает целый ряд более сложных проблем, чем оценка экономических затрат. Это определяется рядом причин. Во-первых, ряд полезных результатов таких, как повышение комфорта и удобства поездок за счет улучшения сети дорог, или экономии времени за счет увеличения средней скорости движения с большим трудом могут быть оценены в денежном выражении, поскольку для них отсутствуют естественные рыночные цены, показывающие ту сумму, которую люди согласны платить за это. Во-вторых,  результат в форме снижения транспортных затрат распылен по широкому спектру большого числа людей за длительный период времени; поэтому его трудно спрогнозировать и проследить его влияние. В-третьих, многие виды полезных результатов от совершенствования дорожного хозяйства являются не прямыми, такие как стимулирование общего развития экономики; чтобы реально оценить этот вид результата, как правило, необходимо учесть капитальные вложения во вне транспортную сферу.   Однако, оценка последних, не всегда может быть гарантирована.

Наиболее важные виды результатов улучшения дорожной сети включают  следующие элементы:

- снижение текущих издержек, в первую очередь для пользователей автомобильными дорогами;

- стимулирование общего экономического развития прилегающих территорий;

- экономия времени, как для пассажиров, так и для грузов, находящихся в пути;

- снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного материального ущерба;

- повышение комфорта и удобства поездок.

Оценка социальной роли автомобильных дорог может быть проведена по следующим показателям: экономия свободного времени, изменение уровня здоровья населения, увеличение занятости, снижение миграции населения и т.д.

Отсутствие развитой сети автомобильных дорог - одна из главных причин фактической деградации системы расселения населения.

Автомобильные дороги имеют стратегическое значение для Цимлянского района. Они связывают обширную территорию района с соседними территориями, населенные пункты района с районным центром, обеспечивают жизнедеятельность всех населенных пунктов и районного центра, во многом определяют возможности развития района, по ним осуществляются  автомобильные перевозки грузов и пассажиров. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек  и  затрат  времени  на перевозки.

Развитие экономики района во многом определяется эффективностью функционирования автомобильного транспорта, которая зависит  от уровня развития и состояния сети автомобильных дорог общего пользования.

Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям экономики и населения  района, является одним из наиболее существенных ограничений темпов роста социально-экономического развития Цимлянского района, поэтому совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования имеет важное  значение для района.

1.2.  Проблемы развития сети автомобильных дорог общего пользования Цимлянского района

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для  их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

содержание автомобильной дороги - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

капитальный ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;

реконструкция автомобильной дороги - комплекс работ, при выполнении которых осуществляется изменение параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущее к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги либо влекущее за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

В условиях, когда объем инвестиций в дорожный комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной сети на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог. При выполнении текущего ремонта используются современные  технологии с использованием специализированных звеньев машин и механизмов, позволяющих сократить ручной труд и обеспечить высокое качество выполняемых работ. При этом текущий ремонт в отличие от капитального, не решает задач, связанных с повышением  качества дорожного покрытия- характеристик ровности, шероховатости, прочности и т.д. Проведенный анализ эффективности работ по текущему ремонту и ремонту путем замены верхнего слоя покрытия показывает, что при объеме работ, превышающем 20% от общей площади покрытия, текущий ремонт является неэффективным.

Поэтому в  Программе предпочтение отдается капитальному ремонту.

Недофинансирование дорожной отрасли, в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств, приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества участков недоремонта.

Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог общего пользования Цимлянского района позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов.

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

- риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращения объемов финансирования дорожной отрасли;

-риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к  увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования;

-риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное в предыдущий период отставание в выполнении ремонтных работ на сети автомобильных дорог общего пользования и достичь запланированных в Программе величин показателей.

Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации,  целевые индикаторы и показатели Программы

Целью Программы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение пассажиро- и грузодвижения и снижение транспортных издержек в экономике.

Для достижения цели развития современной и эффективной транспортной инфраструктуры в области автомобильных дорог, в условиях дефицита финансовых средств, необходимо решить следующие задачи:

1)поддержание автомобильных дорог общего пользования  Цимлянского района на уровне соответствующем категории дороги, путем содержания дорог;

2)сохранение протяженности, соответствующих нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования  местного значения за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог.

Срок реализации Программы 2010 -2015 годы.

Поскольку мероприятия Программы связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом носят постоянный, непрерывный характер, и финансирование мероприятий Программы зависят от возможности областного бюджета и  бюджета Цимлянского района, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствуют одному году.

Раздел 3. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение, перечень мероприятий с разбивкой по годам, источникам финансирования Программы

Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение комплекса следующих групп мероприятий:

1. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования Цимлянского  района.

Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования Цимлянского района в соответствии с нормативными требованиями.

2. Мероприятия по капитальному ремонту  автомобильных дорог общего пользования Цимлянского района.

Сохранится протяженность участков автомобильных дорог общего пользования Цимлянского района, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги.

3. Мероприятия по научно-техническому сопровождению Программы.

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог будут определяться на основе результатов обследования дорог.

Объемы финансирования  Программы  представлены в таблице.

Объемы финансирования Программы

(тыс.руб.)

| № п/п | Наименование групп мероприятий Программы | Объем финансирования по годам |  |  |  |  |  | Итого |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |
| 1. | Содержание, ремонт, капитальный ремонт и строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения, | 20792,4 | 23545,0 | 23368,973 | 10493,391 | 37709,571 | 32870,879 | 148780,214 |  |
| 1.1 | содержание автомобильных дорог, в том числе: | 3170,0 | 4763,4 | 7173,1 | 7289,100 | 7469,700 | 7469,700 | 37335,000 |  |
| 1.2 | ремонт автомобильных дорог; | 1447,0 | 1167,9 | 5388,488 | 0 | 0 | 0 | 8003,388 |  |
| 1.3 | капитальный ремонт автомобильных дорог | 16175,4 | 17613,7 | 10807,385 | 3204,291 | 30239,871 | 25401,179 | 103441,826 |  |
| 2. | Проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту и строительству | 0 | 0 | 9290,072 | 0 | 0 | 0 | 9290,072 |  |
| 3. | Строительство | 0 | 0 | 0 | 247,326 | 0 | 0 | 247,326 |  |
|  | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: (Источники финансирования),в том числе: | 20792,4 | 23545,0 | 32659,045 | 10740,717 | 37709,571 | 32870,879 | 158317,612 |  |
|  | Областной бюджет | 13537,1 | 14804,1 | 28890,7 | 10391,4 | 35683,500 | 31169,000 | 134475,8 |  |
|  | Бюджет Цимлянского района и бюджеты поселений | 7255,3 | 8740,9 | 3768,345 | 349,317 | 2026,071 | 1701,879 | 23841,812 |  |

Объемы средств областного бюджета  и   бюджета Цимлянского района для финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке в соответствии с областным законом об областном бюджете на соответствующий финансовый год и решением Собрания депутатов Цимлянского района Ростовской области о бюджете Цимлянского района Ростовской области на соответствующий финансовый год.

Раздел 4. Механизм реализации, организация управления и контроль за ходом реализации  Программы.

Муниципальным заказчиком  Программы  и ответственным за ее реализацию является Администрация Цимлянского района.

Реализация  Программы осуществляется на основе:

1) муниципальных контрактов заключенных в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;

2)  условий, порядка и правил утвержденных федеральными, областными и муниципальными нормативными  правовыми актами.

Муниципальный заказчик с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей в докладе о результатах и основных направлениях деятельности  в установленном порядке.

Раздел 5. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации Программы

Оценка эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ должна содержать общую оценку вклада программы в экономическое развитие района, а также оценку эффективности расходования бюджетных средств. Общая оценка вклада  программы в экономическое развитие района должна содержать оценку социальных, экономических и (или) экологических последствий от реализации муниципальной долгосрочной целевой программы.

Оценка вклада муниципальной долгосрочной целевой программы в экономическое развитие района производится по следующим направлениям:

1) степень достижения целей;

2) степень соответствия запланированному уровню затрат.

Бюджетная эффективность муниципальной долгосрочной целевой программы определяется как изменение финансовых поступлений в бюджеты всех уровней вследствие реализации муниципальной долгосрочной целевой программы и изменение объема и состава расходных обязательств.

Реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов:

- протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполнен капитальный ремонт с целью доведения их до нормативных требований – 39,225 км ;

- протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием, в результате строительства  с целью доведения их до нормативных требований – 2,1 км.;

Целевые показатели программы.

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 г. | 2011 г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015 г. |
| 1. | протяженность участков автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт | км | 4,029 | 5,535 | 6,474 | 7,000 | 15,05 | 1,137 |
| 2. | протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием, в результате строительства | км | - | - | - | 2,1 | - |  |

Это позволит решить главные задачи Программы:

1. Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения   и искусственных сооружений на них на уровне соответствующем категории дороги, путем содержания 100% дорог и сооружений на них;

В составе ежегодного отчета о ходе работ по реализации мероприятий Программы предоставляется информация об оценке эффективности реализации Программы по следующим критериям:

Критерий «Степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации мероприятий Программы».

Критерий «Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат»

Критерий «Эффективность использования бюджетных средств  на реализацию отдельных мероприятий».

Верно: управляющий делами                                                      Н.И. Безбабнов

Приложение

к Районной  долгосрочной целевой                                                                                                                                    программе «Развитие сети

автомобильных дорог общего

пользования Цимлянского

района на 2010-2015 годы»

Система программных мероприятий

(тыс.руб.)

| № п/п | Содержание мероприятий | Цель мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок испол-нения | Объем финансирования по годам |  |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования Цимлянского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них –всего | Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них. | Администрация Цимлянского района,Администрации городского и сельских поселений | 2010-2015 | 3170,000 | 4763,400 | 7173,100 | 7289,100 | 7469,700 | 7469,700 | 37335,000 |
| Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования Цимлянского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. | Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта автомобильных дорог. | Администрация Цимлянского городского поселения | 2010-2015 | 1447,000 | 1167,900 | 5388,488 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8003,388 |
|  | Перечень объектов ремонта по годам определяется в результате обследования сети дорог и получения дефектных ведомостей по автомобильным дорогам и искусственным сооружениям, требующих необходимого ремонта и строительство дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по капитальному ремонту и строительству автомобильных дорог общего пользования Цимлянского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Капитальный ремонт и строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. | Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет капремонта автомобильных дорог. | Администрации городского и сельских поселений. | 2010-2015 | 16175,400 | 17613,700 | 10807,385 | 3451,617 | 30239,871 | 25401,179 | 103441,826 |
|  | Перечень объектов капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, запланированных к финансированию в 2010-2014 гг. представлен соответственно в таблицах № 1, № 2, № 3, № 4 , № 5, № 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту и строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Подготовка проектно-сметной документации, увеличение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог | Администрация района | 2010-2015 | 0,000 | 0,000 | 9290,072 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9290,072 |

|  |  |  |  |  |  |  | Таблица № 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень объектов капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, запланированных к финансированию в 2010 году. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Наименование МО, виды работ и наименование объектов | Вид работ | Общая стоимость, тыс. руб. | В том числе: областной бюджет | В том числе: местный бюджет | Протяженность |  | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| I | Внутрипоселковые всего: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Красноярское сельское поселение всего: |  | 2088,21 | 1787,508 | 300,702 | 604 п.м. |  |  |
| 1.1 | Капитальный ремонт внутрипоселковой дороги по ул.Лесная в ст. Красноярская Цимлянского района | капитальный ремонт | 2088,21 | 1787,508 | 300,702 | 604 п.м. |  |  |
| 2 | Лозновское сельское поселение всего: |  | 2641,771 | 2261,356 | 380,415 | 650 п.м. |  |  |
| 2.1 | Капитальный ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги по ул.Победы от дома №23 до дома №62 в ст.Камышевская | капитальный ремонт | 2641,771 | 2261,356 | 380,415 | 650 п.м. |  |  |
| 3 | Новоцимлянское сельское поселение всего: |  | 2418,870 | 1963,429 | 455,441 | 700 п.м. |  |  |
| 3.1 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Молодежная в х.Богатырев км 0+000- км 0+700 | капитальный ремонт | 2418,870 | 1963,429 | 455,441 | 700 п.м. |  |  |
| 4 | Цимлянское городское поселение всего: |  | 9026,513 | 7524,807 | 1501,706 | 2075п.м. |  |  |
| 4.1. | Капитальный ремонт автодороги по ул.Ленина (от ул.Маяковского до ул.Некрасова) в г.Цимлянске | капитальный ремонт | 7347,682 | 6128,121 | 1219,561 | 1685 п.м. |  |  |
| 4.2 | Капитальный ремонт автодороги по ул.Свердлова (от пер.Майский до ул.Суворова) в г.Цимлянске | капитальный ремонт | 1678,831 | 1396,686 | 282,145 | 390 п.м. |  |  |
|  | Всего по Цимлянскому району |  | 16175,364 | 13537,100 | 2638,264 | 4029 п.м. |  |  |

| Таблица №2 Перечень объектов капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, запланированных к финансированию в 2011 году. (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование МО, виды работ и наименование объектов | Вид работ | Общая стоимость, тыс. руб. | В том числе: областной бюджет | В том числе: местный бюджет | Протяженность | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | Внутрипоселковые всего: |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Цимлянское городское поселение всего: |  | 10759,830 | 9059,776 | 1700,054 | 3765 п.м. |  |
| 1.1 | Автодорога по ул.Свердлова (от ул.Краснознаменной до ул.Иринина) в г. Цимлянске | капитальный ремонт | 2456,532 | 2068,400 | 388,132 | 595 п.м. |  |
| 1.2 | Автодорога по пер.Лазоревый (от ул.Советская до пер.Дачного) в г.Цимлянске | капитальный ремонт | 2708,040 | 2280,169 | 427,871 | 620 п.м |  |
| 1.3 | Автодорога по пер.Майский (от ул.Свердлова до ул.Красноармейская) в г. Цимлянске | капитальный ремонт | 2079,619 | 1751,039 | 328,580 | 510 п.м. |  |
| 1.4 | Автодорога по ул.Боевой Славы (от ул.Социалистической до ул.Свердлова) в г.Цимлянске | капитальный ремонт | 2702,917 | 2275,856 | 427,061 | 680 п.м. |  |
| 1.5 | Тротуар по ул.Свердлова (от ул.Советская до пер.Октябрьский) в г.Цимлянске | капитальный ремонт | 812,722 | 684,312 | 128,410 | 1360 п.м |  |
| 2 | Красноярское сельское поселение всего: |  | 271,823 | 228,875 | 42,948 | 220 п.м. |  |
| 2.1 | Дорога Красноярского сельского поселения в ст.Красноярской (пер.Первомайский) | капитальный ремонт | 271,823 | 228,875 | 42,948 | 220 п.м. |  |
| 3 | Лозновское сельское поселение всего: |  | 6582,072 | 5515,449 | 1066,623 | 1550 п.м. |  |
| 3.1 | Автомобильная дорога по пер.Лесной в х.Лозной | капитальный ремонт | 2749,162 | 2315,139 | 434,023 | 650 п.м. |  |
| 3.2 | Автомобильная дорога по ул.Большая Садовая км 0+000 – км 0+900 в ст.Камышевская | капитальный ремонт | 3832,910 | 3200,310 | 632,600 | 900 п.м. |  |
|  | Всего по Цимлянскому району |  | 17613,725 | 14804,100 | 2809,625 | 5535 п.м. |  |

Таблица № 3

Перечень объектов капитального ремонта
  автомобильных дорог общего пользования местного значения,  запланированных к финансированию  в 2012 году.

(тыс.руб.)

| № пп | Наименование МО, виды работ и наименование объектов | Вид работ | Общая стоимость, по экспертизе тыс. руб. | В том числе: областной бюджет | В том числе: местный бюджет | Протяженность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Внутригородские и внутрипоселковые дороги и тротуары в том числе | Капитальный ремонт, включая разработку ПСД | 8090,072 | 6957,300 | 1132,772 | 9924 |  |
| 1.1 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автодорог и тротуаров в г. Цимлянске | Разработка ПСД | 5420,900 | 4661,974 | 758,926 | 7314 |  |
| 1.1.1 | - автодороги по ул. Буденного (от ул. Нагорная до ул. Чапаева) в г. Цимлянске | Разработка ПСД | 281,781 | 242,332 | 39,449 |  |  |
| 1.1.2 | -автодорога по ул. Чапаева (от ул. Калинина до пер. Дружиновский) в г. Цимлянске | Разработка ПСД | 292,080 | 251,189 | 40,891 |  |  |
| 1.1.3 | - автодорога по ул. Маяковского (от пер. Весеннего до ул. Нагорная) в г. Цимлянске | Разработка ПСД | 293,497 | 243,807 | 39,690 |  |  |
| 1.1.4 | - автодорога от пер. Рябышева (от ул. Советская до конца жилой застройка )в г. Цимлянске | Разработка ПСД | 344,326 | 296,120 | 48,206 |  |  |
| 1.1.5 | -автодорога по ул. Нагорная (от ул. Калинина до пер. Дружиновский) в г. Цимлянске | Разработка ПСД | 334,993 | 288,094 | 46,899 |  |  |
| 1.1.6 | - автодорога по ул. М.Горького (от ул. Нагорная до ул. Чапаева) в г. Цимлянске | Разработка ПСД | 330,700 | 284,402 | 46,298 |  |  |
| 1.1.7 | -автодорога по ул. Калинина (от ул. Красноармейской до ул. Чапаева) в г. Цимлянске | Разработка ПСД | 447,385 | 384,751 | 62,634 |  |  |
| 1.1.8 | -автодорога по ул. Ленина (от ул. Маяковского до ул. Б.Славы_ в г. Цимлянске | Разработка ПСД | 573,022 | 492,799 | 80,223 |  |  |
| 1.1.9 | - автодорога по ул. Советская (от ул. К.Маркса до ул. Набережная) в г. Цимлянске | Разработка ПСД | 397,640 | 341,970 | 55,570 |  |  |
| 1.1.10 | - автодорога по ул. Советская (от ул. Ленина до ул. Чапаева) в г. Цимлянске | Разработка ПСД | 800,563 | 688,484 | 112,079 |  |  |
| 1.1.11 | - автодорога по ул. Морская (от ул. Буденного до ул. Гришина) в г. Цимлянске | Разработка ПСД | 621,179 | 534,214 | 86,965 |  |  |
| 1.1.12 | Тротуар по ул. Калинина (от ул. Московская до ул. Ленина) в г. Цимлянске | Разработка ПСД | 354,253 | 304,658 | 49,595 |  |  |
| 1.1.13 | Тротуар по ул. Социалистической (от ул. Калинина до пер. Маяковского) в г. Цимлянске | Разработка ПСД | 359,481 | 309,154 | 50,327 |  |  |
| 1.2 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автодороги по пер. Цимлянский в ст. Красноярская | Разработка ПСД | 1008,500 | 867,310 | 141,190 | 930 |  |
| 1.3 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автодороги по ул. Строителей в ст. Красноярская | Разработка ПСД | 700,300 | 602,258 | 98,042 | 650 |  |
| 1.4 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автодороги по ул. Производственная в х. Паршиков | Разработка ПСД | 680,285 | 585,045 | 95,240 | 750 |  |
| 1.5 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автодороги по ул. Центральная в х. Паршиков | Разработка ПСД | 280,087 | 240,713 | 39,374 | 280 |  |
| 2 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в Цимлянском городском поселении | Ремонт | 5388,488 | 4634,100 | 754,388 | 1574 |  |
| 2.1 | ул. Донская 42, 42-А, 44, пер. Геофизиков 14, 16, ул. Московская 47-51, ул. Краснознаменная 13, 15 | Ремонт | 2262,100 | 1945,406 | 316,694 |  |  |
| 2.2 | ул. Ленина 9, 11, 13 | Ремонт | 587,867 | 505,566 | 82,301 |  |  |
| 2.3 | ул. Морская 58, 58-А | Ремонт | 646,325 | 555,840 | 90,485 |  |  |
| 2.4 | ул. Московская 53, 55, 59, пер. Геофизиков 9, 9-А | Ремонт | 812,805 | 699,012 | 113,793 |  |  |
| 2.5 | ул. Московская, 78 | Ремонт | 500,399 | 430,343 | 70,056 |  |  |
| 2.6 | ул. Советская 22, ул. Социалистическая 13 | Ремонт | 578,992 | 497,933 | 81,059 |  |  |
| 3 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Содержание | 7173,100 | 6973,100 | 200,000 |  |  |
| 4 | Капитальный ремонт межпоселковых дорог | Капитальный ремонт | 10807,385 | 9294,200 | 1513,185 | 4900 |  |
| 4.1 | А/д «г. Шахты- г. Цимлянск» -п. Дубравный- х. Безымянный км0+000-км 3+000 Цимлянского района | Капитальный ремонт | 6663,243 | 5730,300 | 932,943 | 3000 |  |
| 4.2 | А/д х. Синий Курган – х. Ломовцев км 7+000-км 8-900 Цимлянского района | Капитальный ремонт | 4144,142 | 3563,900 | 580,242 | 1900 |  |
| 5. | Разработка проектно-сметной документации на строительство а/д по ул. Вербная в ст. Калининская | Разработка ПСД | 1200,000 | 1032,000 | 168,000 |  |  |
|  | Всего по Цимлянскому району |  | 32659,045 | 28890,700 | 3768,345 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица № 4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень объектов капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, запланированных к финансированию в 2013 году. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тыс.руб.) |  |  |
| № пп | Наименование МО, виды работ и наименование объектов | Вид работ |  | Общая стоимость, по экспертизе тыс. руб. |  | В том числе: областной бюджет |  | В том числе: местный бюджет |  | Протяженность |  | Примечание |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  |
| 1 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в Цимлянском городском поселении | ремонт |  | 3204,291 |  | 2989,600 |  | 214,691 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт дворовой территории многоквартирного дома, проезда к дворовой территории по ул. Советская,18 в г. Цимлянске | ремонт |  | 205,198 |  | 191,450 |  | 13,748 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Ремонт дворовой территории многоквартирного дома, проезда к дворовой территории по ул. Советская,17 в г.Цимлянске | ремонт |  | 221,973 |  | 207,101 |  | 14,872 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Ремонт дворовой территории многоквартирного дома, проезда к дворовой территории по ул. Советская,16 в г.Цимлянске | ремонт |  | 241,817 |  | 225,615 |  | 16,202 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Ремонт дворовой территории многоквартирного дома, проезда к дворовой территории по ул. Советская,15 в г.Цимлянске | ремонт |  | 242,315 |  | 226,080 |  | 16,235 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Ремонт дворовой территории многоквартирного дома, проезда к дворовой территории по ул. Советская,14 в г.Цимлянске | ремонт |  | 317,493 |  | 296,221 |  | 21,272 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Ремонт дворовой территории многоквартирного дома, проезда к дворовой территории по ул. Советская,13 в г.Цимлянске | ремонт |  | 216,631 |  | 202,117 |  | 14,514 |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Ремонт дворовой территории многоквартирного дома, проезда к дворовой территории по ул. Советская,9 в г.Цимлянске | ремонт |  | 444,033 |  | 414,282 |  | 29,751 |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Ремонт дворовых территорий многоквартирного дома, проезда к дворовой территории по ул. Советская,4,6 в г.Цимлянске | ремонт |  | 425,123 |  | 396,640 |  | 28,483 |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Ремонт дворовых территорий многоквартирного дома, проезда к дворовой территории по ул. Советская,3,5 в г.Цимлянске | ремонт |  | 613,242 |  | 572,151 |  | 41,091 |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Ремонт дворовой территорий многоквартирного дома, проезда к дворовой территории по ул. Набережная 3 в г.Цимлянске | ремонт |  | 135,721 |  | 126,628 |  | 9,093 |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Ремонт дворовой территорий многоквартирного дома, проезда к дворовой территории по ул. Набережная 5 в г.Цимлянске | ремонт |  | 140,745 |  | 131,315 |  | 9,430 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Содержание |  | 7289,100 |  | 7189,100 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | - Цимлянский район | Содержание |  | 3883,5 |  | 3883,5 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | - Калининское сельское поселение | Содержание |  | 161,7 |  | 161,7 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | - Красноярское сельское поселение | Содержание |  | 395,4 |  | 395,4 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | - Лозновское сельское поселение | Содержание |  | 368,2 |  | 368,2 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | - Маркинское сельское поселение | Содержание |  | 228,1 |  | 228,1 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | - Новоцимлянское сельское поселение | Содержание |  | 120,7 |  | 120,7 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | - Саркеловское сельское поселение | Содержание |  | 119,4 |  | 119,4 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | - Цимлянское городское поселение | Содержание |  | 1912,1 |  | 1912,1 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | - Строительство и реконструкция, включая разработку проектно-сметной документации | Строительство |  | 247,326 |  | 212,700 |  | 34,626 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | - Разработка проектно-сметной документации на строительство а/д по ул.Вербная в ст.Калининская | Строительство |  | 247,326 |  | 212,700 |  | 34,626 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по Цимлянскому району |  |  | 10740,717 |  | 10391,4 |  | 349,317 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица № 5 |  |  |  |
| Перечень объектов капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, запланированных к финансированию в 2014 году. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тыс.руб.) |  |
| № пп | Наименование МО, виды работ и наименование объектов |  | Вид работ |  | Общая стоимость, тыс. руб. |  | В том числе: областной бюджет |  | В том числе: местный бюджет |  | Протяженность |  | Примечание |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| 1. | Внутригородские и внутрипоселковые дороги и тротуары |  | Капитальный ремонт, включая разработку ПСД |  | 30 239,871 |  | 28 213,800 |  | 2 026,071 |  |  |  |  |  |
| 2 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | Содержание |  | 7469,700 |  | 7469,700 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по Цимлянскому району |  |  |  | 37709,571 |  | 35683,500 |  | 2026,071 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица № 6 |  |  |  |
| Перечень объектов капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, запланированных к финансированию в 2015 году. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тыс.руб.) |  |
| № пп | Наименование МО, виды работ и наименование объектов |  | Вид работ |  | Общая стоимость, тыс. руб. |  | В том числе: областной бюджет |  | В том числе: местный бюджет |  | Протяженность |  | Примечание |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| 1. | Внутригородские и внутрипоселковые дороги и тротуары |  | Капитальный ремонт, включая разработку ПСД |  | 25 401,179 |  | 23 699,300 |  | 1 701,879 |  |  |  |  |  |
| 2 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | Содержание |  | 7469,7 |  | 7469,7 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по Цимлянскому району |  |  |  | 32870,879 |  | 31169,000 |  | 1701,879 |  |  |  |  |  |