администрациЯ Цимлянского района

Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.12.2013 г.   	                                 № 1423                                       г.  Цимлянск

Об утверждении Плана реализации

муниципальной программы Цимлянского района

«Развитие транспортной системы» на 2014 год

В соответствии с  постановлением Администрации Цимлянского района от 12.09.2013 № 1084 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цимлянского района» и распоряжением Администрации Цимлянского района Цимлянского района от 20.09.2013 № 176 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Цимлянского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  План реализации муниципальной программы Цимлянского района «Развитие транспортной системы» на 2014 год,  согласно приложению.

2.	Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации района по строительству, коммунальной инфраструктуре и архитектуре Ковалева Г.Н.

Исполняющий обязанности

Главы Цимлянского района                                                          А.А. Козлов

Постановление вносит

отдел коммунальной инфраструктуры и

архитектуры Администрации района

Приложение № 1

к постановлению

Администрация Цимлянского района

от 04.12.2013 г.  № 1423

План
реализации муниципальной программы Цимлянского района

«Развитие транспортной системы»

на 2014 год

| №п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов <*> (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего • | местный бюджет района | федераль ный бюджет | областной бюджет | внебюдже тные источники |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет поселений |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры в Цимлянском районе» | Отдел коммунальной инфраструктуры и архитектуры, Главы поселений |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Основные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1.1: содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. | 19484,7 | 12015,0 | 0 | 7469,7 | 0 |
| 1.1.2 | Основное мероприятие 1.2.: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  | отремонтировать 7,164 км автомобильных дорог | с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 1.1.3 | Основное мероприятие 1.3.: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  | капитально отремонтировать 3,15 км автомобильных дорог | с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. | 16907,23 |  | 0 | 15774,45 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 1132,78 |  |  |  |
| 1.1.4 | Основное мероприятие 1.4.: проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  | обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту автомобильных дорог | с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. | 2100,00 |  | 0 | 1959,30 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 140,70 |  |  |  |
| 1.1.5 | Основное мероприятие 1.5.: строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  | построить и реконструировать 12 км автомобильных дорог | с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. | 13684,23 |  | 0 | 12767,4 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 916,83 |  |  |  |
| 1.1.6 | Основное мероприятие 1.6.: проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  | обеспечение проектной документацией работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог | с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. | 5251,64 |  |  | 4899,78 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 351,86 |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. | 57427,8 | 12015,0 |  | 42870,63 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 2542,17 |  |  |  |

<*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.

Верно: управляющий делами                                                                          Н.И. Безбабнов