администрациЯ Цимлянского района

Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.12.2013 г.   	                                 № 1425                                       г.  Цимлянск

Об утверждении   Плана реализации

муниципальной программы Цимлянского района

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными

услугами населения Цимлянского района» на 2014 год

Во исполнение постановления Администрации Цимлянского района от 12.09.2013 № 1084 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цимлянского района» и распоряжением Администрации Цимлянского района Цимлянского района от 20.09.2013 № 176 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Цимлянского района» на 2014 год,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  План реализации муниципальной программы Цимлянского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Цимлянского района»,  согласно приложению.

2.	Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации района по строительству, коммунальной инфраструктуре и архитектуре Ковалева Г.Н.

Исполняющий обязанности

Главы Цимлянского района                                                          А.А. Козлов

Постановление вносит

отдел коммунальной инфраструктуры и

архитектуры Администрации района

Приложение № 1

к постановлению

Администрация Цимлянского района

от 04.12.2013 г.  № 1425

План
реализации муниципальной программы Цимлянского района

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными

услугами населения Цимлянского района»

| №п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов <*> (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего • | местный бюджет | федераль ный бюджет | областной бюджет | внебюдже тные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развития жилищного хозяйства в Цимлянском районе» | Отдел коммунальной инфраструктуры и архитектуры Администрации Цимлянского района, Администрация Цимлянского г/п, Саркеловского с/п, Красноярского с/п. | приведение технического состояния многоквартирных домов в соответствие с нормативными требованиями; повышение уровня информированности собственников помещений в многоквартирных домах об их правах и обязанностях в сфере ЖКХ | с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. | 2018,8 | 135,3 | 0 | 1883,5 | 0 |
| 1.1 | Основные мероприятия: Предоставление межбюджетных трансферт бюджетам муниципальных образований на предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов. |  |  | с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. | 2018,8 | 135,3 | 0 | 1883,5 | 0 |
| 1.1.1 | Мероприятие 1. Направлено на улучшение технического состояния многоквартирных домов, улучшение условий проживания граждан. Капитальный ремонт многоквартирных домов может проводиться как с привлечением, так и без привлечения финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Предоставление межбюджетных трансферт управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на замену и модернизацию лифтов, отработавших срок службы. |  |  | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.Замена (модернизация) лифтового оборудования в многоквартирных домах, что позволит обеспечить безопасность граждан при пользовании лифтами |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Предоставление мер муниципальной поддержки капитального ремонта товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, управляющим организациям, региональному оператору в соответствии с Областным законом от 11.06.2013 № 1101-ЗС «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области». |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Мероприятие 1. муниципальной поддержки капитального ремонта, проводимого за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах. В рамках мероприятия средства областного бюджета будут направлены на поддержку выполнения отдельных, наиболее значимых и дорогостоящих видов работ по капитальному ремонту. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Мероприятие1. Освещение в средствах массовой информации изменений жилищного законодательства, затрагивающих права и устанавливающих обязанности граждан и организаций в сфере ЖКХ; Реализация указанного мероприятия позволит провести необходимую информационную работу с населением, что приведет к принятию собственниками осознанных решений в сфере управления многоквартирными домами. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения | Отдел коммунальной инфраструктуры и архитектуры Администрации Цимлянского района, Администрация Цимлянского г/п, Саркеловского с/п, Красноярского с/п. |  | с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. | 10183,0 | 682,3 | 0 | 9500,7 | 0 |
| 2.1 | Основные мероприятия: Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие 1. Строительство и реконструкция объектов водопроводно- канализационного хозяйства. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2 | - Мероприятие 2. Разработка проектно- сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно – канализационного хозяйства. |  |  | с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. | 10183,0 | 682,3 | 0 | 9500,7 | 0 |
| 2.1.3 | Мероприятие 3. Капитальный ремонт объектов водопроводно- канализационного хозяйства. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Основные мероприятия: Строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации. | мероприятие включает предоставление межбюджетных трансферт областного бюджета бюджетам муниципальных образований Цимлянского района на софинансирование мероприятий по модернизации систем газоснабжения. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Мероприятие 1. Строительство газовых сетей. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Мероприятие 2.Разработка проектно-сметной документации на строительство газовых сетей. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Основные мероприятия: Строительство, реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения муниципальных образований, включая разработку проектно-сметной документации. | мероприятие включает предоставление межбюджетные трансферты областного бюджета бюджетам муниципальных образований Цимлянского района на софинансирова-ние мероприятий по модернизации систем наружного (уличного) освещения. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Мероприятие1.Строительство, реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 | Мероприятие2.Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. | 12201,8 | 817,6 | 0 | 11384,2 | 0 |

<*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.

- Верно: управляющий делами                                                                         Н.И. Безбабнов