администрациЯ Цимлянского района

Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.07.2013 г.   	                                 № 882                                    г.  Цимлянск

Об утверждении Плана мероприятий

(«дорожной карты») «Переселение до

31 декабря 2015 г. граждан из аварийного

жилищного фонда, признанного таковым

до 1 января 2012 г., расположенного на

территории Цимлянского района»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», руководствуясь Уставом муниципального образования «Цимлянский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить План мероприятий («дорожную карту») «Переселение до 31 декабря 2015 г. граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 г., расположенного на территории  Цимлянского района», согласно приложению.

- Контроль выполнения постановления возложить на заместителя Главы Администрации Цимлянского района по строительству, коммунальной инфраструктуре и архитектуре  Ковалева Г.Н.

Исполняющий обязанности

Главы Цимлянского района                                                        К.А. Кулягин

Постановление вносит отдел

коммунальной инфраструктуры

и архитектуры Администрации

Цимлянского района

Приложение к постановлению

Администрации Цимлянского района

от 18.07.2013г.  № 882

ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») «Переселение до 31 декабря 2015 г. граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 г, расположенного на территории Цимлянского района»

1. Цели разработки Плана мероприятий («дорожной карты») «Переселение до 31 декабря 2015 г. граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 г., расположенного на территории Цимлянского района».

Целями Плана мероприятий («дорожной карты») «Переселение до 31 декабря 2015 г. граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 г., расположенного на территории Цимлянского района» (далее – План) являются:

повышение качества жизни населения Цимлянского района Ростовской области;

создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан путем расселения их из аварийного жилищного фонда;

стимулирование развития рынка жилья.

Под аварийным жилищным фондом понимается совокупность жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 1 января 2012 г. аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

2.Общее описание Плана мероприятий («дорожной карты») «Переселение до 31 декабря 2015 г. граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 г., расположенного на территории Цимлянского района»

Общая площадь аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Цимлянского района, на которой проживают граждане, подлежащие переселению в течение 2013 – 2015 годов, указана в приложении №1 к настоящему Плану.

Обоснование объема финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда Цимлянского городского поселения указано в приложении №2 к настоящему Плану.

План организационных мероприятий на территории Цимлянского района в связи с переселением граждан из аварийного жилищного фонда указан в приложении №3 к настоящему Плану.

Верно: и.о. управляющего делами                                          Е.П. Пикалова

Приложение № 1 
к Плану мероприятий («дорожной карте») «Переселение до 31 декабря 2015 г. граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 г., расположенного на территории Цимлянского района»

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ
аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Цимлянского района, на которой проживают граждане, подлежащие переселению в течение 2013 – 2015 годов

| № п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь аварийного жилищного фонда (кв. м) |  | Площадь аварийного фонда, включенного в программы с участием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (кв. м) |  |  |  | Площадь аварийного фонда, расселяемого по иным программам (кв. м) |  |  |  | Аварийный фонд, не обеспеченный финансированием (кв. м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе площадь, занимаемая гражданами, подлежащими переселению | всего | 2013 год | 2014 год | 2015 год | всего | 2013 год | 2014 год | 2015 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Итого по Цимлянскому району | 3591,21 | 218,20 | – | – | – | – | 218,20 | 218,20 | – | – | – |
| 1. | Цимлянское городское поселение | 3591,21 | 218,20 | – | – | – | – | 218,20 | 218,20 | – | – | – |

Приложение № 2 
к Плану мероприятий («дорожной карте») «Переселение до 31 декабря 2015 г. граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 г., расположенного на территории Цимлянского района»

ОБОСНОВАНИЕ
объема финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда Цимлянского района

| № п/п | Правовые основания финансирования | Площадь аварийного жилищного фонда, из которого осуществляется переселение (кв. м) | Источники финансирования (млн. рублей) |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | областной бюджет | местный бюджет | иные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого по Цимлянскому району |  | 218,20 | 355,9 | 13,57 | 0,974 | – | – |
| Итого по 2013 году |  | 218,20 | 355,9 | 13,57 | 0,974 | – | – |
| 1. | Целевая муниципальная адресная программа «Развитие жилищного строительства в Цимлянском городском поселении на 2013 год», утвержденная постановлением Администрации Цимлянском городском поселении от 05.07.2013 № 268 | 218,20 | 355,9 | 13,57 | 0,974 | – | – |

Приложение № 3 
к Плану мероприятий («дорожной карте») «Переселение до 31 декабря 2015 г. граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 г., расположенного на территории Цимлянского района»

ПЛАН
организационных мероприятий на территории Цимлянского района в связи с переселением граждан из аварийного жилищного фонда

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственное лицо | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Мероприятия, исполняемые на уровне муниципальных образований |  |  |  |  |
| 2013 год |  |  |  |  |
| 1. | Подготовка и утверждение муниципальных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | II квартал | муниципальные образования Цимлянского района – участники Программы, указанные в приложении № 1 |  |
| 2. | Принятие муниципальных правовых актов о бюджете муниципального образования на текущий год, предусматривающих необходимые источники финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда | II квартал | муниципальные образования Цимлянского района – участники Программы, указанные в приложении № 1 |  |
| 3. | Подготовка экономического обоснования приобретения жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда с учетом состояния рынка подрядных организаций для строительства жилья и рынка готового жилья в муниципальных образованиях | III- IV квартал | муниципальные образования Цимлянского района – участники Программы, указанные в приложении № 1 |  |
| 4. | Заключение муниципальных контрактов на приобретение, строительство жилых помещений | III- IV квартал | муниципальные образования Цимлянского района – участники Программы, указанные в приложении № 1 |  |
| 5. | Заключение договоров социального найма или мены с гражданами, переселяемыми из аварийного жилищного фонда | IV квартал | муниципальные образования Цимлянского района – участники Программы, указанные в приложении № 1 |  |
| 6. | Снос или реконструкция расселяемого аварийного жилищного фонда за счет средств внебюджетных источников | I квартал 2014u | муниципальные образования Цимлянского района – участники Программы, указанные в приложении № 1 |  |
| 7. | Мониторинг выполнения плана мероприятий по переселению | в течение года | муниципальные образования Цимлянского района – участники Программы, указанные в приложении № 1 |  |