администрациЯ Цимлянского района

Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.04.2010 г.	                                № 384         	           	г. Цимлянск

О реализации районной долгосрочной целевой программы «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в Цимлянском районе на 2010-2012 годы»

В соответствии с постановлением Администрации Ростовской области от 26.12.2008 № 604  «О переходных положениях при реализации областных целевых программ», распоряжением Администрации Цимлянского района от 08.04.2010 года № 70 «О разработке районной долгосрочной  целевой программы «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в Цимлянском районе на 2010-2012 годы», руководствуясь пунктом 3 Порядка принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Администрации Цимлянского района от 15.06.2009 г. № 504 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить районную долгосрочную целевую программу «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в Цимлянском районе на 2010-2012 годы», согласно приложению.

- Определить уполномоченными органами исполнительной власти по управлению и реализации программы «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в Цимлянском районе на 2010-2012 годы» отдел социально-экономического прогнозирования, финансовый отдел и отдел коммунальной инфраструктуры и архитектуры Администрации района.

- Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации района Кобзаря А.И.

Глава района                                                                             В.П. Сапонов

Постановление вносит заместитель

Главы Администрации района Кобзарь А.И.

Приложение

к постановлению

Администрации района

от 16.04.2010 г.  №  384

ПАСПОРТ

районной долгосрочной целевой программы

«Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

в Цимлянском районе на 2010-2012 годы»

| Наименование программы | Районная долгосрочная целевая программа «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в Цимлянском районе на 2010-2012 годы» (далее – программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Постановление Администрации Ростовской области от 26.12.2008 № 604 «О переходных положениях при реализации областных целевых программ», распоряжение Администрации Цимлянского района от 08.04.2010 года № 70 «О разработке районной долгосрочной целевой программы «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в Цимлянском районе на 2010-2012 годы» |
| Заказчик программы | Администрация Цимлянского района |
| Разработчик программы | Администрация Цимлянского района |
| Основные цели программы | - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; - стимулирование развития рынка жилья; - повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства |
| Основная задача программы | переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции |
| Сроки реализации программы | 2010 – 2012 годы |
| Структура программы | 1. Введение. 2. Содержание проблемы и обоснование необходимости её разрешения программными методами. 3. Основные цели и задачи программы. 4. Основные направления реализации программы. 5. Сроки и этапы реализации программы. 6. Порядок переселения граждан, в том числе при необходимости незамедлительного переселения граждан 7. Ресурсное обеспечение программы. 8. Оценка эффективности социальных и экономических последствий реализации программы |
| Исполнители программы | Администрация Цимлянского района, Администрации поселений Цимлянского района |
| Участники программы | Администрация Цимлянского района, Администрации поселений Цимлянского района |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования программы в 2010-2012 годах составляет: 101 770,210 тыс. рублей. Источники финансирования Программы – средства Фонда содействия реформированию ЖКХ, средства областного бюджета и бюджетов поселений Цимлянского района. Объемы средств для финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке в соответствии с областным законом об областном бюджете и с решением Собрания депутатов Цимлянского района о бюджете Цимлянского района на соответствующий финансовый год. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - разработка проектно-сметной документации для строительства жилья, инженерной и коммунальной инфраструктуры; - выполнение мероприятий по переселению граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания; - снижение доли населения, проживающего в многоквартирных домах на территории Цимлянского района, признанных в установленном порядке аварийными; - обеспечение органами местного самоуправления безопасных и благоприятных условий для осуществления права граждан на жилище |
| Оценка эффективности социальных и экономических последствий реализации программы | - реализация гражданами права на улучшение жилищных условий и обеспечение их безопасного проживания; - снижение социальной напряженности в обществе, улучшение состояния здоровья населения и демографической ситуации |
| Система организации контроля за реализацией программы | Контроль за реализацией программы осуществляется Администрацией Цимлянского района |

- Введение

Программа разработана во исполнение Федерального закона от 21.07.2007 г. № 185 – ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Областного закона от 17.01.2005 г. № 272-ЗС «О целевой программе переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в Ростовской области на 2004 – 2011 годы» и Постановлением Администрации Ростовской области от 26.12.2008 г.  № 604  «О переходных положениях при реализации областных целевых программ».

Реализация настоящей Программы осуществляется за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, средств  областного бюджета, а также предусматривает использование средств  бюджетов поселений Цимлянского района и внебюджетные средства в качестве источника софинансирования.

- Содержание проблемы и обоснование необходимости её разрешения программными методами

В жилищном фонде муниципальных образований, входящих в состав муниципального образования «Цимлянский район», признанном непригодным для проживания, аварийном и подлежащим сносу или реконструкции, проживают 233 человека, а общая площадь домов, подлежащих переселению, составляет 3 133,0  кв.м.

Жилищный фонд, признанный непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу, угрожает жизни и здоровью граждан, ухудшает внешний облик муниципальных образований Цимлянского района  и понижает инвестиционную привлекательность района.

В Цимлянском районе решение проблемы отселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу, усложнено отсутствием специализированного фонда для переселения граждан, в том числе помещений маневренного фонда.

Программа определяет конкретные меры по отселению граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу.

Сведения об объемах жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, в Цимлянском районе по состоянию на 1 января 2007 года приведены в таблице № 1.

Таблица № 1

| № п/п | Адрес многоквартирного дома, признанного аварийным | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Общая площадь жилищного фонда, признанного аварийным, кв.м. | Число жителей, зарегистрированных в аварийном многоквартирном доме, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Цимлянск., ул. Лазо, 2 | 14.10.2005 | 618,3 | 33 |
| 2 | г. Цимлянск, ул. Лазо, 3 | 14.10.2005 | 344,4 | 38 |
| 3 | г. Цимлянск, ул. Лазо, 5 | 14.10.2005 | 395,5 | 31 |
| 4 | г. Цимлянск, ул. Лазо, 7 | 14.10.2005 | 605,1 | 30 |
| 5 | г. Цимлянск, пер. Рыбачий, 2 | 10.10.2005 | 145,0 | 19 |
| 6 | г. Цимлянск, ул. Театральная, 25 | 10.10.2005 | 77,4 | 4 |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома, признанного аварийным | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Общая площадь жилищного фонда, признанного аварийным, кв.м. | Число жителей, зарегистрированных в аварийном многоквартирном доме, чел. |
| 7 | г. Цимлянск, пер. Газетный, 17 | 10.10.2005 | 139,6 | 7 |
| 8 | г. Цимлянск, ул. Азина, 45 | 10.10.2005 | 103,6 | 2 |
| 9 | г. Цимлянск, ул. Ленина, 33 | 11.05.2005 | 51,8 | 4 |
| 10 | г. Цимлянск, ул. Ленина, 35 | 11.05.2005 | 145,4 | 7 |
| 11 | г. Цимлянск, ул. Ленина, 37 | 11.05.2005 | 180,8 | 21 |
| 12 | г. Цимлянск, ул. Ленина, 43 | 11.05.2005 | 55,9 | 9 |
| 13 | г. Цимлянск, ул. Ленина, 47 | 11.05.2005 | 74,4 | 10 |
| 14 | г. Цимлянск, ул. Ленина, 49 | 11.05.2005 | 101,8 | 8 |
| 15 | г. Цимлянск, ул. Ленина, 51 | 11.05.2005 | 94,0 | 10 |
| Итого: |  |  | 3 133,0 | 233 |

3. Основные цели и задачи программы

- Основными целями Программы являются:

- переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу, в благоустроенные или другие жилые помещения;

- ликвидация жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу.

2. В рамках реализации Программы будут решаться следующие основные задачи:

- разработка правовых и методологических механизмов переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу;

- формирование обязательств собственников жилых помещений относительно состояния жилищного фонда и его восстановления в случае физического износа и аварийного разрушения;

- формирование финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу;

- выработка механизмов предоставления жилых помещений переселяемым гражданам с учетом максимальной свободы выбора жилого помещения самими гражданами;

- взаимосвязь Программы с другими программами и мероприятиями, в которых частично решаются проблемы переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу.

3. Программа определяет срок решения проблемы переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу.

4. Основные направления реализации программы

Реализация Программы осуществляется по следующим направлениям:

1. Формирование нормативной правовой базы, определяющей порядок и условия переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу. Документы должны содержать следующие положения: граждане, проживающие на условиях социального найма в жилом помещении, признанном непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу, являющимся для них единственным жильем, имеют право на бесплатное получение жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма вне очереди.

Порядок предоставления жилых помещений гражданам, отселяемым из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу, порядок отчетности по реализации мероприятий Программы устанавливаются нормативными правовыми актами Администрации Ростовской области.

2. Организационные мероприятия по реализации Программы предусматривают следующие меры:

1) отселение граждан из аварийного жилищного фонда и организации проверки списков граждан, переселяемых из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу;

2) выявление незавершенных строительством жилых домов с высокой степенью готовности, строительство нового жилья, приобретение жилых помещений на вторичном рынке недвижимости и в строящихся домах.

3. Использование рыночных механизмов страхования жилых помещений для минимизации финансовых рисков собственников жилищного фонда  в случае его физического износа и аварийного разрушения.

4. Земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, признанный аварийным и подлежащим сносу и освобожденный после переселения граждан, подлежит изъятию для муниципальных нужд в порядке, установленном федеральным и областным законодательством.

5. Сроки реализации программы

Программа предусматривает комплекс мер, которые должны быть реализованы в течение 2010 - 2012 годов:

1) переселение граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу;

2) формирование жилищного фонда социального использования или специализированного жилищного фонда для переселения граждан из домов, подлежащих сносу;

3) снос жилых домов, не подлежащих капитальному ремонту или реконструкции;

4) ежегодное уточнение технического состояния объектов жилищного фонда.

6. Порядок переселения граждан, в том числе при необходимости

незамедлительного переселения граждан

Переселение граждан возможно вне зависимости от даты признания жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу.

Решение о необходимости незамедлительного переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу, принимается государственным заказчиком Программы на основании подтвержденных сведений о наличии угрозы жизни и здоровью граждан либо в целях ликвидации последствий пожара, взрыва или обрушения жилого дома.

Переселение граждан возможно и в тех муниципальных образованиях, которым предоставляется финансовая поддержка за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Жилые помещения, созданные или приобретенные за счет средств областного и (или) местного бюджета, оформляются в муниципальную собственность в целях дальнейшего предоставления переселяемым гражданам в соответствии с действующим законодательством.

Граждане, являющиеся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации имеют право на выплату выкупной цены за изымаемые у них жилые помещения. По соглашению с собственником жилого помещения ему может быть предоставлено взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение с зачетом его стоимости в выкупную цену.

Граждане, занимающие жилые помещения по договору социального найма и выселяемые в порядке, предусмотренном статьей 86 Жилищного кодекса Российской Федерации, имеют право на предоставление другого благоустроенного жилого помещения по договору социального найма, равнозначного по общей площади ранее занимаемому жилому помещению.

Граждане, проживающие в жилом помещении муниципального жилищного фонда, которое признано непригодным для проживания и ремонту или реконструкции не подлежит, и состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма, имеют право на получение вне очереди жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма.

По договору социального найма жилое помещение должно предоставляться гражданам по месту их жительства (в черте соответствующего населенного пункта) общей площадью на одного человека не менее нормы предоставления, установленной органами местного самоуправления.

В случае получения гражданами жилых помещений по договору социального найма указанные граждане снимаются с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях в связи с утратой оснований, дающих им право на получение жилых помещений по договору социального найма.

Переселение граждан осуществляется следующими способами:

выкуп изымаемых у собственников жилых помещений, а также предоставление собственникам иных жилых помещений взамен изымаемых с зачетом их стоимости в выкупную цену;

приобретение муниципальными образованиями жилых помещений на первичном или вторичном рынке, в том числе путем участия в долевом строительстве многоквартирных домов;

строительство домов.

Выкуп изымаемых у собственников в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации жилых помещений, а также приобретение жилых помещений для предоставления собственникам взамен изымаемых производятся в пределах цены, определяемой на основании заключения организации, осуществляющей оценочную деятельность.

Приобретение за счет средств областного бюджета жилых помещений для последующего предоставления переселяемым гражданам по договору социального найма осуществляется в пределах расчетной стоимости жилых помещений, определяемой как произведение общей площади жилого помещения, равнозначного по общей площади ранее занимаемому жилому помещению, и средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, определенной в порядке, установленном нормативным правовым актом Администрации Ростовской области.

В случае предоставления жилых помещений гражданам, указанным в абзаце седьмом настоящего раздела, общая площадь приобретаемого жилого помещения, превышающая общую площадь отселяемого жилого помещения, оплачивается за счет средств местного и (или) областного бюджета исходя из средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, определенной в порядке, установленном нормативным правовым актом Администрации Ростовской области.

В случае отсутствия подходящих по метражу жилых помещений в связи с проектным решением органы местного самоуправления вправе приобретать за счет средств областного и (или) местного бюджетов жилые помещения, общая площадь которых может отличаться от установленной нормы предоставления не более чем на 10 процентов. При этом гражданам может быть предоставлено несколько жилых помещений.

Средства на строительство домов направляются в пределах цен, определенных исходя из проектно-сметной документации на строительство данных домов, но не выше средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, определенной в порядке, установленном нормативным правовым актом Администрации Ростовской области.

Органы местного самоуправления вправе направлять на переселение граждан дополнительные средства из местного бюджета, а также привлекать средства из внебюджетных источников.

7. Ресурсное обеспечение программы

Финансовые средства для решения проблемы переселения граждан из жилищного фонда,  признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу, формируются за счет бюджетных ресурсов.

Бюджетными ресурсами являются средства Фонда содействия реформированию ЖКХ, средства областного бюджета и бюджетов поселений Цимлянского района, направленные на финансирование мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу. Бюджетные ресурсы являются основными финансовыми источниками.

Объемы финансирования Программы по источникам в 2010-2012 годах приведены в Приложении.

8. Оценка эффективности социальных

и экономических последствий реализации программы

Программа носит социальный характер, основным критерием эффективности которой является количество граждан, переселенных из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу.

1. Реализация Программы обеспечит:

1) реализацию гражданами права на улучшение жилищных условий и обеспечение их безопасного проживания;

2) снижение социальной напряженности в районе, улучшение состояния здоровья населения и демографической ситуации;

В результате реализации Программы граждане, проживающие в жилищном фонде, признанном аварийным, должны быть переселены.

Будет ликвидировано 3 133,0 кв.м аварийного жилищного фонда.

2. Конечными результатами реализации Программы будут являться:

1) выполнение обязательств по переселению граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания;

2) переселение из аварийного жилищного фонда 233 человек;

3) обеспечение органами местного самоуправления Цимлянского района условий для осуществления права граждан на жилище.

Верно: управляющий делами                                           В.В. Светличный

Приложение

к районной долгосрочной целевой программе

«Переселение граждан из жилищного фонда,

признанного непригодным для проживания,

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

в Цимлянском районе на 2010-2012 годы»

ОБЪЕМ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО ЭТАПАМ И ГОДАМ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Этапы реализации | Меры по переселению граждан | Отселяемая площадь многоквартирного аварийного жилищного фонда | Объем ресурсного обеспечения |  |  |  | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ (тыс. руб.) | Средства областного бюджета (тыс. руб.) | Средства местного бюджета (тыс. руб.) |  |
| 1 | 2010-2011 | Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу | 990,77 | 43 930,0 | 25178,9 | 16320,10 | 2431,00 | 2011 |
| 2 | 2011-2012 | Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу | 2142,23 | 57 840,21* | * | * | * | 2012 |
| Итого: |  |  | 3 133,00 | 101 770,21* | * | * | * |  |

* - объемы средств для финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке в соответствии с областным законом об областном бюджете и с решением Собрания депутатов Цимлянского района о бюджете Цимлянского района на соответствующий финансовый год.