администрациЯ Цимлянского района

Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2010 г.	                                     № 439         	           	г. Цимлянск

О реализации муниципальной

целевой программы  «Повышение

безопасности дорожного движения на территории

Цимлянского района на 2010-2012 годы»

В соответствии с пунктом 3. Порядка принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Администрации Цимлянского района от 15.06.2009 г.  № 504 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Повышение безопасности дорожного движения на территории  Цимлянского района 2010-2012 годы»,  согласно приложению.

2. Определить уполномоченными органами исполнительной власти по управлению и реализации программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории  Цимлянского района 2010-2012 годы»,  финансовый отдел и отдел коммунальной инфраструктуры и архитектуры Администрации района.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на  заместителя Главы Администрации района Кобзаря А.И.

Глава района                                                                         В.П. Сапонов

Постановление вносит заместитель

Главы Администрации  района Кобзарь А.И.

Приложение

к постановлению

Администрации района

от 29.04.2010 г. №  439

ПАСПОРТ

муниципальной целевой программы

«Повышение безопасности дорожного движения на территории

Цимлянского района 2010-2012 годы»

| Наименование программы | - | Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Цимлянского района 2010-2012 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- | --- |
| Основания для разработки Программы | - | Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; |
| Заказчик Программы | - | Администрация Цимлянского района |
| Разработчики Программы | - | Администрация Цимлянского района, отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения Цимлянского района |
| Исполнители Программы | - | Отдел коммунальной инфраструктуры и архитектуры Цимлянского района – координатор Программы Отдел образования Администрации Цимлянского района Отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения Цимлянского района Администрации поселений входящие в состав Цимлянского района: Калининское сельское поселение Красноярское сельское поселение Лозновское сельское поселение Маркинское сельское поселение Новоцимлянское сельское поселение Саркеловское сельское поселение Цимлянское городское поселение |
| Цель Программы | - | Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП) с пострадавшими Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, обеспечение гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах, а также сохранности муниципального имущества |
| Задачи Программы | - | Повышение эффективности обеспечения безопасности дорожного движения (далее – БДД) Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения Повышение качества подготовки, а также переподготовки водителей транспортных средств Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма Пропаганда БДД Разработка и применение эффективных схем, методов и средств организации дорожного движения Ликвидация и профилактика возникновения участков концентрации ДТП |
| Срок реализации Программы | - | 2010 – 2012 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | - | Общий объем финансирования Программы 8307,000 тыс. руб., в том числе по годам: 2010 год – 1422,0 тыс.руб. 2011 год – 3185,0 тыс.руб. 2012 годы – 3700,0 тыс. руб. Источники – средства местных бюджетов Администраций Цимлянского района и поселений |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - | Сокращение на 10-12 % в год количества ДТП с пострадавшими Снижение социально-экономического ущерба от гибели людей в результате ДТП |
| Организация контроля за исполнением Программы | - | Контроль за исполнением программных мероприятий осуществляется Администрацией Цимлянского района |

- Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения   программными мероприятиями

Сложившаяся критическая ситуация в области обеспечения безопасности дорожного движения на территории Цимлянского района, определяемая высоким уровнем аварийности и тяжестью последствий дорожно-транспортных происшествий, детского дорожно-транспортного травматизма, продолжающимся ухудшением условий дорожного движения за счет образования заторов, низким уровнем безопасности перевозок пассажиров автомобильным транспортом, имеет тенденцию к ее дальнейшему ухудшению.

К основным факторам, определяющим причины высокого уровня аварийности  на территории Цимлянского района, относятся:

неспособность сложившейся системы государственного управления безопасности адекватно действовать в ситуации роста автомобилизации, эффективно регулировать и контролировать деятельность структурных подразделений администраций и ведомств, связанных с безопасностью дорожного движения, отсутствие должной ответственности у руководителей всех уровней;

отсутствие эффективных механизмов реализации государственной политики, механизмов финансирования и стимулирования деятельности по повышению БДД на местном уровне;

массовое пренебрежение требованиями БДД со стороны участников дорожного движения, недостаточное информирование общества о соответствующих мероприятиях при их недостаточном понимании и поддержке;

низкое качество подготовки водителей, приводящее к ошибкам в управлении транспортными средствами и неверной оценке дорожной обстановки, их неудовлетворительная дисциплина, невнимательность и небрежность;

недостатки технического обеспечения мероприятий по БДД, в первую очередь, несоответствие современным требованиям уровня оснащения дорожных подразделений, транспортных средств, технических средств организации дорожного движения, отставание в развитии системы связи, приводящие к несвоевременному обнаружению ДТП и оказанию первой помощи пострадавшим;

отсутствие эффективной комплексной системы связи и контроля, также приводящей к несвоевременному обнаружению ДТП;

несоответствие параметров улично-дорожной сети уровню автомобилизации.

В этой связи, в условиях отсутствия целевого подхода в решении социально-экономической проблемы безопасности дорожного движения, носящей межведомственный характер, применение программно-целевого метода позволит осуществить:

- развитие и использование научного потенциала при исследовании причин возникновения дорожно-транспортных происшествий;

- реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, снижающих количество ДТП с пострадавшими и количество лиц, погибших в результате ДТП.

Предлагаемые мероприятия указаны при рассмотрении конкретных программных задач.

- Цели, задачи и сроки реализации Программы

2.1. Целями Программы являются:

обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества;

гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах;

обеспечение экологической безопасности дорожного движения на

территории Цимлянского района;

сохранность муниципального имущества;

снижение уровня аварийности;

сокращение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях;

снижение числа заторовых ситуаций на улично-дорожной сети.

2.2. Задачи Программы:

предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;

пропаганда БДД;

проведение работ по организации движения транспорта и пешеходов;

разработка и применение эффективных схем, методов и средств

организации дорожного движения;

проведение анализа состояния аварийности на улично-дорожной сети в

населенных пунктах Цимлянского района;

ликвидация и профилактика возникновения участков концентрации ДТП;

оптимизация улично-дорожной сети в  населенных пунктах Цимлянского

района;

совершенствование правового, информационного, организационного и

технического обеспечения контрольно-надзорной деятельности;

3. Сроки реализации программы

Период реализации настоящей Программы составляет три года, с 2010 года по 31 декабря 2012 года.

4. Система программных мероприятий

Программа будет осуществляться путем реализации программных мероприятий, распределенных по следующим подпрограммам:

Совершенствование организации дорожного движения в населенных пунктах;

Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма и совершенствование контрольно-надзорной деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения;

Организация деятельности по предупреждению аварийности;

Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;

Указанные подпрограммы сформированы на основе анализа аварийности на территории Цимлянского района, изучения деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения, предложений по повышению безопасности дорожного движения подразделений ГИБДД, учреждений здравоохранения, отдела образования Цимлянского района.

Из этого следует, что программные мероприятия должны быть направлены не только на усиление контрольно-надзорной деятельности, но и на создание безопасных условий для всех участников дорожного движения. Решение данной задачи при достигнутом уровне автомобилизации возможно только за счет привлечения значительных финансовых ресурсов. Это в полной мере соответствует требованиям статьи 3 Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», в которой установлен приоритет жизни и здоровья граждан, участвующих в дорожном движении, над экономическими результатами хозяйственной деятельности.

Мероприятия по реализации Программы по подпрограммам, годам, объемам и источникам финансирования приведены в таблице 2.

4. Ресурсное обеспечение программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местных бюджетов Администраций Цимлянского района и поселений.

Общий объем финансирования Программы составляет 8307,0 тыс. рублей, в том числе:

местные бюджеты – 8307,0 тыс. рублей;

Объемы и источники финансирования подпрограмм и в целом Программы приведены в таблице 1.

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании бюджетов всех уровней бюджетной системы.

Таблица 1. Объемы и источники финансирования Программы по

подпрограммам

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование подпрограммы | Сроки исполнения (годы) | Источники и объемы финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | феде-ральный бюджет | областной бюджет | местные бюджеты | внебюд-жетные источ-ники | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Совершенствование организации дорожного движения в населенных пунктах | 2010 – 2012 | – | – | 4950,0 | – | 4950,0 |
| 2. | Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма и совершенствование контрольно-надзорной деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения | 2010 – 2012 | – | – | – | – | – |
| 3. | Организация деятельности по предупреждению аварийности | 2010 – 2012 | – | – | 177,0 | – | 177,0 |
| 4. | Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | 2010 – 2012 | – | – | 3700,0 | – | 3700,0 |
|  | Затраты по Программе | 2010 | – | – | 1422,0 | – | 1422,0 |
|  |  | 2011 | – | – | 3185,0 | – | 3185,0 |
|  |  | 2012 | – | – | 3700,0 | – | 3700,0 |
| . | Итого | 2010 – 2012 | – | – | 8307,0 | – | 8307,0 |

- Организация управления Программой, оценка эффективности, осуществление контроля за реализацией Программы

Контроль за исполнением Программы осуществляют Администрация Цимлянского района

Реализация  Программы осуществляется на основе:

1) муниципальных контрактов заключенных в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;

2)  условий, порядка и правил, утвержденных федеральными, областными и муниципальными нормативными  правовыми актами.

Муниципальный заказчик с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей в докладе о результатах и основных направлениях деятельности  в установленном порядке.

Таблица 2. Реализация Программных мероприятия  по подпрограммам

(тыс.руб.)

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения |  | Источники и объемы финансирования, (денежные средства заложены в бюджете ведомства, указанного первым в графе исполнителя) |  |  |  |  |  |  |  | Наименование исполнителей |  | Параметры эффективности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  | вне-бюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
| 1. Мероприятия подпрограммы «Совершенствование организации дорожного движения в населенных пунктах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Установка дорожных знаков в соответствии со схемами дислокацией дорожных знаков в населенных пунктах |  | 2010 г. 2011 г. 2012 г. |  | - |  | - |  | 350,0 400,0 450,0 |  | - |  | Администрации поселений Цимлянского района |  | Повышение безопасности дорожного движения |
| 1.3. | Устройство пешеходных переходов с целью предотвращения дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов в населенных пунктах |  | 2010 г. 2011 г. 2012 г. |  | - |  | - |  | 150,0 200,0 250,0 |  | - |  | Администрации поселений Цимлянского района |  | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов |
| 1.4. | Проектирование и создание автомобильных парковок всех видов в населенных пунктах |  | 2010 г. 2011 г. 2012 г. |  | - |  | - |  | 50,0 100,0 150,0 |  | - |  | Администрации поселений Цимлянского района |  | Разгрузка улично-дорожной сети |
| 1.5. | Разработка, согласование и выполнение дорожных работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения на участках концентрации дорожно-транспортных происшествий в населенных пунктах |  | 2010 г. 2011 г. 2012 г. |  | - |  | - |  | 50,0 100,0 150,0 |  | - |  | Администрации поселений Цимлянского района |  | Повышение безопасности дорожного движения в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий |
| 1.6. | Выполнение работ по устройству уличного освещения, строительству и ремонту тротуаров, выполнению требований безопасности движения возле объектов дорожного сервиса и железнодорожных переездов |  | 2010 г. 2011 г. 2012 г. |  | - |  | - |  | 800,0 850,0 900,0 |  | - |  | Администрации поселений Цимлянского района |  | Повышение безопасности дорожного движения в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий и на железнодорожных переездах |
|  | Затраты по подпрограмме: |  | 2010 г. |  |  |  |  |  | 1400,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2011 г. |  |  |  |  |  | 1650,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 г. |  |  |  |  |  | 1900,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  |  |  | 4950,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2. Мероприятия подпрограммы «Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма и совершенствованию контрольно-надзорной деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение профилактических операций по повышению безопасности дорожного движения «Автобус», «Внимание дети», «Безопасность на ж/д переездах» |  | 2010-2012 годы |  | - |  | - |  | - |  | - |  | ОГИБДД ОВД по Цимлянскому району |  | Выявление нарушений правил дорожного движения среди целевых групп участников дорожного движения |
| 2.2. | Проведение на территории комплексных проверок состояния железнодорожных переездов района, школьных автобусных маршрутов |  | 2010-2012 годы |  | - |  | - |  | - |  | - |  | ОГИБДД ОВД по Цимлянскому району, районный отдел образования |  | Повышение безопасности движения на железнодорожных переездах, |
| 2.3. | Проведение операций по пресечению нарушений скоростного режима и выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения |  | 2010-2012 годы |  | - |  | - |  | - |  | - |  | ОГИБДД ОВД по Цимлянскому району |  | Профилактика дорожно-транспортных происшествий |
| 3. Мероприятия подпрограммы «Организация деятельности по предупреждению аварийности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение во время государственного технического осмотра автотранспорта юридических лиц, проверки знаний ПДД водителями, осуществляющими пассажирские перевозки |  | 2010-2012 годы |  | - |  | - |  | - |  | - |  | ОГИБДД ОВД по Цимлянскому району |  | Повышение уровня знаний ПДД водителей осуществляющих пассажирские перевозки |
| 3.2. | Проведение предрейсовых и текущих медосмотров водителей транспортных средств, осуществляющих грузовые и пассажирские перевозки, силами медработников, прошедших специальную подготовку. |  | 2010-2012 годы |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Учреждения здравоохранения |  | Постоянный контроль за состоянием водителей транспортных средств |
| 3.3. | Развитие целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах |  | 2010-2012 годы |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Районный отдел образования |  | Формирование общественного мнения |
| 3.4. | Проведение акций «Дорога и дети!», «Посвящение первоклассников в пешеходы!», «Будущий первоклассник!», «Безопасность на дорогах ради безопасности жизни!» |  | 2010-2012 годы |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Районный отдел образования, ОГИБДД ОВД по Цимлянскому району |  | Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма |
| 3.5. | Проведение профильных смен юных инспекторов движения, детских конкурсов, викторин: конкурс социальных роликов по безопасности дорожного движения, «Безопасное колесо!» |  | 2010-2012 годы |  | - |  | - |  | 22,0 25,0 30,0 |  | - |  | Районный отдел образования |  | Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма |
| 3.6. | Использование средств массовой информации для постоянного освещения вопросов обеспечения безопасности дорожного движения |  | 2010-2012 годы |  | - |  | - |  | - |  | - |  | ОГИБДД ОВД по Цимлянскому району |  | Формирование общественного мнения |
| 3.7. | Создание информационно- пропагандистской продукции, наружной социальной рекламы |  | 2010 г. 2011 г. 2012 г. |  | - |  | - |  | - 50,0 80,0 |  | - |  | Администрации поселений Цимлянского района |  | Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения |
|  | Затраты по подпрограмме |  | 2010 г. |  |  |  |  |  | 22,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2011 г. |  |  |  |  |  | 75,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 г. |  |  |  |  |  | 80,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  |  |  | 177,0 |  |  |  |  |  |  |
| 4. Мероприятия подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Разработка дислокации дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |  | 2010 г. 2011 г. 2012 г. |  |  |  |  |  | - 100,0 100,0 |  |  |  | Администрация Цимлянского района |  | Повышение безопасности дорожного движения |
| 4.2. | Установка дорожных знаков в соответствии со схемами дислокацией дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |  | 2010 г. 2011 г. 2012 г. |  | - |  | - |  | - 300,0 350,0 |  | - |  | Администрация Цимлянского района |  | Повышение безопасности дорожного движения |
| 4.3. | Разработка, согласование и выполнение дорожных работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения на участках концентрации дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |  | 2010 г. 2011 г. 2012 г. |  | - |  | - |  | - 60,0 70,0 |  | - |  | Администрация Цимлянского района |  | Повышение безопасности дорожного движения в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий |
| 4.4. | Обустройство опасных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения дорожными ограждениями |  | 2010 г. 2011 г. 2012 г. |  | - |  | - |  | - 1000,0 1200,0 |  | - |  | Администрация Цимлянского района |  | Повышение безопасности дорожного движения |
|  | Затраты по подпрограмме |  | 2010 г. |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  | 2011 г. |  | - |  | - |  | 1460,0 |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 г. |  | - |  | - |  | 1720,0 |  | - |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  | - |  | - |  | 3180,0 |  | - |  |  |  |  |
|  | Всего по программным мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |  | 8307,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2010 г. |  |  |  |  |  | 1422,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2011 г. |  |  |  |  |  | 3185,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 г. |  |  |  |  |  | 3700,0 |  |  |  |  |  |  |

Верно: управляющий делами                                                                            В.В. Светличный