администрациЯ Цимлянского района

Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.10.2012 г.	                                 № 1352         	           	г. Цимлянск

О Порядке формирования

инвестиционных проектов капитального

строительства, реконструкции и капитального

ремонта объектов, находящихся в

муниципальной собственности на территории

Цимлянского района

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации,
в целях реализации положений Областного закона от 03.08.2007 № 743-ЗС
«О бюджетном процессе в Ростовской области» и обеспечения эффективного функционирования системы программно-целевого управления,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок формирования инвестиционных проектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, находящихся в муниципальной собственности на территории Цимлянского района Ростовской области, согласно приложению .

2. Установить, что проверка и выдача заключений о достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности на территории Цимлянского района Ростовской области, проводятся в отношении новых инвестиционных проектов, финансирование которых полностью или частично осуществляется за счет средств местного бюджета.

3. Рекомендовать Главам городского и сельских поселений Цимлянского района разработать и принять соответствующие правовые акты о порядке формирования инвестиционных проектов объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя  Главы Администрации по строительству, коммунальной инфраструктуре и архитектуре Ковалева Г.Н.

Исполняющий обязанности

Главы Администрации Цимлянского района                                  А.Н. Зиновьев

Постановление вносит  отдел

коммунальной инфраструктуры

и архитектуры   Администрации района

Приложение

к постановлению Администрации

Цимлянского  района

от 11.10.2012 г. № 1352

ПОРЯДОК
формирования инвестиционных проектов

капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта

объектов, находящихся в муниципальной собственности на территории Цимлянского района Ростовской области

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру формирования инвестиционных проектов, а также определения эффективности, обоснованности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения, в отношении инвестиционных проектов (объекты капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящиеся в муниципальной собственности на территории Цимлянского района Ростовской области), предусматривающих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, финансируемых полностью или частично за счет средств местного бюджета.

1.2. В настоящем Порядке используются следующие термины и определения:

инвестиционный проект – обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления инвестиций, в том числе проектная документация, разработанная и утвержденная в соответствии с федеральным и областным законодательством, а также описание практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план);

формирование инвестиционного проекта – разработка, согласование, утверждение, проведение государственной (негосударственной) экспертизы проектной документации для капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов, находящихся в муниципальной собственности на территории Цимлянского района Ростовской области, финансируемых полностью или частично за счет средств местного бюджета.

1.3. Целью формирования инвестиционных проектов, определения эффективности, обоснованности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения, в отношении инвестиционных проектов (объекты капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящиеся в муниципальной собственности на территории Цимлянского района Ростовской области), является обеспечение достижения результатов, предусмотренных в ходе реализации инвестиционных проектов, с использованием наименьшего объема средств местного  бюджета.

2. Порядок формирования инвестиционных проектов

2.1. Разработка инвестиционного проекта осуществляется в два этапа.

На первом этапе Координаторами районных долгосрочных целевых программ по каждому проекту проводятся оценка потребности, обоснование использования средств местного бюджета, направляемых на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт с учетом достижения требуемых технико-экономических показателей (показателей результативности), и расчет расходов с указанием источников финансирования на содержание и эксплуатацию объектов.

Координаторы районных долгосрочных целевых программ готовят обращение в адрес Главы Цимлянского района о необходимости разработки инвестиционного проекта с указанием оценки потребности в финансовых ресурсах для реализации инвестиционного проекта с расшифровкой по источникам финансирования, в том числе на разработку проектно-сметной документации, на работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, на дальнейшее содержание и эксплуатацию объектов.

Предварительно обращение в адрес Главы Цимлянского района согласовывается с:

- заместителем Главы Администрации Цимлянского района, курирующим соответствующее направление, с одновременным утверждением заключения об эффективности по количественным и качественным показателям,
об обоснованности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения по вновь начинаемым объектам капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящимся в муниципальной собственности на территории Цимлянского района Ростовской области, в соответствии с приложением № 1 к настоящему Порядку;

- финансовым отделом Администрации Цимлянского района.

На втором этапе Координаторы программ в случае получения разрешения Главы Цимлянского района на разработку инвестиционного проекта организуют в соответствии с требованиями действующего законодательства разработку, согласование, утверждение, проведение государственной (негосударственной) экспертизы проектной документации для капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов, находящихся в муниципальной  собственности на территории Цимлянского района Ростовской области, финансируемых полностью или частично за счет средств местного бюджета.

2.2. Инвестиционный проект включает в себя:

-  разрешение Главы Цимлянского района на разработку инвестиционного проекта;

-  заключение об эффективности по количественным и качественным показателям, об обоснованности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения по вновь начинаемым объектам капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности на территории Цимлянского района  Ростовской области;

- утвержденную проектную документацию, разработанную и согласованную в составе, необходимом для прохождения государственной (негосударственной) экспертизы;

- положительное заключение государственной (негосударственной) экспертизы (в случае, если проектная документация подлежит экспертизе), заключение о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящегося в муниципальной собственности на территории Цимлянского района Ростовской области.

2.3. Проектная документация в полном объеме хранится у муниципальных заказчиков.

3. Порядок проведения оценки эффективности и

обоснованности использования средств местного бюджета

3.1. Подготовка заключений об эффективности по количественным и качественным показателям, об обоснованности использования средств местного  бюджета, направляемых на капитальные вложения по вновь начинаемым объектам капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящимся в муниципальной собственности на территории Цимлянского района Ростовской области, осуществляется Координаторами районных долгосрочных целевых программ на основе анализа реальной потребности в объекте инвестирования с учетом социальной значимости и действующих нормативных требований.

Подготовленные Координаторами районных долгосрочных целевых программ заключения об эффективности по количественным и качественным показателям, об обоснованности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения по вновь начинаемым объектам капитального строительства, реконструкции, находящимся в муниципальной собственности на территории Цимлянского района Ростовской области и финансируемых за счет средств областного бюджета, утверждаются заместителем Главы Администрации Цимлянского района, курирующим данное направление и являются основанием для включения в план разработки проектной документации по объектам капитального строительства, реконструкции, находящимся в муниципальной собственности на территории Цимлянского района Ростовской области.

Подготовленные Координаторами районных долгосрочных целевых программ заключения об эффективности по количественным и качественным показателям, об обоснованности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения по объектам капитального ремонта, находящимся в муниципальной собственности на территории Цимлянского района Ростовской области и финансируемых за счет средств местного бюджета, утверждаются заместителем Главы Администрации Цимлянского района, курирующим данное направление, и являются основанием для формирования средств местного бюджета плана разработки проектной документации по объектам капитального ремонта, находящимся в муниципальной  собственности на территории Цимлянского района Ростовской области.

3.2. Проверка, подготовка и выдача заключений о достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности на территории Цимлянского района Ростовской области, осуществляются государственным автономным учреждением Ростовской области «Государственная экспертиза проектов документов территориального планирования и проектной документации» в установленном порядке.

4. Порядок проведения проверки инвестиционных проектов

4.1. Координатор районной долгосрочной целевой программы получает соответствующее разрешение Главы Цимлянского района, подготавливает и вносит в установленном порядке проект постановления Администрации Цимлянского района о внесении изменений в районную долгосрочную целевую программу в части включения новых инвестиционных проектов (объекты капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящиеся в муниципальной собственности на территории Цимлянского района Ростовской области), изменения ассигнований на реализацию инвестиционных проектов (объекты капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящиеся в муниципальной собственности на территории Цимлянского района Ростовской области).

4.2. Координатор районной долгосрочной целевой программы на этапе формирования программы или внесения изменений в действующую программу  прилагает по  каждому инвестиционному проекту (объект капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящийся в муниципальной собственности на территории Цимлянского района Ростовской области), включаемому в программу, следующие документы:

4.2.1. Разрешение Главы Цимлянского района на разработку инвестиционного проекта.

4.2.2. Паспорт инвестиционного проекта в соответствии с приложением № 2 к настоящему Порядку.

4.2.3. Заключение об эффективности по количественным и качественным показателям, об обоснованности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения по объектам капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящимся в муниципальной собственности на территории Цимлянского района Ростовской области.

4.2.4. Заключение о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящегося в муниципальной собственности на территории Цимлянского района Ростовской области.

4.2.5. Копия заключения государственной (негосударственной) экспертизы проектной документации (в случае, если проектная документация подлежит экспертизе).

4.3. Представленные в соответствии с пунктом 4.2. настоящего раздела документы по каждому инвестиционному проекту подлежат дальнейшей проверке на наличие:

4.3.1. Инвестиционного проекта в профильной районной долгосрочной целевой программе.

4.3.2. Документов, предусмотренных настоящим Порядком.

4.3.3. Четко сформулированной цели проекта с определением качественного и количественного показателя (показателей) результатов осуществления проекта.

4.4. Координатор программы после утверждения постановления Администрации Цимлянского района об утверждении районной долгосрочной целевой программы или внесения изменений в действующую районную долгосрочную целевую программу готовит Финансовому отделу Администрации Цимлянского района предложение о включении инвестиционных проектов в Инвестиционную программу Цимлянского района или об изменениях ассигнований, предусмотренных на реализацию инвестиционных проектов, включенных в Инвестиционную программу Цимлянского района.

4.5. Предложения о внесении изменений в Инвестиционную программу Цимлянского района вносятся по мере необходимости.

Верно: и.о. управляющего делами                                          Е.П. Пикалова

Приложение № 1

к Порядку формирования инвестиционных проектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, находящихся в муниципальной собственности на территории Цимлянского района Ростовской области

|  |  | (заместитель Главы Администрации Цимлянского района, курирующий данное направление) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ф.И.О. |
|  |  | (подпись) |  |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об эффективности по количественным и качественным

показателям, об обоснованности использования средств

областного бюджета, направляемых на капитальные вложения

по вновь начинаемым объектам капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящимся

в муниципальной собственности на территории Цимлянского района Ростовской области

| 1. Наименование инвестиционного проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Место нахождения (район, город) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Адрес (фактический) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Срок реализации инвестиционного проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Форма реализации инвестиционного проекта (новое строительство, реконструкция, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальный ремонт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Существующая мощность (вместимость) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Дефицит мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Обоснование планируемой мощности (подробное описание) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Продолжительность капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Обеспеченность инженерными сетями и коммуникациями (расписать по видам, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| приложить копии предварительных технических условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Оценка эффективности по качественным показателям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Оценка эффективности по количественным показателям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Обоснование целесообразности капитального строительства, реконструкции, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Собственность, № и дата подтверждающего документа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Эксплуатационные показатели (затраты на объем в целом, на 1 кв. м, 1 куб. м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ф.И.О. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к Порядку формирования инвестиционных проектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, находящихся в муниципальной собственности на территории Цимлянского района Ростовской области

|  |  | СОГЛАСОВАНО в части объема бюджетных ассигнований |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (заместитель Главы Администрации Цимлянского района по экономике и финансовым вопросам |  |
|  |  |  | Ф.И.О. |
|  |  | (подпись) |  |

ПАСПОРТ
инвестиционного проекта

| 1. Наименование инвестиционного проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Цель инвестиционного проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Срок реализации инвестиционного проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Форма реализации инвестиционного проекта (новое строительство, реконструкция, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| техническое перевооружение действующих производств) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Главный распорядитель средств местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Наличие проектной документации по инвестиционному проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ссылка на подтверждающий документ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Наличие положительного заключения государственной (негосударственной) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| экспертизы проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Наличие положительного заключения о достоверности определения сметной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| стоимости объекта капитального строительства, реконструкции и капитального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ремонта, находящегося в муниципальной собственности на территории Цимлянского района Ростовской области Ростовской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Сметная стоимость объекта капитального строительства, включая НДС, в текущих ценах* (тыс. рублей) (по заключению государственной (негосударственной) экспертизы / предполагаемая стоимость строительства – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нужное подчеркнуть) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе затраты на подготовку проектной документации (тыс. рублей): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Технологическая структура капитальных вложений: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование работ и материалов |  |  |  |  | Сметная стоимость, включая НДС, в текущих ценах* (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость инвестиционного проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительно-монтажные работы, из них дорогостоящие работы и материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| приобретение машин и оборудования, из них дорогостоящих и импортных машин и оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие затраты, из них дорогостоящие работы и материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годы реализации инвести-ционного проекта | Стоимость строительно-монтажных работ инвестицион-ного проекта (в текущих ценах / в ценах соответствую-щих лет (тыс. рублей) |  |  | Источники финансирования инвестиционного проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета, предусмот-ренные на выполнение строительно-монтажных работ (в теку-щих ценах* / в ценах соответст-вующих лет (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  | средства областного бюджета, преду-смотренные на выполнение строительно-монтажных работ (в текущих ценах* / в ценах соответствую-щих лет (тыс. рублей) |  |  |  |  | средства внебюджетных источников, предусмот-ренные на выполнение строительно-монтажных работ (в текущих ценах* / в ценах соответст-вующих лет (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| * В ценах года представления паспорта инвестиционного проекта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ф.И.О. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |