администрациЯ Цимлянского района

Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.03.2012 г.      	                                    № 292            	          	       	г. Цимлянск

О проведении неотложных мероприятий

по безаварийному пропуску весеннего

половодья на территории Цимлянского

района в 2012 году

В целях предотвращения  и снижения воздействия паводка, ущерба населению и объектам экономики района, своевременного принятия  оперативных мер в период сложной паводковой ситуации 2012 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать противопаводковую комиссию, согласно приложению №1.

2. Утвердить план основных противопаводковых мероприятий на период  половодья 2012г., согласно приложению №2.

3. Заместителю Главы Администрации района – начальнику  отдела сельского  хозяйства Цимлянского района Козлову А.А.:

3.1. В срок до 10.03.2012 года создать рабочую группу при отделе сельского хозяйства района   по координации и контролю за проведением неотложных противопаводковых  мероприятий.

4. Рекомендовать Главам городского и  сельских поселений, руководителям сельхозпредприятий - владельцам гидротехнических сооружений (ГТС) на территории района с 01.04.2012 года:

4.1. Обратить особое внимание на состояние рек, мостов, водонакопительных прудов, отстойников, водопропускных труб, транспортных коммуникаций, кабельных линий, газопроводов, попадающих в зону возможного затопления (подтопления).

4.2. Обследовать здания, сооружения, переходы, транспортные коммуникации, находящиеся в непосредственной близости от берега.

4.3.  Принять меры для предотвращения слива в водоемы удобрений, горюче – смазочных материалов  и  других вредных веществ.

4.4. Определить безопасные места и маршруты для эвакуации (отселения) населения, животных и обеспечения их продуктами питания и кормами.

4.5. Организовать круглосуточное дежурство руководящего состава сельских поселений и сельхозпредприятий  в период осложнения паводковой                                                                                  ситуации на реках, прудах, водохранилище.

4.6.  Взять на учет все имеющиеся плавсредства, на территории городского и сельских  поселений и быть готовыми к их применению.

4.7. Выставить временные гидрологические посты наблюдения в местах возможного затопления (подтопления).

4.8. Довести под роспись населению, проживающему на затапливаемой  территории, о порядке выхода из зоны затопления в места размещения, установленные Главой Администрации поселения.

4.9. Предусмотреть мобилизацию транспорта для вывоза людей (пожилых, больных) к месту расселения.

4.10. Обеспечить подвоз горячей пищи и воды к местам размещения   пострадавшего населения.

4.11. Ежедневно с 7.00. до 8.00. в период прохождения паводка докладывать через единую дежурно – диспетчерскую службу, в сектор гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Администрации Цимлянского района, о складывающейся обстановке.

5. Генеральному директору открытого акционерного общества «Водоканал» Полежаеву С.В. в срок до 01.04.2012 года;

5.1.Обеспечить водопроводные, очистные сооружения необходимым количеством обеззараживающих веществ и реагентов.

5.2.   Привести в готовность водооткачивающую технику, технику для подвоза питьевой воды.

5.3. Подготовить водозаборные сооружения городского водопровода к пропуску паводка в нижнем бьефе водохранилища.

5.4. Разработать план-график обеспечения питьевой и технической водой  населения и объектов экономики района при остановке водозабора, а также при ЧС природного и техногенного характера.

6. Рекомендовать директору федерального государственного учреждения «Управление водными ресурсами Цимлянского водохранилища»  Муковскому  В.И.:

6.1. Заблаговременно информировать председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям  и пожарной безопасности района о начале массового поступления воды в Цимлянское водохранилище.

7. Рекомендовать генеральному директору Цимлянского дорожного ремонтно – строительного управления, открытого акционерного общества Мозговому В.А. в срок до 01.04.2012г:

7.1. Произвести техническое обслуживание гидротехнических сооружений

находящихся на балансе предприятия  и очистку  подмостовых водопропусков.

7.2. Подготовить автомобили, спецтехнику, щебень, песок для подсыпки оснований автодорог в местах возможного повреждения.

8. Рекомендовать начальнику отдела полиции №5 Межмуниципального Управления Министерства внутренних дел России (Волгодонское)-дислокация -Цимлянск Серпионову В.В.:

8.1. Выделить автомобили с громкоговорящими  установками   для оповещения  жителей в населенных пунктах, попадающих под возможное затопление.

8.2 . Поставить задачи участковым уполномоченным инспекторам полиции сельских поселений по обеспечению правопорядка в населенных пунктах, попадающих под  возможное затопление.

8.3.  Не допустить случаев мародерства, разбоев во время возможного отселения граждан из зон затопления (подтопления).

10. Рекомендовать директору филиала государственного учреждения (Ростовского Центра гидрометеорологической службы - России) Щербаковой В.Е.:

10.1.  С 01.04.2012 года ежедневно обеспечивать сектор гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Администрации Цимлянского района прогнозом погоды на ближайшие 3 дня и представлять сведения согласно схемы сбора и передачи информации от сети постов наблюдения за гидрологической обстановкой на водоемах.

11. Рекомендовать главному врачу территориального управления  «Роспотребнадзор» Гордееву В.А.:

11.1. Организовать выполнение санитарно-гигиенических и противоэпиде-миологических мероприятий в районах возможного затопления(подтопления).

12. Главному врачу муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» Демидову С.В.:

12.1. Обеспечить своевременное оказание медицинской помощи пострадавшему населению и больным.

12.2. На фельдшерско-акушерских пунктах затапливаемых населенных  пунктов заготовить необходимое количество лекарств.

13.Рекомендовать начальнику районного участка «Волгодонскмежрайгаз» Семенову С. И. организовать контроль за состоянием газопроводов, находящихся в зонах возможного затопления (подтопления).

14. Заведующему сектором гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Администрации Цимлянского района Колотенко В.Н.  на период паводковой ситуации:

14.1. Ввести в действие на территории района план противопаводковых мероприятий на 2012год.

14.2 . Привести в готовность систему оповещения и управления района.

14.3. Организовать сбор информации с мест затопления (подтопления).

14.4. Организовать информирование населения района о складывающейся паводковой ситуации и правилах поведения в зонах затопления (подтопления)

14.5. Обеспечить при необходимости проведение взрывных работ в местах опасного скопления льда на водоемах района.

15. Рекомендовать Главе Цимлянского городского поселения Полякову В.Б. на период сложной паводковой обстановки, организовать работу городских предприятий жилищно – коммунального хозяйства, транспорта, энергетики (по очистке от снега и мусора дренажной сети г. Цимлянска, приведение в готовность водооткачивающей и других видов технических средств).

16. Постановления Администрации Цимлянского района от 27.04.2011г №465 «О проведении неотложных мероприятий по безаварийному пропуску весеннего

половодья на территории Цимлянского района в 2011 году», признать утратившим силу.

17. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

18. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Цимлянского района	                                                 	В.П. Сапонов

Постановление вносит

Сектор ГО ЧС и ЕДДС

Администрации района

Приложение №1

к постановлению

Администрации района

от 06.03.2012г.  № 292

СОСТАВ
  противопаводковой комиссии Администрации Цимлянского района

Председатель комиссии:

- Козлов А.А. - заместитель Главы Администрации Цимлянского, района

Члены комиссии:

2. Кулягин К.А. – заместитель Главы Администрации Цимлянского района по социальной сфере.

3. Колотенко В.Н. – заведующий сектором гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Администрации Цимлянского района.

4. Серпионов В.В. – начальник отдела полиции №5 Межмуниципального Управления Министерства внутренних дел России (Волгодонское)-дислокация -Цимлянск  (по согласованию);

5. Полежаев С.В. – генеральный директор открытого акционерного общества «Водоканал»  (по согласованию).

6. Муковский В.И. – директор федерального государственного учреждения «Управление водными ресурсами Цимлянского водохранилища» (по согласованию).

7.Щербакова В.Е. – директор филиала государственного учреждения (Ростовского Центра гидрометеорологической службы - России) (по согласованию).

9. Демидов С.В. – главный  врач муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная районная больница»

10. Репин Ю.Ф. –начальник Цимлянского линейно – технического участка электросвязи  открытого акционерного общества «Южная Телекоммуникационная  Кампания»  (по согласованию).

Верно: управляющий делами                                         В.В. Светличный

Приложение №2

к постановлению

Администрации Цимлянского района

от 06.03.2012 г № 292

ПЛАН

основных противопаводковых мероприятий на период половодья

в Цимлянском  районе  на 2012 год

г. Цимлянс

| № п/п | Мероприятия | Срок проведения | Ответственный за выполнение | Кто контролирует | Отметка о выполне-нии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уточнить количество населения, дворов подпадающих в зону возможного затопления в период весеннего половодья 2012года: | До 20.03.2012 г. | Главы поселений, Специалисты ГО и ЧС | Председатель КЧС |  |
| 2. | Главам сельских поселений разработать и представить на согласование планы противопаводковых мероприятий на 2012 год в сектор по делам ГО и ЧС Администрации района | До 20.03.2012 г. | Главы поселений, Специалисты ГО и ЧС | Председатель КЧС |  |
| 3. | Предусмотреть финансирование противопаводковых мероприятий в бюджетах поселений района и Администрации района | До 20.03.2012 г | Главы поселений | Председатель КЧС |  |
| 4. | Собственникам ГТС подготовить все гидротехнические сооружения к пропуску паводковых вод. | До 20.03.2012 г. | Главы поселений, Специалисты ГО и ЧС | Председатель КЧС |  |
| 5. | Откорректировать данные по расчету сил и средств на проведение АС и ДНР, взять на учет все плавсредства. | До 20.03.2012 г. | Главы поселений, Специалисты ГО и ЧС | Председатель КЧС |  |
| 6. | Обеспечить объекты централизованного водоснабжения месячным запасом реагентов и обеззараживающими средствами | До 20.03.2012 г. | ОАО «Водоканал» | Председатель КЧС |  |
| 7. | Произвести расчет снабжения населения первоочередными продовольственными и непродовольственными товарами (в зоне предполагаемого затопления) | До 20.03.2012 г | Главы поселений, Специалисты ГО и ЧС | Заведующий сектором ГОЧС и ЕДДС |  |
| 8. | Произвести расчет л/с и техники задействованной на охране общественного порядка с привлечением отдела полиции №5 Межмуниципального Управления Министерства внутренних дел России (Волгодонское). | До 20.03.2012 г. | отдел полиции №5 Межмуниципального Управления Министерства внутренних дел России (Волгодонское) | Председатель КЧС и ПБ |  |
| 9. | Отработать порядок взаимодействия с соседними районами на период паводка | До 20.03.2012 г | Сектор ГО ЧС и ЕДДС района | Председатель КЧС и ПБ |  |
| 10. | Провести проверку состояния мостов через реки, о результатах доложить в сектор по делам ГО и ЧС Администрации района о готовности на период прохождения паводковых вод. | До 20.03.2012 г. | Главы поселений, Специалисты ГО и ЧС | Председатель КЧС и ПБ |  |
| 11. | Заключить договора с организациями и предприятиями на поставку тяжелой инженерной техники для проведения земляных работ по отсыпке дамб. | До 20.03.2012 г | Главы поселений, Специалисты ГО и ЧС | Председатель КЧС и ПБ |  |
| 12. | На наиболее опасных участках подъема паводковых вод произвести отсыпку и обвалование. | В случае появления реальной угрозы подтопления | Главы поселений, Специалисты ГО и ЧС | Председатель КЧС и ПБ |  |
| 13. | Подготовить заявку в комитет по охране окружающей среды и природопользования Администрации Ростовской области о финансировании работ по отсыпке, устройству дамб на территории района. | В случае угрозы подтопления | Сектор ГО ЧС и ЕДДС Администрации района, Специалисты ГО и ЧС поселений. | Председатель КЧС и ПБ |  |
| 14. | Определить места выемки грунта, для отсыпки дамб. | До 20.03.2012 г. | Главы поселений, Специалисты ГО и ЧС | Председатель КЧС и ПБ |  |
| 15. | Администрациям поселений района оборудовать наблюдательные посты, обеспечить необходимой документацией, инструкциями и организовать их круглосуточное дежурство в период прохождения паводка. | До 20.03.2012 г | Главы поселений, Специалисты ГО и ЧС | Председатель КЧС и ПБ |  |
| 16 | Производить доклад об уровне воды по тел: 112, 05, 2-11-88 согласно схемы сбора и передачи информации в период с 8.00 до 8.30 после проведения замеров уровня воды, ежедневно, после распоряжения Председателя КЧС и ПБ | Ежедневно, в период прохождения паводка | Главы поселений, Специалисты ГО и ЧС | Председатель КЧС и ПБ |  |
| 17. | Через средства массовой информации - газету и местное радиовещание, своевременно информировать население о приближающемся паводке и мерах по защите от него. | Весь период | Сектор ГО ЧС и ЕДДС, Специалисты ГО и ЧС поселений. | Председатель КЧС и ПБ |  |
| 18. | Организовать подготовку пунктов временного размещения (ПВР) для эвакуируемого населения попадающего в зону затопления на период весеннего паводка. | До 20.03.2012 г | Сектор ГО ЧС и ЕДДС, Специалисты ГО и ЧС поселений. | Председатель КЧС и ПБ |  |

Верно: управляющий делами                                                                         В.В. Светличный