администрациЯ Цимлянского района

Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.02.2014 г.   	                                 № 173                                       г.  Цимлянск

О внесении изменений в постановление

Администрации Цимлянского района

от 15.10.2013г. №1217 «Об утверждении

муниципальной программы Цимлянского

района «Развитие транспортной системы»

В соответствии с решением Собрания депутатов Цимлянского района от 17.12.2013 г. № 145 «О бюджете Цимлянского района на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 г.»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Цимлянского района от 15.10.2013г.  № 1217 «Об утверждении муниципальной программы Цимлянского района «Развитие транспортной системы» изменения, изложив приложение в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением  постановления возложить на заместителя Главы Администрации района по строительству, коммунальной инфраструктуре и архитектуре Ковалева Г.Н.

Глава Цимлянского района	                                             А.К. Садымов

Постановление  вносит 
отдел коммунальной

инфраструктуры и архитектурыкоммунальной инфраструктуры

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Приложение

к постановлению

Администрации

Цимлянского района

от 25.02.2014 г.  № 173

муниципальная программа Цимлянского района

«Развитие транспортной системы»

Паспорт

муниципальной программы Цимлянского района 
«Развитие транспортной системы»

| Наименование муниципальной программы Цимлянского района | – | муниципальная программа Цимлянского района «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Цимлянского района | – | Администрация Цимлянского района Ростовской области |
| Соисполнители муниципальной программы Цимлянского района | – | Отдел коммунальной инфраструктуры и архитектуры, финансовый отдел администрации Цимлянского района |
| Участники муниципальной программы Цимлянского района | – | органы местного самоуправления муниципальных образований Цимлянского района; |
| Подпрограмма муниципальной программы Цимлянского района | – | - Развитие транспортной инфраструктуры Цимлянского района; |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы Цимлянского района | – | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы Цимлянского района | – | создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Цимлянского района, повышение уровня безопасности движения. |
| Задачи муниципальной программы Цимлянского района | – | обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Цимлянского района; |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы Цимлянского района | – | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы Цимлянского района | – | 2014 – 2020 годы этапы муниципальной программы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы Цимлянского района | – | общий объем финансирования подпрограммы на 2014 – 2020 годы составляет 151 183,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 31 404,0 тыс. рублей; 2015 год – 16 021,3 тыс. рублей; 2016 год – 20 751,6 тыс. рублей; 2017 год – 20 751,6 тыс. рублей; 2018 год – 20 751,6 тыс. рублей; 2019 год – 20 751,6 тыс. рублей; 2020 год – 20 751,6 тыс. рублей; в том числе за счет средств областного бюджета – 61 320,4 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 20 237,1 тыс. рублей; 2015 год – 3 734,8 тыс. рублей; 2016 год – 7 469,7 тыс. рублей; 2017 год – 7 469,7 тыс. рублей; 2018 год – 7 469,7 тыс. рублей; 2019 год – 7 469,7 тыс. рублей; 2020 год – 7 469,7 тыс. рублей; за счет средств бюджетов муниципальных образований – 8 9 862,9 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 11 166,9 тыс. рублей; 2015 год – 12 286,5 тыс. рублей; 2016 год – 13 281,9 тыс. рублей; 2017 год – 13 281,9 тыс. рублей; 2018 год – 13 281,9 тыс. рублей; 2019 год – 13 281,9 тыс. рублей; 2020 год – 13 281,9 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Цимлянского района | – | улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования Цимлянского района |

Раздел 1. Общая характеристика 
текущего состояния транспортной системы Цимлянского района.

Важнейшим условием обеспечения устойчивого экономического роста района должно быть развитие сети автомобильных дорог.

Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно:

- автомобильные дороги - это линейные сооружения, очень материалоёмкие, трудоёмкие, а следовательно требующие больших финансовых затрат;

- в отличие от других видов транспорта автомобильный транспорт наиболее доступный из всех вид транспорта, а его неотъемлемый элемент - автомобильная дорога доступна абсолютно всем гражданам страны, водителям и пассажирам транспортных средств и пешеходам;

- помимо высокой первоначальной стоимости строительства, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог так же требуют больших затрат.

Как и любой товар, автомобильная дорога обладает определенными потребительскими свойствами, а именно:

- удобство и комфортность передвижения;

- скорость движения;

- пропускная способность;

- безопасность движения;

- экономичность движения;

- долговечность;

- стоимость содержания;

- экологическая безопасность.

Наиболее важные виды результатов улучшения дорожной сети включают  следующие элементы:

- снижение текущих издержек, в первую очередь для пользователей автомобильными дорогами;

- стимулирование общего экономического развития прилегающих территорий;

- экономия времени, как для пассажиров, так и для грузов, находящихся в пути;

- снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного материального ущерба;

- повышение комфорта и удобства поездок.

Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям экономики и населения  района, является одним из наиболее существенных ограничений темпов роста социально-экономического развития Цимлянского района, поэтому совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования имеет важное  значение для района.

1.2.  Проблемы развития сети автомобильных дорог общего пользования Цимлянского района

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для  их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

содержание автомобильной дороги - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

капитальный ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;

реконструкция автомобильной дороги - комплекс работ, при выполнении которых осуществляется изменение параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущее к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги либо влекущее за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Проведенный анализ эффективности работ по текущему ремонту и ремонту путем замены верхнего слоя покрытия показывает, что при объеме работ, превышающем 20% от общей площади покрытия, текущий ремонт является неэффективным.

Поэтому в  Программе предпочтение отдается капитальному ремонту.

Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог общего пользования Цимлянского района позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов.

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

- риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращения объемов финансирования дорожной отрасли;

-риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к  увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования;

-риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное в предыдущий период отставание в выполнении ремонтных работ на сети автомобильных дорог общего пользования и достичь запланированных в Программе величин показателей.

- Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Целью Программы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение пассажиро- и грузодвижения и снижение транспортных издержек.

Для достижения цели развития современной и эффективной транспортной инфраструктуры в области автомобильных дорог, в условиях дефицита финансовых средств, необходимо решить следующие задачи:

1)поддержание автомобильных дорог общего пользования  Цимлянского района на уровне соответствующем категории дороги, путем содержания дорог;

2)сохранение протяженности, соответствующих нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования  местного значения за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог.

Срок реализации Программы 2014 -2020 годы.

Поскольку мероприятия Программы связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом носят постоянный, непрерывный характер, и финансирование мероприятий Программы зависят от возможности областного бюджета и  бюджета Цимлянского района, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствуют одному году.

- Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной 
программы обобщенная характеристика основных мероприятий

Достижение целей муниципальной программы и решение ее задач осуществляется в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 – 2020 годы»;

Обоснованность ее выделения в муниципальной программе обусловлена использованием программно-целевого метода при ее формировании и определяется следующими факторами:

необходимостью системного подхода к формированию комплекса взаимосогласованных по ресурсам и срокам инвестиционных проектов развития транспортной системы, реализация которых позволит получить не только отраслевой эффект, но и приведет к существенным позитивным социально-экономическим последствиям для области в целом;

возможностью концентрации ресурсов на приоритетных задачах, направленных на решение системной проблемы в целом и создание условий для комплексного развития отдельных направлений автодорожного комплекса, автомобильного транспорта;

высокой капиталоемкостью и длительными сроками окупаемости инвестиционных проектов развития транспортной инфраструктуры, что определяет их низкую инвестиционную привлекательность для бизнеса и необходимость активного участия государства в их финансировании;

комплексным характером решаемой проблемы, что обусловлено, с одной стороны, сложной структурой транспортного комплекса, объединяющего в единую систему отдельные виды транспорта, с другой стороны, его особой ролью как инфраструктурной отрасли, обеспечивающей условия для экономического роста, повышения качества жизни населения региона, рациональной интеграции Цимлянского района в экономику страны;

Перечень подпрограмм основных мероприятий муниципальной программы Цимлянского района приведен в таблице № 3 
к муниципальной программе.

- Перечень объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта (включая разработку ПСД), находящихся в муниципальной собственности Цимлянского района) - таблица № 7 к муниципальной программе.

- Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению

- муниципальной программы

При реализации муниципальной программы предполагается привлечение финансирования из федерального, областного и местных бюджетов, средств дорожного фонда Цимлянского района.

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования, планируемое с учетом ситуации в финансово-бюджетной сфере на федеральном и областном уровнях, высокой экономической и социальной важности проблем, а также возможностей ее реализации с учетом действующих расходных обязательств и необходимых дополнительных средств при эффективном взаимодействии всех участников муниципальной программы, подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

Информация о расходах областного, федерального, местных бюджетов, а также внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы представлена в таблице№ 5 к муниципальной программе.

Порядок формирования и использования дорожного фонда Цимлянского района осуществляется согласно решению Собрания депутатов Цимлянского района от 12.09.2013 № 136 «О создании муниципального дорожного фонда Цимлянского района».

- Раздел 5.  Методика оценки эффективности муниципальной программы

- Администрация района несет персональную ответственность за текущее управление реализацией муниципальной программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение фининсовых средств, определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.

- Поскольку мероприятия, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом, носят постоянный, непрерывный характер, а мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный производственный цикл, а финансирование зависит от возможности дорожного фонда, то в пределах срока действия подпрограммы этап реализации соответствует одному году.

- Администрация Цимлянского района ежегодно, не позднее 15 ноября текущего финансового года, предоставляют в министерство транспорта Ростовской области предложения по включению в план реализации предполагаемых объектов.

- Подготавливаются и предоставляются следующие отчеты:

- Ежемесячный отчет о получении и использовании выделенных межбюджетных трансфертов за счет  субсидий, для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на каждое первое число месяца, следующего за отчетным периодом;

- Ежемесячный отчет о получении и использовании средств местного бюджета, выделенных на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, включая разработку проектно-сметной документации, на каждое первое число месяца, следующего за отчетным периодом;

- Ежеквартальные отчеты: о ходе выполнения работ по объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящимися в муниципальной собственности, с указанием денежных и натуральных величин, до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом;

- Ежегодный отчет о достижении показателей эффективности в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.

- Эффективность реализации муниципальной программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов, исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями, а также уровнем использования средств федерального и областного бюджетов, предусмотренных в целях финансирования мероприятий муниципальной программы.

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы, цели (задачи) определяются по формуле:

, где:

- E – эффективность реализации муниципальной программы, цели (задачи), процентов;

- Fi – фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации Программы (подпрограммы);

- Ni – плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное муниципальной программы;

- n – количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение цели (задачи) муниципальной программы.

- В зависимости от полученных в результате реализации мероприятий государственной программы значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы эффективность реализации государственной программы (подпрограммы) по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать по следующим уровням:

- высокий (E  95%);

- удовлетворительный (E  75%);

- неудовлетворительный (если значение эффективности реализации государственной программы не отвечает приведенным выше уровням, эффективность ее реализации признается неудовлетворительной).

- Уровень исполнения финансирования по муниципальной программе в целом определяется по формуле:

- Фф

- Уэф = ----------,

- Фп

- где:

- Уэф – уровень исполнения финансирования муниципальной программы за отчетный период, процентов;

- Фф – фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий государственной программы, тыс. рублей;

- Фп – плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. рублей.

- Уровень исполнения финансирования представляется целесообразным охарактеризовать следующим образом:

- высокий (E   95%);

- удовлетворительный (E   75%);

- неудовлетворительный (если процент освоения средств не отвечает приведенным выше уровням, уровень исполнения финансирования признается неудовлетворительным).

- Раздел 6. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей, участников муниципальной программы

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы, разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.

Поскольку мероприятия муниципальной программы связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом носят постоянный, непрерывный характер, и финансирование мероприятий муниципальной программы зависят от возможности областного бюджета и  бюджета Цимлянского района, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствуют одному году.

Участники муниципальной программы ежегодно не позднее 15 ноября текущего финансового года представляют в Администрацию предложения по включению в программу.

Администрация Цимлянского района:

обеспечивает разработку муниципальной программы и внесение в установленном порядке проекта постановления Администрации  Цимлянского района об утверждении муниципальной программы;

формирует в соответствии с методическими рекомендациями структуру муниципальной программы, а также перечень  участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, вносит предложения об изменениях муниципальной программы и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

представляет по запросу сведения 
(с учетом информации, представленной участниками муниципальной программы), о реализации муниципальной программы;

подготавливает отчеты об исполнении плана реализации муниципальной программы (с учетом информации, представленной участниками муниципальной программы);

подготавливает отчет о реализации муниципальной программы по итогам года.

Участник муниципальной программы:

осуществляет реализацию мероприятий подпрограммы, входящих в состав муниципальной программы, в рамках своей компетенции;

представляет ответственному исполнителю (соисполнителю) предложения при разработке муниципальной программы в части мероприятий подпрограммы,  входящих в состав муниципальной программы, в реализации которых предполагается его участие;

представляет ответственному исполнителю  информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы министерства транспорта Ростовской области;

представляет ответственному исполнителю  информацию, необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана реализации и отчета о реализации муниципальной программы по итогам года в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.

Муниципальные образования как участники муниципальной программы представляют в министерство транспорта Ростовской области:

ежемесячный отчет о получении и использовании выделенных межбюджетных трансфертов за счет субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на каждое первое число месяца, следующего за отчетным периодом;

ежемесячный отчет о выделении и использовании средств местного бюджета выделенных на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, включая разработку проектно-сметной документации на каждое первое число месяца, следующего за отчетным периодом;

ежеквартальные отчеты: о ходе выполнения работ по объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящиеся в муниципальной собственности, с указанием денежных и натуральных величин до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом;

ежегодный отчет о достижении показателей эффективности в срок 
до 1 февраля года, следующего за отчетным.

Раздел 7. Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Цимлянского района »  муниципальной программы

Раздел 7.1. Паспорт подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Цимлянского района »   муниципальной программы

| Наименование подпрограммы муниципальной программы Цимлянского района | – | «Развитие транспортной инфраструктуры Цимлянского района» |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы Цимлянского района | – | Администрация Цимлянского района |
| Участники подпрограммы муниципальной программы Цимлянского района | – | отдел коммунальной инфраструктуры и архитектуры, муниципальные образования Цимлянского района; |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы муниципальной программы Цимлянского района | – | отсутствуют |
| Цели подпрограммы муниципальной программы Цимлянского района | – | развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры |
| Задачи подпрограммы | – – – | поддержание автомобильных дорог общего пользования на уровне соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них; сохранение протяженности, соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог; сохранение протяженности, соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, с увеличением пропускной способности автомобильных дорог, улучшением условий движения автотранспорта; |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы муниципальной программы Цимлянского района | – | количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы Цимлянского района | – | 2014 – 2020 годы этапы реализации подпрограммы не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы Цимлянского района | – | общий объем финансирования подпрограммы на 2014 – 2020 годы составляет 151 183,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 31 404,0 тыс. рублей; 2015 год – 16 021,3 тыс. рублей; 2016 год – 20 751,6 тыс. рублей; 2017 год – 20 751,6 тыс. рублей; 2018 год – 20 751,6 тыс. рублей; 2019 год – 20 751,6 тыс. рублей; 2020 год – 20 751,6 тыс. рублей; в том числе за счет средств областного бюджета – 61 320,4 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 20 237,1 тыс. рублей; 2015 год – 3 734,8 тыс. рублей; 2016 год – 7 469,7 тыс. рублей; 2017 год – 7 469,7 тыс. рублей; 2018 год – 7 469,7 тыс. рублей; 2019 год – 7 469,7 тыс. рублей; 2020 год – 7 469,7 тыс. рублей; за счет средств бюджетов муниципальных образований – 8 9 862,9 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 11 166,9 тыс. рублей; 2015 год – 12 286,5 тыс. рублей; 2016 год – 13 281,9 тыс. рублей; 2017 год – 13 281,9 тыс. рублей; 2018 год – 13 281,9 тыс. рублей; 2019 год – 13 281,9 тыс. рублей; 2020 год – 13 281,9 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации программы | – | улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования Цимлянского района |

Раздел 7.2. Характеристика сферы реализации 
подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Цимлянского района » муниципальной программы

Автомобильные дороги являются важнейшей составляющей транспортной инфраструктуры региона, во многом определяя возможности и темпы социально-экономического развития территории Цимлянского района.

Целью Программы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение пассажиро- и грузодвижения и снижение транспортных издержек.

Для достижения цели развития современной и эффективной транспортной инфраструктуры в области автомобильных дорог, в условиях дефицита финансовых средств, необходимо решить следующие задачи:

1)поддержание автомобильных дорог общего пользования  Цимлянского района на уровне соответствующем категории дороги, путем содержания дорог;

2)сохранение протяженности, соответствующих нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования  местного значения за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог.

Срок реализации Программы 2014 -2020 годы.

- Раздел 7.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), 
основные ожидаемые конечные результаты, 
сроки и этапы реализации подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Цимлянского района»  муниципальной программы

Основной целью подпрограммы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек.

Для достижения основной цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи:

выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и искусственных сооружений на них (содержание дорог и сооружений на них);

выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (ремонт дорог);

выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (капитальный ремонт дорог и сооружений на них);

подготовка проектной документации на строительство, реконструкцию капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них;

увеличение протяженности, изменение параметров, увеличение протяженности, изменение параметров автомобильных дорог общего пользования, ведущее к изменению класса и категории автомобильной дороги (строительство или реконструкция дорог и искусственных сооружений на них).

Поскольку мероприятия Программы, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом, носят постоянный, непрерывный характер, а мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный производственный цикл, а финансирование мероприятий Программы зависит от возможности областного бюджета, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствует одному году. Задачей каждого этапа является 100-процентное содержание всей сети дорог и не увеличение показателя «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения ».

- Раздел 7.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы  «Развитие транспортной инфраструктуры Цимлянского района»  муниципальной программы

- Для реализации поставленных целей и решения задач подпрограммы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями.

2. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.

3. Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги.

4. Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых уровень загрузки соответствует нормативному.

5. Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог будут определяться на основе результатов обследования дорог.

Раздел 7.5. Информация по ресурсному обеспечению 
 подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Цимлянского района»  муниципальной программы

- Финансирование мероприятий подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры » муниципальной программы осуществляется за счет средств областного, местных бюджетов, средств дорожного фонда.

- Ресурсное обеспечение подпрограммы подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

- В рамках реализации муниципальной подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры» предоставляются субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, включая разработку проектно-сметной документации, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров, проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных, пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования.

- Средства от акцизов на нефтепродукты, поступающие в дорожный фонд в в разрезе района и поселений, в тыс. руб.:

| - Цимлянский район | - 11 156,4 |
| --- | --- |
| - Цимлянское городское поселение | - 4 417,4 |
| - Калининское сельское поселение | - 128,8 |
| - Красноярское сельское поселение | - 2 804,8 |
| - Лозновское сельское поселение | - 2 546,2 |
| - Маркинское сельское поселение | - 1 395,8 |
| - Новоцимлянское сельское поселение | - 204,7 |
| - Саркеловское сельское поселение | - 680,3 |

- Средства госпошлины по Цимлянскому району в тыс.руб. – 10,5.

- Раздел 7.6. Участие муниципальных образований 
Цимлянского района в реализации подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Цимлянского района»  муниципальной программы

- В реализации подпрограммы муниципальной программы участвуют муниципальные образования Цимлянского района.

Доля софинансирования субсидий местным бюджетам из консолидированных бюджетов муниципальных районов и бюджетов городских округов определяется в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения.

В рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Цимлянского района» муниципальным образованиям Цимлянского района выделяются субсидии из областного бюджета за счет субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения для исполнения ими своих полномочий в части дорожного хозяйства.

Средства зачисляются на счета бюджетов муниципальных образований с отражением их в доходах местных бюджетов.

Администрация Цимлянского района осуществляет перечисление средств администрациям муниципальных образований района на счета администраторов доходов бюджета после получения документов - оснований принятия денежного обязательства.

Администратор доходов в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в министерство транспорта Ростовской области отчет об использовании средств по направлениям, указанным в настоящем пункте, а также по установленной министерствами форме.

Администрация района осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием средств по направлениям:

капитальный ремонт, включая разработку проектной документации внутригородских,  внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров;

капитальный ремонт, включая разработку проектной документации межпоселковых автомобильных дорог;

строительство и реконструкция, включая разработку проектной документации внутригородских,  внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров;

строительство и реконструкция, включая разработку проектной документации межпоселковых автомобильных дорог»;

проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог              общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских                       населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью                        автомобильных дорог общего пользования;

ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Доля софинансирования субсидий местным бюджетам из консолидированных бюджетов муниципальных районов определяется в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения.

Верно: управляющий делами                                                   Н.И. Безбабнов

- Таблица №1

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы Цимлянского района «Развитие транспортной системы», подпрограммы муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица из-мере-ния | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| муниципальная программа Цимлянского района «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; | Про-цент | 32,8 | 32,8 | 32,8 | 32,5 | 32,2 | 31,9 | 31,6 | 31,3 | 31,0 |
| Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Цимлянского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 6,474 | 0,0 | 1,977 | 1,137 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,6 |
|  | Количество километров построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | - | 2,1 | 1,59856 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,9 |

- Таблица №2

Сведения

о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица изме-рения | Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | про-цент | S=V1/V2х100% | S – доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|  |  |  |  | V1 – автомобильные дороги общего пользования местного значения, не отвечающие нормативным требованиям |
|  |  |  |  | V2 – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения |

- Таблица №3

Перечень

подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы Цимлянского

района «Развитие транспортной системы»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Цимлянского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1: содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Цимлянского района, администрации поселений | 2014 |  | 2020 | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения | уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения пользования регионального значения |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2.: ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация района, администрации поселений | 2014 |  | 2020 | отремонтировать 7,164 км автомобильных дорог |  |  |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3.: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Цимлянского района, Администрации поселений | 2014 |  | 2020 | капитально отремонтировать 3,15 км автомобильных дорог |  |  |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4.: проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Цимлянского района, Администрации поселений | 2014 |  | 2020 | обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту автомобильных дорог | увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности | уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности |
| 1.5. | Основное мероприятие 1.5.: строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Цимлянского района, администрации поселений | 2014 |  | 2020 | построить и реконструировать 12 км автомобильных дорог |  |  |
| 1.6. | Основное мероприятие 1.6.: проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Цимлянского района, Администрации поселений | 2014 |  | 2020 | обеспечение проектной документацией работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог |  |  |

- Таблица №4

Расходы

местного бюджета на реализацию муниципальной программы 
Цимлянского района «Развитие транспортной системы»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации <1> |  |  |  | Расходы <2> (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| муниципальная программа | развитие транспортной системы | Администрация Цимлянского района | 902 | - | - | - | 11166,9 | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 1 | развитие транспортной инфраструктуры Цимлянского района | Администрация Цимлянского района | 902 | - | - | - | 11166,9.4 | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Цимлянского района | 902 | - | - | - | 5760.85 | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Цимлянского района |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 | капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Цимлянского района | 902 | - | - | - | 3146.55 | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.4 | проектные работы по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Цимлянского района | 902 | - | - | - | 445.2 | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.5 | строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Цимлянского района |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.6 | проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Цимлянского района | 902 | - | - | - | 1814,3 | - | - | - | - | - | - |

Таблица №5

Расходы

областного бюджета, федерального бюджета, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| муниципальная программа | Развитие транспортной системы | Всего | 31404,0 | 16021,3 | 20751,6 | 20751,6 | 20751,6 | 20751,6 | 20751,6 |
|  |  | областной бюджет | 20237,1 | 3734,8 | 7469,7 | 7469,7 | 7469,7 | 7469,7 | 7469,7 |
|  |  | федеральный бюджет |  | - | - |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет района | 11166,9 | 12286,5 | 13281,9 | 13281,9 | 13281,9 | 13281,9 | 13281,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Развитие транспортной инфраструктуры Цимлянского района | всего | 31404,,0 | 16021,3 | 20751,6 | 20751,6 | 20751,6 | 20751,6 | 20751,6 |
|  |  | областной бюджет | 20237,1 | 3734,8 | 7469,7 | 7469,7 | 7469,7 | 7469,7 | 7469,7 |
|  |  | федеральный бюджет |  | - | - |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет района | 11166,9 | 12286,5 | 13281,9 | 13281,9 | 13281,9 | 13281,9 | 13281,9 |
|  |  | внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего | 12957,667 | 3734,8 | 7469,7 | 7469,7 | 7469,7 | 7469,7 | 7469,7 |
|  |  | областной бюджет | 7469,7 | 3734,8 | 7469,7 | 7469,7 | 7469,7 | 7469,7 | 7469,7 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет района | 5487,967 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет поселений | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | - |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | - |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 | капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего | 3146,56 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет района | 3146.55 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4 | проектные работы по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего | 445,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет района | 445.2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | - |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.5 | строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего | 12767,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 12767,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет района | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | - |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.6 | проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего | 1814,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет района | 1814.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица №6

Распределение 
межбюджетных трансфертов муниципальной программы Цимлянского района

«Развитие транспортной системы» по направлению

- ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

- тыс. рублей

| № п/п | Наименование муниципаль-ного образования Цимлянского района | на 2014 год |  |  |  | на 2015 год |  |  |  | на 2016 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - всего | - в том числе: |  |  | - всего | в том числе: |  |  | всего | в том числе: |  |  |
|  |  |  | - за счет средств федераль-ного бюджета | - за счет средств областного бюджета | - За счет средств местного бюджета района и поселений |  | - за счет средств федераль-ного бюджета | - за счет средств областного бюджета | - за счет средств местного бюджета и поселений |  | - за счет средств федерального бюджета | - за счет средств областного бюджета | - за счет средств местного бюджета и поселений |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цимлянский район, всего |  | 8006,107 | - | 7469,7 | 536,407 |  | 3734,8 | - | 3734,8 | - | 7469,7 | - | 7469,7 | - - |
| - 1.1 |  | - Цимлянское городское поселение | 1789,603 | - | 1669,7 | 119,903 |  | 934,8 | - | 934,8 | - | 1669,7 | - | 1669,7 | - - |
| - 1.2 |  | - Калининское сельское поселение | 321,543 | - | 300,0 | 21,543 |  | 120,0 | - | 120,0 | - | 300,0 | - | 300,0 | - - |
| - 1.3 |  | - Красноярское сельское поселение | 535,906 | - | 500,0 | 35,906 |  | 400,0 | - | 400,0 | - | 500,0 | - | 500,0 | - - |
| - 1.4 |  | - Лозновское сельское поселение | 321,543 | - | 300,0 | 21,543 |  | 120,0 | - | 120,0 | - | 300,0 | - | 300,0 | - - |
| - 1.5 |  | - Маркинское сельское поселение | 321,543 | - | 300,0 | 21,543 |  | 120,0 | - | 120,0 | - | 300,0 | - | 300,0 | - - |
| - 1.6 |  | - Новоцимлянское сельское поселение | 321,543 | - | 300,0 | 21,543 |  | 120,0 | - | 120,0 | - | 300,0 | - | 300,0 | - - |
| - 1.7 |  | - Саркеловское сельское поселение | 321,543 | - | 300,0 | 21,543 |  | 120,0 | - | 120,0 | - | 300,0 | - | 300,0 | - - |
| - 1.8 |  | - Цимлянский район | 4072,883 | - | 3800,0 | 272,883 |  | 1800,0 | - | 1800,0 | - | 3800,0 | - | 3800,0 | - - |
| - ИТОГО |  |  | 8006,107 | - | 7469,7 | 536,407 |  | 3734,8 | - | 3734,8 | - | 7469,7 | - | 7469,7 | - - |

- Таблица №7

- Перечень

объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта

(включая разработку ПСД), инвестируемых из средств муниципального дорожного фонда Цимлянского района

| № п/п | Наименование муниципального образования | Наименование инвестицион-ного проекта | Номер и дата положительного заключения государственной (негосударст-венной) экспертизы | Сроки получения положительного заключения государственной (негосударст-венной) экспертизы на проектную (сметную) документацию | Объем расходов (тыс. рублей) | в том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Маркинское сельское поселение | Капитальный ремонт автодороги ул.Центральная хутор Паршиков Цимлянский район Ростовская область | 61-1-5-0246-13 от 22.02.2012 |  | всего | 2894,54 |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Маркинского сельского поселения | 1395,8 |  |  |
|  |  |  |  |  | Муниципальный дорожный фонд Цимлянского района | 1498,74 |  |  |
|  | Новоцимлянское сельское поселение | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию моста через реку Россошь в х.Богатырев Цимлянского района Ростовской области |  |  | всего | 2019,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Новоцимлянского сельского поселения | 204,7 |  |  |
|  |  |  |  |  | Муниципальный дорожный фонд Цимлянского района | 1814,3 |  |  |
|  | Красноярское сельское поселение | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Строителей станицы Красноярская Цимлянского района Ростовской области | №61-1-5-0622-12 от 25.10.2012 |  | всего | 3647,81 |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Красноярского сельского поселения | 2000 |  |  |
|  |  |  |  |  | Муниципальный дорожный фонд Цимлянского района | 1647,81 |  |  |
|  |  | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автодорожного моста через реку Кумшак в ст.Красноярская Цимлянского района Ростовской области |  |  | всего | 1250,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Красноярского сельского поселения | 804,8 |  |  |
|  |  |  |  |  | Муниципальный дорожный фонд Цимлянского района | 445,2 |  |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  | всего | 9811,35 |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет поселений | 4405,3 |  |  |
|  |  |  |  |  | Муниципальный дорожный фонд Цимлянского района | 5406,05 |  |  |

Таблица №8

Перечень объектов строительства и реконструкции внутригородских, внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров, финансируемых за счет субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

| № п/п | Наименование инвестицион-ного проекта | Номер и дата положительного заключения государственной (негосударст-венной) экспертизы | Сроки получения положительного заключения государственной (негосударст-венной) экспертизы на проектную (сметную) документацию | Объем расходов (тыс. рублей) | в том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Строительство автодороги по улице Вербной станицы Калининской Цимлянского района Ростовской области | № 61-1-5-0430-13 от 19.04.2013 | 19.04.2013 | всего | 13684,227 |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 12767,4 |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет Калининского поселения | 916,827 |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Всего: |  |  | всего | 13684,227 |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 12767,4 |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет Калининского поселения | 916,827 |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |

Верно: управляющий делами                                                                         Н.И. Безбабнов