администрациЯ Цимлянского района

Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.03.2014 г.   	                                 № 194                                       г.  Цимлянск

О внесении изменений в постановление

Администрации Цимлянского района

от 04.12.2013 №1423 «Об утверждении Плана

реализации муниципальной программы

Цимлянского района «Развитие транспортной

системы» на 2014 год

В соответствии с решением Собрания депутатов Цимлянского района от 17.12.2013 № 145 «О бюджете Цимлянского района на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 г.»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Цимлянского района от 04.12.2013 №1423 «Об утверждении  Плана реализации муниципальной программы Цимлянского района «Развитие транспортной системы» на 2014 год,  изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.	Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации района по строительству, коммунальной инфраструктуре и архитектуре Ковалева Г.Н.

Глава Цимлянского района                                                                А.К. Садымов

Постановление вносит

отдел коммунальной инфраструктуры и

архитектуры Администрации района

Приложение

к постановлению

Администрация Цимлянского района

от 03.03.2014 г.  № 194

План
реализации муниципальной программы Цимлянского района

«Развитие транспортной системы»

на 2014 год

| №п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов <*> (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего • | местный бюджет района | федераль ный бюджет | областной бюджет | внебюдже тные источники |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет поселений |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры в Цимлянском районе» | Отдел коммунальной инфраструктуры и архитектуры, Главы поселений |  |  | 31404,0 | 11166,9 | 0 | 20237,1 | 0 |
| 1.1 | Основные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1.1: содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. | 13230,55 | 5760,85 | 0 | 7469,7 | 0 |
| 1.1.2 | Основное мероприятие 1.2.: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  | отремонтировать 7,164 км автомобильных дорог | с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 1.1.3 | Основное мероприятие 1.3.: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  | капитально отремонтировать 3,15 км автомобильных дорог | с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. |  | 3146,55 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4 | Основное мероприятие 1.4.: проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  | обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту автомобильных дорог | с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. |  | 445,2 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.5 | Основное мероприятие 1.5.: строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  | построить и реконструировать 12 км автомобильных дорог | с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. |  |  | 0 | 12767,4 | 0 |
| 1.1.6 | Основное мероприятие 1.6.: проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  | обеспечение проектной документацией работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог | с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. |  | 1814,3 |  | 0 | 0 |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. | 31676,883 | 11439,783 |  | 20237,1 | 0 |

<*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.

Верно: управляющий делами                                                                                    Н.И. Безбабнов