администрациЯ Цимлянского района

Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.03.2014 г.	                                   № 195                                  	г. Цимлянск

Об утверждении отчета о ходе работ по реализации

муниципальной долгосрочной целевой программы

«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования

Цимлянского района на 2010-2015 годы» за 2013 год

В соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района от 08.04.2013г. № 429  «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Цимлянского района на 2010-2015 годы»  за 2013 год, согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Цимлянского района по строительству, коммунальной инфраструктуре и архитектуре Ковалева Г.Н.

Глава Цимлянского района                                                       А.К.Садымов

Постановление вносит заместитель Главы

Администрации Цимлянского района Г.Н.Ковалев

Приложение к постановлению

Администрации района

от 03.03.2014 г. № 195

Отчет о ходе работ по реализации

муниципальной долгосрочной целевой программе

«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования

Цимлянского района на 2010-2015 годы»

за 2013 год

По муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Цимлянского района на 2010-2015 годы» в 2013 году было выделено 10706,09 тыс. рублей, в том числе из средств:

областного бюджета – 10391,4 тыс.  рублей;

местного бюджета – 314,691 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Цимлянского района на 2010-2015 годы» - 77154,23 тыс. рублей, что составляет 87,9 процента от запланированных средств, в том числе средства:

областного бюджета – 67623,3 тыс. рублей (87,9 процента);

местного бюджета – 20113,86 тыс. рублей (87,9 процента).

В рамках реализации программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Цимлянского района на 2010-2015 годы» в 2013 году выполнены следующие мероприятия:

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в г.Цимлянске на общую сумму – 3204,291 тыс.руб.

Областные средства – 2989,600

Средства местного бюджета – 214,691 тыс.руб.;

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения всумме 7289,1 тыс.руб.

Областные средства – 7189,1 тыс.руб.

Средства местного бюджета – 100,0 тыс.руб.

Завершены в полном объеме два мероприятия, финансируемые из областного и местного бюджета по разработке проектно-сметной документации на строительство дороги и капитальный ремонт внутрипоселковых дорог.

Возвращена кредиторская задолженность по объекту «Разработка проектно-сметной документации на строительство а/д по ул.Вербная в ст.Калининская в сумме 212,700 тыс.руб. областных средств.

Объектов капитального строительства, капитального ремонта, ремонта ,реализуемых в рамках программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Цимлянского района на 2010-2015 годы» в 2013 году, нет.

Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Цимлянского района на 2010-2015 годы» в 2012 году представлен  в таблице №1.

Целевые показатели программы представлены в таблице №2.

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Цимлянского района на 2010-2015 годы» за 2013 финансовый год и за весь период реализации представлена в таблице №3.

таблица №1

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы за год (за весь период реализации программы)

«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Цимлянского района на 2010-2015 годы»

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района об утверждении Программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2010-2013 годы |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | все-го | федеральный бюд-жет* | област-ной бюд-жет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | все-го | федеральный бюд-жет* | област-ной бюд-жет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | все-го | федеральный бюд-жет* | област-ной бюд-жет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |  |
|  | Всего по Программе | 87 737,15 |  | 67623,3 | 20113,86 |  | 77154,23 |  | 67623,3 | 9530,93 |  | 77154,23 |  | 67623,3 | 9530,93 |  | нет |
|  | Содержание, ремонт, капитальный ремонт и строительство автомобильных дорог | 78199,76 |  |  |  |  | 76941,53 |  | 67410,6 | 9530,93 |  | 76941,53 |  | 67410,6 | 9530,93 |  |  |
|  | Проектно-изыскательские работы | 9290,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство | 247,236 |  |  |  |  | 212,7 |  | 212,7 | 0 |  | 212,7 |  | 212,7 | 0 |  |  |

* Включая безвозмездные поступления от государственных корпораций.

** Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) указываются в целом по Программе и в разрезе по каждому мероприятию.

Таблица № 2

Целевые показатели Программы

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Протяженность участков а/д, на которых выполнен капитальный ремонт | км | 4,029 | 5,535 | 6,474 | 7,0 |
|  | Протяженность дорог, в результате строительства | км | - | - | - | 2,1 |

Таблица №3

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ

за отчетный 2013 финансовый год и за весь период реализации 2010-2013 годов

| № п/п | Наименование показателей результатив- ности | Единица измере- ния | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2010 | отклоне-ние от планового показателя (+, -) | 2011 | отклоне-ние от планового показа-теля (+, -) | 2012 | отклоне-ние от планового показа-теля (+, -) | 2013 | отклоне-ние от планового показа-теля (+, -) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
|  | Протяженность участков автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт | км | 4,029 | 5,535 | 6,474 | 7,00 | 4,029 | 0 | 5,535 | 0 | 14,824 | +8,35 | 0 | -9,1 |
|  | Протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием, в результате строительства | км |  |  |  | 2,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Верно: управляющий делами                                                                  Н.И. Безбабнов