администрациЯ Цимлянского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.02.2015 г.   	                                 № 133                                       г.  Цимлянск

О внесении изменений в постановление

Администрации Цимлянского района

от 15.10.2013г. № 1211 «Об утверждении

муниципальной программы Цимлянского района

«Обеспечение доступным и комфортным

жильем населения Цимлянского района»

В соответствии с решением Собрания депутатов Цимлянского района от 25.12.2014 №189 «О бюджете Цимлянского района на 2015 и плановый период 2016 и 2017 годов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Цимлянского района от 15.10.2013г. № 1211 «Об утверждении муниципальной программы Цимлянского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Цимлянского района» изменения, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением  постановления возложить на заместителя Главы Администрации района по строительству, ЖКХ и архитектуре Ковалева Г.Н.

Глава Цимлянского района                                                                    А.К. Садымов

Постановление вносит

отдел коммунальной инфраструктуры и

архитектуры Администрации района

Приложение

к постановлению

Администрация Цимлянского района

от 03.02.2015 г.  № 133

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в приложение к постановлению Администрации Цимлянского района от 15.10.2013 г. № 1211

«Об утверждении муниципальной программы Цимлянского района

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Цимлянского района»:

- Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы Цимлянского района» изложить в следующей редакции:

|  | – | Общий объем финансирования на весь период реализации муниципальной программы Цимлянского района (областной и местный бюджеты) – 106 373,85 тыс.рублей, в том числе по годам: в 2014 году – 17 705,8 тыс. рублей; в 2015 году – 12 044,7 тыс. рублей; в 2016 году – 13 285,2 тыс. рублей; в 2017 году – 17 122,7 тыс. рублей; в 2018 году – 15 405,15 тыс. рублей; в 2019 году – 15 405,15 тыс. рублей; в 2020 году – 15 405,15 тыс. рублей. Объем финансирования из федерального бюджета – 4 359,6 тыс.рублей: в 2014 году – 4 359,6 тыс. рублей; в 2015 году – 0 тыс. рублей; в 2016 году – 0 тыс. рублей; в 2017 году – 0 тыс. рублей; в 2018 году – 0 тыс. рублей; в 2019 году – 0 тыс. рублей; в 2020 году – 0 тыс. рублей. Объем финансирования из областного бюджета – 101 117,4 тыс.рублей: в 2014 году – 12 829,3 тыс. рублей; в 2015 году – 11 797,1 тыс. рублей; в 2016 году – 13 258,7 тыс. рублей; в 2017 году – 17 096,2 тыс. рублей; в 2018 году – 15 378,7 тыс. рублей; в 2019 году – 15 378,7 тыс. рублей; в 2020 году – 15 378,7 тыс. рублей. Объем финансирования из местного бюджета – 896,75 тыс.рублей: в 2014 году – 516,9 тыс. рублей; в 2015 году – 247,6 тыс. рублей; в 2016 году – 26,45 тыс. рублей; в 2017 году – 26,45 тыс. рублей; в 2018 году – 26,45 тыс. рублей; в 2019 году – 26,45 тыс. рублей; в 2020 году – 26,45 тыс. рублей. |
| --- | --- | --- |

- Раздел «4. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы Цимлянского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Цимлянского района» изложить в следующей редакции:

Общий объем финансирования на весь период реализации муниципальной программы Цимлянского района –  106 373,85 тыс.рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 17 705,8 тыс. рублей;

в 2015 году – 12 044,7 тыс. рублей;

в 2016 году – 13 285,2 тыс. рублей;

в 2017 году – 17 122,7 тыс. рублей;

в 2018 году – 15 405,15 тыс. рублей;

в 2019 году – 15 405,15 тыс. рублей;

в 2020 году – 15 405,15 тыс. рублей.

Объем финансирования из областного бюджета – 106 373,85 тыс.рублей.

Расходы областного бюджета на реализацию муниципальной программы Цимлянского района приведены в Приложении № 6.

- Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Раздела 9. Подпрограмма «Оказание мер муниципальной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» муниципальной программы Цимлянского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Цимлянского района»  изложить в следующей редакции:

| Ресурсное обеспечение подпрограммы | – | Общий объем финансирования на весь период реализации муниципальной программы Цимлянского района – 106 373,85 тыс.рублей, в том числе по годам: в 2014 году – 17 705,8 тыс. рублей; в 2015 году – 12 044,7 тыс. рублей; в 2016 году – 13 285,2 тыс. рублей; в 2017 году – 17 122,7 тыс. рублей; в 2018 году – 15 405,15 тыс. рублей; в 2019 году – 15 405,15 тыс. рублей; в 2020 году – 15 405,15 тыс. рублей. Объем финансирования из областного и местного бюджетов – 106 373,85 тыс.рублей. |
| --- | --- | --- |

- Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Раздела 9.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы «Оказание мер муниципальной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан»   изложить в следующей редакции:

Общий объем финансирования (детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального и областного бюджетов) подпрограммы на весь период – 72 755,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

в 2014 году – 10 185,0 тыс. рублей;

в 2015 году – 8 442,5 тыс. рублей;

в 2016 году – 11 512,5 тыс. рублей;

в 2017 году – 15 350,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 13 632,5 тыс. рублей;

в 2019 году – 13 632,5 тыс. рублей;

в 2020 году – 13 632,5 тыс. рублей.

Общий объем финансирования (детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета) подпрограммы на весь период – 2 182,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

в 2014 году – 2 182,5 тыс. рублей;

в 2015 году – 0 тыс. рублей;

в 2016 году – 0 тыс. рублей;

в 2017 году – 0 тыс. рублей;

в 2018 году – 0 тыс. рублей;

в 2019 году – 0 тыс. рублей;

в 2020 году – 0 тыс. рублей.

Общий объем финансирования (детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями за счет средств областного бюджета) подпрограммы на весь период – 72 755,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

в 2014 году – 8 002,5 тыс. рублей;

в 2015 году – 8 442,5 тыс. рублей;

в 2016 году – 11 512,5 тыс. рублей;

в 2017 году – 15 350,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 13 632,5 тыс. рублей;

в 2019 году – 13 632,5 тыс. рублей;

в 2020 году – 13 632,5 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы за счет средств федерального и областного бюджетов – 72 755,0 тыс. рублей.

Общий объем финансирования (обеспечение жильем молодых семей) подпрограммы на весь период федеральный, областной и местный бюджеты – 19 986,35 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

в 2014 году – 7 520,8 тыс. рублей;

в 2015 году – 3 602,2 тыс. рублей;

в 2016 году – 1 772,7 тыс. рублей;

в 2017 году – 1 772,7 тыс. рублей;

в 2018 году – 1 772,65 тыс. рублей;

в 2019 году – 1 772,65 тыс. рублей;

в 2020 году – 1 772,65 тыс. рублей.

Общий объем финансирования (обеспечение жильем молодых семей) подпрограммы на весь период за счет средств федерального бюджета – 2 177,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

в 2014 году – 2 177,1 тыс. рублей;

в 2015 году – 0 тыс. рублей;

в 2016 году – 0 тыс. рублей;

в 2017 году – 0 тыс. рублей;

в 2018 году – 0 тыс. рублей;

в 2019 году – 0 тыс. рублей;

в 2020 году – 0 тыс. рублей.

Объем финансирования (обеспечение жильем молодых семей) подпрограммы на весь период за счет средств областного бюджета – 14 379,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

в 2014 году – 4 826,8 тыс. рублей;

в 2015 году – 3 354,6 тыс. рублей;

в 2016 году – 1 746,2 тыс. рублей;

в 2017 году – 1 746,2 тыс. рублей;

в 2018 году – 1 746,2 тыс. рублей;

в 2019 году – 1 746,2 тыс. рублей;

в 2020 году – 1 746,2 тыс. рублей.

Объем финансирования (обеспечение жильем молодых семей) подпрограммы на весь период за счет средств местного бюджета – 896,75 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

в 2014 году – 516,9 тыс. рублей;

в 2015 году – 247,6 тыс. рублей;

в 2016 году – 26,45 тыс. рублей;

в 2017 году – 26,45 тыс. рублей;

в 2018 году – 26,45  тыс. рублей;

в 2019 году – 26,45  тыс. рублей;

в 2020 году – 26,45  тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы за счет средств федерального, областного бюджета и местного бюджетов – 19 986,35 тыс. рублей.

- Пункты 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 в разделе «2. Подпрограмма «Оказание мер муниципальной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» Сведений о показателях (индикаторах) муниципальной программы Цимлянского района, подпрограмм муниципальной программы Цимлянского района и их значениях в приложении № 2 к муниципальной программе Цимлянского района  «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Цимлянского района» изложить в следующей редакции:

Приложение № 2

к муниципальной программе Цимлянского района

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения

Цимлянского района»

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы Цимлянского района, подпрограмм муниципальной программы Цимлянского района и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа Цимлянского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Цимлянского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Подпрограмма «Оказание мер муниципальной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1.2. | Площадь многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, признанного таковым до 1 января 2012 г., подлежащая отселению до 1 сентября 2017 г. | тыс. кв. м | 2,4 | 2,3 | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Площадь ликвидированного многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, признанного таковым до 1 января 2012 г., по годам реализации до 1 сентября 2017 г. | тыс. кв. м | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Количество семей, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | семей | - | 58 | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Количество молодых семей – претендентов на получение социальных выплат | семей | 7 | 13 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1.6. | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем | человек | 4 | 22 | 13 | 26 | 30 | 10 | 17 | 17 | 17 |
| 1.8. | Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) молодыми семьями – претендентами на получение социальных выплат | тыс. кв. м | 0,38 | 0,67 | 0,39 | 0,22 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 1.9. | Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | тыс. кв. м | 0,13 | 0,55 | 0,28 | 0,60 | 0,75 | 0,25 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| 2.1. | Количество граждан, в отношении которых приняты судебные постановления, обязывающие органы местного самоуправления обеспечить их жильем в порядке, отличном от действующего | человек | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1. | Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) гражданам, В отношении которых приняты судебные постановления, обязывающие органы местного самоуправления обеспечить их жильем в порядке, отличном от действующего | тыс.кв.метров | - | 0,06 | - | - | - | - | - | - | - |

- Приложение № 6 к муниципальной программе Цимлянского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Цимлянского района»    изложить в следующей редакции:

- Приложение № 6

- к муниципальной программе Цимлянского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения

Цимлянского района»

Расходы бюджета Цимлянского района на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпро-грамммы муниципальной программы, основного мероприя-тия | Ответ-ственный испол-нитель, соиспол-нители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Цимлянского района» | всего, в том числе: | 902 | - | - | - | 17 705,8 | 12 044,7 | 13 285,2 | 17 122,7 | 15 405,15 | 15 405,15 | 15 405,15 |
| Подпрограмма 2. | «Оказание мер муниципальной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» | всего, в том числе: | 902 | - | - | - | 17 705,8 | 12 044,7 | 13 285,2 | 17 122,7 | 15 405,15 | 15 405,15 | 15 405,15 |
| Основное мероприятие 1.2. | обеспечение жильем молодых семей в Цимлянском районе | Администрация Цимлянского района | 902 902 902 902 902 | - 1003 1003 1003 1003 | - 061 0314 061 5020 061 7314 061 7375 | - 322 322 322 322 | 7 520,8 516,9 2177,1 1916,5 2910,3 | 3 602,2 247,6 - 3354,6 - | 1 772,7 26,5 - 1746,2 - | 1 772,7 26,5 - 1746,2 - | 1 772,7 1746,2 | 1 772,7 1746,2 | 1 772,7 1746,2 |
| Основное мероприятие 1.3. | обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Администрация Цимлянского района | 902 902 902 | - 1004 1004 | - 061 5082 061 7240 | - 322 322 | 10 185,0 2182,5 8002,5 | 8 442,5 - 8442,5 | 11 512,5 - 11512,5 | 15 350,0 - 15350,0 | 13 632,5 - - | 13 632,5 - - | 13 632,5 - - |

- Приложение № 7 к муниципальной программе Цимлянского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Цимлянского района»    изложить в следующей редакции:

- Приложение № 7

- к муниципальной программе Цимлянского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения

Цимлянского района»

Расходы

Федерального, областного и местного бюджетов

на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальн-ной программы, подпро-граммы муниципальной программы |  | Источники финансирования муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 год |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  | 2018 год | 2019 год |  | 2020 год |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 |
| Муниципальная программа |  | «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Цимлянского района» | всего | 17 705,8 | 12 044,7 |  | 13 285,2 | 17 122,7 | 15 405,15 |  |  | 15 405,15 | 15 405,15 |
|  |  |  | областной бюджет | 12 829,3 | 11 797,1 |  | 13 258,7 | 17 096,2 | 15 378,7 |  |  | 15 378,7 | 15 378,7 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 4359,6 | - |  | - | - | - |  |  | - | - |
|  |  |  | Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | - | - |  | - | - | - |  |  | - | - |
|  |  |  | местный бюджет | 516,9 | 247,6 |  | 26,5 | 26,5 | 26,5 |  |  | 26,5 | 26,5 |
|  |  |  | внебюджетные источники | - | - |  | - | - | - |  |  | - | - |
| Под- программа 2 |  | Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан | всего | 17 705,8 | 12 044,7 |  | 13 285,2 | 17 122,7 | 15 405,15 |  |  | 15 405,15 | 15 405,15 |
|  |  |  | областной бюджет | 12 829,3 | 11 797,1 |  | 13 258,7 | 17 096,2 | 15 378,7 |  |  | 15 378,7 | 15 378,7 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 4359,6 | - |  | - | - | - |  |  | - | - |
|  |  |  | Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | - | - |  | - | - | - |  |  | - | - |
|  |  |  | местный бюджет | 516,9 | 247,6 |  | 26,5 | 26,5 | 26,5 |  |  | 26,5 | 26,5 |
|  |  |  | внебюджетные источники | - | - |  | - | - | - |  |  | - | - |

- Приложение № 8 к муниципальной программе Цимлянского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Цимлянского района»    изложить в следующей редакции:

- Приложение № 8

- к муниципальной программе Цимлянского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения

Цимлянского района»

Распределение межбюджетных трансфертов по Цимлянскому району и направлениям расходования средств

Субсидия на обеспечение жильем молодых семей

Таблица 1

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципального образования | 2014 год |  |  |  |  | 2015 год |  |  |  |  | 2016 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе: |  |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  | Всего | в том числе: |  |  |
|  |  |  | за счет средств феде-раль-ного бюдже-та | за счет средств обла-стного бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств Фонда реформи-рования жилищно-комму-нального хозяйства |  | за счет средств феде-рального бюдже- та | за счет средств обла-стного бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств Фонда реформиро-вания жилищно-коммуналь-ного хозяйства |  | за счет средств област-ного бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств Фонда реформи-рования жилищно-коммуналь-ного хозяйства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Цимлянский район | 7520,8 | 2177,1 | 4826,8 | 516,9 | - | 3602,2 | - | 3354,6 | 247,6 | - | 1772,65 | 1746,2 | 26,45 | - |

| 2017 год |  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | в том числе: |  |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  |
|  | за счет средств феде-раль-ного бюдже-та | за счет средств обла-стного бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств Фонда реформи-рования жилищно-комму-нального хозяйства |  | за счет средств феде-рального бюдже- та | за счет средств обла-стного бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств Фонда реформиро-вания жилищно-коммуналь-ного хозяйства |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 1 772,65 | - | 1 746,2 | 26,45 | - | 1 772,65 | - | 1 746,2 | 26,45 | - |
| 2019 год |  |  |  |  | 2020 год |  |  |  |  |
| Всего | в том числе: |  |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  |
|  | за счет средств феде-раль-ного бюдже-та | за счет средств обла-стного бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств Фонда реформи-рования жилищно-комму-нального хозяйства |  | за счет средств феде-рального бюдже- та | за счет средств обла-стного бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств Фонда реформиро-вания жилищно-коммуналь-ного хозяйства |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| 1 772,65 | - | 1 746,2 | 26,45 | - | 1 772,65 | - | 1 746,2 | 26,45 | - |

СУБВЕНЦИИ

на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям,

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

Таблица 2

| № п/п | Наименование муниципального образования Ростовской области | 2014 год |  |  |  | 2015 год |  |  |  | 2016 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего (тыс. рублей) | В том числе |  |  | Всего (тыс. рублей) | В том числе |  |  | Всего (тыс. рублей) | В том числе |  |  |
|  |  |  | За счет средств федераль-ного бюджета (тыс. рублей) | За счет средств област-ного бюджета (тыс. рублей) | За счет остатка средств федераль-ного бюджета 2013 года (тыс. рублей) |  | За счет средств федераль-ного бюджета (тыс. рублей) | За счет средств област-ного бюджета (тыс. рублей | За счет остатка средств федераль-ного бюджета 2013 года (тыс. рублей) |  | За счет средств федераль-ного бюджета (тыс. рублей) | За счет средств област-ного бюджета (тыс. рублей | За счет остатка средств федераль-ного бюджета 2013 года (тыс. рублей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Цимлянский район | 10 185,0 | 2182,5 | 8 002,5 | 2 182,5 | 8442,5 | - | 8442,5 | - | 11 512,5 | - | 11 512,5 | - |

| 2017 год |  |  |  | 2018 год |  |  |  | 2019 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего (тыс. рублей) | В том числе |  |  | Всего (тыс. рублей) | В том числе |  |  | Всего (тыс. рублей) | В том числе |  |  |
|  | За счет средств федераль-ного бюджета (тыс. рублей) | За счет средств област-ного бюджета (тыс. рублей) | За счет остатка средств федераль-ного бюджета 2013 года (тыс. рублей) |  | За счет средств федераль-ного бюджета (тыс. рублей) | За счет средств област-ного бюджета (тыс. рублей | За счет остатка средств федераль-ного бюджета 2013 года (тыс. рублей) |  | За счет средств федераль-ного бюджета (тыс. рублей) | За счет средств област-ного бюджета (тыс. рублей | За счет остатка средств федераль-ного бюджета 2013 года (тыс. рублей) |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 7 475,0 | - | 7 475,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 2020 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего (тыс. рублей) | В том числе |  |  |
|  | За счет средств федераль-ного бюджета (тыс. рублей) | За счет средств област-ного бюджета (тыс. рублей | За счет остатка средств федераль-ного бюджета 2013 года (тыс. рублей) |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| - | - | - | - |

- Приложение № 9 к муниципальной программе Цимлянского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Цимлянского района»    изложить в следующей редакции:

- Приложение № 9

- к муниципальной программе Цимлянского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения

Цимлянского района»

МУЦИПАЛЬНЫЙ АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

земельных участков для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства

| № п/п | Наименование муниципального образования и адресной площадки | Площадь земель-ного участ-ка (гек-таров) | Кадастровый номер | Категория земель | Вид разрешенного использования | Фактическое использование | Сведения о регистрации права федеральной, регио- нальной, муници-пальной или частной собственности | Наименование правообладателя | Вид права, на котором земельный участок предоставлен правообладателю (постоянное (бессрочное) пользование; аренда; безвозмездное срочное пользование) | Сведения об иных обременениях права (субаренда, залог, сервитут, арест, взыскание по решению суда) | Сведения о лицах, в пользу которых установ-лены ограничения обремене-ния | Сведения об ограничениях использования земельного участка (правовой режим земельного участка, ограничения хозяйствен-ного использования и другие) | Наличие объектов недви-жимости на земельном участке (имеются, отсутст-вуют) | Пред-по-лагаемое ис-поль-зование зе-мель-ного участ-ка | Наиме-но-вание иници-атора, который направил пред-ложе-ние о включении земельного участ-ка в перечень (орган местного само-управления или юридическое лицо) | Вид застрой-ки: К – ком-плексная; Т – точеч-ная; И – инди-видуальная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53. | Цимлянский район | 14,64 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 53.1. | Ростовская область, Цимлянский район, х. Рынок Романовский (для многодетных) | 4,00 | 61:41:0030201 | земли насе-ленных пунктов | Ж1 – зона жилой застройки | свободная от застройки | государственная собствен-ность не разграничена | – | после оформления в юстиции в бессрочное пользование | – | – | – | отсутствуют | мало-этажная жилая застрой-ка | ОМС | Т, И |
| 53.2. | Ростовская область, г. Цимлянск, северная часть города (для многодетных) | 5,64 | 61:41:0010301 | земли насе-ленных пунктов | Ж1 – зона жилой застройки | свободная от застройки | государственная собствен–ность не разграничена | – | после оформления в юстиции в бессрочное пользование | – | – | – | отсутствуют | мало-этажная жилая застрой-ка | ОМС | Т, И |
| 53.3. | Ростовская область, Цимлянский район, х. Лозной, ул. Абрикосовая (для многодетных) | 5,00 | отсутствует | земли насе-ленных пунктов | Ж1 – зона жилой застройки | свободная от застройки | государственная собствен–ность не разграничена | – | после оформления в юстиции в бессрочное пользование | – | – | – | отсутствуют | мало-этажная жилая застрой-ка | ОМС | Т, И |

Примечание.

Используемые сокращения:

ОМС – орган местного самоуправления;

ИЖС – индивидуальное жилищное строительство;

ЛПХ – личное подсобное хозяйство;

КФХ – крестьянско-фермерское хозяйство;

МЖС – многоквартирное жилищное строительство;

ПЗиЗ – правила землепользования и застройки;

Ж1, Ж2, ОЖ – жилая застройка различного типа;

ОД – общественно-деловая застройка;

СХУ– сельскохозяйственные угодья;

МЖЗ – многофункциональная жилая застройка;

БСМП – больница скорой медицинской помощи;

Минобороны России – Министерство обороны Российской Федерации;

МО – муниципальное образование;

ГУ МВД России по РО – Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ростовской области;

МКП – муниципальное казенное предприятие;

МКР – микрорайон;

МУП – муниципальное унитарное предприятие;

ГУФСИН по РО – Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ростовской области;

ИП – индивидуальный предприниматель;

ОАО – открытое акционерное общество;

ООО – общество с ограниченной ответственностью;

ККПД – комбинат крупнопанельного домостроения;

ИЖЗ – индивидуальная жилая застройка;

ТУМГ – Таганрогское управление магистральных газопроводов;

ЖР – жилой район;

с/х – сельскохозяйственный;

ЗАО – закрытое акционерное общество;

ж/дом – жилой дом;

б/н – без номера;

р.п. – рабочий поселок;

с.п. – сельское поселение;

сх – сельское хозяйство;

ЖСК – жилищно-строительный кооператив.

- Муниципальную программу Цимлянского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Цимлянского района» дополнить Приложением № 10:

- Приложение № 10

- к муниципальной программе Цимлянского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения

Цимлянского района»

ПЛАН

мероприятий по подготовке к предоставлению и освоению земельных участков

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, участники | Срок реализации мероприятия (годы) |  | Источник финанси-рования мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемый | фактический |  |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Земельный участок расположенный по адресу: Ростовская область, район Цимлянский, х. Рынок-Романовский категория земель – земли населенных пунктов кадастровый номер 61:41:0030201 площадь – 40 000 кв. м вид разрешенного использования – для малоэтажного жилищного строительства собственность Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Подготовка документов территориального планирования и градостроительное зонирование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение утверждения или внесения изменений в схемы территориального планирования Ростовской области (в части объектов энергетических систем регионального значения, объектов транспорта, путей сообщения, информатики, связи регионального значения, линейных объектов регионального значения, обеспечивающих деятельность субъектов естественных монополий, иных объектов капитального строительства регионального значения) | не требуется |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Обеспечение подготовки, согласования и утверждения схемы территориального планирования муниципального района или внесение изменений в указанную схему | схема территориального планирования муниципального района утверждена решением собрания депутатов Цимлянского района от 23.12.2011 № 75 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Обеспечение утверждения плана реализации схемы территориального планирования муниципального района | администрация Цимлянского района, министерство строительства Ростовской области |  | не требуется |  |  |  |  |
| 4. | Обеспечение подготовки, согласования, проведения публичных слушаний и утверждения генерального плана поселения (городского округа) или внесение изменений в указанный генеральный план | решение собрания депутатов Красноярского сельского поселения Цимлянского района от 26.06.2012 № 94 «Об утверждении генерального плана муниципального образования «Красноярское сельское поселение» |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Обеспечение утверждения плана реализации генерального плана поселения | не требуется |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Обеспечение подготовки и утверждения правил землепользования и застройки или внесение изменений в данные правила | правила землепользования и застройки утверждены решением Собрания депутатов Красноярского сельского поселения Цимлянского района от 16.11.2012 № 9 «Об утверждении правил землепользования и застройки муниципального образования «Красноярское сельское поселение» |  |  |  |  |  |  |
| II. Подготовка к представлению земельного участка без проведения аукциона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Организация проведения кадастровых работ по образованию земельных участков, в соответствии с решением межведомственного коллегиального органа | министерство строительства Ростовской области, Росреестр |  | 2014 (4-й квартал) | – |  |  | не требуется |
| 8. | Решение о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок | минимущество Ростовской области, Росреестр |  | - | – |  |  | не требуется |
| 9. | Прекращение права безвозмездного срочного пользования или аренды на земельный участок, аренды или безвозмездного срочного пользования на объекты недвижимого имущества, закрепленные за организацией на праве хозяйственного ведения или оперативного управления на основании решения суда | не требуется |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Обеспечение сноса объектов недвижимого имущества и внесения изменений в сведения государственного кадастра недвижимости | не требуется |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Обеспечение перевода земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую и определения разрешенного использования либо изменения разрешенного использования | министерство строительства Ростовской области, администрация Красноярского сельского поселения Цимлянского района, Росреестр |  | не требуется | – |  |  | не требуется |
| 12. | Подготовка топографического материала, разработка и утверждение проекта планировки и межевания территории | министерство строительства Ростовской области, администрация Красноярского сельского поселения Цимлянского района |  | не требуется | – |  |  | не требуется |
| 13. | Выполнение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет земельных участков | министерство строительства Ростовской области, администрация Красноярского сельского поселения Цимлянского района |  | 2014-2015 | – |  |  | не требуется |
| III. Выполнение работ по обустройству территории посредством строительства объектов инженерной инфраструктуры (строительство подводящих магистральных сетей по границе земельного участка) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Проектирование объектов внешнего водоснабжения и водоотведения | министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области |  | 2015 - 2020 | – |  |  | областной бюджет |
| 15. | Строительство объектов внешнего водоснабжения и водоотведения | министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области |  | 2015 – 2020 | – |  |  | областной бюджет |
| 16. | Проектирование и строительство объектов внешнего электроснабжения | филиал ОАО «МРСК Юга» –«Ростовэнерго» |  | 2015 – 2020 | – |  |  | областной бюджет |
| 17. | Проектирование и строительство объектов внешнего газоснабжения | министерство строительства Ростовской области |  | 2015 – 2020 | – |  |  | областной бюджет |
| 18. | Проектирование и строительство объектов внутриплощадочной инфраструктуры | министерство строительства Ростовской области |  | 2015 – 2020 | – |  |  | областной бюджет |
| 19. | Строительство подводящих тепловых сетей до границы земельного участка | не требуется |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Строительство подводящих автодорог до границы земельного участка | министерство транспорта Ростовской области | 2015 – 2020 |  |  | – | областной бюджет |  |
| IV. Предоставление земельных участков и строительство объектов жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Подготовка заключения об обеспечении земельных участков объектами инфраструктуры в соответствии с параметрами планируемого строительства систем инженерно-технического обеспечения, предусмотренными проектами планировки территории | министерство строительства Ростовской области |  | 2020 | – |  |  | не требуется |
| 22. | Представление в министерство имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области списка граждан вместе с делом по земельным участкам и письменного согласия граждан, а также заявлений от граждан о предоставлении федеральных земельных участков в собственность бесплатно | администрация Цимлянского района |  | 2020 | – |  |  | не требуется |
| 23. | Предоставление многодетным семьям в собственность бесплатно земельных участков | минимущество Ростовской области, администрация Цимлянского района |  | по мере поступления заявлений от многодетных семей | – |  |  | не требуется |
| 24. | Выдача разрешения на строительство | администрация Красноярского сельского поселения Цимлянского района |  | по мере поступления заявлений от многодетных семей | – |  |  | не требуется |
| 25. | Проведение подготовительного периода строительства (инженерная подготовка территории с основанием площадки; устройство подъездов к строительной площадке и сооружение временных объектов и т.п.) | индивидуальные застройщики (многодетные семьи) |  | 2014 – 2017 | – |  |  | собственные средства застройщиков |
| 26. | Проведение основного периода строительства (сооружение подземных и надземных частей основных и вспомогательных зданий, завершение работ по инженерному оборудованию, благоустройство и озеленение) | индивидуальные застройщики (многодетные семьи) |  | 2014 – 2019 | – |  |  | собственные средства застройщиков |
| 27. | Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | администрация Красноярского сельского поселения Цимлянского района |  | 2015 – 2019 | – |  |  | не требуется |
| V. Реализация и оформление имущественных прав на объекты жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Оформление имущественных прав | индивидуальные застройщики (многодетные семьи) |  | 2015 – 2020 | – |  |  | не требуется |
| Земельный участок расположенный по адресу: Ростовская область, район Цимлянский, г. Цимлянск, северная часть города категория земель – земли населенных пунктов кадастровый номер 61:41:0010301 площадь – 56 400 кв. м вид разрешенного использования – для малоэтажного жилищного строительства собственность Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Подготовка документов территориального планирования и градостроительное зонирование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение утверждения или внесения изменений в схемы территориального планирования Ростовской области (в части объектов энергетических систем регионального значения, объектов транспорта, путей сообщения, информатики, связи регионального значения, линейных объектов регионального значения, обеспечивающих деятельность субъектов естественных монополий, иных объектов капитального строительства регионального значения) | не требуется |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Обеспечение подготовки, согласования и утверждения схемы территориального планирования муниципального района или внесение изменений в указанную схему | схема территориального планирования муниципального района утверждена решением собрания депутатов Цимлянского района от 23.12.2011 № 75 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Обеспечение утверждения плана реализации схемы территориального планирования муниципального района | администрация Цимлянского района, министерство строительства Ростовской области |  | не требуется |  |  |  |  |
| 4. | Обеспечение подготовки, согласования, проведения публичных слушаний и утверждения генерального плана поселения (городского округа) или внесение изменений в указанный генеральный план | решение собрания депутатов Цимлянского городского поселения Цимлянского района от 26.11.2010 № 82 «Об утверждении генерального плана муниципального образования «Цимлянское городское поселение» |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Обеспечение утверждения плана реализации генерального плана поселения | не требуется |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Обеспечение подготовки и утверждения правил землепользования и застройки или внесение изменений в данные правила | правила землепользования и застройки утверждены решением Собрания депутатов Цимлянского городского поселения Цимлянского района от 20.12.2012 № 22 «Об утверждении правил землепользования и застройки муниципального образования «Цимлянское городское поселение» |  |  |  |  |  |  |
| II. Подготовка к представлению земельного участка без проведения аукциона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Организация проведения кадастровых работ по образованию земельных участков, в соответствии с решением межведомственного коллегиального органа | министерство строительства Ростовской области, Росреестр |  | 2014 (4-й квартал) | – |  |  | не требуется |
| 8. | Решение о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок | минимущество Ростовской области, Росреестр |  | - | – |  |  | не требуется |
| 9. | Прекращение права безвозмездного срочного пользования или аренды на земельный участок, аренды или безвозмездного срочного пользования на объекты недвижимого имущества, закрепленные за организацией на праве хозяйственного ведения или оперативного управления на основании решения суда | не требуется |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Обеспечение сноса объектов недвижимого имущества и внесения изменений в сведения государственного кадастра недвижимости | не требуется |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Обеспечение перевода земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую и определения разрешенного использования либо изменения разрешенного использования | министерство строительства Ростовской области, администрация Цимлянского городского поселения Цимлянского района, Росреестр |  | не требуется | – |  |  | не требуется |
| 12. | Подготовка топографического материала, разработка и утверждение проекта планировки и межевания территории | министерство строительства Ростовской области, администрация Цимлянского городского поселения Цимлянского района |  | не требуется | – |  |  | не требуется |
| 13. | Выполнение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет земельных участков | министерство строительства Ростовской области, администрация Цимлянского городского поселения Цимлянского района |  | 2014-2015 | – |  |  | не требуется |
| III. Выполнение работ по обустройству территории посредством строительства объектов инженерной инфраструктуры (строительство подводящих магистральных сетей по границе земельного участка) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Проектирование объектов внешнего водоснабжения и водоотведения | министерство строительства Ростовской области |  | 2015 - 2020 | – |  |  | областной бюджет |
| 15. | Строительство объектов внешнего водоснабжения и водоотведения | министерство строительства Ростовской области |  | 2015 – 2020 | – |  |  | областной бюджет |
| 16. | Проектирование и строительство объектов внешнего электроснабжения | филиал ОАО «МРСК Юга» –«Ростовэнерго» |  | 2015 – 2020 | – |  |  | областной бюджет |
| 17. | Проектирование и строительство объектов внешнего газоснабжения | министерство строительства Ростовской области |  | 2015 – 2020 | – |  |  | областной бюджет |
| 18. | Проектирование и строительство объектов внутриплощадочной инфраструктуры | министерство строительства Ростовской области |  | 2015 – 2020 | – |  |  | областной бюджет |
| 19. | Строительство подводящих тепловых сетей до границы земельного участка | не требуется |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Строительство подводящих автодорог до границы земельного участка | министерство транспорта Ростовской области | 2015 – 2020 |  |  | – | областной бюджет |  |
| IV. Предоставление земельных участков и строительство объектов жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Подготовка заключения об обеспечении земельных участков объектами инфраструктуры в соответствии с параметрами планируемого строительства систем инженерно-технического обеспечения, предусмотренными проектами планировки территории | министерство строительства Ростовской области |  | 2020 | – |  |  | не требуется |
| 22. | Представление в министерство имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области списка граждан вместе с делом по земельным участкам и письменного согласия граждан, а также заявлений от граждан о предоставлении федеральных земельных участков в собственность бесплатно | администрация Цимлянского района |  | 2020 | – |  |  | не требуется |
| 23. | Предоставление многодетным семьям в собственность бесплатно земельных участков | минимущество Ростовской области, администрация Цимлянского района |  | по мере поступления заявлений от многодетных семей | – |  |  | не требуется |
| 24. | Выдача разрешения на строительство | администрация Цимлянского городского поселения Цимлянского района |  | по мере поступления заявлений от многодетных семей | – |  |  | не требуется |
| 25. | Проведение подготовительного периода строительства (инженерная подготовка территории с основанием площадки; устройство подъездов к строительной площадке и сооружение временных объектов и т.п.) | индивидуальные застройщики (многодетные семьи) |  | 2014 – 2017 | – |  |  | собственные средства застройщиков |
| 26. | Проведение основного периода строительства (сооружение подземных и надземных частей основных и вспомогательных зданий, завершение работ по инженерному оборудованию, благоустройство и озеленение) | индивидуальные застройщики (многодетные семьи) |  | 2014 – 2019 | – |  |  | собственные средства застройщиков |
| 27. | Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | администрация Цимлянского городского поселения Цимлянского района |  | 2015 – 2019 | – |  |  | не требуется |
| V. Реализация и оформление имущественных прав на объекты жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Оформление имущественных прав | индивидуальные застройщики (многодетные семьи) |  | 2015 – 2020 | – |  |  | не требуется |
| Земельный участок расположенный по адресу: Ростовская область, район Цимлянский, х. Лозной категория земель – земли населенных пунктов кадастровый номер - нет площадь – 50 000 кв. м вид разрешенного использования – для малоэтажного жилищного строительства собственность Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Подготовка документов территориального планирования и градостроительное зонирование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение утверждения или внесения изменений в схемы территориального планирования Ростовской области (в части объектов энергетических систем регионального значения, объектов транспорта, путей сообщения, информатики, связи регионального значения, линейных объектов регионального значения, обеспечивающих деятельность субъектов естественных монополий, иных объектов капитального строительства регионального значения) | не требуется |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Обеспечение подготовки, согласования и утверждения схемы территориального планирования муниципального района или внесение изменений в указанную схему | схема территориального планирования муниципального района утверждена решением собрания депутатов Цимлянского района от 23.12.2011 № 75 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Обеспечение утверждения плана реализации схемы территориального планирования муниципального района | администрация Цимлянского района, министерство строительства Ростовской области |  | не требуется |  |  |  |  |
| 4. | Обеспечение подготовки, согласования, проведения публичных слушаний и утверждения генерального плана поселения (городского округа) или внесение изменений в указанный генеральный план | решение собрания депутатов Лозновского сельского поселения Цимлянского района от 06.08.2012 № 59 «Об утверждении генерального плана муниципального образования «Лозновское сельское поселение» |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Обеспечение утверждения плана реализации генерального плана поселения | не требуется |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Обеспечение подготовки и утверждения правил землепользования и застройки или внесение изменений в данные правила | правила землепользования и застройки утверждены решением Собрания депутатов Лозновского сельского поселения Цимлянского района от 13.12.2012 № 8 «Об утверждении правил землепользования и застройки муниципального образования «Лозновское сельское поселение» |  |  |  |  |  |  |
| II. Подготовка к представлению земельного участка без проведения аукциона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Организация проведения кадастровых работ по образованию земельных участков, в соответствии с решением межведомственного коллегиального органа | министерство строительства Ростовской области, Росреестр |  | 2015 (4-й квартал) | – |  |  | не требуется |
| 8. | Решение о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок | минимущество Ростовской области, Росреестр |  | - | – |  |  | не требуется |
| 9. | Прекращение права безвозмездного срочного пользования или аренды на земельный участок, аренды или безвозмездного срочного пользования на объекты недвижимого имущества, закрепленные за организацией на праве хозяйственного ведения или оперативного управления на основании решения суда | не требуется |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Обеспечение сноса объектов недвижимого имущества и внесения изменений в сведения государственного кадастра недвижимости | не требуется |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Обеспечение перевода земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую и определения разрешенного использования либо изменения разрешенного использования | министерство строительства Ростовской области, администрация Лозновского сельского поселения Цимлянского района, Росреестр |  | не требуется | – |  |  | не требуется |
| 12. | Подготовка топографического материала, разработка и утверждение проекта планировки и межевания территории | министерство строительства Ростовской области, администрация Лозновского сельского поселения Цимлянского района |  | не требуется | – |  |  | не требуется |
| 13. | Выполнение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет земельных участков | министерство строительства Ростовской области, администрация Лозновского сельского поселения Цимлянского района |  | 2014-2015 | – |  |  | не требуется |
| III. Выполнение работ по обустройству территории посредством строительства объектов инженерной инфраструктуры (строительство подводящих магистральных сетей по границе земельного участка) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Проектирование объектов внешнего водоснабжения и водоотведения | министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области |  | 2015 - 2020 | – |  |  | областной бюджет |
| 15. | Строительство объектов внешнего водоснабжения и водоотведения | министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области |  | 2015 – 2020 | – |  |  | областной бюджет |
| 16. | Проектирование и строительство объектов внешнего электроснабжения | филиал ОАО «МРСК Юга» –«Ростовэнерго» |  | 2015 – 2020 | – |  |  | областной бюджет |
| 17. | Проектирование и строительство объектов внешнего газоснабжения | министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области |  | 2015 – 2020 | – |  |  | областной бюджет |
| 18. | Проектирование и строительство объектов внутриплощадочной инфраструктуры | министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области |  | 2015 – 2020 | – |  |  | областной бюджет |
| 19. | Строительство подводящих тепловых сетей до границы земельного участка | не требуется |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Строительство подводящих автодорог до границы земельного участка | министерство транспорта Ростовской области | 2015 – 2020 |  |  | – | областной бюджет |  |
| IV. Предоставление земельных участков и строительство объектов жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Подготовка заключения об обеспечении земельных участков объектами инфраструктуры в соответствии с параметрами планируемого строительства систем инженерно-технического обеспечения, предусмотренными проектами планировки территории | министерство строительства Ростовской области |  | 2020 | – |  |  | не требуется |
| 22. | Представление в министерство имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области списка граждан вместе с делом по земельным участкам и письменного согласия граждан, а также заявлений от граждан о предоставлении федеральных земельных участков в собственность бесплатно | администрация Цимлянского района |  | 2020 | – |  |  | не требуется |
| 23. | Предоставление многодетным семьям в собственность бесплатно земельных участков | минимущество Ростовской области, администрация Цимлянского района |  | по мере поступления заявлений от многодетных семей | – |  |  | не требуется |
| 24. | Выдача разрешения на строительство | администрация Лозновского сельского поселения Цимлянского района |  | по мере поступления заявлений от многодетных семей | – |  |  | не требуется |
| 25. | Проведение подготовительного периода строительства (инженерная подготовка территории с основанием площадки; устройство подъездов к строительной площадке и сооружение временных объектов и т.п.) | индивидуальные застройщики (многодетные семьи) |  | 2014 – 2017 | – |  |  | собственные средства застройщиков |
| 26. | Проведение основного периода строительства (сооружение подземных и надземных частей основных и вспомогательных зданий, завершение работ по инженерному оборудованию, благоустройство и озеленение) | индивидуальные застройщики (многодетные семьи) |  | 2014 – 2019 | – |  |  | собственные средства застройщиков |
| 27. | Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | администрация Лозновского сельского поселения Цимлянского района |  | 2015 – 2019 | – |  |  | не требуется |
| V. Реализация и оформление имущественных прав на объекты жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Оформление имущественных прав | индивидуальные застройщики (многодетные семьи) |  | 2015 – 2020 | – |  |  | не требуется |

Примечание:

1. Органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области, федеральные органы исполнительной власти, организации, граждане участвуют в мероприятиях по согласованию.

2. Используемые сокращения:

министерство строительства Ростовской области – министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области;

минимущество Ростовской области – министерство имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области;

Росреестр – Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области.

Верно: управляющий делами                                                                                              Н.И. Безбабнов