администрациЯ Цимлянского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.03.2015 г.   	                                 № 258                                       г.  Цимлянск

О внесении изменений в постановление

Администрации Цимлянского района

от 15.10.2013 № 1217 «Об утверждении

муниципальной программы Цимлянского

района «Развитие транспортной системы»

В соответствии с решением Собрания депутатов Цимлянского района от 25.12.2014 № 189 «О бюджете  Цимлянского района на 2015 и плановый период 2016 и 2017 годов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести в постановление Администрации Цимлянского района от 15.10.2013  № 1217 «Об утверждении муниципальной программы Цимлянского района «Развитие транспортной системы» изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

- Признать утратившим силу постановление Администрации Цимлянского района от 15.12.2014 № 1454 «Об утверждении методики распределения межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Цимлянского района на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения».

3. Контроль за выполнением  постановления возложить на заместителя Главы Администрации района по строительству, ЖКХ и архитектуре Ковалева Г.Н.

Исполняющий обязанности

Главы Цимлянского района                                                                   А.А. Козлов

Постановление  вносит 
отдел коммунальной

инфраструктуры и архитектурыкоммунальной инфраструктуры

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Приложение

к постановлению

Администрации

Цимлянского района

от 16.03.2015 г.  № 258

муниципальная программа Цимлянского района

«Развитие транспортной системы»

Паспорт

муниципальной программы Цимлянского района 
«Развитие транспортной системы»

| Наименование муниципальной программы Цимлянского района | – | муниципальная программа Цимлянского района «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Цимлянского района | – | Администрация Цимлянского района Ростовской области |
| Соисполнители муниципальной программы Цимлянского района | – | Отдел коммунальной инфраструктуры и архитектуры |
| Участники муниципальной программы Цимлянского района | – | органы местного самоуправления муниципальных образований Цимлянского района; |
| Подпрограмма муниципальной программы Цимлянского района | – | - Развитие транспортной инфраструктуры Цимлянского района; |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы Цимлянского района | – | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы Цимлянского района | – | создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Цимлянского района, повышение уровня безопасности движения. |
| Задачи муниципальной программы Цимлянского района | – | обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Цимлянского района; |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы Цимлянского района | – | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы Цимлянского района | – | 2014 – 2020 годы этапы муниципальной программы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы Цимлянского района | – | общий объем финансирования подпрограммы на 2014 – 2020 годы составляет 69739,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 25309,8 тыс. рублей; 2015 год – 8367,4 тыс. рублей; 2016 год – 9663,1 тыс. рублей; 2017 год – 11063,5 тыс. рублей; 2018 год – 5111,9 тыс. рублей; 2019 год – 5111,9 тыс. рублей; 2020 год – 5111,9 тыс. рублей; в том числе за счет средств областного бюджета – 30857,4 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 17553,7 тыс. рублей; 2015 год – 3734,8 тыс. рублей; 2016 год – 3734,8 тыс. рублей; 2017 год – 5834,1 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; за счет средств бюджетов муниципального образования – 38882,1 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 7756,1 тыс. рублей; 2015 год – 4632,6 тыс. рублей; 2016 год – 5928,3 тыс. рублей; 2017 год – 5229,4 тыс. рублей; 2018 год – 5111,9 тыс. рублей; 2019 год – 5111,9 тыс. рублей; 2020 год – 5111,9 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Цимлянского района | – | улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования Цимлянского района |

Раздел 1. Общая характеристика 
текущего состояния транспортной системы Цимлянского района.

Важнейшим условием обеспечения устойчивого экономического роста района должно быть развитие сети автомобильных дорог.

Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно:

- автомобильные дороги - это линейные сооружения, очень материалоёмкие, трудоёмкие, а следовательно требующие больших финансовых затрат;

- в отличие от других видов транспорта автомобильный транспорт наиболее доступный из всех вид транспорта, а его неотъемлемый элемент - автомобильная дорога доступна абсолютно всем гражданам страны, водителям и пассажирам транспортных средств и пешеходам;

- помимо высокой первоначальной стоимости строительства, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог так же требуют больших затрат.

Как и любой товар, автомобильная дорога обладает определенными потребительскими свойствами, а именно:

- удобство и комфортность передвижения;

- скорость движения;

- пропускная способность;

- безопасность движения;

- экономичность движения;

- долговечность;

- стоимость содержания;

- экологическая безопасность.

Наиболее важные виды результатов улучшения дорожной сети включают  следующие элементы:

- снижение текущих издержек, в первую очередь для пользователей автомобильными дорогами;

- стимулирование общего экономического развития прилегающих территорий;

- экономия времени, как для пассажиров, так и для грузов, находящихся в пути;

- снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного материального ущерба;

- повышение комфорта и удобства поездок.

Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям экономики и населения  района, является одним из наиболее существенных ограничений темпов роста социально-экономического развития Цимлянского района, поэтому совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования имеет важное  значение для района.

1.2.  Проблемы развития сети автомобильных дорог общего пользования Цимлянского района

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для  их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

содержание автомобильной дороги - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

капитальный ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;

реконструкция автомобильной дороги - комплекс работ, при выполнении которых осуществляется изменение параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущее к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги либо влекущее за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Проведенный анализ эффективности работ по текущему ремонту и ремонту путем замены верхнего слоя покрытия показывает, что при объеме работ, превышающем 20% от общей площади покрытия, текущий ремонт является неэффективным.

Поэтому в  Программе предпочтение отдается капитальному ремонту.

Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог общего пользования Цимлянского района позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов.

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

- риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращения объемов финансирования дорожной отрасли;

-риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к  увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования;

-риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное в предыдущий период отставание в выполнении ремонтных работ на сети автомобильных дорог общего пользования и достичь запланированных в Программе величин показателей.

- Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Целью Программы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение пассажиро- и грузодвижения и снижение транспортных издержек.

Для достижения цели развития современной и эффективной транспортной инфраструктуры в области автомобильных дорог, в условиях дефицита финансовых средств, необходимо решить следующие задачи:

1)поддержание автомобильных дорог общего пользования  Цимлянского района на уровне соответствующем категории дороги, путем содержания дорог;

2)сохранение протяженности, соответствующих нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования  местного значения за счет ремонта и капитального ремонта, автомобильных дорог.

Срок реализации Программы 2014 -2020 годы.

Поскольку мероприятия Программы связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом носят постоянный, непрерывный характер, и финансирование мероприятий Программы зависят от возможности областного бюджета и  бюджета Цимлянского района, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствуют одному году.

- Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной 
программы обобщенная характеристика основных мероприятий

Достижение целей муниципальной программы и решение ее задач осуществляется в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 – 2020 годы»;

Обоснованность ее выделения в муниципальной программе обусловлена использованием программно-целевого метода при ее формировании и определяется следующими факторами:

необходимостью системного подхода к формированию комплекса взаимосогласованных по ресурсам и срокам инвестиционных проектов развития транспортной системы, реализация которых позволит получить не только отраслевой эффект, но и приведет к существенным позитивным социально-экономическим последствиям для области в целом;

возможностью концентрации ресурсов на приоритетных задачах, направленных на решение системной проблемы в целом и создание условий для комплексного развития отдельных направлений автодорожного комплекса, автомобильного транспорта;

высокой капиталоемкостью и длительными сроками окупаемости инвестиционных проектов развития транспортной инфраструктуры, что определяет их низкую инвестиционную привлекательность для бизнеса и необходимость активного участия государства в их финансировании;

комплексным характером решаемой проблемы, что обусловлено, с одной стороны, сложной структурой транспортного комплекса, объединяющего в единую систему отдельные виды транспорта, с другой стороны, его особой ролью как инфраструктурной отрасли, обеспечивающей условия для экономического роста, повышения качества жизни населения региона, рациональной интеграции Цимлянского района в экономику страны;

Перечень подпрограмм основных мероприятий муниципальной программы Цимлянского района приведен в таблице № 3 
к муниципальной программе.

- Перечень объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта (включая разработку ПСД), находящихся в муниципальной собственности Цимлянского района - таблица № 7 к муниципальной программе.

- Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению

- муниципальной программы

При реализации муниципальной программы предполагается привлечение финансирования из федерального, областного и местных бюджетов, средств дорожного фонда Цимлянского района.

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, за счет всех источников финансирования, планируемое с учетом ситуации в финансово-бюджетной сфере на федеральном и областном уровнях, высокой экономической и социальной важности проблем, а также возможностей ее реализации с учетом действующих расходных обязательств и необходимых дополнительных средств, при эффективном взаимодействии всех участников муниципальной программы, подлежит ежегодному уточнению, в рамках бюджетного цикла.

Информация о расходах местного бюджета представлена в таблице №4 к муниципальной программе.

Информация о расходах областного, федерального, местных бюджетов, а также внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы представлена в таблице № 5 к муниципальной программе.

Информация о расходовании средств муниципального дорожного фонда на мероприятия, направленные на снижение аварийных ситуаций на дорогах, представлена в таблице №10 к муниципальной программе.

Порядок формирования и использования дорожного фонда Цимлянского района осуществляется согласно решению Собрания депутатов Цимлянского района от 12.09.2013 № 136 «О создании муниципального дорожного фонда Цимлянского района».

- Раздел 5. Участие муниципальных образований 
Цимлянского района  в реализации муниципальной программы

- В рамках муниципальной программы поселениям Цимлянского района выделяются иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района за счет субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, по следующим направлениям:

- капитальный ремонт, включая разработку проектной документации внутригородских,  внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров;

- строительство и реконструкция, включая разработку проектной документации внутригородских,  внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров;

- ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.

- Методика предоставления иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам предусмотрена подпрограммой  «Развитие транспортной инфраструктуры Цимлянского района».

- Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на очередной финансовый год и на плановый период по муниципальным образованиям и направлениям расходования средств отражается в приложении № 6  к муниципальной программе.

- Перечень инвестиционных проектов (объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящиеся в муниципальной собственности) приведен в приложении №  7 к муниципальной программе.

- Раздел 6.  Методика оценки эффективности муниципальной программы

- Администрация района несет персональную ответственность за текущее управление реализацией муниципальной программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение фининсовых средств, определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.

- Поскольку мероприятия, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом, носят постоянный, непрерывный характер, а мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный производственный цикл, а финансирование зависит от возможности дорожного фонда, то в пределах срока действия подпрограммы этап реализации соответствует одному году.

- Администрация Цимлянского района ежегодно, не позднее 15 ноября текущего финансового года, предоставляют в министерство транспорта Ростовской области предложения по включению в план реализации предполагаемых объектов.

- Подготавливаются и предоставляются следующие отчеты:

- Ежемесячный отчет о получении и использовании выделенных межбюджетных трансфертов за счет  субсидий, для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на каждое первое число месяца, следующего за отчетным периодом;

- Ежемесячный отчет о получении и использовании средств местного бюджета, выделенных на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, включая разработку проектно-сметной документации, на каждое первое число месяца, следующего за отчетным периодом;

- Ежеквартальные отчеты: о ходе выполнения работ по объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящимися в муниципальной собственности, с указанием денежных и натуральных величин, до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом;

- Ежегодный отчет о достижении показателей эффективности в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.

- Эффективность реализации муниципальной программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов, исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями, а также уровнем использования средств федерального и областного бюджетов, предусмотренных в целях финансирования мероприятий муниципальной программы.

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы, цели (задачи) определяются по формуле:

, где:

- E – эффективность реализации муниципальной программы, цели (задачи), процентов;

- Fi – фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации Программы (подпрограммы);

- Ni – плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное муниципальной программы;

- n – количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение цели (задачи) муниципальной программы.

- В зависимости от полученных в результате реализации мероприятий муниципальной программы значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать по следующим уровням:

- высокий (E  95%);

- удовлетворительный (E  75%);

- неудовлетворительный (если значение эффективности реализации муниципальной программы не отвечает приведенным выше уровням, эффективность ее реализации признается неудовлетворительной).

- Уровень исполнения финансирования по муниципальной программе в целом определяется по формуле:

- Фф

- Уэф = ----------,

- Фп

- где:

- Уэф – уровень исполнения финансирования муниципальной программы за отчетный период, процентов;

- Фф – фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. рублей;

- Фп – плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. рублей.

- Уровень исполнения финансирования представляется целесообразным охарактеризовать следующим образом:

- высокий (E   95%);

- удовлетворительный (E   75%);

- неудовлетворительный (если процент освоения средств не отвечает приведенным выше уровням, уровень исполнения финансирования признается неудовлетворительным).

- Раздел 7. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей, участников муниципальной программы

7.1. Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы, разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.

Поскольку мероприятия муниципальной программы связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом носят постоянный, непрерывный характер, и финансирование мероприятий муниципальной программы зависят от возможности областного бюджета и  бюджета Цимлянского района, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствуют одному году.

Участники муниципальной программы ежегодно не позднее 15 ноября текущего финансового года представляют в Администрацию предложения по включению в программу.

Администрация Цимлянского района:

обеспечивает разработку муниципальной программы и внесение в установленном порядке проекта постановления Администрации  Цимлянского района об утверждении муниципальной программы;

формирует в соответствии с методическими рекомендациями структуру муниципальной программы, а также перечень  участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, вносит предложения об изменениях муниципальной программы и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

представляет по запросу сведения 
(с учетом информации, представленной участниками муниципальной программы), о реализации муниципальной программы;

подготавливает отчеты об исполнении плана реализации муниципальной программы (с учетом информации, представленной участниками муниципальной программы);

подготавливает отчет о реализации муниципальной программы по итогам года.

Участник муниципальной программы:

осуществляет реализацию мероприятий подпрограммы, входящих в состав муниципальной программы, в рамках своей компетенции;

представляет ответственному исполнителю (соисполнителю) предложения при разработке муниципальной программы в части мероприятий подпрограммы,  входящих в состав муниципальной программы, в реализации которых предполагается его участие;

представляет ответственному исполнителю  информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы министерства транспорта Ростовской области;

представляет ответственному исполнителю  информацию, необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана реализации и отчета о реализации муниципальной программы по итогам года в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.

Муниципальные образования как участники муниципальной программы представляют в министерство транспорта Ростовской области:

ежемесячный отчет о получении и использовании выделенных межбюджетных трансфертов за счет субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на каждое первое число месяца, следующего за отчетным периодом;

ежемесячный отчет о выделении и использовании средств местного бюджета выделенных на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, включая разработку проектно-сметной документации на каждое первое число месяца, следующего за отчетным периодом;

ежеквартальные отчеты: о ходе выполнения работ по объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящиеся в муниципальной собственности, с указанием денежных и натуральных величин до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом;

ежегодный отчет о достижении показателей эффективности в срок 
до 1 февраля года, следующего за отчетным.

7.2.  В целях совершенствования механизма контроля за эффективным использованием иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Цимлянского района бюджетам поселений и для осуществления поселениями своих полномочий по вопросам местного значения Администрация Цимлянского района заключает Соглашения с администрациями поселений, в которых предусматривается:

Пропорциональное уменьшение расходов на сумму сложившейся экономии по результатам проведенных торгов в части софинансирования из бюджета района и финансирования за счет средств местного бюджета при заключении муниципальных контрактов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт (в том числе разработка ПСД) объектов муниципальной собственности;

Осуществление платежей по муниципальным контрактам пропорционально за счет иных межбюджетных трансфертов и средств местного бюджета;

Обязательства администраций поселений по обеспечению возврата в доход бюджета района неиспользованных иных межбюджетных трансфертов;

Обязательства администраций поселений о предоставлении отчетов о порядке, в сроки и по формам установленным главным распорядителем средств бюджета района;

Обязательства администраций поселений по обеспечению подписания актов выполненных работ и их предоставление главному распорядителю средств бюджета района только после осуществления контроля по всем объектам и направлениям на соответствие фактическим объемам выполненных работ;

Контроль за исполнением условий соглашения, основания и порядок приостановления и прекращения предоставления иных межбюджетных трансфертов.

В соглашении на объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта в обязательном порядке должны содержаться следующие сведения:

Наименование объектов;

Пообъектное распределение иных межбюджетных трансфертов бюджета района, предоставляемых бюджетам поселений, для софинансирования выполненных работ;

Пообъектное распределение средств местного бюджета, направленных на софинансирование выполнения работ;

Пообъектный график производства работ, срок ввода объектов;

Раздел 8. Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Цимлянского района »  муниципальной программы

Раздел 8.1. Паспорт подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Цимлянского района »   муниципальной программы

| Наименование подпрограммы муниципальной программы Цимлянского района | – | «Развитие транспортной инфраструктуры Цимлянского района» |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы Цимлянского района | – | Администрация Цимлянского района |
| Участники подпрограммы муниципальной программы Цимлянского района | – | отдел коммунальной инфраструктуры и архитектуры, муниципальные образования Цимлянского района; |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы муниципальной программы Цимлянского района | – | отсутствуют |
| Цели подпрограммы муниципальной программы Цимлянского района | – | развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры |
| Задачи подпрограммы | – – – | поддержание автомобильных дорог общего пользования на уровне соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них; сохранение протяженности, соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования за счет ремонта и капитального ремонта, автомобильных дорог; сохранение протяженности, соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования за счет строительства и реконструкции, автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, с увеличением пропускной способности автомобильных дорог, улучшением условий движения автотранспорта; |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы муниципальной программы Цимлянского района | – | количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы Цимлянского района | – | 2014 – 2020 годы этапы реализации подпрограммы не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы Цимлянского района | – | общий объем финансирования подпрограммы на 2014 – 2020 годы составляет 69739,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 25309,8 тыс. рублей; 2015 год – 8367,4 тыс. рублей; 2016 год – 9663,1 тыс. рублей; 2017 год – 11063,5 тыс. рублей; 2018 год – 5111,9 тыс. рублей; 2019 год – 5111,9 тыс. рублей; 2020 год – 5111,9 тыс. рублей; в том числе за счет средств областного бюджета – 30857,4 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 17553,7 тыс. рублей; 2015 год – 3734,8 тыс. рублей; 2016 год – 3734,8 тыс. рублей; 2017 год – 5834,1 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; за счет средств бюджетов муниципального образования – 38882,1 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 7756,1 тыс. рублей; 2015 год – 4632,6 тыс. рублей; 2016 год – 5928,3 тыс. рублей; 2017 год – 5229,4 тыс. рублей; 2018 год – 5111,9 тыс. рублей; 2019 год – 5111,9 тыс. рублей; 2020 год – 5111,9 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации программы | – | улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования Цимлянского района |

Раздел 8.2. Характеристика сферы реализации 
подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Цимлянского района » муниципальной программы

Автомобильные дороги являются важнейшей составляющей транспортной инфраструктуры региона, во многом определяя возможности и темпы социально-экономического развития территории Цимлянского района.

Целью Программы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение пассажиро- и грузодвижения и снижение транспортных издержек.

Для достижения цели развития современной и эффективной транспортной инфраструктуры в области автомобильных дорог, в условиях дефицита финансовых средств, необходимо решить следующие задачи:

1)поддержание автомобильных дорог общего пользования  Цимлянского района на уровне соответствующем категории дороги, путем содержания дорог;

2)сохранение протяженности, соответствующих нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования  местного значения за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог.

Срок реализации Программы 2014 -2020 годы.

- Раздел 8.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), 
основные ожидаемые конечные результаты, 
сроки и этапы реализации подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Цимлянского района»  муниципальной программы

Основной целью подпрограммы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек.

Для достижения основной цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи:

выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и искусственных сооружений на них (содержание дорог и сооружений на них);

выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (ремонт дорог);

выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (капитальный ремонт дорог и сооружений на них);

подготовка проектной документации на строительство, реконструкцию капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них;

увеличение протяженности, изменение параметров, увеличение протяженности, изменение параметров автомобильных дорог общего пользования, ведущее к изменению класса и категории автомобильной дороги (строительство или реконструкция дорог и искусственных сооружений на них).

Поскольку мероприятия Программы, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом, носят постоянный, непрерывный характер, а мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный производственный цикл, а финансирование мероприятий Программы зависит от возможности областного бюджета, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствует одному году. Задачей каждого этапа является 100-процентное содержание всей сети дорог и не увеличение показателя «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения ».

- Раздел 8.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы  «Развитие транспортной инфраструктуры Цимлянского района»  муниципальной программы

- Для реализации поставленных целей и решения задач подпрограммы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями.

2. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.

3. Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги.

4. Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

5. Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых уровень загрузки соответствует нормативному.

6. Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог будут определяться на основе результатов обследования дорог.

Раздел 8.5. Информация по ресурсному обеспечению 
 подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Цимлянского района»  муниципальной программы

- Финансирование мероприятий подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры » муниципальной программы осуществляется за счет средств областного, местных бюджетов, средств дорожного фонда.

- Ресурсное обеспечение подпрограммы подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

- В рамках реализации муниципальной подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры» предоставляются субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, включая разработку проектно-сметной документации, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров, проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных, пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования.

- Средства, поступающие в дорожный фонд Цимлянского района,  в тыс. руб.:

| - МДФ | - 2014 | - 2015 | - 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| - Акцизы от нефтепродуктов | - 11256,4 | - 4632,6 | - 5928,3 |
| - Средства госпошлины | - 10,5 | - 8,9 | - 8,9 |

- Раздел 8.6. Участие муниципальных образований 
Цимлянского района в реализации подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Цимлянского района»  муниципальной программы

- В реализации подпрограммы муниципальной программы участвуют муниципальные образования Цимлянского района.

В рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Цимлянского района» поселениям Цимлянского района выделяются средства из бюджета района за счет субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения для исполнения ими своих полномочий в части дорожного хозяйства.

Средства зачисляются на счета бюджетов муниципальных образований с отражением их в доходах местных бюджетов.

Администрация Цимлянского района осуществляет перечисление средств администрациям муниципальных образований района на счета администраторов доходов бюджета после получения документов - оснований принятия денежного обязательства.

Администратор доходов в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в министерство транспорта Ростовской области отчет об использовании средств по направлениям, указанным в настоящем пункте, а также по установленной министерствами форме.

Администрация района осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием средств по направлениям:

капитальный ремонт, включая разработку проектной документации внутригородских,  внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров;

капитальный ремонт, включая разработку проектной документации межпоселковых автомобильных дорог;

строительство и реконструкция, включая разработку проектной документации внутригородских,  внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров;

строительство и реконструкция, включая разработку проектной документации межпоселковых автомобильных дорог»;

проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог              общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских                       населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью                        автомобильных дорог общего пользования;

ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Раздел 7.7. Условия предоставления межбюджетных трансфертов и методика расчета

В целях совершенствования механизма контроля за эффективным использованием иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Цимлянского района бюджетам поселений и для осуществления поселениями своих полномочий по вопросам местного значения Администрация Цимлянского района заключает Соглашения с администрациями поселений, в которых предусматривается:

Пропорциональное уменьшение расходов на сумму сложившейся экономии по результатам проведенных торгов в части софинансирования из бюджета района и финансирования за счет средств местного бюджета при заключении муниципальных контрактов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт (в том числе разработка ПСД) объектов муниципальной собственности;

Осуществление платежей по муниципальным контрактам пропорционально за счет иных межбюджетных трансфертов и средств местного бюджета;

Обязательства администраций поселений по обеспечению возврата в доход бюджета района неиспользованных иных межбюджетных трансфертов;

Обязательства администраций поселений о предоставлении отчетов о порядке, в сроки и по формам установленным главным распорядителем средств бюджета района;

Обязательства администраций поселений по обеспечению подписания актов выполненных работ и их предоставление главному распорядителю средств бюджета района только после осуществления контроля по всем объектам и направлениям на соответствие фактическим объемам выполненных работ;

Контроль исполнения условий соглашения, основания и порядок приостановления и прекращения предоставления иных межбюджетных трансфертов.

В соглашении на объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта в обязательном порядке должны содержаться следующие сведения:

Наименование объектов;

Пообъектное распределение иных межбюджетных трансфертов бюджета района, предоставляемых бюджетам поселений, для софинансирования выполненных работ;

Пообъектное распределение средств местного бюджета, направленных на софинансирование выполнения работ;

Пообъектный график производства работ, срок ввода объектов;

Порядок перечисления межбюджетных трансфертов и проведения расчетов, а также требования к оформлению контрактов

Межбюджетные трансферты предоставляются поселениям по направлениям расходования средств:

капитальный ремонт, включая разработку проектной документации внутригородских,  внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров;

строительство и реконструкция, включая разработку проектной документации внутригородских,  внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров;

ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

при наличии свободных средств в муниципальном дорожном фонде Цимлянского района, при следующих условиях:

1. По заявке, поданной поселением не позднее 1 сентября года, предшествующего планируемому:

При наличии у поселений предписаний и штрафов, за техническое состояние автодорог и искусственных сооружений на них, если сумма штрафа превышает 100 тыс.рублей;

При отсутствии финансовой возможности поселений выполнить свои функции, возникающие при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения.

2. При наличии муниципальных программ, утвержденных в установленном порядке и предусматривающие средства местных бюджетов, направляемые на финансирование объектов;

Подтверждении права собственности на объекты;

Наличии утвержденной проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт с положительным заключением государственной экспертизы.

Расчет стоимости разработки проектно-сметной документации (для случая разработки ПСД на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт).

Методика

распределения межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Цимлянского района (далее по тексту поселений) на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения предоставляются за счет средств областного бюджета при наличии  в собственности поселений дорог общего пользования местного значения (далее по тексту автомобильных дорог).

Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на ремонт и содержание автомобильных дорог осуществляется следующим образом:

- Стоимость содержания 1 км автомобильной дороги рассчитывается по формуле:

Рi=Со/Ко, где

Рi – стоимость содержания 1 км автомобильной дороги;

Со – общий объем межбюджетных трансфертов бюджетам поселений;

Ко – общая протяженность автомобильных дорог, находящихся в собственности поселений.

- Объем межбюджетных трансфертов для каждого поселения рассчитывается по формуле:

Сi=Pi x Ki, где

Сi – объем межбюджетных трансфертов поселения;

Pi -  стоимость содержания 1 км автомобильной дороги

Ki – протяженность автомобильных дорог, находящихся в собственности поселения.

Порядок расчета межбюджетных трансфертов

На 2014 год:

Общая сумма средств, выделенных из муниципального дорожного фонда Цимлянского района бюджетам поселений составляет 48,93 %, в денежном выражении 5 463,44 тыс. руб.

По видам работ:

Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт  моста – 35,616%;

Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию моста – 93,177%;

Капитальный ремонт а/дороги – 51,778%;

Строительство а/дороги – 6,7%.

Расходование средств муниципального дорожного фонда осуществляется Администрацией Цимлянского района на основании бюджетной росписи в пределах выделенных ассигнований на очередной финансовый год.

Администрация района осуществляет перечисление средств администрациям поселений на счета администраторов доходов бюджета только после получения документов – оснований принятия денежного обязательства.

Администратор доходов в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет в Администрацию района отчет об использовании средств по направлениям.

- Таблица №1

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы Цимлянского района «Развитие транспортной системы», подпрограммы муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица из-мере-ния | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| муниципальная программа Цимлянского района «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; | Про-цент | 32,8 | 32,8 | 32,8 | 32,5 | 32,2 | 31,9 | 31,6 | 31,3 | 31,0 |
| Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Цимлянского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 6,474 | 0,0 | 1,977 | 1,137 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,6 |
|  | Количество километров построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | - | 2,1 | 1,59856 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,9 |

- Таблица №2

Сведения

о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица изме-рения | Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | про-цент | S=V1/V2х100% | S – доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|  |  |  |  | V1 – автомобильные дороги общего пользования местного значения, не отвечающие нормативным требованиям |
|  |  |  |  | V2 – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения |

- Таблица №3

Перечень

подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы Цимлянского

района «Развитие транспортной системы»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Цимлянского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1: содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Цимлянского района, администрации поселений | 2014 |  | 2020 | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения | уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения пользования регионального значения |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2.: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация района, администрации поселений | 2014 |  | 2020 | отремонтировать 7,164 км автомобильных дорог |  |  |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3.: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Цимлянского района, Администрации поселений | 2014 |  | 2020 | капитально отремонтировать 3,15 км автомобильных дорог |  |  |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4.: проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Цимлянского района, Администрации поселений | 2014 |  | 2020 | обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту автомобильных дорог | увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности | уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности |
| 1.5. | Основное мероприятие 1.5.: строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Цимлянского района, администрации поселений | 2014 |  | 2020 | построить и реконструировать 12 км автомобильных дорог |  |  |
| 1.6. | Основное мероприятие 1.6.: проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Цимлянского района, Администрации поселений | 2014 |  | 2020 | обеспечение проектной документацией работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог |  |  |

- Таблица №4

Расходы

бюджета Цимлянского района на реализацию муниципальной программы 
Цимлянского района «Развитие транспортной системы»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации <1> |  |  |  | Расходы <2> (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| муниципальная программа | развитие транспортной системы | Администрация Цимлянского района | 902 | - | - | - | 25309,8 | 8367,4 | 9663,1 | 11063,5 | 5111,9 | 5111,9 | 5111,9 |
| Подпрограмма 1 | развитие транспортной инфраструктуры Цимлянского района | Администрация Цимлянского района | 902 | - | - | - | 25309,8 | 8367,4 | 9663,1 | 11063,5 | 5111,9 | 5111,9 | 5111,9 |
| Основное мероприятие 1.1 | содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Цимлянского района | 902 902 | 0409 0409 0409 | 151 2240 151 0351 151 7351 | 224 244 | 2019,8 272,9 3800 | 4503,3 129,3 1800,0 | 5827,6 100,7 1800,0 | 5011,2 100,7 1800 | 5111,9 | 5111,9 | 5111,9 |
| Основное мероприятие 1.2 | ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Цимлянского района |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 | капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Цимлянского района |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.4 | проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Цимлянского района |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.5 | строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Цимлянского района |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.6 | проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Цимлянского района | 902 902 | 0409 0409 | 151 0350 151 7350 | 244 244 |  | - |  | 117,5 2099,3 | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.7 | Иные межбюджетные трансферты из бюджета района бюджетам поселений для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на: Строительство и реконструкцию; Капитальный ремонт; Разработку проектно сметной документации; Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров; | Администрация Цимлянского района | 902 902 902 904 902 | 0409 0409 0409 0409 0409 | 151 8503 151 7348 151 8502 151 8501 151 8501 151 7351 | 540 540 540 540 540 540 | 724,2 10084,0 1498,7 445,2 2795,3 3669,7 | - 1934,8 | - 1934,8 | - 1934,8 |  |  |  |

Таблица №5

Расходы

областного бюджета, федерального бюджета, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| муниципальная программа | Развитие транспортной системы | Всего | 25309,8 | 8367,4 | 9663,1 | 11063,5 | 5111,9 | 5111,9 | 5111,9 |
|  |  | областной бюджет | 17553,7 | 3734,8 | 3734,8 | 5834,1 | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет |  | - | - |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет района | 7756,1 | 4632,6 | 5928,3 | 5229,4 | 5111,9 | 5111,9 | 5111,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Развитие транспортной инфраструктуры Цимлянского района | всего | 25309,8 | 8367,4 | 9663,1 | 11063,5 | 5111,9 | 5111,9 | 5111,9 |
|  |  | областной бюджет | 17553,7 | 3734,8 | 3734,8 | 5834,1 | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет |  | - | - |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет района | 7756,1 | 4632,6 | 5928,3 | 5229,4 | 5111,9 | 5111,9 | 5111,9 |
|  |  | внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - |

На ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения получено из областного бюджета на 2014 год 7469,7 тыс. руб. Средства, направленные бюджету Цимлянского района составляют 3800,00 тыс.руб., на 2015 год – 2017 годы  - 3734,8 тыс. руб. Средства, направленные бюджету Цимлянского района – 1800,00 тыс.руб. Распределение средств поселениям показано в Таблице №6.

Таблица №6

Распределение 
иных межбюджетных трансфертов муниципальной программы Цимлянского района

«Развитие транспортной системы» на капитальный ремонт, строительство и реконструкцию,  разработку ПСД

и содержание   автомобильных дорог общего пользования местного значения

- тыс. рублей

| № п/п | Наименование поселения | На 2014 год |  |  |  | На 2015 год |  |  |  | На 2016 год |  |  |  | На 2017 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | В том числе за счет средств бюджета: |  |  | всего | В том числе за счет средств: |  |  | всего | В том числе за счет средств: |  |  | всего | В том числе за счет средств: |  |  |
|  |  |  | Федера ль ного | областного | Цимлянского района |  | Федера ль ного | областного | Цимлянского района поселений |  | Федера ль ного | областного | Цимлянского района |  | Федера ль ного | областного | Цимлянского района |
| Разработка проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Красноярское сельское поселение | 445,2 |  |  | 445,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Новоцимлянское сельское поселение | 2795,3 |  |  | 2795,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Маркинское сельское поселение | 1498,74 |  |  | 1498,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство и реконструкция внутригородских, внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Калининское сельское поселение | 10808,2 |  | 10084 | 724,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Цимлянское городское поселение | 1669,7 |  | 1669,7 |  | 781,5 |  | 781,5 |  | 781,5 |  | 781,5 |  | 781,5 |  | 781,5 |  |
| 2 | Калиниское селськое поселение | 300,0 |  | 300,0 |  | 114,4 |  | 114,4 |  | 114,4 |  | 114,4 |  | 114,4 |  | 114,4 |  |
| 3 | Красноярское сельское поселение | 500,0 |  | 500,0 |  | 421,5 |  | 421,5 |  | 421,5 |  | 421,5 |  | 421,5 |  | 421,5 |  |
| 4 | Лозновское сельское поселение | 300,0 |  | 300,0 |  | 156,2 |  | 156,2 |  | 156,2 |  | 156,2 |  | 156,2 |  | 156,2 |  |
| 5 | Маркинское сельское поселение | 300,0 |  | 300,0 |  | 257,7 |  | 257,7 |  | 257,7 |  | 257,7 |  | 257,7 |  | 257,7 |  |
| 6 | Новоцимлянское сельское поселение | 321,6 |  | 300,0 |  | 83,1 |  | 83,1 |  | 83,1 |  | 83,1 |  | 83,1 |  | 83,1 |  |
| 7 | Саркеловское сельское поселение | 300,0 |  | 300,0 |  | 120,4 |  | 120,4 |  | 120,4 |  | 120,4 |  | 120,4 |  | 120,4 |  |
|  | Итого по содержанию дорог: | 3669,7 |  | 3669,7 |  | 2074,1 |  | 1934,8 |  | 1934,8 |  | 1934,8 |  | 1934,8 |  | 1934,8 |  |

- Таблица №7

- Перечень

инвестиционных объектов капитального ремонта, строительства, реконструкции,

(включая разработку ПСД) Цимлянского района

| № п/п | Наименование муниципального образования | Наименование инвестиционного проекта | Номер и дата положительного заключения государственной (негосударст-венной) экспертизы | Сроки получения положительного заключения государственной (негосударст-венной) экспертизы на проектную (сметную) документацию | Объем расходов (тыс. рублей) | в том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка проектно-сметной документации на объект: «Строительство подъезда к х.Рынок Романовский» |  |  | 2017 | всего |  |  |  | 2216,8 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  | 2099,3 |
|  |  |  |  |  | Бюджет Цимлянскогорайона |  |  |  | 117,5 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения |  |  |  |  |
| 5. | Маркинское сельское поселение | Капитальный ремонт автодороги ул.Центральная хутор Паршиков Цимлянский район Ростовская область | 61-1-5-0246-13 от 22.02.2012 |  | всего | 2894,54 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Цимлянского района | 1498,74 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 1395,8 |  |  |  |
|  | Новоцимлянское сельское поселение | Разработка проектно-сметной документации на объект: « Реконструкция моста через реку Россошь в х.Богатырев Цимлянского района Ростовской области» |  |  | всего | 3000,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Цимлянского района | 2795,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет сельского поселения | 204,7 |  |  |  |
|  | Красноярское сельское поселение | Разработка проектно-сметной документации на объект: «Капитальный ремонт автодорожного моста через реку Кумшак в ст.Красноярская Цимлянского района Ростовской области |  |  | всего | 1250,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Цимлянского района | 445,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 804,8 |  |  |  |
|  | Калининское сельское поселение | Строительство автодороги по улице Вербной станицы Калининской Цимлянского района Ростовской области | № 61-1-5-0430-13 от 19.04.2013 | 19.04.2013 | Всего: | 10808,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 10084,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Цимлянского района | 724,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения |  |  |  |  |
| ВСЕГО: |  |  |  |  | всего | 17952,74 |  |  | 2216,8 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 10084,0 |  |  | 2099,3 |
|  |  |  |  |  | бюджет Цимлянского района | 5463,44 |  |  | 117,5 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 2405,3 |  |  |  |

Таблица №8

Распределение

средств, по направлению ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения,

планируемые на мероприятия по устранению возникновения дорожно-транспортных нарушений

(средства дорожного фонда)

| № п/п | годы | Запланированный объем бюджетных средств, тыс.руб. | Наименование мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2015 | 200,00 | Установка или замена дорожных знаков, установка барьерных ограждений, нанесение дорожной разметки |
| 2 | 2016 | 300,00 | Установка или замена дорожных знаков, установка барьерных ограждений, нанесение дорожной разметки |
| 3 | 2017 | 400,00 | Установка или замена дорожных знаков, установка барьерных ограждений, нанесение дорожной разметки |
| 4 | 2018 | 400,00 | Установка или замена дорожных знаков, установка барьерных ограждений, нанесение дорожной разметки |
| 5 | 2019 | 450,00 | Установка или замена дорожных знаков, установка барьерных ограждений, нанесение дорожной разметки |
| 6 | 2020 | 500,00 | Установка светофоров (включая разработку ПСД) |

Верно: управляющий делами                                                                                          Н.И. Безбабнов