администрациЯ Цимлянского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.03.2015 г.   	                                 №  272                                       г.  Цимлянск

О внесении изменений в постановление

Администрации Цимлянского района

от 04.12.2013 № 1422 «Об утверждении

Плана реализации муниципальной

программы Цимлянского района

«Энергоэффективность и развитие

энергетики» на 2014 год

В соответствии  постановлением Администрации Цимлянского района от 12.09.2013 № 1084 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цимлянского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Цимлянского района от 04.12.2013 № 1422 «Об утверждении Плана реализации муниципальной  программы Цимлянского района «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2014 год изменения, изложив приложение в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре Ковалева Г.Н.

Исполняющий обязанности

Главы Цимлянского района            		                                            А.А. Козлов

Постановление вносит

отдел коммунальной инфраструктуры и

архитектуры Администрации района

Приложение

к постановлению

Администрация Цимлянского района

от  25.03.2015 г.  № 272

План
реализации муниципальной программы Цимлянского района

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

на 2014 год

| №п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов <*> (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего • | местный бюджет | федераль ный бюджет | областной бюджет | внебюдже тные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Отдел культуры Администрации района, отдел образования Администрации района МБУЗ «Центральная районная больница» |  | 01.01.2014г-31.12.2014г. | 1063,0 | 1063,0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Основные мероприятия: обеспечение повышения энергоэффективности на территории Цимлянского района за счет организации процесса комплексного энергосбережения. |  |  | с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. | 1063,0 | 1063,0 |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1. Повышение уровня ответственности за неэффективную деятельность по использованию энергоресурсов. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | Мероприятие 2. Наращивание темпов оснащения зданий средствами инструментального учета, контроля и автоматического регулирования энергоносителей. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | Мероприятие 3 Осуществление в бюджетной сфере Цимлянского района расчетов за потребление энергоресурсов по приборам учета. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4 | Обеспечение в бюджетной сфере Цимлянского района проведения обязательных энергетических обследований зданий. |  | В ходе проведения энергетического обследования проведены следующие работы: визуальное обследование наружных ограждений конструкций и инженерных систем зданий, выявлены системы наибольшего энергопотребления, выявление участков нерационального расхода энергоресурсов. В результате энергетического обследования с формирован отчет и энергетический паспорт. Энергетический паспорт позволил оценить, насколько экономически эффективно используются энергоресурсы, а так же выявить возможность дальнейшей оптимизации потребления энергоресурсов. | с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. | 1063,0 | 1063,0 |  |  |  |
| 1.1.5 | Обеспечение в бюджетной сфере Цимлянского района замены ламп накаливания на энергосберегающие, том числе на 30% светодиодные. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Популяризация применения мер по энергосбережению. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 | Создание условий для привлечения внебюджетных средств на финансирование комплексных мер по энергосбережению, повышению энергоэффективности. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. | 1063,0 | 1063,0 | 0 | 0 | 0 |

<*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.

Верно: управляющий делами                                                                                              Н.И. Безбабнов