администрациЯ Цимлянского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.05.2015 г.   	                                 № 356                                       г.  Цимлянск

Об утверждении отчета о  реализации

муниципальной программы Цимлянского района

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными

услугами населения Цимлянского района» за 2014 год

В соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района от 12.09.2013 № 1084 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цимлянского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  отчет о  реализации муниципальной программы Цимлянского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Цимлянского района» за 2014 год,  согласно приложению.

2.	Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации района по строительству, ЖКХ и архитектуре   Ковалева Г.Н.

Глава Цимлянского района                                                                    А.К. Садымов

Постановление вносит

отдел коммунальной инфраструктуры и

архитектуры Администрации района

Приложение

к постановлению

Администрации района

от 18.05.2015 г. № 356

Отчет

о ходе работ по реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными

услугами населения Цимлянского района» за 2014 год

Основной целью Муниципальной программы является повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Цимлянского района.

Для реализации поставленной цели выделяются следующие задачи:

- увеличение объема капитального ремонта многоквартирных домов для повышения их комфортности и энергоэффективности;

- эффективное управление многоквартирными домами;

- обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами.

Цели Муниципальной программы в жилищно-коммунальной сфере определены в соответствии с:

- Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг».

2. Стратегией социально-экономического развития Ростовской области на период до 2020 года, утвержденной постановлением Законодательного Собрания Ростовской области от 30.10.2007 № 2067.

Стратегическая цель региональной государственной  политики в жилищно-коммунальной сфере на период до 2020 года - создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.

В рамках региональной государственной политики в жилищно-коммунальной сфере были реализованы меры по обеспечению комфортных условий проживания, в том числе меры по обеспечению проведения капитального ремонта многоквартирных домов, улучшению качества управления и содержания общего имущества многоквартирных домов путем поддержки объединений собственников жилья и развития конкуренции в сфере управления многоквартирными домами.

С целью развития общественной инициативы были стимулированы создания товариществ собственников жилья, информационно-разъяснительная работа, популяризация лучших практик в сфере управления многоквартирными домами.

Состав показателей (индикаторов) Муниципальной программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач Муниципальной  программы.

К показателям (индикаторам) Муниципальной программы относятся следующие:

Целевой показатель (индикатор) 1 «Доля многоквартирных домов в целом по Цимлянскому району, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива»;

Целевой показатель (индикатор) 2 «Уровень износа коммунальной инфраструктуры».

Период реализации Муниципальной программы - 2014-2020 годы. Этапы реализации Муниципальной программы не выделяются.

В результате реализации Муниципальной программы к 2020 году будет сформирована комфортная среда проживания и жизнедеятельности для всех жителей Цимлянского района и достигнут качественно новый уровень состояния жилищно-коммунальной сферы, характеризующийся:

повышением удовлетворенности населения Цимлянского района уровнем жилищно-коммунального обслуживания;

увеличением протяженности освещенных улиц населенных пунктов Цимлянского района.

Показатели, запланированные на 2014 год «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Цимлянского района»:

-  Предоставление межбюджетных трансферт  бюджетам муниципальных образований на предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов;

- строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации;

- разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства;

- возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в объеме, превышающим установленные индексы максимального роста размеры плата граждан за коммунальные услуги (холодное водоснабжение), выполнены в полном объеме.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Цимлянского района» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в Цимлянском районе» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель (индикатор) Уровень износа коммунальной инфраструктуры | процентов | 32,30 | 32,30 | 32,30 | - |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Цимлянского района» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель (индикатор) Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения области | процентов | 79,40 | 79,30 | 79,30 | - |
| 2.2. | Показатель (индикатор) Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процентов | 56,80 | 56,90 | 56,90 | - |
| 2.3. | Показатель (индикатор) Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | процентов | 20,50 | 20,40 | 20,40 | - |
| 2.4. | Показатель (индикатор) Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии | процентов | 14,20 | 14,10 | 14,10 | - |
| 2.5. | Показатель (индикатор) Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов муниципальных образований Цимлянского района | процентов | 59,84 | 59,84 | 59,84 | - |
| 2.6. | Показатель (индикатор) Уровень газификации населения Цимлянского района | процентов | 83,10 | 83,10 | 83,10 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 12

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в Цимлянском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие Предоставление межбюджетных трансферт бюджетам муниципальных образований на предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Капитальный ремонт многоквартирных домов, разработка и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов | Капитальный ремонт многоквартирных домов, разработка и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов | нет |
| 1.1.2 | Мероприятие Предоставление межбюджетных трансферт управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на замену и модернизацию лифтов, отработавших срок службы |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Замена (модернизация) лифтов | Замена (модернизация) лифтов не проводилась | Мероприятие по замене (модернизация) лифтов запланировано на 2017-2019гг. |
| 1.1.3 | Мероприятие Предоставление мер муниципальной поддержки капитального ремонта товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, управляющим организациям, региональному оператору в соответствии с Областным законом от 11.06.2013 № 1101-ЗС «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области» |  | 2017 | 2019 | 2017 | 2019 | - | - | - |
| 1.1.4 | Мероприятие Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере |  | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Цимлянского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации | Заместитель Главы Администрации Цимлянского района Ковалев Г.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Повышение удовлетво- ренности населения Цимлянского района уровнем коммунального обслуживания, снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | Повышение удовлетво- ренности населения Цимлянского района уровнем коммунального обслуживания, снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов не в полном объеме | Сокращение областного финансирования |
| 2.1.1 | Мероприятие Строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства | Заместитель Главы Администрации Цимлянского района Ковалев Г.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
| 2.1.2 | Мероприятие Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 |  |  | - |
| 2.1.3 | Мероприятие Капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства | Заместитель Главы Администрации Цимлянского района Ковалев Г.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
| 2.2 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Мероприятие Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в объеме, превышающим установленные индексы максимального роста размеры плата граждан за коммунальные услуги (холодное водоснабжение) | Заместитель Главы Администрации Цимлянского района Ковалев Г.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в объеме, превышающим установленные индексы максимального роста размеры плата граждан за коммунальные услуги (холодное водоснабжение) | Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в объеме, превышающим установленные индексы максимального роста размеры плата граждан за коммунальные услуги (холодное водоснабжение) | - |
| 2.2 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации | Заместитель Главы Администрации Цимлянского района Ковалев Г.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
| 2.2.1 | Строительство газовых сетей | Заместитель Главы Администрации Цимлянского района Ковалев Г.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
| 2.2.2 | Разработка проектно-сметной документации на строительство газовых сетей | Заместитель Главы Администрации Цимлянского района Ковалев Г.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
| 2.3 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство, реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения, включая разработку проектно-сметной документации | Заместитель Главы Администрации Цимлянского района Ковалев Г.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
| 2.3.1 | Строительство, реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Заместитель Главы Администрации Цимлянского района Ковалев Г.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
| 2.3.2 | Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Заместитель Главы Администрации Цимлянского района Ковалев Г.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |

- Таблица 14

Сведения

об использовании местного бюджета, областного и федерального бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Цимлянского района» за  2014 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотрен-ных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Цимлянского района» | всего | 10 169,8 | 4 490,6 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 10 169,8 | 4 490,6 |
|  |  | внебюджетные источники | - |  |
| Подпрограмма 1 | «Развитие жилищного хозяйства в Цимлянского района» | всего | 858,1 | 858,1 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 858,1 | 858,1 |
|  |  | внебюджетные источники | - |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Предоставление межбюджетных трансферт бюджетам муниципальных образований на предоставление субсидий управ-ляющим органи-зациям, товари-ществам собст-венников жилья, жилищно-строи-тельным коопера-тивам, жилищным или иным специа-лизированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта много-квартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энерге-тических обследо-ваний многоквар-тирных домов | всего | 858,1 | 858,1 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 858,1 | 858,1 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1. 2 | Предоставление межбюджетных трансферт управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализи-рованным потреби-тельским коопера-тивам на замену и модернизацию лифтов, отработав-ших срок службы | всего | - |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - |  |
|  |  | областной бюджет | - |  |
|  |  | внебюджетные источники | - |  |
| Основное мероприятие 1. 3 | Предоставление мер муниципальной поддержки капитального ремонта товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, управляющим организациям, региональному оператору в соответствии с Областным законом от 11.06.2013 № 1101-ЗС «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области» | всего | - |  |
|  |  | местный бюджет | - |  |
|  |  | федеральный бюджет | - |  |
|  |  | областной бюджет | - |  |
|  |  | внебюджетные источники | - |  |
| Основное мероприятие 1. 4 | Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере | всего | - |  |
|  |  | местный бюджет | - |  |
|  |  | федеральный бюджет | - |  |
|  |  | областной бюджет | - |  |
|  |  | внебюджетные источники | - |  |
| Подпрограмма 2 | «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Цимлянского района» | всего | 9 311,7 | 3 632,5 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 9 311,7 | 3 632,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации | всего | 9 311,7 | 3 632,5 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 9 311,7 | 3 632,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - |  |
| Мероприятие 2.1.1 | Строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства | всего | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Мероприятие 2.1.2 | Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства | всего | 9 026,6 | 3347,4 |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 9 026,6 | 3347,4 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Мероприятие 2.1.3 | Капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства | всего | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Мероприятие 2.1.4 | Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в объеме, превышающим установленные индексы максимального роста размеры плата граждан за коммунальные услуги (холодное водоснабжение) | всего | 285,1 | 285,1 |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 285,1 | 285,1 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | Строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации | всего | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Мероприятие 2.2.1. | Строительство газовых сетей | всего | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Мероприятие 2.2.2 | Разработка проектно-сметной документации на строительство газовых сетей | всего | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 | Строительство, реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения, включая разработку проектно-сметной документации | всего | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Мероприятие 2.3.1 | Строительство, реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | всего | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.3.2 | Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | всего | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет внебюджетные источники | - | - |

Верно: управляющий делами                                                             Н.И. Безбабнов