администрациЯ Цимлянского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.05.2017 г.   	                                 № 268                                        г.  Цимлянск

Об утверждении отчета о  реализации

муниципальной программы Цимлянского района

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными

услугами населения Цимлянского района» за 2016 год

В  соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района от 12.09.2013 № 1084 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цимлянского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  отчет о реализации муниципальной программы Цимлянского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Цимлянского района» за 2016 год,  согласно приложению.

2.	Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации района по строительству, ЖКХ и архитектуре        Репина Ю.Ф.

Глава Цимлянского района                                                                     А.К. Садымов

Постановление вносит

отдел коммунальной инфраструктуры и

архитектуры Администрации района

Приложение

к постановлению

Администрации Цимлянского района

от 12.05.2017 № 268

Отчет

о реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Цимлянского района» за 2016 год

Раздел 1. Конкретные результаты,  достигнутые за 2016 год

В целях повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Цимлянского района, в рамках реализации муниципальной  программы Цимлянского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Цимлянского района» (далее – Муниципальная программа) ответственным исполнителем и участниками Муниципальной программы в 2016 году выполнен комплекс следующих мероприятий:

проводился  капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в том числе выполнялись  работы по замене кровли, фасадов;

проводилась работа с региональным оператором – некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» (далее – Фонд) по уплате   взносов на капитальный ремонт, начисленные за помещения, находящиеся в собственности  Цимлянского района;

по вопросам функционирования системы капитального ремонта многоквартирных домов размещены информационные материалы;

принималось активное  участие в специализированных семинарах для специалистов отдела ЖКХ Администрации Цимлянского района,  управляющих организаций, товариществ собственников жилья (далее – ТСЖ), жилищных кооперативов, а также представителей инициативных групп собственников жилья;

разработана проектно-сметная  документация на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства – аукцион на заключение контракта  состоится в апреле 2017.

В результате реализации Муниципальной программы в отчетном периоде:

снижен уровень потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм

Муниципальной программы

Достижению указанных результатов в 2016 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками Муниципальной программы основных мероприятий подпрограмм Муниципальной программы.

В 2016 году по подпрограмме 1 «Развитие жилищного хозяйства в Цимлянском районе», включающей 4 основных мероприятий, достигнуты следующие результаты:

Основное мероприятие 1.1.4  Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере:   организация и проведение специализированных семинаров   для управляющих организаций, товариществ собственников жилья (далее – ТСЖ), жилищных кооперативов, а также представителей инициативных групп собственников жилья, в котором приняли участие до 30 человек;

В рамках основного мероприятия  принималось  участие в областных семинарах:

- на тему «Актуальные изменения в жилищном законодательстве», в которых приняли участие 15 человек;

- на тему: «Реализация законодательства о ГИС ЖКХ: семинар-практикум» и «Алгоритм проведения капитального ремонта при формировании фонда на специальном счете», в которых приняли участие 20 человек;

- на тему «Правовые новации законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства», в которых приняли участие 10 человек;

- на тему «Порядок организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных жилых домах», в которых приняли участие 25 человек;

Всего в 2016 году в рамках данного основного мероприятия проведено 5 специализированных семинаров, в которых приняли участие 70 человек.

По подпрограмме 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Цимлянского района», включающей 
7 основных мероприятий, достигнуты следующие результаты:

Основное мероприятие 2.1 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации» – в апреле 2017 состоится аукцион на заключение контракта на строительно-монтажные работы.

Основными причинами невыполнения данного мероприятия являются: отсутствие достаточного финансирования в бюджете.

Реализация основного мероприятия 2.1 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации  не в полном объеме не повлекла ухудшение значения показателя Муниципальной программы № 2.1. Планируется повышение удовлетворенности населения Цимлянского района уровнем коммунального обслуживания, снижения уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов.

Раздел 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию Муниципальной программы

В 2016 году расходы на реализацию мероприятий Муниципальной программы запланированы не были.

Раздел 4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Муниципальной программы, подпрограмм Муниципальной программы

Из 7 показателей Муниципальной программы и подпрограмм Муниципальной программы достигнуты 7, в том числе:

«1. 1.Уровень износа коммунальной инфраструктуры»;

«2.1. Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения области»;

«2.2. Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене»;

«2.3. Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения»;

«2.4. Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии»;

«2.5. Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов»;

«2.6. Уровень газификации Цимлянского района»;

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Муниципальной программы, подпрограмм Муниципальной программы за 2016 год приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Раздел 5. Результаты оценки эффективности реализации Муниципальной программы в 2016 году, в том числе бюджетной эффективности

Муниципальная программа носит социальный характер. Основным критерием ее эффективности является повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Цимлянского района.

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы осуществляется по результатам анализа достижения значений показателей (индикаторов) Муниципальной программы, подпрограмм Муниципальной программы.

Оценка эффективности Муниципальной программы и ее общего вклада в социально-экономическое развитие Цимлянского района проведена по следующим критериям:

1. Степень достижения целевых показателей Муниципальной программы, подпрограмм Муниципальной программы:

значение критерия по показателю (индикатору) 1.1 равно 1;

значение критерия по показателю (индикатору) 2.1 равно 1;

значение критерия по показателю (индикатору) 2.2 равно 1;

значение критерия по показателю (индикатору) 2.3 равно 1;

значение критерия по показателю (индикатору) 2.4 равно 1;

значение критерия по показателю (индикатору) 2.5 равно 1;

значение критерия по показателю (индикатору) 2.6 равно 1;

Оценка достижения целевых показателей свидетельствует об эффективности программы  по степени достижения целевых показателей  в 2016 году.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) представлены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Верно: управляющий делами                                                            Н.И. Безбабнов

Приложение  № 1

к отчету о реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными

услугами населения Цимлянского района» за 2016 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Цимлянского района» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в Цимлянском районе» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель (индикатор) Уровень износа коммунальной инфраструктуры | процентов | 32,4 | 32,5 | 32,5 | нет |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Цимлянского района» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель (индикатор) Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения области | процентов | 79,2 | 79,1 | 79,1 | нет |
| 2.2. | Показатель (индикатор) Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процентов | 57,0 | 57,1 | 57,1 | нет |
| 2.3. | Показатель (индикатор) Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | процентов | 20,1 | 19,8 | 19,8 | нет |
| 2.4. | Показатель (индикатор) Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии | процентов | 14,0 | 13,9 | 13,9 | нет |
| 2.5. | Показатель (индикатор) Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов муниципальных образований Цимлянского района | процентов | 59,84 | 59,84 | 59,84 | нет |
| 2.6. | Показатель (индикатор) Уровень газификации населения Цимлянского района | процентов | 83,10 | 83,10 | 83,10 | нет |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Приложение  № 2

к отчету о реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными

услугами населения Цимлянского района» за 2016 год

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в Цимлянском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие Предоставление межбюджетных трансферт бюджетам муниципальных образований на предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов | Заместитель Администрации района по строительству, ЖКХ и архитектуре | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Капитальный ремонт многоквартирных домов, разработка и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов | Капитальный ремонт многоквартирных домов, разработка и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов | нет |
| 1.1.2 | Мероприятие Предоставление межбюджетных трансферт управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на замену и модернизацию лифтов, отработавших срок службы | Заместитель Администрации района по строительству, ЖКХ и архитектуре | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Замена (модернизация) лифтов | Замена (модернизация) лифтов не проводилась | Мероприятие по замене (модернизация) лифтов запланировано на 2017-2019гг. |
| 1.1.3 | Мероприятие Предоставление мер муниципальной поддержки капитального ремонта товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, управляющим организациям, региональному оператору в соответствии с Областным законом от 11.06.2013 № 1101-ЗС «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области» | Заместитель Администрации района по строительству, ЖКХ и архитектуре | 2017 | 2019 | 2017 | 2019 | - | - | - |
| 1.1.4 | Мероприятие Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере | Заместитель Администрации района по строительству, ЖКХ и архитектуре | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | нет |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Цимлянского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации | Заместитель Администрации района по строительству, ЖКХ и архитектуре | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Повышение удовлетво- ренности населения Цимлянского района уровнем коммунального обслуживания, снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | Повышение удовлетво- ренности населения Цимлянского района уровнем коммунального обслуживания, снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов не в полном объеме | Сокращение областного финансирования |
| 2.1.1 | Мероприятие Строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства | Заместитель Администрации района по строительству, ЖКХ и архитектуре | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | Финансирование на эти цели запланирован на 2017-2019 года |
| 2.1.2 | Мероприятие Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства | Заместитель Администрации района по строительству, ЖКХ и архитектуре | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - |
| 2.1.3 | Мероприятие Капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства | Заместитель Администрации района по строительству, ЖКХ и архитектуре | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - |
| 2.1.4 | Строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации | Заместитель Администрации района по строительству, ЖКХ и архитектуре | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - |
| 2.1.5 | Мероприятие Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в объеме, превышающим установленные индексы максимального роста размеры плата граждан за коммунальные услуги (холодное водоснабжение) | Заместитель Администрации района по строительству, ЖКХ и архитектуре | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в объеме, превышающим установленные индексы максимального роста размеры плата граждан за коммунальные услуги (холодное водоснабжение) | Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в объеме, превышающим установленные индексы максимального роста размеры плата граждан за коммунальные услуги (холодное водоснабжение) | - |
| 2.2 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации | Заместитель Администрации района по строительству, ЖКХ и архитектуре | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - |
| 2.2.1 | Строительство газовых сетей | Заместитель Администрации района по строительству, ЖКХ и архитектуре | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - |
| 2.2.2 | Разработка проектно-сметной документации на строительство газовых сетей | Заместитель Администрации района по строительству, ЖКХ и архитектуре | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - |
| 2.3 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство, реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения, включая разработку проектно-сметной документации | Заместитель Администрации района по строительству, ЖКХ и архитектуре | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - |
| 2.3.1 | Строительство, реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Заместитель Администрации района по строительству, ЖКХ и архитектуре | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - |
| 2.3.2 | Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Заместитель Администрации района по строительству, ЖКХ и архитектуре | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - |

Приложение  № 3

к отчету о реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными

услугами населения Цимлянского района» за 2016 год

Сведения

об использовании местного бюджета, областного и федерального бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Цимлянского района» за  2016 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактичес-кие расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Цимлянского района» | всего | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие жилищного хозяйства в Цимлянского района» | всего | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Предоставление межбюджетных трансферт бюджетам муниципальных образований на предоставление субсидий управ-ляющим органи-зациям, товари-ществам собст-венников жилья, жилищно-строи-тельным коопера-тивам, жилищным или иным специа-лизированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта много-квартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энерге-тических обследо-ваний многоквар-тирных домов | всего | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1. 2 | Предоставление межбюджетных трансферт управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализи-рованным потреби-тельским коопера-тивам на замену и модернизацию лифтов, отработав-ших срок службы | всего | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1. 3 | Предоставление мер муниципальной поддержки капитального ремонта товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, управляющим организациям, региональному оператору в соответствии с Областным законом от 11.06.2013 № 1101-ЗС «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области» | всего | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1. 4 | Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере | всего | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Цимлянского района» | всего | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации | всего | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.1.1 | Строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства | всего | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.1.2 | Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства | всего | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.1.3 | Капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства | всего | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.1.4 | Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в объеме, превышающим установленные индексы максимального роста размеры плата граждан за коммунальные услуги (холодное водоснабжение) | всего | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.2 | Строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации | всего | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.2.1. | Строительство газовых сетей | всего | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.2.2 | Разработка проектно-сметной документации на строительство газовых сетей | всего | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.3 | Строительство, реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения, включая разработку проектно-сметной документации | всего | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.3.1 | Строительство, реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | всего | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.3.2 | Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | всего | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |