администрациЯ Цимлянского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.06.2017 г.   	                                 № 353                                        г.  Цимлянск

О подготовке жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры Цимлянского района к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов.

В целях своевременной и качественной подготовки жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры Цимлянского района к отопительному  сезону 2017-2018 годов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать районный штаб по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, инженерной  и социальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов, согласно приложению № 1.

2. Заместителю Главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре Репину Ю.Ф.:

2.1. Обеспечить контроль за выполнением мероприятий по подготовке объектов инженерной инфраструктуры и жилищного фонда Цимлянского района к эксплуатации в осенне-зимний период 2017-2018 годов.

2.2. Систематизировать работу с органами местного самоуправления и руководителями предприятий для соблюдения плановых сроков подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду.

2.3. Обеспечить выполнение графика проведения заседаний районного штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, инженерной  и социальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов, согласно приложению № 2.

2.4. Применять в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации меры административного воздействия к руководителям жилищно-коммунальных служб и организаций коммунального комплекса в случае  нарушения и срывов сроков подготовки к осенне-зимнему периоду (невыполнение в установленные сроки мероприятий по подготовке к               осенне-зимнему периоду).

2.5. Совместно с МУП «ИИЦ «Придонье» организовать работу по освещению в средствах массовой информации хода подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства района к эксплуатации  в осенне-зимний период 2017-2018 годов.

3. Заместителю Главы Администрации Цимлянского района по социальной сфере Кузиной С.Н.:

3.1. Организовать работу по подготовке объектов подведомственных учреждений здравоохранения, общего образования, культуры к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов.

3.2. Обеспечить выполнение планов мероприятий по подготовке  объектов подведомственных учреждений здравоохранения, общего образования, культуры к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов.

4. Рекомендовать Главам Администраций городского и сельских поселений района, руководителям предприятий и управляющих компаний:

4.1. В соответствии с приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» создать комиссии по проверке теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2017-2018 годов.

4.2. Разработать и предоставить в срок до 14.06.2017 в Администрацию Цимлянского района (штаб) утвержденные планы мероприятий подготовки объектов жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры Цимлянского района по форме, согласно приложению № 3.

4.3. Обеспечить неукоснительное выполнение разработанных и утвержденных мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду в указанные сроки.

4.4. Обеспечить подготовку к эксплуатации в осенне-зимний период 2017-2018 годов объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в порядке и сроки, установленные постановлением Администрации Ростовской области от 12.04.2011 № 193 «О подготовке жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры городских округов и муниципальных  районов Ростовской области к эксплуатации в осенне-зимний период».

5. Рекомендовать руководителям предприятий:

5.1. Организовать представление в Администрацию Цимлянского района оперативной информации об аварийных и чрезвычайных ситуациях на объектах жизнеобеспечения с целью оказания помощи по их устранению по форме, согласно приложению № 4.

5.2. Обеспечить подготовку к работе в осенне-зимних условиях аварийно-диспетчерских служб, обратив особое внимание на укомплектованность персоналом, техникой и наличие аварийного запаса материалов.

5.3. Обеспечить представление в отдел коммунальной инфраструктуры и архитектуры Администрации района (кабинет 44) в установленные сроки:

- информации о ходе подготовки к осенне-зимнему периоду 2017 – 2018 годов по состоянию на 01 и 15 число каждого месяца, начиная с 01 июня 2017 года по 15 ноября 2017 года, согласно форме государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях»;

- информации о ходе прохождения осенне-зимнего периода по состоянию на 01 декабря 2017 года, согласно форме государственного статистического наблюдения № 2-ЖКХ (зима) «Сведения о работе жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях»;

- информации о ходе прохождения осенне-зимнего периода ежемесячно в период с 01 ноября 2017 года по 01 апреля 2018 года в соответствии с формой государственного статистического наблюдения № 3-ЖКХ (зима) «Сведения о наличии и расходе топлива организациями жилищно-коммунального хозяйства и объектами энергетики в зимних условиях» по состоянию на 01 число отчетного месяца;

6. Рекомендовать Главам Администраций городского и сельских поселений района:

6.1. Подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, независимо от организационно-правовой формы собственности и ведомственной принадлежности, к эксплуатации в осенне-зимний период 2017-2018 годов взять на контроль.

6.2. Завершить работы по подготовке к отопительному сезону 2017-2018гг. не позднее:

- 1 сентября 2017 года – для дошкольных учреждений, учреждений образования, здравоохранения;

- 1 октября 2017 года – для жилищного фонда, прочих учреждений независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности.

7. Признать утратившим силу постановление Администрации Цимлянского района от 02.06.2016  № 279 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Цимлянского района к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов».

8. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре Репина Ю.Ф.

Глава Цимлянского района                                                                 А.К. Садымов

Постановление вносит

отдел коммунальной инфраструктуры

и архитектуры Администрации района

Приложение № 1

к постановлению

Администрации района

от 08.06.2017 № 353

СОСТАВ РАЙОННОГО ШТАБА

по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, инженерной  и социальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов

| Председатель штаба: |  |
| --- | --- |
| Репин Юрий Федулович | -заместитель Главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре; |
| Заместитель председателя штаба: |  |
| Демина Анна Валерьевна | - заведующий отделом коммунальной инфраструктуры и архитектуры Администрации Цимлянского района; |
| Секретарь штаба: |  |
| Луцевич Александр Александрович | -ведущий специалист отдела коммунальной инфраструктуры и архитектуры Администрации Цимлянского района; |
| Члены штаба: |  |
| 1. Антипов Иван Викторович | -заведующий отделом образования Администрации района; |
| 2. Степанова Лариса Михайловна | -заведующий отделом культуры Администрации Цимлянского района; |
| 3. Грициенко Александр Николаевич | -заведующий сектором ГО и ЧС, ЕДДС Администрации района; |
| 4. Полежаев Сергей Викторович | -технический директор открытого акционерного общества «Водоканал» (по согласованию); |
| 5. Семенов Сергей Иванович | -начальник Цимлянской районной газовой службы (по согласованию); |
| 6. Саркисян Карен Паруирович | -начальник Цимлянских РЭС (по согласованию); |
| 7. Иванов Виталий Михайлович | -главный врач МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района; |
| 8. Будников Михаил Степанович | -начальник ЦРТС филиала АО «Донэнерго» Тепловые сети (по согласованию); |
| 9. Якубов Геннадий Юрьевич | -начальник Цимлянского участка ВМЭС (по согласованию); |
| 10. Безверхий Григорий Викторович | -генеральный директор открытого акционерного общества «Цимлянское дорожно-ремонтное строительное управление» (по согласованию); |
| 11. Краснянский Генадий Васильевич | -директор ООО «Коммунальщик» (по согласованию); |
| 12. Меркулова Наталья Сергеевна | -директор УК ООО «Цимлянскжилсервис» (по согласованию); |
| 13. Бондаренко Михаил Васильевич | -государственный жилищный инспектор (по согласованию); |
| 14. Кобелев Юрий Николаевич | -начальник Волгодонского территориального отдела по государственному энергетическому надзору (по согласованию); |
| 15. Ястребов Владимир Геннадьевич | -государственный инспектор Волгодонского территориального отдела по государственному энергетическому надзору (по согласованию); |
| 16. Бартош Александр Владимирович | -государственный инспектор Волгодонского территориального отдела по государственному энергетическому надзору (по согласованию); |
| 17. Поляков Виталий Борисович | -Глава Администрации Цимлянского городского поселения (по согласованию); |
| 18. Сухов Александр Анатольевич | -И.о. Главы Администрации Маркинского сельского поселения (по согласованию); |
| 19. Савушинский Александр Гаврилович | -Глава Администрации Калининского сельского поселения (по согласованию); |
| 20. Текутьев Сергей Федорович | -Глава Администрации Новоцимлянского сельского поселения (по согласованию); |
| 21. Светличный Владимир Валентинович | -Глава Администрации Красноярского сельского поселения (по согласованию); |
| 22. Ершов Николай Григорьевич | -Глава Администрации Лозновского сельского поселения (по согласованию); |
| 23. Миненко Александр Владимирович | -Глава Администрации Саркеловского сельского поселения (по согласованию). |

Верно: управляющий делами                                                              Н.Н. Бурунина

Приложение № 2

к постановлению

Администрации района

от 08.06.2017 № 353

ГРАФИК

проведения заседаний районного штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, инженерной  и социальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов.

| № п/п | Дата проведения* | Время проведения* |
| --- | --- | --- |
| 1. | 14.06.2017г. | 1000 |
| 2. | 28.06.2017г. | 1000 |
| 3. | 19.07.2017г. | 1000 |
| 4. | 23.08.2017г. | 1000 |
| 5. | 20.09.2017г. | 1000 |

* - Дата проведения и время могут быть изменены. Уточненное время проведения заседаний районного штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, инженерной  и социальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов будет сообщаться дополнительно.

Верно: управляющий делами                                                              Н.Н. Бурунина

Приложение № 3

к постановлению

Администрации района

от  08.06.2017  №  353

«Утверждаю»

(должность)

________________________(Ф.И.О. руководителя)

«      »_____________________ 2017г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры по____________________________________________

(наименование организации, предприятия, учреждения)

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Объем работ | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

Ф.И.О.

Разработал:_______________________________________                  _________________________

(Подпись)	                                                                      (ответственное должностное лицо)

Верно: управляющий делами                                                                                       Н.Н. Бурунина

Приложение № 4

к постановлению

Администрации района

от  08.06.2017 №  353

Оперативная информация об авариях на источниках теплоснабжения,

теплотрассах, тепловых вводах, водоводах, коллекторах, насосных станциях.

| Адрес аварии | Характер и причина аварии | Зона аварии | Количество потребителей, в том числе: жилые дома, объекты социальной сферы, прочие | Дата и время возникновения аварии | Сроки устранения аварии |  | Ответственный исполнитель (наименование предприятия) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | планируемые | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Верно: управляющий делами                                                              Н.Н. Бурунина