администрациЯ Цимлянского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.10.2017 г.   	                                № 673                                          г.  Цимлянск

О внесении изменений в постановление

Администрации Цимлянского района

от 15.10.2013 №1217 «Об утверждении

муниципальной программы Цимлянского

района «Развитие транспортной системы»

В соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района от 12.09.2013 № 1084 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цимлянского района, решения Собрания депутатов Цимлянского района от 18.09.2017 № 91 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Цимлянского района от 26.12.2016 №62 «О бюджете Цимлянского района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести в приложение к постановлению Администрации Цимлянского района от 15.10.2013 № 1217 «Об утверждении муниципальной программы Цимлянского района «Развитие транспортной системы» изменения, согласно приложению.

- Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации района по строительству, ЖКХ и архитектуре Репина Ю.Ф.

Глава Цимлянского района	                                                              А.К. Садымов

Постановление  вносит 
отдел коммунальной

инфраструктуры и архитектурыкоммунальной инфраструктуры

Приложение

к постановлению

Администрации

Цимлянского района

от 23.10.2017 № 673

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в приложение к постановлению Администрации Цимлянского района

от 15.10.2013 №1217 «Об утверждении муниципальной программы Цимлянского района «Развитие транспортной системы»

- В разделе «Паспорт муниципальной программы Цимлянского района  «Развитие транспортной системы»:

  - Строку Ресурсное обеспечение муниципальной программы Цимлянского района изложить в следующей редакции:

| Ресурсное обеспечение муниципальной программы Цимлянского района |  | общий объем финансирования подпрограммы на 2014 – 2020 годы составляет 132958,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 25309,8 тыс. рублей; 2015 год – 12378,7 тыс. рублей; 2016 год – 9399,3 тыс. рублей; 2017 год – 24316,9 тыс. рублей; 2018 год – 40569,9 тыс. рублей; 2019 год – 15872,4 тыс. рублей; 2020 год – 5111,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 67365,5 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 17553,7 тыс. рублей; 2015 год – 4568,7 тыс. рублей; 2016 год – 3734,8 тыс. рублей; 2017 год – 7125,9 тыс. рублей; 2018 год – 29832,9 тыс. рублей; 2019 год – 4549,5 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей, за счет средств бюджетов муниципального образования – 65593,4 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 7756,1 тыс. рублей; 2015 год – 7810,0 тыс. рублей; 2016 год – 5664,5 тыс. рублей; 2017 год – 17191,0 тыс. рублей; 2018 год – 10737,0 тыс. рублей; 2019 год – 11322,9 тыс. рублей; 2020 год – 5111,9 тыс. рублей. |
| --- | --- | --- |

- В разделе «Паспорт подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Цимлянского района »   муниципальной программы:

  - Строку  Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы Цимлянского района изложить в следующей редакции:

| Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы Цимлянского района | общий объем финансирования подпрограммы на 2014 – 2020 годы составляет 132958,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 25309,8 тыс. рублей; 2015 год – 12378,7 тыс. рублей; 2016 год – 9399,3 тыс. рублей; 2017 год – 24316,9 тыс. рублей; 2018 год – 40569,9 тыс. рублей; 2019 год – 15917,4 тыс. рублей; 2020 год – 5111,9 тыс. рублей, |
| --- | --- |
|  | в том числе за счет средств областного бюджета – 67365,5 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 17553,7 тыс. рублей; 2015 год – 4568,7 тыс. рублей; 2016 год – 3734,8 тыс. рублей; 2017 год – 7125,9 тыс. рублей; 2018 год – 29832,9 тыс. рублей; 2019 год – 4549,5 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей, |
|  | за счет средств бюджетов муниципального образования – 65593,4 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 7756,1 тыс. рублей; 2015 год – 7810,0 тыс. рублей; 2016 год – 5664,5 тыс. рублей; 2017 год – 17191,0 тыс. рублей; 2018 год – 10737,0 тыс. рублей; 2019 год – 11322,9 тыс. рублей; 2020 год – 5111,9 тыс. рублей. |

- Таблицу №4 приложения №4 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы» изложить в следующей редакции:

Приложение № 4 к

муниципальной программе

«Развитие транспортной системы»

- № 4

Расходы

бюджета Цимлянского района на реализацию муниципальной программы 
Цимлянского района «Развитие транспортной системы»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации <1> |  |  |  | Расходы <2> (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| муниципальная программа | развитие транспортной системы | Администрация Цимлянского района | 902 | - | - | - | 25309,8 | 12378,7 | 9399,3 | 24316,9 | 40570,6 | 15872,4 | 5111,9 |
| Подпрограмма 1 | развитие транспортной инфраструктуры Цимлянского района | Администрация Цимлянского района | 902 | - | - | - | 25309,8 | 12378,7 | 9399,3 | 20817,9 | 40570,6 | 15872,4 | 5111,9 |
| Основное мероприятие 1.1 | содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Цимлянского района | 902 | 0409 | 1512240 | 220 | 2019,8 | 385,7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 902 | 0409 | 1510351 | 240 | 272,9 | 129,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 902 | 0409 | 1517351 | 240 | 3800 | 1800,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 902 | 0409 | 15100 22400 | 240 |  |  | 5463,7 | 6167,6 | 3222,2 | 11112,0 | 5111,9 |
|  |  |  | 902 | 0409 | 1510073510 | 240 |  |  | 1800,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 902 | 0409 | 15100S 3510 | 240 |  |  | 100,8 | 3532,4 | 3750,2 | 3978,9 |  |
| Основное мероприятие 1.2 | ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Цимлянского района | 902 | 0409 | 1512241 15100 22410 | 240 240 | - | 6044,8 | - | 7149,5 | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 | капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Цимлянского района |  | - | - | - | - | - | - | - | 6902,1 | - | - |
| Основное мероприятие 1.4 | проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Цимлянского района |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.5 | строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Цимлянского района | 902 | 0409 | 15100S3490 | 240 | - | - | - |  | 25914,6 | - | - |
| Основное мероприятие 1.6 | проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Цимлянского района | 902 902 902 | 0409 0409 0409 | 15100 S3500 15100 S3500 151002 2430 | 240 240 240 |  | - |  | 1398,10 2099,3 97,0 | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.7 | Иные межбюджетные трансферты из бюджета района бюджетам поселений для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на: Строительство и реконструкцию; | Администрация Цимлянского района | 902 902 | 0409 0409 | 1518503 1517348 | 540 540 | 724,2 10084,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт; |  | 902 | 0409 | 1518502 | 540 | 1498,7 | 900,0 - | - - | - |  |  |  |
|  | Разработку проектно сметной документации; |  | 904 902 | 0409 0409 | 1518501 1510085010 | 540 540 | 3240,5 | 350,1 | 100,0 |  |  |  |  |
|  | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров; |  | 902 902 | 0409 0409 | 1517351 1510073510 | 540 540 | 3669,7 | 1934,8 | 1934,8 | 1681,5 | 781,5 | 781,5 |  |
|  | Ремонт автомобильных дорог |  | 902 | 0409 | 1510085030 | 540 |  |  |  | 2191,5 |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.8 | Погашение кредиторской задолженности на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за 2014 год |  | 902 904 | 0409 0409 | 1517351 1517351 | 244 540 |  | 319,2 514,7 |  |  |  |  |  |

- Таблицу №5 приложения №5 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы» изложить в следующей редакции:

- Приложение № 5

- к муниципальной программе

«Развитие транспортной системы»

Таблица №5

Расходы

областного бюджета, федерального бюджета, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| муниципальная программа | Развитие транспортной системы | Всего | 25309,8 | 12378,7 | 9399,3 | 24316,9 | 40570,6 | 15872,4 | 5111,9 |
|  |  | областной бюджет | 17553,7 | 4568,7 | 3734,8 | 7125,9 | 29832,9 | 4549,5 | - |
|  |  | федеральный бюджет |  | - | - |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет района | 7756,1 | 7810,0 | 5664,5 | 17191,00 | 10737,7 | 11322,9 | 5111,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Развитие транспортной инфраструктуры Цимлянского района | всего | 25309,8 | 12378,7 | 9399,3 | 24316,9 | 40570,6 | 15872,4 | 5111,9 |
|  |  | областной бюджет | 17553,7 | 4568,7 | 3734,8 | 7125,9 | 29832,9 | 4549,5 | - |
|  |  | федеральный бюджет |  | - | - |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет района | 7756,1 | 7810,0 | 5664,5 | 17191,00 | 10737,7 | 11322,9 | 5111,9 |
|  |  | внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - |

- Приложение №6 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы» изложить в следующей редакции:

Приложение № 6 к

муниципальной программе

«Развитие транспортной системы»

На ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения получено из областного бюджета на 2014 год 7469,7 тыс. руб. Средства, направленные бюджету Цимлянского района составляют 3800,00 тыс.руб., на 2015 год – 2017 годы  - 3734,8 тыс. руб. В 2018 году - 4332,9 тыс. рублей.

- Таблицу №6 приложения №6 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы» изложить в следующей редакции:

Таблица №6

Распределение 
иных межбюджетных трансфертов муниципальной программы Цимлянского района

«Развитие транспортной системы» на капитальный ремонт, строительство и реконструкцию,  разработку ПСД

и содержание   автомобильных дорог общего пользования местного значения

- тыс. рублей

| № п/п | Наименование поселения | На 2014 год |  |  |  | На 2015 год |  |  |  | На 2016 год |  |  |  | На 2017 год |  |  |  | На 2018 год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | В том числе за счет средств бюджета: |  |  | всего | В том числе за счет средств: |  |  | всего | В том числе за счет средств: |  |  | всего | В том числе за счет средств: |  |  | всего | В том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  |  |  | Федера ль ного | областного | Цимлянского района |  | Федера ль ного | областного | Цимлянского района поселений |  | Федера ль ного | областного | Цимлянского района |  | Федера ль ного | областного | Цимлянского района |  | Федера ль ного |  | областного |  | Цимлянского района |
| Разработка проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Красноярское сельское поселение | 445,2 |  |  | 445,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Новоцимлянское сельское поселение | 2795,3 |  |  | 2795,3 |  |  |  | 350,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | 3240,5 |  |  |  |  |  |  | 350,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Маркинское сельское поселение | 1498,74 |  |  | 1498,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Красноярское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  | 900,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | 1498,74 |  |  |  |  |  |  | 900,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство и реконструкция внутригородских, внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Калининское сельское поселение | 10808,2 |  | 10084 | 724,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | 10808,2 |  | 10084 | 724,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Цимлянское городское поселение | 1669,7 |  | 1669,7 |  | 781,5 |  | 781,5 |  | 781,5 |  | 781,5 |  | 1681,5 |  | 1681,5 |  | 781,5 |  | 781,5 |  |  |  |
| 2 | Калиниское селськое поселение | 300,0 |  | 300,0 |  | 114,4 |  | 114,4 |  | 114,4 |  | 114,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Красноярское сельское поселение | 500,0 |  | 500,0 |  | 421,5 |  | 421,5 |  | 421,5 |  | 421,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Лозновское сельское поселение | 300,0 |  | 300,0 |  | 156,2 |  | 156,2 |  | 156,2 |  | 156,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Маркинское сельское поселение | 300,0 |  | 300,0 |  | 257,7 |  | 257,7 |  | 257,7 |  | 257,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Новоцимлянское сельское поселение | 321,6 |  | 300,0 |  | 83,1 |  | 83,1 |  | 83,1 |  | 83,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Саркеловское сельское поселение | 300,0 |  | 300,0 |  | 120,4 |  | 120,4 |  | 120,4 |  | 120,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по содержанию дорог: | 3669,7 |  | 3669,7 |  | 2074,1 |  | 1934,8 |  | 1934,8 |  | 1934,8 |  | 1681,5 |  | 1681,5 |  | 781,5 |  | 781,5 |  |  |  |

- Таблицу №7 приложения №7 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы» изложить в следующей редакции:

Приложение № 7 к

муниципальной программе

«Развитие транспортной системы»

- Таблица №7

- Перечень

инвестиционных объектов капитального ремонта, строительства, реконструкции,

(включая разработку ПСД) Цимлянского района

| № п/п | Наименование муниципального образования | Наименование инвестиционного проекта | Номер и дата положительного заключения государственной (негосударст-венной) экспертизы | Сроки получения положительного заключения государственной (негосударст-венной) экспертизы на проектную (сметную) документацию | Объем расходов (тыс. рублей) | в том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 2018 |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цимлянский район | Разработка проектной документации на объект «Строительство автомобильной дороги "Подъезд от а/д "ст. Красноярская - х. Лозной - ст. Лозновская - ст. Камышевская" к х. Рынок - Романовский» |  |  |  | 2017 | всего |  |  |  | 3497,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  | 2099,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Цимлянскогорайона |  |  |  | 1398,10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт автомобильной дороги «ст.Красноярская – х.Лозной – ст.Лозновская – ст.Камышевская» |  |  |  |  | всего |  | 6430,6 |  | 3650,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Цимлянского района |  | 6430,6 |  | 3650,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |  |  |  |  |  |
|  |  | Строительство автомобильной дороги "Подъезд от а/д "ст. Красноярская - х. Лозной - ст. Лозновская - ст. Камышевская" к х. Рынок - Романовский |  |  |  |  | всего |  |  |  |  | 25914,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 25500,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Цимлянского района |  |  |  |  | 414,60 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |  |  |  |  |  |
| 5. | Маркинское сельское поселение | Капитальный ремонт автодороги ул.Центральная хутор Паршиков Цимлянский район Ростовская область |  | 61-1-5-0246-13 от 22.02.2012 |  |  | всего | 2894,54 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Цимлянского района | 1498,74 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 1395,8 |  |  |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт автодороги ул. Производственная хутор Паршиков Цимлянский район ростовская область |  | 61-1-5-0422-13 |  |  | всего |  |  |  |  | 6902,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Цимлянского района |  |  |  |  | 6902,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |  |  |  |  |  |
|  | Новоцимлянское сельское поселение | Разработка проектно-сметной документации на объект: « Реконструкция моста через реку Россошь в х.Богатырев Цимлянского района Ростовской области» |  |  |  |  | всего | 3000,0 | 472,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Цимлянского района | 2795,3 | 350,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет сельского поселения | 204,7 | 121,90 |  |  |  |
|  | Красноярское сельское поселение | Разработка проектно-сметной документации на объект: «Капитальный ремонт автодорожного моста через реку Кумшак в ст.Красноярская Цимлянского района Ростовской области |  |  |  |  | всего | 1250,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Цимлянского района | 445,2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 804,8 |  |  |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт автодороги переулок Цимлянский станица Красноярская Цимлянский район Ростовская область |  | №3-6-1-0215-12 от 09.11.2012 |  |  | всего |  | 3476,60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Цимлянского района |  | 900,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |  | 2576,6 |  |  |  |
|  | Калининское сельское поселение | Строительство автодороги по улице Вербной станицы Калининской Цимлянского района Ростовской области |  | № 61-1-5-0430-13 от 19.04.2013 |  | 19.04.2013 | Всего: | 10808,2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 10084,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Цимлянского района | 724,2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |  |  |  |  |  |
|  | Лозновское сельское поселение |  | Рремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Центральная в пос. Сосенки в Цимлянском районе |  |  |  | Всего: |  |  |  | 3082,10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Цимлянского района |  |  |  | 3082,10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |  |  |  |  |  |
|  |  |  | текущий ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог в Лозновском сельском поселении, являющихся собственностью Цимлянского района |  |  |  | Всего: |  |  |  | 416,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Цимлянского района |  |  |  | 416,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  | всего | 17952,74 | 10379,2 |  | 9980,8 | 32816,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 10084,0 |  |  | 2099,3 | 25500,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Цимлянского района | 5463,44 | 7680,7 |  | 7881,50 | 7316,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 2405,3 | 2698,5 |  |  |  |

Верно: управляющий делами                                                                                   Н.Н. Бурунина