администрациЯ Цимлянского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2017 г.	                                  № 849        	           	г. Цимлянск

Об утверждении муниципальной

программы Цимлянского района

«Формирование комфортной

современной среды»

В соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района от 12.09.2013 № 1084 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цимлянского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу Цимлянского района «Формирование комфортной современной среды», согласно приложению.

2.	 Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации района по строительству, ЖКХ и архитектуре.

Исполняющий обязанности Главы

Администрации Цимлянского района                                           А.И. Высочин

Постановление вносит

отдел коммунальной инфраструктуры и

архитектуры Администрации района

Приложение

к постановлению

Администрация Цимлянского района

от 29.12.2017 №  849

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование комфортной современной среды»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Цимлянского района

««Формирование комфортной современной среды»

| Наименование муниципальной программы | – | муниципальная программа Цимлянского района «Формирование комфортной современной среды» (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | – | Администрация Цимлянского района |
| Соисполнители муниципальной программы | – | отсутствуют |
| Участники муниципальной программы | – | Администрация Цимлянского городского поселения, Администрация Калининского сельского поселения, Администрация Красноярского сельского поселения, Администрация Лозновского сельского поселения, Администрация Маркинского сельского поселения, Администрация Саркеловского сельского поселения |
| Основные мероприятия | – | 1. Благоустройство общественных территорий Цимлянского района. 2. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Цимлянского района |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | – | отсутствуют |
| Цель муниципальной программы | – | Создание комфортных условий жизнедеятельности – активизация местного населения в решении вопросов местного значения –повышение уровня жизни населения за счет формирования улично-дорожной сети, соответствующей потребностям населения –формирование условий для стабильного экономического развития и повышения инвестиционной привлекательности Цимлянского района |
| Задачи муниципальной программы | – | Повышение уровня комплексного обустройства, обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Цимлянского района, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории; Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории поселения; Создание комфортных условий проживания; Воспитание у жителей поселения бережного отношения к среде обитания |
| Целевые показатели муниципальной программы | – | доля благоустроенных объектов в Цимлянском районе от общего количества объектов, требующих благоустройства |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | – | Программа реализуется в один этап в 2018-2022 годы |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | – | 10449,6 тыс. рублей, в том числе: в 2018 году – 2 103,4 тыс. рублей; в 2019 году – 2 146,2 тыс. рублей; в 2020 году – 2 135,0 тыс. рублей; в 2021 году – 2 032,5 тыс. рублей; в 2022 году – 2 032,5 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета – 10 121,9 тыс. рублей, в том числе: в 2018 году – 1 991,9 тыс. рублей; в 2019 году – 2 032,5 тыс. рублей; в 2020 году – 2 032,5 тыс. рублей; в 2021 году – 2 032,5 тыс. рублей; в 2022 году – 2 032,5 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета– 327,7 тыс. рублей, в том числе: в 2018 году – 111,5 тыс. рублей; в 2019 году – 113,7 тыс. рублей; в 2020 году – 102,5 тыс. рублей. Муниципальная программа финансируется из областного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на ее реализацию областным законом об областном бюджете. Средства местного бюджета, объемы финансирования и направления мероприятий муниципальной программы определяются нормативными правовыми актами Администрации Цимлянского района |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Цимлянского района | – | повышение удовлетворенности населения Цимлянского района уровнем благоустройства территории проживания; - обеспечение комфортных условий для проживания и отдыха населения на территории муниципальных образований Цимлянского района |

Раздел 1. Общая характеристика 
текущего состояния сферы благоустройства 
на территории Цимлянского района

Площадь территории Цимлянского района составляет 2529 тыс. км2

На начало 2017 года численность населения Цимлянского района составила 35,0 тыс. человек, в том числе по сельским поселениям: Цимлянское городское поселение - 14718 человек; Калининское сельское поселение – 2516 человек в том числе ст-ца Калининская численностью 1759 человек, Красноярское сельское поселение 5820 человек, в том числе ст. Красноярская – 5028 человек, Лозновское сельское поселение – 4202 человек в том числе х.Лозной 1877 человек, Маркинское сельское поселение 2980 человек, в том числе ст. Маркинская – более 1019 человек, Саркеловское сельское поселение – 3137 человек, в том числе п.Саркел – 1575 человек, Новоцимлянское сельское поселение - 1759 человек, в том числе ст-ца Новоцимлянская 834 человека (в состав данного поселения не входят населенные пункты численностью 1000 человек, Новоцимлянское сельское поселение участие в программе не принимает). Благоустройство территорий в Цимлянском районе является одним из наиболее эффективных инструментов повышения привлекательности района в целом и отдельных его районов для проживания, работы и проведения свободного времени.

Стратегией социально-экономического развития  Цимлянского района до 2020 года, утверждённой решением собрания депутатов Цимлянского района от 19.07.2012 №70, определены основные цели повышение качества городской среды для создания комфортных и безопасных условий проживания жителей района и его гостей.

Повышение уровня благоустройства городской территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии и, как следствие, повышение качества жизни населения. Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории Цимлянского района, не обеспечивают в полной мере растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания, а уровень их износа продолжает увеличиваться. Необходимо обеспечить повышенные требования к уровню экологии, эстетическому и архитектурному облику района.

Основным принципом формирования комфортной городской среды является комплексный подход при создании эффективной системы благоустройства, в том числе за счет реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов.

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания горожан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективных решений, включающих комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению и устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм.

Проведение мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий должно осуществляться с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, общественных и дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В рамках Программы планируется реализовать мероприятия, направленные на развитие комфортной современной среды на территории Цимлянского района, в том числе выполнить работы по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов.

В настоящее время на территории района расположено:

- 23 общественных территорий;

- 84 многоквартирных дома, которые в совокупности образуют 57 внутридворовых территорий общей площадью 160,540 тыс.м2.

Существенное влияние на архитектурный и эстетический облик Цимлянского района оказывают общественные территории, к которым относятся парки, скверы, пешеходные зоны, площадки и другие места массового посещения. Творчески оформленные общественные территории с активным использованием растительных компонентов формируют благоприятную среду для населения, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции, являются важным условием инвестиционной привлекательности муниципального образования.

Ежегодно выделяемого объема бюджетных средств достаточно только для содержания указанных объектов. В связи с чем, в парках и скверах назрела необходимость произвести реконструкцию зеленых насаждений, газонов, цветников, восстановить освещение, насытить парки и скверы малыми архитектурными формами.

Дворовые территории многоквартирных домов являются многофункциональными зонами, предназначенными для прогулок населения, игровой зоной, территорией для занятий спортом и местом временного хранения транспортных средств.

Необходимо рациональное и оптимальное разграничение дворовой территории с установленным функциональным назначением, безопасностью всех элементов. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения.

На сегодняшний день объекты благоустройства дворов многоквартирных домов не обеспечивают в полной мере современный уровень комфорта жителей.

Значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа. Несоблюдение сроков службы дорожных покрытий увеличивает объемы разрушения асфальтобетонного покрытия и не дает необходимого эффекта в сохранении дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

В целях создания жителям района условий для комфортного проживания, из местного бюджета ежегодно выделяются средства на обустройство придомовых территорий.

В период с 2015 по 2017 год в Цимлянском районе установлено 0 единицы игрового и спортивного оборудования, отремонтировано 0 тыс.м2 внутриквартальных проездов, тротуаров, отмосток.

Анализ современного состояния сферы благоустройства показывает, что вопросы благоустройства занимают первые места в перечне проблем граждан.

К благоустройству общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере благоустройства, а также повысить эффективность и результативность расходования бюджетных средств.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых и общественных территории с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории Цимлянского района. 		Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное современное «общественное пространство».

Определение перспектив благоустройства территории Цимлянского района позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройства. 		Без принятия срочных мер правового и институционального характера на государственном, в том числе региональном и местном уровне переломить эти тенденции, обеспечить решение задачи повышения удовлетворенности населения района уровнем благоустроенности дворовых территорий, общественных территорий и мест массового отдыха населения не представляется возможным. 				В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, которые могут привести к изменению сроков и (или) ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной  программы не менее чем на 10 процентов от планового уровня и на которые ответственный исполнитель и участники муниципальной программы не могут оказать непосредственного влияния.

Среди рисков реализации муниципальной программы необходимо выделить следующие:

- Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием муниципальной программы в неполном объеме как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Учитывая формируемую практику программного бюджетирования в части обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств бюджетов, а также предусмотренные муниципальной программой меры по созданию условий для привлечения средств внебюджетных источников, риск сбоев в реализации муниципальной программы по причине недофинансирования можно считать умеренным.

2. Риск ухудшения состояния экономики, который может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе к повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. Учитывая опыт последнего финансово-экономического кризиса, оказавшего существенное негативное влияние на динамику основных экономических показателей, такой риск для реализации муниципальной программы может быть качественно оценен как умеренный.

3. Отсутствие вовлеченности граждан в реализации общественных мероприятий, включая мероприятия по благоустройству дворовых территорий.

Из всех вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию муниципальной программы может оказать риск ухудшения состояния экономики, которые содержат угрозу срыва реализации муниципальной программы.

Управление рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться путем координации деятельности всех участников муниципальной программы и проведения информационно-разъяснительной работы с населением района.

Раздел 2. Цели, задачи и показатели,

основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Целью муниципальной программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории Цимлянского района.

Для достижения целей муниципальной программы необходимо решение следующих задач:

- повышение уровня благоустройства общественных территорий Цимлянского района;

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий Цимлянского района;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Цимлянского района.

Состав показателей муниципальной программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Муниципальная программа имеет следующие целевые показатели.

1. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Цимлянского района, 50 %.

При определении данного показателя используются следующие величины:

- количество благоустроенных общественных территорий- 4;

- общее количество общественных территорий-8.

Указанный показатель измеряется в процентах и определяет степень благоустроенных общественных территорий к общему количеству общественных территорий.

2. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов Цимлянского района, %.

При определении данного показателя используются следующие величины:

- количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов;

- общее количество дворовых территорий многоквартирных домов.	Указанный показатель измеряется в процентах и определяет степень благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов к общему количеству дворовых территорий многоквартирных домов.

Информация о значениях показателей приводится в приложении № 1 к муниципальной программе. Показатели муниципальной программы не входят в состав данных официальной статистики и рассчитываются в соответствии с методикой расчета таких целевых показателей, приведенной в приложении № 2 к муниципальной программе.

Срок реализации муниципальной программы - 2018-2022 годы. Программа реализуется в один этап.

В результате реализации муниципальной программы планируется достичь повышения удовлетворенности населения района уровнем благоустроенности общественных территорий, территорий мест массового отдыха населения и дворовых территорий многоквартирных домов.

Реализация муниципальной программы должна привести к созданию современной среды обитания и жизнедеятельности населения района, должен сложиться качественно новый уровень состояния сферы благоустройства. Сведения о показателях муниципальной программы и их значениях приведены в приложении №2.

Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм

муниципальной программы, обобщенная характеристика основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ

Муниципальной программой не предусматривается реализация ведомственных целевых программ.

В рамках муниципальной программы предполагается реализация следующих основных мероприятий.

Основное мероприятие 1. Благоустройство общественных территорий.

Данное мероприятие осуществляется за счет предоставления субсидии федерального, областного и местного бюджетов, а также внебюджетных источников на реализацию проектов по благоустройству общественных территорий.

Основное мероприятие 2. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

Данное мероприятие осуществляется за счет предоставления субсидии областного и местного бюджетов, а также внебюджетных источников на реализацию проектов по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

В рамках данного мероприятия для поддержания дворовых территорий в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности предусматривается целенаправленная работа, исходя из:

- Минимального перечня работ:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек, урн для мусора.

- Дополнительного перечня работ:

- озеленение дворовых территорий;

- устройство пешеходных дорожек;

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- оборудование площадок для отдыха;

- оборудование площадок для выгула животных;

- устройство информационных стендов;

- установка малых архитектурных форм;

- иные виды работ по согласованию с собственниками помещений в многоквартирных домах.

При реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ доля финансового участия собственников помещений многоквартирного дома, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, должна быть не менее 15 % от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома.

Нормативная стоимость вышеуказанных мероприятий по благоустройству определяется на основе сметного метода, исходя из Федеральных единичных расценок.

Порядок расходования средств субсидии, указанных в основном мероприятии 3, направляемых юридическим лицам на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с выполнением работ, оказанием услуг по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, утверждается нормативным правовым актом муниципального образования.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в приложении № 3 к муниципальной программе.

Раздел 4. Информация

по ресурсному обеспечению муниципальной программы

Источниками финансирования муниципальной программы являются средства областного и местного бюджета и внебюджетные средства (средства собственников помещений многоквартирных домов и иных лиц). Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы в 2018 – 2022 годах составляет 10449,6 тыс. рублей (в текущих ценах) за счет всех источников финансирования, в том числе:

за счет средств областного бюджета – 10 121,9 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета – 327,7 тыс. рублей.

Объем финансирования муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы «Формирование комфортной современной среды» приведены в приложении №1 к муниципальной программе.

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением муниципальной программы за счет местного бюджета, устанавливается решением Собрания депутатов Цимлянского района о бюджете муниципального района на текущий и очередной финансовые годы.

Средства местного бюджета, объемы финансирования и направления мероприятий муниципальной программы выделяются в рамках муниципальной программы. Средства местного бюджета, предусмотренные на софинансирование расходов по объектам и направлениям за счет субсидий областного бюджета, отражаются в объеме не ниже установленного Правительством Ростовской области уровня софинансирования.

Внебюджетными средствами являются средства собственников помещений многоквартирных домов и иных лиц.

Распределение бюджетных ассигнований между подпрограммами осуществляется с учетом целей и задач муниципальной программы.

Информация о расходах областного бюджета на реализацию муниципальной программы приведена в приложении № 4 к муниципальной программе.

Информация о расходах областного и местного бюджета, внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы приведена в приложении № 4 к муниципальной программе.

Раздел 5. Методика

оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет осуществляться путём ежегодного сопоставления:

- фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений целевых показателей муниципальной программы (целевой параметр - 100%).

- число выполненных и планируемых мероприятий плана реализации муниципальной программы (целевой параметр – 100%).

- фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объёмов расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы и её основных мероприятий (целевой параметр не менее 95%);

Раздел 6. Порядок

взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей, участников муниципальной программы

Порядок взаимодействия ответственного исполнителя, участников муниципальной программы по вопросам разработки, реализации и оценки эффективности муниципальной программы определяет ответственный исполнитель муниципальной программы в соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района от 12.09.2013 № 1084 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цимлянского района»._

Верно: управляющий делами 			                                           Н.Н. Бурунина

Приложение № 1

к муниципальной программе Цимлянского района

«Формирование комфортной современной среды»

- СВЕДЕНИЯ
об основных мерах правового регулирования 
в сфере реализации муниципальной программы Цимлянского района

- «Формирование комфортной современной среды»

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 1.Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Цимлянского района |  |  |  |  |
| 1. | Соглашение о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджету Цимлянского района на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды | в части условий и порядка предоставления субсидий из областного бюджета бюджету Цимлянского района на благоустройство общественных территорий | Администрация Цимлянского района | 2018 – 2022 годы ежегодно |
| Основное мероприятие 1.2. Содействие обустройству мест массового отдыха населения (городских парков) Цимлянского района |  |  |  |  |
| 2. | Соглашение о предоставлении субсидии бюджету Цимлянского района из областного бюджета на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) | в части условий и порядка предоставления субсидий из областного бюджета бюджету Цимлянского района на обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) | Администрация Цимлянского района | 2018 –2022 годы ежегодно |
| Основное мероприятие 2. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |  |  |  |  |
| 3. | Соглашение о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджету Цимлянского района на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды | в части условий и порядка предоставления субсидий из областного бюджета бюджету Цимлянского района на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Администрация Цимлянского района | 2018 – 2022 годы ежегодно |

Приложение № 2

к муниципальной программе Цимлянского района

«Формирование комфортной современной среды»

Сведения

о показателях муниципальной программы и их значениях

| п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Цимлянского района «Формирование комфортной современной среды на территории Цимлянского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Цимлянского района | процентов | 84,4 | 87,5 | 90,6 | 93,8 | 96,9 |
| 2. | Доля благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) от общего количества таких территорий Цимлянского района | процентов | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3. | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов Цимлянского района | процентов | 39,7 | 40,0 | 40,4 | 40,8 | 40,9 |

Приложение № 3

к муниципальной программе Цимлянского района

«Формирование комфортной современной среды»

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Участник, ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Цимлянского района «Формирование комфортной современной среды на территории Цимлянского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1. Благоустройство общественных территорий |  | 01.01.2018 | 31.12.2022 | Повышение удовлетворенности населения района уровнем обустройства общественных территорий | Снижение уровня удовлетворенности населения района уровнем обустройства общественных территорий | Показатель 1 |
| 2. | Основное мероприятие 2. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |  | 01.01.2018 | 31.12.2022 | Повышение удовлетворенности населения района уровнем благоустроенности дворовых территорий многоквартирных домов | Снижение уровня удовлетворенности населения района благоустроенностью дворовых территорий многоквартирных домов | Показатель 2 |

Приложение № 4

к муниципальной программе Цимлянского района

«Формирование комфортной современной среды»

- РАСХОДЫ
бюджета на реализацию муниципальной программы Цимлянского района

- «Формирование комфортной современной среды»

| Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответст-венный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации расходов |  |  |  | Объем расходов, всего (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации муниципальной программы (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГР БС | РзПр | ЦСР | ВР |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Цимлянского района «Формирование комфортной современной среды на территории Цимлянского района» | всего | х | х | х | х | 10449,6 | 2103,4 | 2146,2 | 2135 | 2032,5 | 2032,5 |
|  | из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | х | х | х | х | – | – | – | – | – | – |
|  | Администрация Цимлянского района | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1 «Благоустройство общественных территорий Цимлянского района» | Администрация Цимлянского района | х | х | х | х | 3374,0 | 664,0 | 677,5 | 677,5 | 677,5 | 677,5 |
| ОМ 1.1. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Цимлянского района | Администрация Цимлянского района | х | х | х | х | 3374,0 | 664,0 | 677,5 | 677,5 | 677,5 | 677,5 |
|  |  | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | х | х | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Цимлянского района» | Администрация Цимлянского района | х | х | х | х | 6747,9 | 1327,9 | 1355,0 | 1355,0 | 1355,0 | 1355,0 |
| ОМ 2.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Администрация Цимлянского района | х | х | х | х | 6747,9 | 1327,9 | 1355,0 | 1355,0 | 1355,0 | 1355,0 |
| ОМ 2.2. Обучение руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства | Администрация Цимлянского района | х | х | х | х | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
| ОМ 2.3. Проведение семинаров, «круглых столов» в сфере благоустройства с участием заинтересованных граждан, организаций и иных лиц | Администрация Цимлянского района | х | х | х | х | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
| ОМ 2.4. Обеспечение функционирования информационной системы «Формирование комфортной городской среды» в Цимлянском районе | Администрация Цимлянского района | х | х | х | х | 0 | – | – | – | 0 | 0 |

Приложение № 5
к муниципальной программе Цимлянского района

«Формирование комфортной современной среды»

РАСХОДЫ 
на реализацию муниципальной программы Цимлянского района
«Формирование комфортной современной среды»

| Наименование муниципальной программы, номер и наименование подпрограммы | Источники финансирования | Объем расходов, всего (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации муниципальной программы (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Цимлянского района «Формирование комфортной современной среды» | всего | 10449,6 | 2103,4 | 2146,2 | 2135,0 | 2032,5 | 2032,5 |
|  | областной бюджет | 10121,9 | 1991,9 | 2032,5 | 2032,5 | 2032,5 | 2032,5 |
|  | местный бюджет | 327,7 | 111,5 | 113,7 | 102,5 | - | - |
|  | внебюджетные источники | – | – | – | – | – | – |
| Основное мероприятие 1 «Благоустройство общественных территорий Цимлянского района» | всего | 3374 | 664,0 | 677,5 | 677,5 | 677,5 | 677,5 |
|  | областной бюджет | 3374 | 664,0 | 677,5 | 677,5 | 677,5 | 677,5 |
|  | местный бюджет | 109,3 | 37,2 | 37,9 | 34,2 | – | – |
|  | внебюджетные источники | – | – | – | – | – | – |
| Основное мероприятие 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Цимлянского района» | всего | 6747.9 | 1327,9 | 1355,0 | 1355,0 | 1355,0 | 1355,0 |
|  | областной бюджет | 6747.9 | 1327,9 | 1355,0 | 1355,0 | 1355,0 | 1355,0 |
|  | местный бюджет | 218,4 | 74,3 | 75,8 | 68,3 | – | – |
|  | внебюджетные источники | – | – | – | – | – | – |

Приложение № 6
к муниципальной программе Цимлянского района

«Формирование комфортной современной среды»

- РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субсидий по муниципальным образованиям и направлениям

- расходования средств муниципальной программы Цимлянского района

- «Формирование комфортной современной среды»

| № п/п | Наименование мероприятия, наименование муниципального образования Ростовской области | 2018 год |  |  |  | 2019 год |  |  |  | 2020 год |  |  |  | 2021 год |  |  |  | 2022 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего (тыс. руб-лей) | в том числе (тыс. рублей) |  |  | всего (тыс. рублей) | в том числе (тыс. рублей) |  |  | всего (тыс. руб-лей) | в том числе (тыс. рублей) |  |  | всего (тыс. руб-лей) | в том числе (тыс. рублей) |  |  | всего (тыс. рублей) | в том числе (тыс. рублей) |  |  |
|  |  |  | за счет средств област-ного бюджета | за счет средствфеде-раль-ногобюд-жета | за счет средств Фонда ре-фор-миро-вания жили-щно-ком-му-наль-ного хо-зяй-ства |  | за счет средств област-ногобюд-жета | за счет средствфеде-раль-ногобюд-жета | за счет средств Фонда рефор-миро-вания жили-щно-комму-наль-ногохозяй-ства |  | за счет средств област-ногобюд-жета | за счет средств фе-де-ральногобюд-жета | за счет средств Фонда рефор-миро-ванияжи-лищно-комму-наль-ногохозяй-ства |  | за счет средств област-ногобюд-жета | за счет средств фе-де-раль-ногобюд-же-та | за счет средствФон-да ре-фор-миро-ванияжи-лищ-но-ком-му-наль-ногохозяй-ства |  | за счет средств област-ногобюд-жета | за счет сре-дствфе-де-ра-ль-ногобюд-жета | за счет сре-дств Фон-да ре-фор-ми-рова-нияжи-лищ-но-ком-му-наль-ногохозяй-ства |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 664,0 | 664,0 | – | – | 677,5 | 677,5 | – | – | 677,5 | 677,5 | – | – | 677,5 | 677,5 | – | – | 677,5 | 677,5 | – | – |
|  | Основное мероприятие 1 «Благоустройство общественных территорий Цимлянского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 664,0 | 664,0 | – | – | 677,5 | 677,5 | – | – | 677,5 | 677,5 | – | – | 677,5 | 677,5 | – | – | 677,5 | 677,5 | – | – |
| 1. | Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Цимлянского района | 664,0 | 664,0 | – | – | 677,5 | 677,5 | – | – | 677,5 | 677,5 | – | – | 677,5 | 677,5 | – | – | 677,5 | 677,5 | – | – |
| 1.1. | Цимлянский район | 664,0 | 664,0 | – | – | 677,5 | 677,5 | – | – | 677,5 | 677,5 | – | – | 677,5 | 677,5 | – | – | 677,5 | 677,5 | – | – |
| 2. | Содействие обустройству мест массового отдыха населения | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.1. | Цимлянское городское поселение | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.2. | Красноярское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Саркеловское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Калининское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Маркинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Лозновское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Цимлянского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 1 327,9 | 1 327,9 | – | – | 1 355,0 | 1 355,0 | – | – | 1 355,0 | 1 355,0 | – | – | 1 355,0 | 1 355,0 | – | – | 1 355,0 | 1 355,0 | – | – |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | 0,0 | 0,0 | – | – | 0,0 | 0,0 | – | – | 0,0 | 0,0 | – | – | 0,0 | 0,0 | – | – | 0,0 | 0,0 | – | – |
| 1.1. | Цимлянский район | 1 327,9 | 1 327,9 | – | – | 1 355,0 | 1 355,0 | – | – | 1 355,0 | 1 355,0 | – | – | 1 355,0 | 1 355,0 | – | – | 1 355,0 | 1 355,0 | – | – |
| 1.1.1. | Цимлянское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Саркеловское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Красноярское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 7
к муниципальной программе Цимлянского района

«Формирование комфортной современной среды»

ПОРЯДОК
проведения инвентаризации дворовых и общественных 
территорий в муниципальных образованиях Цимлянского района

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливают процедуру организации и проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий 
(далее – инвентаризация) в муниципальных образованиях Цимлянского района, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения  свыше 1 000 человек (далее – муниципальное образование).

1.2. Инвентаризации проводится с целью оценки состояния сферы благоустройства в муниципальных образованиях, в том числе определения перечня дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, для включения в муниципальную программу Цимлянского района и муниципальные программы формирования современной комфортной среды на 2018 – 2022 годы (далее – муниципальная программа).

2. Порядок проведения инвентаризации

2.1. Инвентаризации подлежат все дворовые и общественные территории муниципального образования.

2.2. Инвентаризация проводится путем натурного обследования территории и расположенных на ней элементов благоустройства на основе актуальных данных исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, обеспечивающих содержание территорий, организаций, осуществляющих управление общедомовой собственностью многоквартирных домов (далее – МКД), а также ресурсоснабжающих организаций.

2.3. Для проведения инвентаризации создается муниципальная инвентаризационная комиссии (далее – Комиссия). Состав Комиссии, порядок ее формирования и деятельности определяется муниципальным правовым актом главы местной администрации. Полномочия Комиссии, в том числе председателя Комиссии, секретаря Комиссии определяются муниципальным правовым актом.

2.4. В ходе проведения инвентаризации необходимо определить границы дворовой и общественной территории. При определении границ:

- учитываются границы сформированных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, а также границы участков, предусмотренных проектами межевания территории;

- не допускается пересечение границ с другими территориями или установление границ, приводящее к образованию бесхозяйных объектов.

2.5. Оценка площади дворовых и общественных территорий производится в соответствии с полученными в ходе инвентаризации контурами, при этом погрешность при определении площади должна составлять не более 10 процентов.

2.6. При проведении инвентаризации в качестве картографической подосновы для нанесения координат объектов используется региональная геоинформационная система.

2.7. По результатам инвентаризации территории составляется итоговый документ, содержащий инвентаризационные данные о территории и расположенных на ней элементах благоустройства (далее – Паспорт территории):

- паспорт благоустройства дворовой территории – электронный документ по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, содержащий инвентаризационные данные о дворовой территории и расположенных на ней элементах благоустройства, а также проектные решения и перечень работ, выполняемых в рамках благоустройства территории;

- паспорт благоустройства общественной территории – электронный документ по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку, содержащий инвентаризационные данные об общественной территории и расположенных на ней элементах благоустройства, а также проектные решения и перечень работ, выполняемых в рамках благоустройства территории.

2.8. По итогам инвентаризации администрацией муниципального образования составляется Паспорт благоустройства территории населенного пункта.

2.9. Результаты инвентаризации заносится в систему ГИС ЖКХ. Для автоматизированного ввода данных используется программный интерфейс приложения (REST API). Для передачи структурированных данных используется формат JSON, для передачи изображений – формат JPEG.

2.10. Исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления или муниципальные учреждения, обеспечивающие содержание территории, имеют право подготовить копию Паспорта благоустройства территории на бумажном носителе и заверить своей печатью.

3. Инвентаризация дворовых территорий

3.1. При осмотре дворовой территории необходимо обеспечить участие собственников помещений в многоквартирных домах или их представителей, лиц, ответственных за управление и содержание общего имущества многоквартирных домов, с учетом выбранного способа управления многоквартирных домов.

3.2. В ходе проведения инвентаризации необходимо описать все элементы благоустройства, расположенные в пределах дворовой территории.

3.3. По итогам проведения инвентаризации дворовой территории необходимо получить следующие характеристики:

- границы дворовой территории с указанием координат центра двора и координат границы дворовой территории в местной системе координат, а также географическая широта и долгота;

- перечень адресов многоквартирных домов, образующих дворовую территорию;

- перечень нежилых объектов капитального строительства, сооружений, расположенных в границах дворовой территории;

- площадь дворовой территории в квадратных метрах;

- площадь зданий, строений, сооружений, расположенных в границах территории;

- информацию о правообладателях земельных участков, находящихся в границах дворовой территории. В случае, если земельный участок относится к общему имуществу собственников помещений в многоквартирных домах, рекомендуется указать об этом, не перечисляя собственника каждой квартиры, расположенной в таком многоквартирном доме;

- дату и время окончания инвентаризации (по местному времени с указанием временной зоны), дату и время актуализации информации;

- перечень и описание элементов благоустройства, расположенных в пределах дворовой территории в соответствии с пунктом 4.

4. Инвентаризация общественных территорий

4.1. По итогам проведения инвентаризации общественной территории необходимо получить следующие характеристики:

- координаты центра общественной территории и координаты границы общественной территории в местной системе координат, а также географическая широта и долгота;

- вид общественной территории (площадь, набережная, парк и т.д.);

- площадь общественной территории в квадратных метрах;

- площадь зданий, строений, сооружений, расположенных в границах территории;

- информация о правообладателях земельных участков, образующих общественную территорию;

- дата и время окончания инвентаризации (по местному времени с указанием временной зоны);

- перечень и описание элементов благоустройства, расположенных в пределах общественной территории в соответствии с пунктом 4.

5. Описание элементов благоустройства

5.1. По каждому элементу благоустройства необходимо сделать от одной до трех фотографий. В правом нижнем углу фотографии должна быть подпись, содержащая информацию о дате и времени, координатах местонахождения элемента благоустройства и его категория.

5.2. По каждому элементу благоустройства необходимо указать географические координаты. В зависимости от геометрических свойств элемента указываются либо координаты центра элемента благоустройства, либо координаты точек его границы, либо координаты точек ломаной линии.

5.3. По каждому элементу благоустройства, расположенному на территории, должны быть зафиксирован класс и подкласс, а также заполнены характеристики.

6. Рекомендации по определению 
геометрического объекта для фиксации 
положения и размеров элемента благоустройства

6.1. В случае, если площадь, занимаемая элементом благоустройства, 
не поддается однозначному определению (отсутствуют четкие материальные границы элемента, такие как забор, границы покрытия и т.п.), производится фиксация координат центра (например, куст, лавочка, урна).

6.2. В случае, если значение площади элемента благоустройства в квадратных метрах, отнесенное к двум метрам, не превышает протяженности элемента благоустройства, измеренной в метрах, производится фиксация ломаной линии и оценка протяженности элемента (например, дорожка, тропинка, ограждение).

6.3. В случае, если значение площади элемента благоустройства в квадратных метрах, отнесенное к двум метрам, превышает протяженность элемента благоустройства, измеренную в метрах, более чем в два раза, производится фиксация точек границы объекта и оценка площади объекта (например, детская площадка, спортивная площадка).

6.4. В случаях, не описанных выше, допускается произвольный выбор геометрического объекта (ломаная линия либо многоугольник), произвольный способ фиксации размеров объекта (протяженность в метрах, либо площадь в квадратных метрах).

6.5. В случае, если на территориально обособленном участке территории находится несколько элементов благоустройства с одинаковыми значениями свойств, допускается их однократная фиксация с указанием количества зафиксированных элементов.

6.6. Актуализация Паспорта территории проводится в случае изменения характеристик территории и расположенных на ней элементах.

6.7. Новый Паспорт территории разрабатывается в случае образования новой территории, разделения существующей территории на несколько территорий, объединения нескольких территорий, а также в случае отсутствия утвержденного паспорта на территорию. Во всех остальных случаях проводится актуализация существующего паспорта.

- Верно: управляющий делами                                                 Н.Н. Бурунина

- Паспорт благоустройства дворовой территории № ____
многоквартирных домов:______________________________________

(адреса МКД)

от __._______.____ года

- 1. Ситуационный план (масштаб 1:2000).

Схема расположения учетного объекта в населенном пункте.

|  |  | Условные обозначения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вид | Наименование |
|  |  | 1 | 2 |

2. Инвентаризационный план учетного объекта (масштаб 1:500)

|  |  | Экспликация |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | Наименование | Примечание |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
|  |  | Земельные участки |  |  |
|  |  | Строения |  |  |
|  |  | Многоквартирные дома |  |  |
|  |  | Иные строения |  |  |
|  |  | Плоскостные и линейные сооружения |  |  |
|  |  | Условные обозначения |  |  |
|  |  | Вид | Наименование |  |

- 3. Земельные участки (ЗУ).

| № на плане | Адрес | Форма собственности | Площадь (кв. метров) |  | Вид разрешенного использования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | общая | застройки | по классификатору | по документу |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ИТОГО |  | – |  |  | – | – |

- 4. Строения .

| № на плане | Наименование | Тип | Состояние | Наименование по данным Росреестра | Вид основных фондов |  | По наружному обмеру |  |  | Адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | код | наименование | длина (метров) | ширина (метров) | площадь (кв. метров) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Многоквартирные дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные строения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  | – | – | – | – | – | – | – |  | – |

4.1. Многоквартирные дома, образующие дворовую территорию .

| № п/п | Параметры | Единица измерения |  | МКД по порядку |  | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № на плане | № на плане | № на плане |  |
| 1. | Адрес МКД |  |  |  |  |  |
| 2. | Год ввода в эксплуатацию |  |  |  |  |  |
| 3. | Количество этажей | единиц |  |  |  |  |
| 4. | Количество подъездов | единиц |  |  |  |  |
| 5. | Количество помещений, в том числе: | единиц |  |  |  |  |
| 5.1. | Жилых помещений | единиц |  |  |  |  |
| 5.2. | Нежилых помещений | единиц |  |  |  |  |
| 6. | Площадь помещений, в том числе: | кв. метров |  |  |  |  |
| 6.1. | Жилых | кв. метров |  |  |  |  |
| 6.2. | Нежилых | кв. метров |  |  |  |  |
| 6.3. | Общего пользования | кв. метров |  |  |  |  |
| 7. | Наличие особого статуса: |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Объект культурного наследия |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Аварийный дом |  |  |  |  |  |
| 8. | Общий износ здания | процентов |  |  |  |  |
| 9. | Земельный участок: |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Кадастровый номер |  |  |  |  |  |
| 9.2. | Площадь | кв. метров |  |  |  |  |
| 10. | Основание управления домом: |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Способ управления |  |  |  |  |  |
| 10.2. | Управляющая организация |  |  |  |  |  |
| 11. | Количество проживающих | человек |  |  |  |  |

- 5. Плоскостные и линейные сооружения .

| № на пла-не | Наименование | Тип | Состояние | По наружному обмеру |  |  | Покрытие |  |  |  |  | Элемент сопряжения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | длина (метров) | ширина (метров) | площадь (кв. метров) | вид | состояние (кв. метров) |  |  |  | вид | состояние (п. метров) 14 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | отл. | хор. | уд. | неуд. |  | отл. | хор. | уд. | неуд. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| ИТОГО |  | – | – | – |  |  | – |  |  |  |  | – |  |  |  |  |

- 6. Элементы благоустройства

| № п/п | Наименование | Тип | Привязка к плану (№ на плане) | В наличии |  |  |  |  | Покрытие |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего (единиц) | состояние (единиц) |  |  |  | вид 16 | состояние (единиц) 17 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | отл. | хор. | уд. | неуд. |  | отл. | хор. | уд. | неуд. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ИТОГО |  | – | – | – |  |  |  |  | – |  |  |  |  |

7. Элементы озеленения

| № п/п | Наименование | Тип | Привязка к плану (№ на плане) | Размер |  |  | Площадь (кв. метров) | В наличии |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | длина (метров) | ширина (метров) | высота (кв. метров) |  | всего (единиц) | состояние (единиц) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | отл. | хор. | уд. | неуд. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ИТОГО |  | – | – | – | – | – |  | – |  |  |  |  |

Приложение № 2

к Порядку проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий в муниципальных образованиях Цимлянского района

- Паспорт благоустройства общественной территории типа___________, 
расположенной по адресу:______________________________________

__._______.____ года

- 1. Ситуационный план (масштаб 1:2000).

Схема расположения учетного объекта в населенном пункте.

|  |  | Условные обозначения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вид | Наименование |
|  |  | 1 | 2 |

2. Инвентаризационный план учетного объекта (масштаб 1:500).

|  |  | Экспликация |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | Наименование | Примечание |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
|  |  | Земельные участки |  |  |
|  |  | Строения |  |  |
|  |  | Плоскостные и линейные сооружения |  |  |
|  |  | Условные обозначения |  |  |
|  |  | Вид | Наименование |  |

- 3. Земельные участки (ЗУ).

| № на плане | Адрес | Форма собственности | Площадь (кв. метров) |  | Вид разрешенного использования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | общая | застройки | по классификатору | по документу |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ИТОГО |  | – |  |  | – | – |

- 4. Строения .

| № на плане | Наименование | Тип | Состояние | Наименование по данным Росреестра | Вид основных фондов |  | По наружному обмеру |  |  | Адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | код | наименование | длина (метров) | ширина (метров) | площадь (кв. метров) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Многоквартирные дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные строения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  | – | – | – | – | – | – | – |  | – |

- 5. Плоскостные и линейные сооружения .

| № на пла-не | Наименование | Тип | Состояние | По наружному обмеру |  |  | Покрытие |  |  |  |  | Элемент сопряжения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | длина (метров) | ширина (метров) | площадь (кв. метров) | вид | состояние (кв. метров) |  |  |  | вид | состояние (п. метров) 14 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | отл. | хор. | уд. | неуд. |  | отл. | хор. | уд. | неуд. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| ИТОГО |  | – | – | – |  |  |  |  |  |  |  | – |  |  |  |  |

- 6. Элементы благоустройства.

| № п/п | Наименование | Тип | Привязка к плану (№ на плане) | В наличии |  |  |  |  | Покрытие |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего (единиц) | состояние (единиц) |  |  |  | вид 16 | состояние (единиц) 17 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | отл. | хор. | уд. | неуд. |  | отл. | хор. | уд. | неуд. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ИТОГО |  | – | – | – |  |  |  |  | – |  |  |  |  |

- 7. Элементы озеленения.

| № п/п | Наименование | Тип | Привязка к плану (№ на плане) | Размер |  |  | Площадь (кв. метров) | В наличии |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | длина (метров) | ширина (метров) | высота (кв. метров) |  | всего (единиц) | состояние (единиц) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | отл. | хор. | уд. | неуд. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ИТОГО |  | – | – | – | – | – |  | – |  |  |  |  |

Каждый земельный участок заносится отдельно на основе данных публичной кадастровой карты(http://pkk5.rosreestr.ru).

Числовое поле, заполнение поля в соответствии с данными столбца 9 таблицы «Объекты капитального строительства».

Каждое строение заносится отдельно.

Наименование (подкласс): жилое, нежилое капитальное, нежилое некапитальное.

Заполнение поля только из выпадающего списка (справочника) типов соответствующего подкласса.

Заполнение из выпадающего списка состояний: отличное, хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное.

Текстовое поле, например «Кинотеатр «Ростов» (http://pkk5.rosreestr.ru/api/s/luZQJo3).

Заполнение поля только из выпадающего списка в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов ОК 013-2014 (СНС 2008), например: код «210.00.12.10.640», наименование «Здания кинотеатров».

Текстовое поле, заполнение в соответствии с адресом ОКС публичной кадастровой карты, например: Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, 
ул. Большая Садовая, д 122/143 (http://pkk5.rosreestr.ru/api/s/luZQJo3).

Заполнение таблицы на основе данных Реестра объектов жилого фонда Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ, https://dom.gosuslugi.ru/#!/houses).

Каждый МКД заносится в отдельный столбец в соответствии с номером в схеме дворовой территории.

Каждое плоскостное сооружение заносится отдельно.

Заполнение поля только из выпадающего списка (справочника) подклассов класса «плоскостные и линейные сооружения».

Заполнение поля только из выпадающего списка (справочника) типов соответствующего подкласса.

Заполнение из выпадающего списка состояний: отличное, хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное.

Заполнение поля только из выпадающего списка (справочника) видов покрытий.

Числовое поле, заносится количество единиц в зависимости от состояния.

Заполнение поля только из выпадающего списка (справочника) элементов сопряжения.

К элементам благоустройства относятся классы «МАФ», «освещение» и «иное».

Заполнение поля только из выпадающего списка (справочника) подклассов классов «МАФ», «освещение» и «иное»

Заполнение поля только из выпадающего списка (справочника) типов соответствующего подкласса.

Заполнение поля только из выпадающего списка (справочника) подклассов класса «озеленение».

Заполнение поля только из выпадающего списка (справочника) типов соответствующего подкласса.

Заполнение поля только из выпадающего списка (справочника) типов общественных территорий: улица, парк, площадь, сквер, аллея, набережная, иная.

Каждый земельный участок заносятся отдельно на основе данных публичной кадастровой карты(http://pkk5.rosreestr.ru).

Числовое поле, заполнение поля в соответствии с данными столбца 9 таблицы «Объекты капитального строительства».

Сведения о каждом строении заносятся отдельно.

Наименование (подкласс): жилое, нежилое капитальное, нежилое некапитальное.

Заполнение поля только из выпадающего списка (справочника) типов соответствующего подкласса.

Заполнение из выпадающего списка состояний: отличное, хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное.

Текстовое поле, например «Кинотеатр «Ростов» (http://pkk5.rosreestr.ru/api/s/luZQJo3).

Заполнение поля только из выпадающего списка в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов ОК 013-2014 (СНС 2008), например:код«210.00.12.10.640», наименование «Здания кинотеатров».

Текстовое поле, заполнение в соответствии с адресом ОКС в публичной кадастровой карте, например: Ростовская обл., г Ростов-на-Дону, 
ул. Большая Садовая, д 122/143 (http://pkk5.rosreestr.ru/api/s/luZQJo3).

Сведения о каждом плоскостном сооружении заносятся отдельно.

Заполнение поля только из выпадающего списка (справочника) подклассов класса «плоскостные и линейные сооружения».

Заполнение поля только из выпадающего списка (справочника) типов соответствующего подкласса.

Заполнение из выпадающего списка состояний: отличное, хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное.

Заполнение поля только из выпадающего списка (справочника) видов покрытий.

Числовое поле, заносится количество единиц в зависимости от состояния.

Заполнение поля только из выпадающего списка (справочника) элементов сопряжения.

К элементам благоустройства относятся классы «МАФ», «освещение» и «иное».

Заполнение поля только из выпадающего списка (справочника) подклассов классов «МАФ», «освещение» и «иное».

Заполнение поля только из выпадающего списка (справочника) типов соответствующего подкласса.

Заполнение поля только из выпадающего списка (справочника) подклассов класса «озеленение»

Заполнение поля только из выпадающего списка (справочника) типов соответствующего подкласса.