администрациЯ Цимлянского района

РАСПОРЯЖЕНИЕ

___.___.2018    	                                 №                                        г.  Цимлянск

Об утверждении плана  реализации

муниципальной программы Цимлянского района

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

на 2018 год

В  соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района от 12.09.2013 № 1084 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цимлянского района»:

1. Утвердить  план реализации муниципальной программы Цимлянского района «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2018 год,  согласно приложению.

2.	Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре.

Исполняющий обязанности Главы

Администрации Цимлянского района                                                   А.И. Высочин

Распоряжение вносит

сектор энергетики и ЖКХ

Администрации Цимлянского района

Приложение

к распоряжению                                                                                                                                               Администрации  Цимлянского района

от  ___.___ . №  ____

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы Цимлянского района «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2018 год

| №п/п | Наименование программы, основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (участник, ответственный за исполнение основного мероприятия) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Цимлянского района» | Сектор энергетики и ЖКХ Администрации Цимлянского района, Грицких В.А. | х | х | х | х | х | х | х |
| 2 | Основное мероприятие. Проведение обязательного энергетического обследования | Отдел культуры Администрации Цимлянского района, Степанова Л.М.; отдел образования Администрации Цимлянского района, Антипов И.В.; МБУЗ «Центральная районная больница» Цимлянского района, Иванов В.М. | Проведение энергоаудита в учреждениях, расположенных на территории Цимлянского района | х | х | х | х | х | х |
| 3 | Основное мероприятие. Информационная поддержка политики энергосбережения | Отдел культуры Администрации Цимлянского района, Степанова Л.М.; отдел образования Администрации Цимлянского района, Антипов И.В.; МБУЗ «Центральная районная больница» Цимлянского района, Иванов В.М. | Повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере энергосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве | х | х | х | х | х | х |
| 4 | Основное мероприятие. Приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке, и установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов | Отдел культуры Администрации Цимлянского района, Степанова Л.М.; отдел образования Администрации Цимлянского района, Антипов И.В.; МБУЗ «Центральная районная больница» Цимлянского района, Иванов В.М. | Обеспечение учета потребления энергетических ресурсов | х | х | х | х | х | х |
| 5 | Контрольное событие. Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов в отделах и в подведомственных учреждениях на территории Цимлянского района | Отдел культуры Администрации Цимлянского района, Степанова Л.М.; отдел образования Администрации Цимлянского района, Антипов И.В.; МБУЗ «Центральная районная больница» Цимлянского района, Иванов В.М | Установка приборов учета потребляемых энергоресурсов | х | х | х | х | х | х |
| 6 | Контрольное событие. Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов в учреждениях подведомственных управлению | Отдел культуры Администрации Цимлянского района, Степанова Л.М.; отдел образования Администрации Цимлянского района, Антипов И.В.; МБУЗ «Центральная районная больница» Цимлянского района, Иванов В.М | Установка приборов учета потребляемых энергоресурсов | х | х | х | х | х | х |
| 7 | Основное мероприятие. Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов) | Отдел культуры Администрации Цимлянского района, Степанова Л.М.; отдел образования Администрации Цимлянского района, Антипов И.В.; МБУЗ «Центральная районная больница» Цимлянского района, Иванов В.М | Достижение снижения потребления электрической энергии учреждениями не менее 3 % в год | х | х | х | х | х | х |
| 8 | Контрольное событие. Проведение закупки энергосберегающих ламп и светильников, а также других энергосберегающих элементов освещения для отделов и в подведомственных учреждениях | Отдел культуры Администрации Цимлянского района, Степанова Л.М.; отдел образования Администрации Цимлянского района, Антипов И.В.; МБУЗ «Центральная районная больница» Цимлянского района, Иванов В.М | Закупка энергосберегающих ламп в отделах и в подведомственных учреждениях | х | х | х | х | х | х |
| 9 | Итого по муниципальной программе | х | х | х | х | х | х | х | х |

Верно: управляющий делами                                                                                               Н.Н. Бурунина