АДМИНИСТРАЦИЯ ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

21.11.2014 г.	                                     № 178         	           	г. Цимлянск

Об утверждении плана реализации

муниципальной программы Цимлянского

района «Информационное общество» на 2015 год

Во исполнение постановления Администрации Цимлянского района от 12.09.2013 года № 1084 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цимлянского района:

- Утвердить план реализации муниципальной программы Цимлянского района «Информационное общество» на 2015 год, согласно приложению.

- Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации Цимлянского района по экономике и финансовым вопросам  Погосян С.Б.

Исполняющий обязанности

Главы Цимлянского района                                                                                А.А. Козлов

Распоряжение вносит

МАУ МФЦ Цимлянского

района.

Приложение к распоряжению

Администрации Цимлянского района

от 21.11.2014 г.   №  178

План

реализации муниципальной программы Цимлянского района «Информационное общество»  на 2015 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответствен-ный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2015 год(тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | местный бюджет | федеральный бюджет | областной бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Муниципальная программа Цимлянского района «Информационное общество» | Руководитель МАУ МФЦ Цимлянского района А.Д.Гуляев | Увеличение количества действующих на территории муниципального образования «Цимлянский район» Удаленных пунктов доступа до 6 УПД. | X | 5349,1,0 | 5256,0 | - | 93,1 | - |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Приобретение и установка компьютерного оборудования для функционирования 3х удаленных пунктов доступа МАУ МФЦ Цимлянского района ст.Красноярской. ст Калининской, х.Лозной | Руководитель МАУ МФЦ Цимлянского района А.Д.Гуляев | Приобретено и установлено компьютерное оборудование для функционирования 3х удаленных пунктов доступа МАУ МФЦ Цимлянского района в ст. Красноярской. ст Калининской, х.Лозной | 2015г. | 93,0 | 93,0 | - | - | - |
| 1.1.2 | Приобретение и установка программного обеспечения для функционирования 3х удаленных пунктов доступа МАУ МФЦ Цимлянского района ст.Красноярской, ст.Калининской, х.Лозной | Руководитель МАУ МФЦ Цимлянского района А.Д.Гуляев | Приобретено и установлено программное обеспечения для функционирования 3х удаленных пунктов доступа МАУ МФЦ Цимлянского района ст.Красноярской, ст.Калининской, х.Лозной | 2015г. | 187,0 | 187,0 | - | - | - |
| 1.1.3 | Изготовление и установка информационной продукции (стендов, наружной вывески,) для функционирования удаленных пунктов доступа МАУ МФЦ Цимлянского района ст.Красноярской, ст.Калининской, , х.Лозной | Руководитель МАУ МФЦ Цимлянского района А.Д.Гуляев | Изготовлена и установлена информационная продукция (стенды, наружная вывеска,) в удаленных пунктах доступа МАУ МФЦ Цимлянского района ст.Красноярской, ст.Калининской, х.Лозной | 2015г. | 60,0 | 60,0 | - | - | - |
| 1.1.4. | Оборудование рабочих мест (рабочее кресло оператора, тумбочка, стол, стул для посетителей, стол для посетителей, телефон) для функционирования 3 удаленных пунктов доступа МАУ МФЦ Цимлянского района ст.Красноярской, ст.Калининской, х.Лозной | Руководитель МАУ МФЦ Цимлянского района А.Д.Гуляев | Оборудованы рабочие места в 6 удаленных пунктах доступа МАУ МФЦ Цимлянского района ст.Красноярской, ст.Калининской, х.Лозной | 2015г. | 107,0 | 107,0 | - | - | - |
| 1.1.5. | Организация публикаций в СМИ об открытии удаленных пунктов доступа МАУ МФЦ Цимлянского района | Руководитель МАУ МФЦ Цимлянского района А.Д.Гуляев | Публикация в СМИ информации об открытии удаленных пунктов доступа, о перечне услуг предоставляемых МАУ МФЦ Цимлянского района. | 2015г. | 6,0 | 6,0 | - | - | - |
| 1.1.6. | Организация обучения и повышение квалификации сотрудников удаленных пунктов доступа МАУ МФЦ Цимлянского района по оказанию государственных и муниципальных услуг | Руководитель МАУ МФЦ Цимлянского района А.Д.Гуляев | Организовано обучение и повышение квалификации персонала удаленных пунктов доступа МАУ МФЦ Цимлянского района по направлениям оказания государственных и муниципальных услуг | 2015г. | 16,0 | 16,0 | - | - | - |
| 1.1.7. | Расходы на заработную плату, начисления на выплаты по оплате труда | Руководитель МАУ МФЦ Цимлянского района А.Д.Гуляев | Выплачена заработная плата, перечислены налоги в фонды. | 2015г. | 346,8 | 346,8 |  |  |  |
| 1.1.8. | Расходы на содержание МАУ МФЦ Цимлянского района | Руководитель МАУ МФЦ Цимлянского района А.Д.Гуляев | Освоены денежные средства на содержание МАУ МФЦ Цимлянского района | 2015г. | 4440,2 | 4440,2 |  |  |  |
| 1.1.9. | Развитие систем электронного правительства | Начальник отдела ЗАГС Сосова Т.В. | Развитие сервисов на основе информационных и телекоммуникационных технологий | 2015г. |  |  |  | 93,1 |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | X | 5349,1 | 5256,0 | - | 93,1 | - |

Верно: управляющий делами                                                                                                       Н.И. Безбабнов