администрациЯ Цимлянского района

РАСПОРЯЖЕНИЕ

27.12.2018	                                            № 314                                   г. Цимлянск

Об утверждении Плана реализации

муниципальной программы Цимлянского

района  «Охрана окружающей среды

и рациональное природопользование» на 2019 год

Во исполнение постановления Администрации Цимлянского района от 01.03.2018 № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цимлянского района»:

1. Утвердить План реализации муниципальной программы Цимлянского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2019 год, согласно приложению.

- 2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации района по сельскому хозяйству – начальника отдела сельского хозяйства.

Глава Администрации

Цимлянского района                                                                        В.В. Светличный

Распоряжение вносит

отдел сельского хозяйства

Администрации района

Приложение

к распоряжению Администрации

Цимлянского района

от __.12.2018 № ___

План

реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2019 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плано вый срок реали-зации (дата) | Объем расходов (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | местный бюджет | федеральный бюджет | областной бюджет | Вне-бюд-жет-ные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Цимлянском районе» | Администрация Цимлянского района |  | X | 392,0 | 42,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Организация детско-юношеского экологического движения | Исполняющий обязанности заместителя главы Администрации Цимлянского района по сельскому хозяйству, ГО и ЧС – начальника отдела сельского хозяйства, Куфаев Л.Г. | Воспитание экологической грамотности и культуры подрастающего поколения | 2019 | 42,0 | 42,0 | 0 |  | 0 |
| 3. | Подпрограмма 2. «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными ресурсами» | Заместитель главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре, Бубен А.И.; Исполняющий обязанности главы Администрации Цимлянского района по сельскому хозяйству, ГО и ЧС – начальника отдела сельского хозяйства, Куфаев Л.Г. |  | X | 350,0 | 350,0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Основное мероприятие 2.1. Ликвидация несанкционированных свалок, навалов мусора и ТКО на территории района | Заместитель главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре, Бубен А.И.; Исполняющий обязанности главы Администрации Цимлянского района по сельскому хозяйству, ГО и ЧС – начальника отдела сельского хозяйства, Куфаев Л.Г. | Улучшение экологического состояния окружающей среды, снижение воздействия на окружающую среду | 2019 | 350,0 | 350,0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по муниципальной программе |  | Администрация Цимлянского района | X | X | 392,0 | 392,0 | 0 | 0 | 0 |

Исполняющий обязанности

заместителя главы Администрации

Цимлянского района

по сельскому хозяйству, ГО и ЧС-

начальника отдела сельского хозяйства                                                                                                         Л.Г. Куфаев