АДМИНИСТРАЦИЯ ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

24.01.2017 г.	                                     № 15         	           	г. Цимлянск

Об утверждении плана реализации

муниципальной программы Цимлянского района

«Развитие транспортной системы» на 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района от 12.09.2013 № 1084 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цимлянского района»:

1. Утвердить  план реализации муниципальной программы Цимлянского района «Развитие транспортной системы» на 2017 год,  согласно приложению.

2.	Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации района по строительству, ЖКХ и архитектуре Репина Ю.Ф.

Глава Цимлянского района                                                                      А.К. Садымов

Распоряжение вносит

отдел коммунальной инфраструктуры и

архитектуры Администрации района

Приложение

к распоряжению

Администрация Цимлянского района

от 24.01.2017 №  15

План
реализации муниципальной программы Цимлянского района

«Развитие транспортной системы»

на 2017 год

| №п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов <*> (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего • | местный бюджет района | федераль ный бюджет | областной бюджет | внебюдже тные источники |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет поселений |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры в Цимлянском районе» | Отдел коммунальной инфраструктуры и архитектуры, Главы поселений |  |  | 16451,3 | 10225,4 | 0 | 6225,9 | 0 |
| 1.1 | Основные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1.1: содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. | 9969,5 | 5842,9 | 0 | 4126,6 | 0 |
| 1.1.2 | Основное мероприятие 1.2.: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  | отремонтировать 7,164 км автомобильных дорог | с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. | 4265,0 | 4265,0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 1.1.3 | Основное мероприятие 1.3.: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  | капитально отремонтировать 3,15 км автомобильных дорог | с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. |  |  | 0 |  | 0 |
| 1.1.4 | Основное мероприятие 1.4.: проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  | обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту автомобильных дорог | с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. |  |  | 0 |  | 0 |
| 1.1.5 | Основное мероприятие 1.5.: строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  | построить и реконструировать 12 км автомобильных дорог | с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. |  |  | 0 |  | 0 |
| 1.1.6 | Основное мероприятие 1.6.: проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  | обеспечение проектной документацией работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог | с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. | 2216,8 | 117,5 |  | 2099,3 | 0 |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. | 16451,3 | 10225,4 | 0 | 6225,9 | 0 |

<*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.

Верно: управляющий делами                                                                                                     Н.И. Безбабнов